LTE专网T1室分项目

询价文件

采  购   人：广州白云国际机场股份有限公司

2018年6月

总  目  录

第一部分               询价函

第二部分               询价过程

第三部分               报价文件

第四部分               用户需求书

第五部分               合同

- 第一部分：询价函

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

1. 采购编号：

2. 项目内容：LTE专网T1室分项目

3. 询价函发出时间： 2018年6月11日

4. 递交询价文件截止时间为：  2018年6月19日上午12:00整

5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司

6. 联系地址：广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼225 室

7. 联 系 人：赵工     联系电话：36063548

8. 合格报价人：

1).供应商注册资本不低于300万元，具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；

2).供应商须具有有效的信息系统集成及服务资质证书叁级及以上证书（处于有效期内，若证书要求附加其他资料方为继续有效的，须按要求附加其他资料），并提供证书的复印件；

3).报价人（包括其关联公司）2015年至今与招标人（包括其下属公司以及关联公司）无发生各种诉讼、仲裁、不良投诉以及违约行为的情况（须就上述内容提供承诺函并加盖公章）；

4).报价人可开具增值税专用发票，提供一般纳税人证明（复印件）。

9. 限价说明：

本项目最高限价为人民币24.5万元，如报价文件所报价格超出本项目的限价或出现恶意报价情况，采购人有权拒绝其报价。

10. 项目期限：

自中标通知书发出后，45个自然日内完成设备采购、安装、调试工作。

11.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。

12. 报价文件的递交

（1）、报价文件的密封与标记

1.1报价文件正本一份，副本一份。报价文件密封袋（箱）正面应写明项目名称、供应商名称和地址、联系人及联系方式并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

1.2报价文件密封袋（箱）应是密封状态，如因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

（2）、报价文件的提交形式和地址

2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真、邮寄方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；

2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达至广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼二楼225室。

13. 询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

14. 成交报价人的确定：

详见第二部分询价过程。

15. 询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。

- 第二部分：询价过程

1、评审小组组成：

股份公司相关职能部门工作人员组成。

2、项目报价文件的初审：

评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。但评审小组可以要求供应商进行相应的澄清补充：

3、算术错误将按以下方法更正：

(1)  如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

(2)  如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

4、报价文件的详细评审：

评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格得分占30％，商务得分占30%，技术得分方案占40%，详细评分标准如下：

表一：商务方案评分表（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人财务状况（2016年）,提供经过审计的2016年度财务报表和审计报告，并加盖公章。 | 利润增长率 （本年度利润总额-上年度利润总额）/上年度利润总额） | 4 | 利润增长率≥0.5：得4分 0.5>利润增长率≤0.2：得2分 利润增长率>0.2：不得分 |
| 2 |  | 营业收入(万元) | 4 | 营业收入>10000万，得4分； 10000万≤营业收入≤5000万，得2分； 营业收入＜5000万，不得分。 |
| 3 |  | 经营性净现金流量（万元） (经营性现金流入量-经营性现金流出量) | 4 | 经营性净现金流量>4000万，得4分； 4000万≤经营性净现金流量≤2000万，得2分； 经营性净现金流量＜2000万，不得分。 |
| 4 | 业绩状况 | 投标人自2016年1月1日至今，在国内的室内覆盖项目合同业绩 | 9 | 合同金额≥300万元，每个得3分，最高得9分；； 100万元＜合同金额＜300万元，每个得2分，最高得8分； 100万元≥合同金额，每个得1分，最高得5分。 合计最高得9分,需提供合同复印件或验收证明文件（加盖公章，以签订合同时间或验收证明文件签订时间为准） |
| 5 | 企业资质 | 资质证书，提供证明材料复印件（加盖公章） | 7 | - 具有通信工程施工总承包一级资质，得2分； - 具有信息系统集成及服务三级及以上资质，得2分； - 具有以下资质证书，每项得1分，最多3分： （1）质量管理体系认证（ISO9000）； （2）信息安全管理体系认证（ISO27001）； （3）职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18000） 4、投标人具有所投设备的金牌或以上代理资质，得2分； 5、上述四项资质总得分不超过7分。 |
| 6 | 商务响应程度 | 对商务条款和合同条款的响应 | 2 | 满足招标文件要求，得2分 低于招标文件要求，不得分 |

表二：技术方案评审表（40分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件整体情况和主要技术资料 | 4 | 投标方案、图纸、技术资料内容翔实、编排有序，得4分。 投标方案、图纸、技术资料内容简略、编排不合理，得2分。 投标方案、图纸、技术资料有缺漏、编排不合理，得0分。 |
| 2 | 项目方案 | 5 | 项目方案完全满足设计要求，能够兼顾质量、工期、安全，并承诺能够接入机场1.4G无线宽带专网，得5分。 项目方案基本满足设计要求，质量、工期、安全措施上有一定欠缺得3分。 项目方案难以满足设计要求，得0分。 |
| 3 | 项目团队 | 6 | 拟投入本项目的项目团队的项目经理有1.4G无线宽带专网工程建设的相关项目管理经验，得2分； 拟投入本项目的项目团队持有的中级工程师职称证，须提供职称证书复印件；每项证书得1分。 本项最高不超过6分。 |
| 4 | 网络接入保障 | 8 | 投标人针对本项目的工程能够提供接入现有1.4G无线宽带专网及联调的优质服务，满足不影响甲方1.4G无线宽带专网以及其他网络系统运行的解决方案，得8分； 提供了必要相关服务和人力、物力。服务方案基本满足要求，得4分。 |
| 5 | 设备材料及安装调试能力 | 7 | 拟购进的设备材料产品满足用户需求书要求，系统调试能无缝接入甲方1.4G无线宽带专网系统，综合性能好、质保维修期长得7分。 拟购进的设备材料产品满足用户需求书要求，系统调试能无缝接入甲方1.4G无线宽带专网系统，综合性能一般、质保维修期适当，得4分。 其他，得0分。 |
| 6 | 相关服务及质量保障 （提供驻场人员近6个月内缴纳的社保证明材料） | 10 | 提供24小时驻场，30分钟以内到场响应服务，驻场人员4人以上，得10分。 提供24小时驻场，1-2小时以内到场响应服务，驻场人员2人以上，得7分。 提供12小时驻场，1-2小时以内到场响应服务，驻场人员2人以上，得4分。 提供12小时驻场，1-2小时以内到场响应服务，无驻场人员，得1分。 |

注：以上评审均仅对通过符合性审查的供应商进行审查。

（2）价格评审细则：价格分满分30分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

(2.1) 基准价：在通过初步评审的供应商的报价中，平均价为基准价。

(2.2) 当报价等于基准价时，价格得分为30分；

(2.3) 当报价高于基准价时，每高于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣0.3分，扣完为止 ；

(2.4) 当报价低于基准价时，每低于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣0.3分，扣完为止 ；

基准价和价格得分的计算结果,均保留两位小数，第三位四舍五入。

5、综合评审：

1.	综合评审：将投标人的技术商务得分和价格得分相加，计算得出该投标人的综合得分（综合得分＝商务技术得分＋价格得分）。

6、成交供应商的确定：

评审小组按投标人综合得分由高到低的原则进行排序，（综合得分相同，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同、且评标价相同的，名次按商务技术得分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和商务技术得分均相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准），推荐排名第一的投标人为第一中标候选人。

7、与采购人的接触：

（1）除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

（2）供应商试图对评审小组的评比或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

- 第三部分：报价文件

报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：

1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；

2．法定代表人授权书；

3．报价一览表(服务期间内提供全部工作内容服务的总包价（含税价）)；

4. 供应商基本情况（商务服务方案各评分因素细项证明）；

5. 合格供应商的相关证明材料；

6. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；

7. 技术要求响应情况（用户需求）；

8.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函

致: 广州白云国际机场股份有限公司

根据贵方LTE专网T1室分项目询价文件的要求，我司在此提交项目报价文件正本一份，副本一份。

签字人代表以此函申明并同意：

(1) 	我方将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(2)  我方已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（3）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

（4）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

（5） 所有与本项目有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地    址: _____________________________

电    话: _____________________________

传    真: _____________________________

邮政编码:  ____________________________

代表姓名:  ____________________________

职    务:  ____________________________

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：

（公章）

报价人地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公    章：

日    期：

附件2：法定代表人授权书

本授权书声明：（报价人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

报价单位（盖章）：

法定代表人签字：

被授权代表签字：

附件3：报价一览表

广州白云国际机场股份有限公司：

我公司愿意参加LTE专网T1室分项目询价，在响应广州白云国际机场股份有限公司采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场股份有限公司提供服务。（报价包含设备安装及联调等费用）

报价总价（报价货币：人民币元）

（小写） （大写）

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

职    务：

日    期：

- 第四部分：用户需求书

- 一、项目需求：

- 为满足T1航站楼六条指廊一层办公室内及指廊外围周边信号盲区1.4G无线宽带网的覆盖，在东三指廊一层已试点建设1.4G室分系统的基础上，确定了方案和实施细节，拟在东一、东二、西一、西二、西三指廊增加1.4G室分系统，实现T1航站楼六条指廊一层办公室内及指廊外围周边区域信号全覆盖，改善前场生产移动终端数据传输，有利于进一步推进航班保障节点数据采集自动化工作。本期项目建设内容主要包括覆盖上述区域室分天馈设备安装及线路敷设工程。

- 二、项目清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 东一指廊数量 | 东二指廊数量 | 西一指廊数量 | 西二指廊数量 | 西三指廊数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二功分器（200W） | 二腔体功分器(200W) | 只 | 15 | 11 | 15 | 10 | 8 | 59 |
| 2 | 三功分器（200W） | 三腔体功分器(200W) | 只 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 5dB耦合器（200W） | 室内腔体耦合器05dB | 只 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 7dB耦合器（200W） | 室内腔体耦合器07dB | 只 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 5 | 10dB耦合器（200W） | 室内腔体耦合器10dB | 只 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 6 | 15dB耦合器（200W） | 室内腔体耦合器15dB | 只 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | 20dB耦合器（200W） | 室内腔体耦合器20dB | 只 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | 1/2"N型公头连接器 | / | 个 | 150 | 140 | 150 | 140 | 120 | 700 |
| 9 | 7/8"N型公头连接器 | / | 个 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | 210 |
| 10 | 防水胶布 | 防水胶布 | 卷 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | 58 |
| 12 | 小型天线支架 | / | 套 | 31 | 25 | 29 | 21 | 25 | 131 |
| 13 | （联塑）PVC管 | φ32mm | 米 | 300 | 260 | 320 | 280 | 180 | 1340 |
| 14 | （联塑）PVC管 | φ40mm | 米 | 150 | 130 | 160 | 140 | 100 | 680 |
| 15 | （联塑）波纹管 | φ32mm | 米 | 80 | 60 | 80 | 60 | 40 | 320 |
| 16 | （联塑）波纹管 | φ40mm | 米 | 60 | 40 | 60 | 40 | 30 | 230 |
| 17 | 塑料扎带 | 100条/包 | 包 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 41 |
| 18 | 天线 | 1.4G全向吸顶天线 | 副 | 17 | 13 | 15 | 11 | 16 | 72 |
| 19 | 天线 | 1.4G定向对数周期天线 | 副 | 14 | 12 | 14 | 10 | 9 | 59 |
| 20 | 射频同轴电缆 | 1/2" | 米 | 370 | 390 | 310 | 360 | 350 | 1780 |
| 21 | 射频同轴电缆 | 7/8" | 米 | 410 | 290 | 500 | 200 | 300 | 1700 |
| 22 | 16平方地线地线 | 16平方毫米 | 米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 23 | 2*4平方毫米电源线 | 2×4平方毫米 | 米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 24 | 3dB电桥(300W) | 300W/（800MHz-2500MHz） | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 负载(200W) | 负载200W | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | NF-NF（N双母头） | / | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 27 | 安装调试服务 | / | 项 | / | / | / | / | / | 1 |

第五部分  合同条款

广州白云国际机场股份有限公司

合同编号：

LTE专网T1室分项目合同

（合同模板供参考）

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

## 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称甲方）与               （以下简称乙方）就乙方为        项目而向甲方提供货物供应及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

### 1.		合同标的

本合同标的为        ，包括包含设备供货、安装、调试、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。

### 2.		合同价格

2.1     本合同总价为：人民币       元（ 大写       元）。

2.2     本合同货物及服务的总价为固定不变价。

2.3	本合同总价包括了货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税等）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部费用。

### 3.		付款

3.1	在本合同签署生效，且项目验收合格后，甲方收到乙方开具的增值税专用发票30个工作日内支付项目全款，即人民币       元（ 大写       元）。（设备材料价款、建筑服务款及其他服务费用需分别按照适用税率开具增值税专用发票）。

### 4.		质量标准和技术要求

4.1	货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。

4.2	标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.3     有关技术要求按合同附件的有关规定执行。

### 5.		货物的风险转移和保险

在到货验收合格移交过程以前，货物的风险由乙方承担；移交后，风险由甲方承担。乙方交运的在途货物，风险由乙方承担。

### 6. 		进度计划

6.1	到货地点：设备运至甲方指定地点落地交货。

6.2     工期期限: 中标通知书发出后45个自然日内交货并完成安装调试，通过最终验收。

### 7.		验收与质保期

7.1	货物运抵交付地点后，必须通过到货验收。如甲方要求到货后开箱抽检，乙方应予以配合。如发现缺少、损坏部件，乙方须及时补齐，如因此造成工期拖延，甲方有权按延期交货索赔。

7.2     设备安装调试完成后需试运行7个工作日，乙方应及时解决试运行期间出现的问题，由于乙方原因造成的试运行失败和工期延误的费用和延误均由乙方负责。试运行结束并通过最终验收后，双方签署“验收合格证明书”。

7.3	质保期为12个月，从项目竣工验收合格之日起计算，在质保期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切费用由乙方负责。新更换的零部件的质保期则从更换后双方确认能正常使用时起计。

7.4	质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

7.5	乙方货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,甲方可拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

### 8.		合同变更

8.1	甲方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，经甲方确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。

8.3	因甲方的原因变更合同货物的，甲方应书面通知乙方，双方协商后签署有关变更文件。如造成乙方损失的，由甲方承担。

8.4	如果由于甲方的原因，造成乙方的安装工期延长，乙方应作为合同价内的风险因素，而不应因此向甲方索赔。

### 9.		技术文件

9.1	乙方应向甲方提供包含保证甲方能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。

9.2	甲方完全按照乙方提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统或设备或其部件的损坏由乙方承担责任。

9.3	乙方未提供合同规定的技术文件，甲方可以推迟付款，直至乙方补齐有关技术文件。

### 10.		知识产权

乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

### 11.		违约索赔

11.1	若乙方所提供的设备与合同要求不符，甲方有权拒收并要求乙方换货，乙方负担由此发生的一切损失和费用。

11.2	对有缺陷的零件、部件、设备或软件，乙方接到甲方通知5天内更换或更新完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。甲方保留向乙方索赔的权利，同时乙方应相应顺延被更换货物的质保期。

11.3	乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。

11.4    甲方逾期支付款项,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。

### 12.		不可抗力

12.1	由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。

12.2	在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，甲方则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。甲方不承担终止合同的责任，乙方也不得扣押预付款，双方在合同解除后30天内结算完毕。

### 13.		诉讼

13.1    凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

13.2	在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

13.3	本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

14.	保密

14.1	双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为五年。

14.2	一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿对方由此造成的损失。

15.	合同生效、失效和终止

15.1	合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

15.2	如果由于不可抗力因素而造成工程终止，甲方应立即以书面形式向乙方通告。乙方在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前乙方所完成的内容，甲方应及时向乙方支付相应金额。双方办理结算手续后，合同宣告失效。

15.3	因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

15.4	如果合同中的任一方严重违反合同条款，则另一方可终止合同，并及时通知对方。

16.   	其它

16.1	本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

16.2	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章之日期。

16.3    本合同共伍份，甲方持叁份，乙方持贰份。

| 甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 住 所: 广州新白云机场南工作区 法定代表人: 委托代理人: 签订时间： 电 话: 传 真: 开户银行: 广发银行广州白云机场支行 账 号: 101008516010003163 邮政编码: 510470 银行联号： | 乙方（章）： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 银行联号： |
| --- | --- |