# 第一卷

惠州机场综合业务备勤用房项目

施工监理询价函

惠州机场综合业务备勤用房项目工程施工监理询价公告

1、询价条件

惠州机场综合业务备勤用房项目工程已由广东省机场管理集团有限公司（粤机场集团党委会纪[2018]42号）、广东省机场管理集团有限公司（粤机场集团战略发[2018]610号）批准建设。建设资金来自企业自筹，项目业主为惠州市惠泽航空发展有限公司，询价人（业主委托管理人）为广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部。项目用户为广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司，询价人广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部是广东省机场管理集团有限公司的外派组织机构，由其具体负责本项目管理，承担与项目管理有关的权利（专属于业主方的权利除外）和义务。目前该项目已具备询价条件，现对以下项目进行公开询价，诚邀合格的报价人参与报价。

计划工期：总工期：暂定365日历天。具体以勘察、设计、施工总承包合同为准。

本工程投资约：人民币4385.68万元；

工程建设监理费询价控制价:91.53万元；

2、各标段内容、范围及监理服务期：

2.1工程规模：建设地点：本工程位于广东省惠州市惠阳区平潭镇，惠州机场本期航站楼东北侧约500米处。投资建设机场综合业务备勤用房用地总面积25.2亩，拟将机场值班用房、职工宿舍、公寓、饭堂、培训、档案、活动场地及办公为一体的综合业务备勤用房,将机场运营管理的基础配套设施，进行统一整合建设，规划总建筑面积11062 m2 ，配套建设停车场面积10000 m2（前期已建成并投入使用） ，提高土地的使用率、提升办公效率，解决旅客停车便利。本期建设用地是离航站楼最近距离的一片区域，是解决旅客停车和机场业务用房的最佳选择区域。新建项目总占地面积2318㎡，总建筑面积11062㎡。本次设计抗震设防烈度为6度，主体结构设计使用耐久年限为50年。

惠州机场综合业务备勤用房项目工程。建筑轴线总尺寸为48m×54.6m，钢筋混凝土框架结构，共四层。柱网为9m× 12 m，7.8 m× 12 m，一层层高4.2m，二到四层层高为3.6m，设1吨客梯2台。

建设惠州机场综合业务备勤用房项目工程四层、功能业务用房四房（含职工宿舍、单身公寓、档案室、培训室、餐厅）停车场（已完成）、道路、绿化、供电照明、给排水、太阳能热水系统等配套设施。总建筑面积11062平方米。其中：南楼一层至四层为办公用房。北楼为配套设施用房，三层、四层宿舍住宿人数164人，首层餐厅就餐人数为280人。二层为培训中心和大型会议室。在宿舍区域设1吨客梯1台。

| 用地面积 |  | 18234 m2 |  | 绿化率 |  | 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑占地面积 |  | 2318 m2 |  | 地下车位 |  | 72 |
| 总建筑面积 |  | 11062 m2 | 人数 | 地面车位 |  | 349 |
| 其中 | 办公 | 2748 m2 | 110 | 其中 | 员工车位 | 69 |
|  | 对内餐厅 | 660 m2 | 160 |  | 旅客车位 | 280 |
|  | 对外餐厅 | 612 m2 | 120 |  |  |  |
|  | 培训 | 280 m2 | 140 |  |  |  |
|  | 宿舍 | 2100 | 164 |  |  |  |
|  | 活动 | 296 | 30 |  |  |  |
|  | 地下室 | 2614 | 合计724 |  |  |  |
|  | 其他 | 1752 |  |  |  |  |

2.2.监理范围：

惠州机场综合业务备勤用房项目工程施工监理询价范围主要包括但不限于以下项目：

按询价单位提供的施工图、有关资料及说明，承包综合业务备勤用房工程施工监理。询价范围参考由询价单位提供的施工图，其中主要工程内容包括但不限于：

（1）本项目的勘察测量范围：项目建设内容的相关地质勘查、工程勘察（包括初步勘察、详细勘察）及机场现状测量（具体要求详见惠州机场综合业务备勤用房建设项目可行性研究报告）。

（2）本项目的设计范围：确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件（具体要求详见惠州机场综合业务备勤用房建设项目可行性研究报告），包括初步设计、初步设计概算、施工图设计、施工图预算编制、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期设备采购咨询服务、配合审核竣工图及质量缺陷处理等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计及其它配套工程的设计。

（3）本项目的施工范围：施工图设计及工程量清单范围的所有工程施工监理工作（保修期）。

2.3监理服务期：

监理服务期从成交方接到成交通知书后，按甲方要求进场的日期开始，立即开始履行其服务，直到工程完工资料移交完毕、缺陷责任期期满后结束。

监理服务期限：本项目实施全过程12个月（以委托方批准的开工日期为准）和缺陷责任期24个月。目前工期仅为计划工期，如业主因各种原因需作调整或工期拖延，监理单位应适当调整监理计划，但这种计划调整应以不影响监理服务水平为前提。业主对工期的调整或工期拖延，监理服务期也应作相应调整或顺延，但属正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，报价人在报价时应作考虑。

3.报价人资格要求

本次询价要求报价人须具备	工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级 资质。

本次询价	 不接受 联合体报价。

项目总监理工程师必须具有注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为房屋建筑工程，注册执业单位为报价人。

报价人自2012 年 1 月 1 日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指第1点所述资质方能承接的工程）。需同时提供成交通知书或免询价的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。

报价人按询价公告附件格式及内容要求签署了《报价申请人声明》，承诺不存在下列情形：

（1）为询价人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；

（3）与本询价项目的其他报价人为同一个单位负责人；

（4）与本询价项目的其他报价人存在控股、管理关系；

（5）为本询价项目的代建人；

（6）为本询价项目的询价代理机构；

（7）与本询价项目的代建人或询价代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本询价项目的代建人或询价代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本询价项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消报价资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法

机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平

台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规规定的其他情形。

4. 询价公告发布及报价报名

公告发布日期（含本日）：2019年3月29日至2019年4月8日

报名时间：上午：  9:30～11:30 ，下午： 14:00～16:00 。

注：报名时间自询价公告截止发布之日起不得少于5日

报价申请人报名时须提交的资料详见附件一《报价申请人报名提交资料一览表》，（一式二份，一份正本一份副本，若正本与副本有不一致，以正本为准）。

5. 正式报价人的确定方式：

1、满足资格审查合格条件的报价申请人多于等于3名的报价申请人为正式报价人。

6.联系方式

招 标 人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

联系人：谭工

联系电话：020-36063190

地址：广州市白云区人和镇 新白云机场东南工作区

邮编：510470

邮箱：

8. 其他说明

本次询价采用资格预审方式、非电子询价；

若报名的单位不足3家，则本项目将延长报名时间或重新组织询价。

报价申请人报名提交资料一览表

报价项目名称：惠州机场综合业务备勤用房项目工程施工监理

报价申请单位（盖章）

| 确认：询价人或询价代理机构接收资料人员与报价申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 询价人或询价代理机构 报价申请人 接收资料人员签名： 的代表签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 报名提交 资料要求 | 内页码 | 审核情况 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | ((此栏不需申请人填写) |  |  |  |
| 1 | 建设工程报价报名申请表 (一式两份,不用装订) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报价人代表的法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业营业执照副本复印件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 企业资质证书副本复印件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟担任总监理工程师理工程师注册执业证书 复印件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012年1月1日至今企业类似工程监理业绩证明材料复印件 | （报价申请人在此填写工程名称以及工程所属业主名称、地址、联系人及联系电话） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成交通知书或免询价相关证明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理合同 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竣工验收报告或竣工验收证明 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 报价人按照询价公告附件的内容签署盖章的报价申请人声明 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人证明书

报价人名称：

姓名：	    性别：	    年龄：	     职务：

系	（报价人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

报价人：（盖单位章）

年    月    日

授权委托书

本人	（姓名）系	（报价人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改监理询价项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	至          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投   标	人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	  月	  日

报价申请人声明

本询价项目询价人及询价监管机构：

本公司就参加  （项目名称）  报价工作，作出郑重承诺：

本公司不存在下列任何情形：

- 为询价人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；

- 与本询价项目的其他报价人为同一个单位负责人；

- 与本询价项目的其他报价人存在控股、管理关系；

- 为本询价项目的代建人；

- 为本询价项目的询价代理机构；

- 与本询价项目的代建人或询价代理机构同为一个法定代表人；

- 与本询价项目的代建人或询价代理机构存在控股或参股关系；

- 与本询价项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

- 被依法暂停或者取消报价资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规规定的其他情形。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，我公司愿意无条件接受询价人和建设行政主管部门的以下处理：

- 取消本项目报价、成交资格，并在相关网站告示；

- 由询价人没收报价保证金或合同履约保证金；

- 三年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司资金建设工程的报价；

- 三年内停止或禁止在广东省机场管理集团有限公司所辖范围内承接工程、供货或者执业；

- 对不良行为予以纪录，并进行公告；

- 报当地建设行政主管部门处罚；

特此声明

法定代表人签字或盖章：                       声明企业：(企业公章)

年   月   日

## 1.

## 报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询价人 | 名称：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 地址：广州白云国际机场东南工作区空港二路机场工程建设广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部三楼 联系人：周 电话：020-3603190 |
| 1.1.3 | 询价项目名称 | 惠州机场综合业务备勤用房项目工程施工监理 |
| 1.1.4 | 项目建设地点 | 惠州机场 |
| 1.1.5 | 项目建设概况、规模 | 本工程位于广东省惠州市惠阳区平潭镇，惠州机场本期航站楼东北侧约500米处。投资建设机场综合业务备勤用房用地总面积25.2亩，拟将机场值班用房、职工宿舍、公寓、饭堂、培训、档案、活动场地及办公为一体的综合业务备勤用房,将机场运营管理的基础配套设施，进行统一整合建设，规划总建筑面积11062 m2 ，配套建设停车场面积10000 m2 ，提高土地的使用率、提升办公效率，解决旅客停车便利。本期建设用地是离航站楼最近距离的一片区域，是解决旅客停车和机场业务用房的最佳选择区域。 新建项目总占地面积2318㎡，总建筑面积11062㎡。本次设计抗震设防烈度为6度，主体结构设计使用耐久年限为50年。 惠州机场综合业务备勤用房项目工程。建筑轴线总尺寸为48m×54.6m，钢筋混凝土框架结构，共四层。柱网为9m× 12 m，7.8 m× 12 m，一层层高4.2m，二到四层层高为3.6m，设1吨客梯2台。 南楼一层至四层为办公用房。北楼为配套设施用房，三层、四层宿舍住宿人数164人，首层餐厅就餐人数为280人。二层为培训中心和大型会议室。在宿舍区域设1吨客梯1台。 |
| 1.1.6 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 工程预计开工日期为2019年7月1日，2020年6月30日竣工； |
| 1.1.7 | 建筑安装工程费/工程概算 | 见询价公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见询价公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 见询价公告 |
| 1.3.1 | 询价范围（监理目标、范围、内容及要求） | 详见《委托人要求》 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 监理服务期从成交方接到成交通知书后，按甲方要求进场的日期开始，立即开始履行其服务，直到工程完工资料移交完毕、缺陷责任期期满后结束。 监理服务期限：本项目实施全过程（12个月）、缺陷责任期24个月。目前工期仅为计划工期，如业主因各种原因需作调整或工期拖延，监理单位应适当调整监理计划，但这种计划调整应以不影响监理服务水平为前提。业主对工期的调整或工期拖延，监理服务期也应作相应调整或顺延，但属正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，报价人在报价时应作考虑。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格工程 |
| 1.4.1 | 报价人资质条件、能力、信誉及资格审查方式 | 见询价公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 4.2.3 | 报价文件是否退还 | 不予退还。 |
| 5 | 是否采用电子询价报价 | 否 □是，具体要求： |
| 6 | 不予开启报价文件 | 到报价截止时间止，询价人收到的报价文件少于3家的，不予开启报价文件，询价人将依法重新组织询价。 |
| 7 | 否决性条款汇总 | 否决性条款是指询价文件中规定的不予受理报价或者作无效标、废标以及不合格标处理等否定报价文件效力的条款。 有下列情形之一的，询价人应拒绝接收其报价文件： 1、在报价截止期后逾期或未在指定地点递交报价文件； 2、报价文件未按询价文件要求密封； 3、在报价截止期前，报价人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开启报价文件会的）、本人身份证原件递交报价文件； |
| 8 | 第一成交候选人或成交人以外的报价人违法违规不影响成交结果 | 除第一成交候选人或成交人以外，其他报价人存在串通报价、弄虚作假、贿赂以及其他违法违规情形且在评审过程中未被发现的，视为对成交结果没有造成实质性影响，询价人可以继续开展询价活动。相关报价人的违法行为由行政监督部门依法处理。 |
| 9 | 成交预警谈话制度 | 根据省纪委、省国资委纪委和省机场集团针对工程廉洁风险防控制定的“政企共建”、“关口前移”、“预防在先”方案，工程相关项目的设计、施工、监理和咨询服务成交单位的项目经理、廉洁风险防控工作监督员，以及询价人工程管理部门领导和相关项目主管，均须参加由“政企共建”领导小组办公室领导及工作人员，以及询价人纪委办公室领导及工作人员组织的成交预警谈话。成交单位参与成交预警谈话后方可按规定签订有关合同。预警谈话的内容如下： （一）“政企共建”领导小组办公室领导介绍“政企共建”工作相关情况及信访投诉渠道和方式方法，开展预警谈话的目的、意义等； （二）成交单位项目经理介绍本单位基本情况，参与本工程的廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作监督员基本情况及工作思路。 |
| 10 | 合同签订要求 | 成交人将与询价人签订双方合同，另与询价人、用户签署三方补充协议，开具以用户广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司为抬头的增值税专用发票。 |

## 2.  报价方式及说明

（一）报价人必须是来自中华人民共和国的独立法人，提交有效的营业执照、资质证书、认证证书、安全生产许可证

（二）报价单位可谈得自行踏勘施工现场；

（三）报价人必须是来自中华人民共和国的独立法人，提交有效的营业执照、资质证书、认证证书、安全生产许可证；

（四）报价资料必须密封并加盖公章，所报的资料可备一份复印件审核。并提交U盘或光碟（电子文件包括营业执照、资质证书、认证证书、安全生产许可证等）。

（五）结算方式为综合总价包干（含税价）。

（六）业主有权对报价单位所报资料进行核实，业主根据报价资料进行市场调查，进行综合评议后选定检测单位。

（七）报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上完成合作商注册。

（八）报价单位总报价不可超过91.53万元。

报价报资料时间为2019年4月8日上午10：00前（资料和报价分开），开启报价文件的时间为另行通知，地点为广东民航机场建设有限公司X楼会议室召开开启报价文件会议，报价人法定代表人或其授权委托人必须准时参加并签名报到。

报价人法定代表人或其授权委托人未按时参加开启报价文件会议或未能出示有效身份证明的将被视为自动放弃报价。报价文件有下列情况之一者将被视为无效：

（1）无有效的法定代表人证明书和法定代表人授权代理人的授权书，以及授权代理人与签字人不符而又无有效更改授权代理人证明的；

（2）报价文件无按规定加盖法人单位公章，及无法定代表人签字或印鉴，或其授权代理人签字和印鉴；

（3）报价文件的编制，承包内容及报价方式与询价文件要求不相符；

（4）报价文件中各项检测有两个或两个以上的报价；

（5）逾期送达的报价文件。

业主当众启封报价文件，当场公布核查结果，宣读并记录报价文件的主要内容，报价人的法定代表人或其授权代表应签字确认。

## 3.  审查原则

以“工程利益第一”出发，按公正、科学、客观、平等的竞争要求，在对各检测单位的报价资料进行审查、评价和比较，业主将根据报价资料进行综合评议，拟选一家单位作为承担本次的检测工作。

## 4.  评审原则

在对报价单位的报价文件进行审查、评价和比较以及授予成交的过程中，报价单位不得对询价单位和评审成员施加影响，违者取消其成交资格，与此同时，询价单位和评审成员也保证不将评、定标的有关资料向报价单位或评审无关人员泄露。

以“工程利益第一”出发，按公正、科学、客观、平等的竞争要求，对报价单位报价的完整、准确及合理性；工期的合理和可靠性；技术方案的科学、可行及合理性；工程经验的丰富及熟练性；企业信誉及业绩等进行综合评审。

## 5.  评审办法

询价小组对报价人的报价进行评审，如：是否按照本次通知要求进行报价、报价是否完整等。询价小组将各报价单位所报的总价进行算术平均数计算然后再下浮 3% 后的结果作为报价总体水平的参考价。当有效报价等于参考价时，有效报价得分为100分；将有效报价与参考价相比，每高1%，扣1分，每低1%，扣0.3分，中间值采用插值法计算，最多扣至0分为止。最终得分保留小数点后两位。

询价小组按上述评出有效报价文件的报价得分后，将得分最高的单位确定为本项目的成交单位。

## 附件：开启报价文件记录表

开启报价文件时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 报价人 | 密封情况 | 报价保证 金 | 报价报价 （元） | 总监理 工程师 | 驻场监理机构 | 备注 | 报价人代 表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高报价限价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

询价人代表：          记录人：        监标人：

年    月

# 合同条款及格式

惠州机场综合业务备勤用房项目

工程施工监理服务合同

委托人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

监理人：

第一部分 协议书

委托人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

监理人：

委托人广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部与监理服务人                                  经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理服务人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：惠州机场综合业务备勤用房项目工程

工程地点：惠州机场

工程规模：本工程位于广东省惠州市惠阳区平潭镇，惠州机场本期航站楼东北侧约500米处。投资建设惠州机场综合业务备勤用房用项目工程用地总面积25.2亩，拟将机场值班用房、职工宿舍、公寓、饭堂、培训、档案、活动场地及办公为一体的综合业务备勤用房,将机场运营管理的基础配套设施，进行统一整合建设，规划总建筑面积11062 m2 ，配套建设停车场面积10000 m2（前期已建成并投入使用） ，提高土地的使用率、提升办公效率，解决旅客停车便利。本期建设用地是离航站楼最近距离的一片区域，是解决旅客停车和机场业务用房的最佳选择区域。

新建项目总占地面积2318㎡，总建筑面积11062㎡。本次设计抗震设防烈度为6度，主体结构设计使用耐久年限为50年。

惠州机场综合业务备勤用房项目工程。建筑轴线总尺寸为48m×54.6m，钢筋混凝土框架结构，共四层。柱网为9m× 12 m，7.8 m× 12 m，一层层高4.2m，二到四层层高为3.6m，设1吨客梯2台。

南楼一层至四层为办公用房。北楼为配套设施用房，三层、四层宿舍住宿人数164人，首层餐厅就餐人数为280人。二层为培训中心和大型会议室。在宿舍区域设1吨客梯1台。

监理范围：

按询价单位提供的施工图、有关资料及说明，承包惠州机场综合业务备勤用房项目工程总承包。询价范围参考由询价单位提供的施工图，其中主要工程内容包括但不限于：

（1）本项目的勘察测量范围：项目建设内容的相关地质勘查、工程勘察（包括初步勘察、详细勘察）及机场现状测量（具体要求详见惠州机场综合业务备勤用房建设项目可行性研究报告）。

（2）本项目的设计范围：确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件（具体要求详见惠州机场综合业务备勤用房建设项目可行性研究报告），包括初步设计、初步设计概算、施工图设计、施工图预算编制、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期设备采购咨询服务、配合审核竣工图及质量缺陷处理等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计及其它配套工程的设计。

（3）本项目的施工范围：施工图设计及工程量清单范围的所有工程施工（含保修期）。

总投资：  4385.68万元（以工程决算为准）；

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①本合同协议书；

②本合同专用条件；

③监理委托函或成交函、询价文件及答疑纪要；

④报价文件及其附件；

⑤本合同标准条件；

⑥标准、规范及有关技术文件；

⑦在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、本合同监理服务费合同价为          （¥      元）。经询价确认的监理服务费为本询价工程的监理合同价，作为签订监理合同、监理服务费进度款拨付的依据。

本合同监理服务费结算价以监理工作范围内国家有关部门或业主批准的初步设计概算的建筑安装工程费作为监理服务费计费额，（其中：甲购设备部分按监理范围内设备合同初审总价的40%计入监理服务费计费额），按发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》不作下浮计算，其中专业调整系数为 1 ，工程复杂程度调整系数为 0.85  ，高程调整系数为1，计得监理服务费收费基价，再按报价下浮率计取监理服务费结算价。

如无批准的初步设计概算，则最终按监理工作范围内对应项目的结算金额作为监理服务费计费额。

本合同涉及支付及发票均按增加用户方即广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司的三方补充协议约定执行。

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同正本 两 份，副本 七  份，委托人持 一正五副   ，监理人持 一正两副   ，自双方签字盖章之日起生效。

委托人：(签章)                          监理人：(签章)

住所：                                  住所：

法定代表人：(签章)                      法定代表人：(签章)

本合同签订于：_     _年_______月_______日　　广州市

第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指受委托人委托承担项目建设管理任务全过程工作的一方。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

如果合同条款间有矛盾，除非在专用条件中另有规定，应以按时间顺序以双方最后签认的为准。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定组建监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要，如果部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉工作情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（在专用条件中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

(1) 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人为监理人办公场所等设施提供相关协助。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人书面报告。如在紧急情况下未能事先书面报告时，则应在24小时内向委托人补充做出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人书面同意。

第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因委托人原因受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予相应延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条或第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限届满后次日起计算。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，任何一方可向委托人所在地人民法院提起诉讼。

第三部分 专用条件

第一条　本合同适用的法律及监理依据：

⑴ 国家工程建设的法律、法规、条款及有关政策规定；主管部门批准的建设计划、规划、设计文件；民航总局发布的部门规章。

⑵ 委托人与勘察、设计、施工总承包单位签订的与本工程项目相关的合同或协议。

⑶ 经批准的施工图纸及说明，经图纸会审确定的修改设计通知书。

⑷ 国家和地方现行的建筑 工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

⑸ 当地现行的预算定额、取费标准以及有关建设管理办法。

⑹ 当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。

⑺ 委托人发出的指令。

⑻ 经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划和监理细则。

第二条 监理范围和监理工作内容：

1、监理范围为惠州机场综合业务备勤用房项目工程 工程勘察、设计、设备采购安装调试、施工准备阶段、施工阶段、调试阶段、验收阶段、文件归档、质量保修期的工程建设监理。

2、监理主要工作内容包括：

2.1参与监理合同签订后有关分承包商的询价，评审，参与核查有关询价文件，参加合同谈判工作。并提出监理意见。
　　2.2参与主要辅助设备的询价，评审，合同谈判工作。并提出监理意见。
　　2.3核查设计单位提出的初步设计文件（包括：设计说明，主要设备材料清册，设计图纸等）是否符合委托人要求。

2.4核查施工图与各工程的水，气，电等的接口配合与确认，协调施工图计划进度。协助委托人监督检查施工进度落实情况。

2.5审查承包商选择的分包单位，试验单位的资质并提出意见。

2.6参与施工图交底，参与图纸会审，并提出监理意见。

2.7核查设计变更，并提出监理意见。

2.8对施工图交付进度进行核查、督促、协调。

2.9主持或协助委托方进行分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评；审查承包商提交的施工组织设计，重点审核施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。审查承包商须报委托人的重要工序的作业指导书。
    2.10协助委托方根据有关安全管理的法律，法规，进行安全生产管理。制定工程安全文明施工的各项管理制度，报委托人批准后实施；监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。参加由委托人组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大问题时，有权发出暂停施工的通知。按照委托人的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据现场具体情况随时组织有针对性的检查活动；召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安全文明施工周报，月报；制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。执行安全文明施工的考评与奖罚。

2.11查验重要施工机械，起吊设施经检验的有效合格证件；检查承包商实验室及其实验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验，测量与试验设备的有效合格证件；检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。

2.12检查施工现场原材料，构件的质量和采购入库，保管，领用等管理制度及其执行情况，并对原材料，构件的供应商资质进行审核，确认。

2.13按验收标准核查主要安装用材料，设备质量，提出有关验收问题的监理意见。参加包括主要辅机等检查设备保管办法，对设备的保管提出监理意见。并对检验中发现的设备、材料的缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报委托人并协助处理。为保证工程、设备的质量和技术要求，所需要的工作联系、收资、调研等外出活动。制定并实施重点部位各工作节点的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。

2.14监督承包合同的履行，维护委托人的正当权益。工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工，不准拨付工程进度款，不准进行工程验收；监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实；认真做好各种索赔的取证工作和有关的事实核查，为委托人提供完整可靠的处置依据；随时向委托人提供建设资金的使用情况，使之能有效地调度与运作，这些资料具有可追溯性，是最终工程结算的依据。协助委托人核实工程量，对签证工程量管理到位，所签证的工程量应与实际相符并能及时准确地按相关的规定进行计量。在收到施工单位进度款申请书5天内审核提交委托人；在规定时间内审查承包商各类工程预（结）算书，工程付款必须有监理工程师签字。

2.15工程竣工，负责督促施工方进行合同结算，并协助委托方进行工程竣工决算。

2.16定期向委托人书面报告监理情况。并就工程建设的重要阶段提出监理报告，重大问题及时向委托人专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关部门对监理报告的要求及规定。

2.17定期召开监理例会，通报质量现状提出改进措施并监督实施；盘点工程进度，分析质量进度趋势，提出分析报告及改进要求，建议，报送委托人并监督实施。协助委托人协调工程建设中出现的需要解决的问题，提出监理意见并监督实施。

2.18建立管理信息系统进行质量，安全，投资，进度，合同等方面的信息管理。与委托人和总承包商可以交换信息，也可按特定授权范围共享数据库资源，运用软件等先进的管理手段加强对工程质量，进度，投资和安全的控制。依据委托人的工程管理模块进行工程管理，随时能提供工程管理全过程所需的文件资料；在工程结束后，按档案管理要求提供完整的电子文本。编制整理监理工作的各种文件，通知，记录，检测资料，图纸等，合同完成或终止时交给委托人。

2.19参与协调工程的分系统试运行和整套试运行工作。对在试生产期中出现的设计问题，设备质量问题，施工问题提出监理意见。协助委托人完成达标投产工作。
    2.20监理的其他工作还包括：

（1）编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给委托人。

（2）在监理合同签订生效后，由总监理师组织编写监理规划，报委托人批准后实行。

（3）受委托人委托，监理人在现场行使安全生产监督，管理职责，负责项目日常安全管理工作。监理人应设立专职的安全监理员。

2.21监理单位对施工企业落实用工实名情况进行监理。对施工单位未按本规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的建设主管部门报告。

2.22按规定应由监理人完成的其他工作。

第三条  监理工作要求和委托人要求：按询价文件（工程部门填写）。

第四条　外部条件包括：委托人负责工程建设的所有外部关系协调。

第五条　委托人应提供的工程资料及提供时间：

设计、施工图纸及有关技术资料、施工合同：按管理需要提前提供。

第六条  委托人为监理人办公场所等设施提供相关协助。

第七条  委托方指派                 作为代表与监理方进行沟通。

第八条  实行总监理工程师负责制，总监理工程师对监理工作负总则。总监理工程师，监理工程师都必须取得相应的资格证书，并且有类似工程的监理业绩。

总监理工程师和从事工程监理工作的主要人员名单：

| 姓名 | 职称 | 专业 | 注册资质证书 |
| --- | --- | --- | --- |

第九条 项目监理机构人员应保持稳定。在施工期间，总监，总监代表应常驻现场，且不允许有即使短期同时离开施工现场的情况。若总监离开施工现场，应明确一名总监代表代行其职并全权负责。如发现监理人员与标书不符、专业监理工程师配备不全、未持证上岗，或经委托人检查存在不在岗情况，委托人将按询价文件要求予以相应的经济处罚。

第十条 在整个施工期间，委托人有权对监理人提供的监理人员进行考核，对考核不合格的人员，委托人提出调换，监理人应无条件接受。

第十一条 双方责任

（1）监理人的责任：如果确认监理人违反了通用条款中关于监理人权利和义务的规定，则监理人应对由此引起的或与之有关的事宜负责向委托人赔偿。
　　（2）委托人的责任：如果确认委托人违反了对监理人权利和义务，则委托人应负责向监理人赔偿。
　　第十二条 如果认为任何一方对另一方负有责任时，则应仅在下列条件下支付赔偿，累计赔偿额不超过监理合同总额：

赔偿金＝直接经济损失*报酬比率（扣除税金）

第十三条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1．本合同监理服务费合同价为          （¥      元）。经询价确认的监理服务费为本询价工程的监理合同价，作为签订监理合同、监理服务费进度款拨付的依据。

2.履约保证金

2.1、履约保证金：无。

3.付款方式：

3.1、预付款

签订合同后委托人向监理人预付本合同额的10%作为预付款，即：人民币:         (大写)，（￥          元）。

3.2、进度款

委托人在监理期的每季度后的次月15号前支付上季度的监理服务费，每次支付额度以委托人支付承包商的进度款作为基数进行计算，支付款计算公式：

委托人每次支付额=（委托人累计支付承包商合同内的进度款÷承包商的合同价×监理合同价-累计已支付的监理服务费。[公式中承包商合同若有结算价，按结算价替换相应合同价]

3.3当累计的监理服务费小于预付款金额时，委托人不支付监理服务费。直至此累计值超过预付款金额时，委托人一次性扣除预付款金额后支付监理服务费。此后，委托人每季按上述公式支付监理服务费。到项目完工，监理费进度款支付至监理合同价的80% 。

3.4所监理的工程竣工验收合格(经质检部门认可)后，监理人收到承包商工程结算书以及其他结算资料，应在60天内完成审核工作。

3.5监理人按委托人要求办理监理服务费结算手续，结算完成委托人初审及完成以下3.6中委托人考核内容后，付至结算初审金额的93％。按要求需要结算复审的合同，结算价款以经政府或业主指定(认可)的审核单位最终审定以准，工程结算复审完成后，支付结算款至复审金额的97%。

3.6监理服务及结算初审手续完成后，委托人根据施工质量，工期，安全，工程造价的控制情况，对结算金额15％的费用进行考核支付。具体考核内容、计算方法见附件。由委托人根据附件表格对监理人的服务进行考核打分，考核表作为监理人申请相关款项的支付依据。考核内容包括：

（1）质量考核：建设期建设质量，工艺满足竣工验收及投产要求，未发生重大质量事故，支付合同结算额的5％，否则扣除。由于施工单位未执行监理人意见，导致建设质量，工艺不能满足达标投产要求的，监理人不承担责任。

（2）进度考核：工程按合同工期完成，支付合同结算额的2％，否则扣除。由于委托人原因，不可抗力原因或设备供应商原因造成工期延误，监理费不予扣减。

（3）安全考核：在工程监理范围内未发生由于施工安全方案，措施造成死亡或重大设备事故，支付合同结算额的3％，否则扣除。施工单位未执行监理意见造成安全事故，监理人不承担责任。

（4）投资控制效果考核：监理人对签证工程量管理到位，所签证的工程量应与实际相符并能及时准确地按相关的规定进行计量，在收到施工单位进度款申请书5天内审核提交委托人；在所监理项目办理结算手续的(60)天内完成结算审核，且准确率在委托人审核结算额的+-10％以内的，支付合同结算额的3％，否则扣除。

（5）管理考核：根据”三控制、二管理，一协调”内容具体，落实得力，分别支付合同结算额的2％，否则扣除。

3.7 委托人保留结算金额的3%作为缺陷责任期保证金，监理缺陷责任期满(二年)后付清。

3.8 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：

附加工作报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日

第十四条　本合同用  人民币  支付。

第十五条　在监理业务范围内，监理人如需聘用专家咨询或协助，应征得委托人同意，其费用由监理人承担。

第十六条　奖励办法：（如有，由委托人与监理人另行约定）

第十七条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向委托人所在地人民法院提起诉讼。

第十八条缺陷责任期责任：

监理缺陷期为工程竣工验收后二年。

监理人负责检查项目使用状况，确认问题责任所属，督促责任方做好保修工作。

附件1：考核表

监理人完成监理工作及结算手续后，由工程主管部门填妥此表，作为申请监理费用的依据。

| 考核标准 | 考核分值 | 考核分值说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、质量考核（10分）（占结算额5%） |  |  |
| 1、制定质量保证措施（2分） |  |  |
| 2、建设期建设质量达到竣工验收标准（4分） |  |  |
| 3、建设期间提出改进施工工艺，为委托人节省成本的（2分） |  |  |
| 4、协助委托人进行关键工序、隐蔽工程质量查验（2分） |  |  |
| 二、进度考核（5分）（占结算额2%） |  |  |
| 1、进场前提交监理工作计划（2分） |  |  |
| 2、合同按工期完成（此项如无按时完成，属委托人、不可抗力或设备供应商原因的，可书面说明）（1分） |  |  |
| 3、每月按时审核承包商进度款（2分） |  |  |
| 三、安全考核（10分）（占结算额3%） |  |  |
| 1、制定安全文明施工措施（2分） |  |  |
| 2、定期检查承包商安全施工情况，并记录安全检查台账（3分） |  |  |
| 3、召开安全例会，形成会议纪要（2分） |  |  |
| 4、查验重要施工机械，起吊设施经检验的有效合格证件（1分） |  |  |
| 5、检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况（2分） |  |  |
| 四、投资控制效果考核（10分）（占结算额3%） |  |  |
| 1、签证管理（5分） |  |  |
| 1）签证工程量真实准确 |  |  |
| 2）签证工程量无重大错漏 |  |  |
| 3）签证签署及时有效 |  |  |
| 2、结算管理（5分） |  |  |
| 1）协助委托人及时督促承包商办理结算手续 |  |  |
| 2）（60）个工作日内完成承包商结算审核手续 |  |  |
| 3）结算额不超过委托人审核结算额的5% |  |  |
| 五、管理考核（5分）（占结算额2%） |  |  |
| 1、”三控制、二管理，一协调”是否落实得力 |  |  |

监理工程师（签章）

工程管理部门项目经理（签章）

考核部门：（        ）工程部

附件2：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目询价报价、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期与监理合同的规定相同。

甲方单位：(盖章) 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部   乙方单位：(盖章)

法定代表人：                                               法定代表人：

地址：                                                     地址：

电话：                                                     电话：

2019年   月    日                                          2019年    月     日

甲方监督单位（盖章）

年   月   日                                            年   月   日

附件3：

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

监理单位管理办法

- 总 则

第一条  为提高广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部”）工程建设项目监理单位的管理水平，规范广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部项目建设工程监理行为，实现对监理单位的规范化、标准化和量化管理，提升监理单位的整体素质，建立优胜劣汰的市场竞争机制,同时确保工程的质量和安全施工，特制定本管理办法。

编制依据：《建设工程监理规范》（GB50319-2013）等国家的法规。

本办法所称监理单位，是指取得国家工程监理企业资质，接受建设单位的委托，对建筑活动实施监督和管理的独立法人单位。

本办法所称总监理工程师，是指具有相应的执业资格，经企业法定代表人书面授权，全面负责工程项目监理工作的总监理工程师。

第二条  监理单位需按照监理合同、国家监理规范履行监理工作职责。

- 监理单位考核办法

第三条  考核办法

考核以月度考核、季度考核和综合考核相结合的方式进行：

（一）月度考核：由工程部门牵头，组织有关人员每个月一次对监理单位进行考核、评分、排名。考核内容为本月内监理单位的日常表现，以对日常考核表的统计为考核依据；

（二）季度考核：由工程部门牵头，组织有关人员每三个月一次对监理工作进行检查、考核、评分。

（三）综合考核：由广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部主要领导带队，组织有关部门每年一次对监理工作进行检查、考核、评分。

第四条  监理工作考核的依据：

（一）国家颁布实施的有关工程建设的法律、法规、标准、条例；

（二）工程项目监理规划及监理实施细则；

（三）承包商及其它方面反馈的有关信息。

第五条  月度考核方式

业主通过填写监理工作现场检查表的形式对监理工作进行检查，监理工作现场检查表填写完成后应一式两份由业主、监理现场负责人员签字确认后留底。

监理单位月度考核表格格式如下：

表1   XXX工程监理工作现场检查表

时间：

| 序号 | 现场管理的检查内容 | 检查结果 | 情况简单描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理单位总监理工程师是否到位 |  |  |  |
| 2 | 总监是否及时协调解决问题 |  |  |  |
| 3 | 总监是否巡查现场 |  |  |  |
| 4 | 总监是否参加与所建项目有关的安全、质量、进度等检查 |  |  |  |
| 5 | 总监是否按规定签署各类审查表 |  |  |  |
| 6 | 总监是否有分析监理工作状况，完成各阶段监理工作总结 |  |  |  |
| 7 | 监理单位监理工程师、监理员是否到位 |  |  |  |
| 8 | 监理工程师是否及时审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请。 |  |  |  |
| 9 | 监理工程师是否及时对本专业分项工程隐蔽工程验收 |  |  |  |
| 10 | 监理工程师是否根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； |  |  |  |
| 11 | 监理工程师是否核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况 |  |  |  |
| 12 | 监理员是否做好安全生产的宣传教育和监理工作 |  |  |  |
| 13 | 监理员是否做好日常安全巡视检查，掌握安全生产动态 |  |  |  |
| 14 | 监理员是否做好安全活动记录的台账 |  |  |  |
| 15 | 监理员是否有检查施工人员持证上岗情况 |  |  |  |
| 16 | 监理员是否做好监督检查施工单位安全整改的落实情况 |  |  |  |
| 17 | 监理工程师是否每天及时收集工程信息并及时发出工程中存在问题的监理联系单 |  |  |  |

检查记录人:                             监理单位确认：

说  明

1.本检查表由业主现场管理工程师每月进行检查,须实事求是地进行检查，并于部门资料员存档。

2.每一项的检查结果如果是“否”请打“х”，如果是“是”请打“√”；打“х”,必须有简单描述,说明情况。

3.检查结果是“х”的项目,被检查的单位必须及时整改并函告业主。

4.本卡一式两份，业主、监理各存一份，作为月度考核的主要依

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

第六条  项目监理机构人员应保持稳定。施工期间，总监，总监代表应常驻现场，且不允许有即使短期同时离开施工现场的情况。若总监离开施工现场，应明确一名总监代表代行其职并全权负责，同时需向业主请假方可离开，否则广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部可按有关规定进行经济处罚：总监每天处罚6000元人民币，总监、总监代表、区域监理组组长每天处罚5000元人民币，专业监理工程师每天处罚3000元人民币。

第七条  季度考核方式

季度考核分为六个方面：组织管理、质量控制、进度控制、投资控制、合同控制、监理资料。满分100分，其中：组织管理25分、质量控制25分、进度控制15分、投资控制15分、合同控制10分、监理资料10分。

表2     监理单位季度考核表

时间：    年   月

| 序号 | 项目 | 标准分 | 得分 | 得分情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 | 20 |  |  |
| 2 | 质量控制 | 25 |  |  |
| 3 | 进度控制 | 15 |  |  |
| 4 | 投资控制 | 15 |  |  |
| 5 | 合同控制 | 10 |  |  |
| 6 | 监理资料 | 10 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

说  明

1. 本考核表由业主进行季度考核时填写,填写须实事求是。

2. 组织管理：通过对此次考核的该工程《监理工作现场检查表》进行统计，每一次监理人员未按规定在场情况，检查评分扣1分。

3. 质量控制：通过对此次考核的该工程《监理工作现场检查表》进行统计，每发现一次监理未对施工质量进行有效监督的情况，检查评分扣1分。

4. 进度控制：通过对此次考核的该工程《监理工作现场检查表》进行统计，每发现一次监理未及时统计进度报表、审核施工单位进度表，未分析进度提前或滞后原因的情况，检查评分扣1分。

5. 投资控制：通过对此次考核的该工程《监理工作现场检查表》进行统计，每发现一次监理未及时审核上报计量支付报表、计量资料、工程变更的情况，检查评分扣1分。。

6. 合同控制：通过对此次考核的该工程《监理工作现场检查表》进行统计，每发现一次监理未及时督促、检查合同执行情况，检查评分扣1分。

7. 监理资料：通过对此次考核的该工程《监理工作现场检查表》进行统计，每发现一次监理未及时填写监理资料，则检查评分扣1分；

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

第八条  综合考核

综合考核汇总表格式如下：

表3     综合考核汇总表

监理单位：

检查评比日期:      年   月   日

| 总计得分 100分 | 一、日常检查 40分 | 二、监理单位工作检查、考核表30分 | 三、总监考核30分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表二×0.3 | 总监考核分×0.3 |

（一）日常检查总分＝月度考核平均分×0.4

（二）监理单位工作检查、考核表（表4）

项目名称：                     监理公司：

建设单位：                     监理人员：

| 项目 |  | 内容 |  |  | 标准分 |  |  | 得分 |  | 得分情况说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织 |  | 组织机构 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  | 人员配备 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 制度 |  | 管理制度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 情 况 |  | 质 量 控 制 35 分 | 技术资料的审批 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料把关工作 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理程序 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旁站、检查、隐蔽验收 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工安全文明管理 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本期质量检查情况 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 作 情 况 | 进 度 控 制 10 分 |  |  | 上报统计报表 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审批审核进度计划 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提前或滞后的原因分析及采取的措施 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 投 资 控 制 17 分 |  |  | 审核进度报表 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进度款的审批 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程变更管理 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工延期索赔 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场签证管理 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合 同 控 制 8 分 |  |  | 合同文件的理解掌握、纠纷 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 督促、检查合同执 行情况 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分包合同的审查、检查 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保险执行情况 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 执 行 力 5 分 |  |  | 监理细则执行情况 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结合具体工程提出的合理化建议 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 监 理 资 料 | 监理资料的规范、完整；监理月报的提交质量 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 是否按时完成编制和提交 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 监理资料的保存、整理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 对特殊部位质量的检验和资料的补充 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 对上次检查不足地方的改进情况 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总得分及评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）检查、考核内容及评分标准：

1、组织机构、技术配备及管理制度方面：

(1)机构是否健全，分工是否明确；主要领导是否同监理合同中规定的相符，到位情况；内部团结情况；是否能对下属进行有效管理。

(2)主要监理人员是否具有监理资格；实际操作中是否能够胜任所担任岗位的正常工作。

(3)内部管理制度是否健全；是否按建设单位、监理合同的要求建立内部管理制度及工作制度；有无违反纪律对工作造成影响及玩忽职守的情况；有无对建设方的规定、通知和指令不执行的情况或执行不力的情况。

(4)监理工作中有无相互扯皮、拖延的现象。

2、监理业务方面包括：质量、进度、投资、合同、资料的管理与控制：

(1)质量控制

①测量工作：是否有完整的测量方案；是否对承包人的控制测量和施工放样测量工作进行督促检查；是否对关键部位进行监控测量复核(检测手段齐备，检测频率符合技术规范要求)，效果如何。

②材料、试验工作：是否对承包人的试验工作进行了有效管理；督促检查承包人健全自检系统；是否对材料或商品构件试验进行现场调查，按规定独立抽检；验证试验、标准试验、工艺试验、验收试验是否准确及时。

③监理程序是否严格执行；对承包人的施工方案的审查是否准确，或及时提出意见。

④旁站检查工作是否到位；现场记录是否符合要求；对关键部位的监理是否及时准确；能够预先发现问题，避免质量事故的发生；重大问题是否及时汇报。

⑤工序检验认可：是否对承包人完成自检合格的各道工序进行及时的验收签证认可。

⑥工程问题处理：是否按照监理程序对施工质量问题或事故进行及时处理并上报。

⑦质量评价：各种质量检测指标合格；外观良好；未出现质量问题和事故；未产生质量缺陷；尽量避免返工现象。

(2)进度控制

①能否按时上报进度统计报表。

②对承包人上报的年、季、月、旬计划的审批是否准确，检查和调整是否及时。

③是否经常深入工地，了解承包人的工、料、机投人情况；对计划超前或滞后提出分析意见；对进度滞后的工程是否采取了措施。

(3)投资控制

①是否按时审核上报进度报表。

②对各种质量检验报告单、中间交工证书、中间计量表是否及时准确签认，有无漏签、错签；对承包人上报的资料的审核是否准确；对计量支付的理解是否透彻，计量方法、原则掌握严格、正确。

③工程变更处理情况：是否按合同及规定的程序对发生的变更问题及时处理；能否对承包人上报的费用、工程数量计算提出审核意见；对有争议的变更问题提出自己的意见；

④延期索赔处理情况：是否按合同及延期索赔程序执行；对事件能及时作出反应并上报，采取应急措施，减少损失；客观、完整地做好现场情况记录；签认各种记录、报表，提出调查、初审意见。

⑤签证管理情况：按程序处理，如实记录，正确签证。

(4)合同管理

①对合同文件的学习、掌握情况；协调处理合同纠纷、界面问题。

②协助承包人对各种保险的办理与理赔情况。

③分包工程的审查、报批及管理情况。

(5)档案资料管理

①各项目部是否有根据具体工程制订和补充的监理细则、规程、分项工程监理方案等内容及执行情况。

②内部学习及对承包人的业务培训；对监理工作或工程管理的合理化建议等。

③监理资料、表格规范化方面

(a)监理文件传递是否按程序执行，有无错漏。

(b)资料是否完整、统一、规范。

(c)根据监理规范和工作程序要求，对特殊部位的质量检验表有无补充。

(d)签认是否及时，有无迟签或误签。

(6)对上次检查、考核过程中发现的问题的改正情况等。

四、制定切实可行的分值表：

依据以上考核内容，制定出各检查内容的分值表，便于工程部门和现场管理工程师操作打分。一般情况下，可以按照上表4的项目分值打分。

第九条 总监的考核

表5    总监考核表

| 总监考核表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本分值 100分 |  |  |
|  | 工作表现 | 得分 |
| 加分项 | 1、 |  |
|  | 2、 |  |
|  | 3、 |  |
|  | 4、 |  |
| 扣分项 | 1、 |  |
|  | 2、 |  |
|  | 3、 |  |
|  | 4、 |  |
| 总得分： |  |  |

根据以上总监考核表对总监工作进行考核，基本分值为100分，分别将加分和扣分表现填入表中，并记入相应分值，加分为正、扣分为负，最后相加得出总得分：

（一）总监理工程师在考核年度内具备以下条件给予加分：

1.项目被国家、省、市级建设行政主管部门或同级行业协会评为优质工程的，分别加6分、4分、3分；

2.管理突出，被国家、省、市推荐参观学习、推广的，分别加4分、3分、2分；

3.被惠州市评为标准化示范工地的，加2分；

4.技术创新方面表现突出受到国家、省、市级表彰或在国家、省、市级会议上作经验介绍的，加4分、3分、2分；

5.总监在惠州市组织应对重大事件、突发事件以及应急事件中表现突出的，获得表彰，加3分。

（二）总监理工程师有下列行为之一的，考核时每次扣6分：

1.未履行监理职责，工程发生四级质量、安全事故的，或工程发生一次死亡2人（含2人）以上事故的；

2.利用职权吃、拿、卡、要、报，或指定建筑材料、构配件、设备供应商或分包队伍的，造成严重的不良影响；

3.有其他违法违规行为且情节严重的。

（三）总监理工程师有下列行为之一的，考核时每次扣５分：

1.经查实现场总监理工程师与成交总监理工程师不符且未按规定履行变更手续的；
　　2.经查实总监理工程师未到岗到位或现场资料由他人代替签发的；
　　3.因未履行职责，工程存在质量、安全隐患，被质量和安全监督部门责令停工的；
　　4.开工前施工图或涉及结构安全的重大设计变更未经审查批准而允许施工的；
　　5.对施工组织设计、各类质量专业技术方案或安全专项施工方案未进行审查的；
　　6.对违法分包、转包、挂靠、非法用工等行为未及时发现、制止、报告的；
　　7.对现场施工企业从业人员未签订劳动合同、无证上岗等问题检查不到位或不制止的；
　　8.与设计单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量或损害他人利益的；
　　9.被省级以上建设行政主管部门通报批评的；
　　10.有其他违法违规行为且情节较为严重的。
　　（四）总监理工程师有下列行为之一的，考核时每次扣4分：

1.遇到重大突发事件或台风等恶劣天气，擅离职守、通讯不畅，或未及时采取有效措施的；
　　2.未及时制止施工单位不按照设计图纸和工程建设强制性标准施工的；
　　3.开工前，未对施工现场周边环境进行安全评估，或评估与现场实际不符的； 
　　4.未落实安全生产从零工作法，安全记录弄虚作假的；
　　5.对不合格建材等把关不严，应用到工程上的；
　　6.对施工单位招用无资质或无安全生产许可证的专业承包、劳务分包队伍，未严格审查把关的；
　　7.未采取旁站、巡视、平行检验等检查方式监理的；
　　8.项目监理机构监理人员专业、数量不能满足工程项目监理工作需要的；
　　9.现场监理人员未按成交标书全部到位，且未按规定履行变更手续的；
　　10.现场监理机构中返聘人员数量超过三分之一的；
　　11.项目监理机构人员配备不合理，土建、水、暖、电、投资未配备符合相应执业资格要求的专业监理工程师；
　　12.总监代表不具备相应执业资格；
　　13.有其他违法违规行为的。
　　（五）总监理工程师有下列行为之一的，考核时每次扣3分：

1.现场监理机构人员未取得资格即上岗的；
　　2.现场监理人员执业不规范，监理日志记录不详实，工程资料不齐全，归档混乱的；
　　3.未按规定使用监理行业统一表格的；
　　4.对施工单位提交的资料未及时审查或审查不认真的；

5.未履行监理职责，施工现场的围挡墙、临建设施、场地硬化等未按标准化工地要求实施的；
　　6.对建设行政主管部门有关规定或布置的任务未及时贯彻执行的；
　　7.项目监理资料签证、签章、签字混乱，不具备从业能力或执业资格的人员超越资格或权限在相关资料上签字；
　　8.档案管理混乱，资料不齐全、不完整、不分类，归档不统一；
　　9.监理规划、监理实施细则编制、审核、审批不符合《监理规范》和工程建设强制性标准要求的；
　　10.现场未留置加盖单位公章的监理人员《执业手册》复印件，未留置监理人员缴纳劳动保险清单及退休返聘的未出示退休证的；
　　11.项目监理机构组织制度和岗位职责不健全、不完善的；
　　12.经查实项目监理机构其他人员未到岗到位的；
　　13.擅自调整监理机构人员，未按规定登记备案的。

第十条  各工程部门负责将总监理工程师良好和不良行为记录和记分录入广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部信用数据库，并接受被扣分总监的投诉及组织调查取证等工作。

第十一条  综合考核汇总表使用情况说明

    - 该表格所包含的内容为按照一般建设工程设计的，针对不同的项目，在内容和分值上依据具体工程的特点可以进行调整，以便于能更好的切合具体项目的管理；

    - 按照以上内容和表格，优秀为85分以上；称职为70—85分；不称职为70分以下；

    - 工程部门和现场管理工程师在对工程监理考核、检查及评分时除了要按照前面提到的原则外，还应该实事求是，多下工地，多检查、多观察，按照实际情况来打分；

    - 在进行监理单位询价和签订合同时，规定考核达到优秀时要给予一定的奖励，以充分调动监理公司的工作积极性。考核不称职要按比例从监理服务费用中扣除一定的费用，所有这些条款都要明确写进监理合同中，运用经济的杠杆督促监理公司对工程监理人员加强管理，从而达到提高监理管理水平的目的。同时建立监理单位的诚信记录档案，对考核优秀的监理单位记录在案，在将来的项目监理单位询价时给予优秀的监理单位优先考虑权利。

- 监理月报的审查

第十二条  监理月报的审查要求

审查监理月报是工程部门了解、掌握和确认监理服务质量的重要依据之一，也是全面总结当月监理各项工作的客观证据。因此，工程部门的每个管理人员都要阅读和审查与本人职责相关的“监理月报”内容。

主要审查内容如下：

  - 工程概况，包括本月工程基本概况和工程形象部位；

  - 工程进度，包括本月实际完成情况与计划比较；

  - 工程质量，包括本月工程质量情况分析和采取的措施及效果；

  - 安全生产，包括本月安全生产、文明施工中存在问题分析和采取措施；

  - 工程计量，包括工程量审批情况、合同金额和支付金额、工程款支付情况分析、本月采取的措施及效果、主要说明计量情况、合同金额和支付金额等；

  - 合同履约，包括合同的履约情况、工程变更、工程延期费用索赔情况；

  - 原材料供应，主要材料、设备及构配件供应情况；

  - 施工现场目前需要协调和解决的问题。包括：工程延期、质量、安全、进度、材料供应、异常天气影响等；

  - 监理工作，包括监理人员的配置、监理实施效果、施工单位对监理程序的执行和监理例会召开情况；

  - 监理总结，包括本月对工程进度、质量、安全、工程款支付等方面评价、本月监理工作总结、有关工程的意见和建议和下月监理工作要点。

- 附 则

第十三条  本办法由广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部制度建设工作领导小组负责解释，自下发之日起执行。

惠州机场综合业务备勤用房项目工程

施工监理服务合同的补充协议

原合同号：

发包人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人：

用  户：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

鉴于惠州机场建综合业务备勤用房项目工程施工监理服务合同用户为广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为       的《惠州机场建综合业务备勤用房项目工程施工监理服务合同》（以下简称“原合同”，金额为人民币：      元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

- 原合同中凡涉及发包人支付的条款均是指：经发包人审核后，由用户设立的专用账户支付。

- 原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司为抬头的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

用户开票信息：

公司名称：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

纳税人识别号：91441300579725878W

开户银行：中国建设银行股份有限公司惠州下角支行

银行账号：4400 1718 2350 5300 4179

公司地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路1号东方威尼斯花园A8栋3单元11层05号房

联系电话：0752-5718023

三、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司。

四、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，用户执两份。

发包人:广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（盖章）

法定或授权代表人签名：

承包人：                                （盖章）

法定或授权代表人签名：

用  户：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司（盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：  年    月   日

# 第二卷

# 第五章委托人要求

## 一、监理要求

1.  项目概况

详见询价公告

2.监理目标

2.1工程项目投资控制目标：不超过经批准的工程概算（以工程结算为准）；

2.2工程项目进度控制目标：工程预计开工日期为2019年7月1日，2020年6月30日竣工；

2.3工程项目质量控制目标：合格工程。

2.4工程项目安全控制目标：无重大安全事故、无地下管线破坏事故。

2.5环境保护监理控制目标：针对噪音、夜间作业、焚烧、机械排气等方面的控制达到环境保护部门验收要求。

3.监理服务期限

详见询价公告

## 二.  监理范围及内容

详见询价公告

## 三、监理工作要求及工作程序

1、监理工作应依据《建设工程监理规范》（GB/T　50319-2013）、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，严格贯彻《工程建设标准强制性条文》，确保工程的施工质量、进度、成本和安全生产。

2、成交单位应提供能满足本合同段工作所必需的监理设施、设备等，监理部及临水临电、网络由报价单位自行考虑，为便于开展工作。

1）办公设备配置要求

成交单位必须提供满足监理部足够人员状态下的办公设备（电脑、打印机、传真机、投影仪、数码相机等一批）和交通工具（配备不少于1辆小汽车）。

2）配备专用检测、测量设备一批

成交单位应提供有关的检测、测量设备供驻地监理人员使用（在报价文件中需列清单，使用前需经当地质监部门的标定和认可）。

3）成交单位对进场的机械设备及测量仪器，均须按有关工程质量管理文件规定进行抽检。

4）在工程监理过程中不允许使用施工单位的检测、测量设备。

3、业主要求

3.1监理项目部组织机构的组建要求

(1)建立明确稳定的组织机构框图；(2)建立健全、严格的规章制度；(3)制定监理实施方案细则；(4)监理工程师设施的备齐；(5)建立与甲方正常的工作联系渠道；（6）工作效率高效。

3.2监理人员素质要求

（1）确定合理的监理人员比例和数量；(2)熟悉合同文件及相应的技术规范；(3)均参加了监理培训；(4)会同甲方完成对设计图纸的审核，对发现的重大错误或方案性问题书面报甲方。

3.3监理方案的内容要求

（1）工程概况；监理的工作范围、工作内容、工作目标、工作程序、工作依据、工作制度和工作方法措施等。

（2）项目监理部的组织机构、人员配备计划及制定职责。

（3）针对此项目特点和难点，阐明拟在本工程监理过程中进行“三大控制、两管理、一协调”的目标及所采用的手段、方法和措施。

（4）报价人对本工程项目的重点和难点的理解，提出相应的监理控制手段和措施，以及提出有价值的建议。

（5）本项目的质量目标是合格，报价人对此应提出相应的措施及价值的建议。

（6）监理设施及其它辅助说明资料等。

3.4监理单位的考核

严格按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部制定的《监理单位管理办法》进行考核。详见合同附件。

3.5对监理单位的廉洁要求

按公司的要求成交监理单位须与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签订廉洁协议。并要求成交监理单位必须做好监理部人员的廉洁教育工作。

3.6项目环境特点及保密要求

成交人在施工期间要严格约束监理人员和车辆，遵守当地及部队的相关规定，询价人不负责协调和解决，因成交人违反当地、部队相关规定而引发的任何事件和费用。

监理项目部的办公用房、设备、用水、用电、通迅和网络等报价单位自行考虑解决，费用计入报价报价内。监理人员交通、餐食、住宿等报价人自行考虑解决，费用计入报价报价内。报价人将被邀请对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须报价人自己负责的有关编制报价文件和签署合同所需的所有资料。考察现场的费用由报价人自己承担。报价人若认为必要时，也可独自增加现场考察活动。在现场考察中由业主提供的资料和数据，只是为了使报价人能够利用业主现有的资料。业主对报价人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

## 四、监理方案的内容要求

（1）工程概况；监理的工作范围、工作内容、工作目标、工作程序、工作依据、工作制度和工作方法措施等。

（2）项目监理部的组织机构、人员配备计划及制定职责。

（3）针对此项目，阐明拟在本工程监理过程中进行“三控制、两管理、一协调” 的目标及所采用的手段、方法和措施。

（4）报价人对本工程项目的重点和难点的理解，提出相应的监理控制手段和措施，以及提出有价值的建议。

（5）本项目的质量目标是合格工程，报价人对此应提出相应的措施及价值的建议。

（6）监理设施及其它辅助说明资料等。

## 五、安全和文明施工控制管理

1、审查特种作业人员资格，督促施工单位进行安全生产基础知识培训，督促检查施工单位建立健全安全生产保证体系和逐级安全交底工作。施工过程中对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查，落实专项安全施工方案。

2、将确保安全作为安全和文明施工的重点，严格控制可能对机场形象造成不良影响的各个方面和环节，诸如施工粉尘、运输车辆、环境卫生等。

3、监理资料管理：应按《建设工程监理规范》要求建立监理资料，监理资料必须及时整理、真实完整、合理有序。根据机场建设项目的档案管理要求，必须合理组卷并建立台账。

## 六、监理单位要求

1、监理人员的配备和服务要求

要求成交单位的监理岗位的配置应符合工程需要，并随工程的进展及时补充和调整。本工程施工工期紧张，监理人员应确定合理的监理人员比例和数量，应充分满足夜间施工等赶工措施所必需的监理服务。施工过程中应加强旁站和巡视检查，特别是对重点部位、关键工序（如各类隐蔽工程的隐蔽过程等施工完成后难以检查的）必须旁站；下述所列监理人员（不包含总监理工程师）为包括但不限于：总监代表1名；各专业监理工程师5名（其中含土建结构1名、装修工程师1名、弱电专业1名、机电专业1名）；安全监理员1名、土建监理员2名、装修监理员1名、机电监理员2名；试验工程师1名（可兼）；测量工程师1名；造价工程师1名；资料员1名。以上人员须具备相应的上岗资格。

要求监理人员稳定、专业齐备；为了工程管理的连续性，要求监理组负责从基础工程开始至工程竣工的全过程监理工作。如有监理人变动，需提前向业主书面报批。

1）如发现监理人员与标书不符、专业监理工程师配备不全、未持证上岗，业主将要求成交单位立即调整，并予以相应的经济处罚。

2）成交方应保证相应的监理人员从事要求的工程收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期监理工作。

3）监理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，不得接受被监理方的钱物和宴请；不得向被监理方指定材料、产品和指定分包商；不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动，且在本合同履行其内，不得泄露与本工程有关的保密资料。

4）由于驻地监理人员享受国家规定节假日、及探亲假等超过5天时，需选派资格和经验为业主接受的人员替换后方可休假。由于更换人员引起的费用由报价人承担。

5）关于监理部人员管理的处理规定：总监不按报价承诺到位处以罚金10万元人民币，总监代表不按报价承诺不到位，处罚金8万元人民币，专业监理工程师不按报价承诺到位处罚金5万元人民币。上述监理人员（含总监）出现以下条件之一即被认定为不按报价承诺到位：①发出成交通知书后15天内不到监理部开展监理工作的；②项目开工后施工期间未经批准连续离开监理部3天（含）以上的；③在业主组织的不定期对监理人员出勤考核中无正当理由每季度缺勤三次（含）以上的；④应出席的工程例会、专题会议每月累计缺席三次以上的。上述监理人员由于监理单位原因提出更换的，要求拟更换人员资质、业绩优于报价人员，并经业主批准方可更换。工程施工期间，总监、总监代表和专业监理工程师离开工地均需向业主请假，两天以上需书面请假，无论口头或书面请假，均需得到业主批准。如不请假擅自离开工地，总监每天处罚6000元人民币、总监代表每天处罚5000元人民币，专业监理工程师每天处罚3000元人民币。上述罚金在距离处理日期最近的监理服务报酬支付时扣除。

6）在整个施工期间，甲方有权对乙方提供的监理人员进行考核，对考核不合格的人员，甲方提出调换，乙方应无条件接受。业主要求因监理工作职责履行缺陷要求撤换监理人员时，新上岗人员资质、业绩不低于被撤换人员并经业主批准后予以更换 ，否则按监理人员不到位情况处以罚金。

7）专业监理工程师和监理员未能有效履行监理人员相关职责，业主将有权要求撤换并处以罚款（监理工程师30000元人民币、监理员10000元人民币），替换人员资质和经历必须高于或同于被撤换人员。

8）全体监理人员必须在项目部建立之日起全时常住施工现场。

2、安全和文明施工控制管理要求

1）审查特种作业人员资格，督促施工单位进行安全生产基础知识培训，督促检查施工单位建立健全安全生产保证体系和逐级安全交底工作。施工过程中对关键工序实施现场跟班监督检查，落实专项安全施工方案。

2）本项目施工区域在惠州机场公司红线范围内，成交单位应该按业主的施工管理要求进行监理工作，应将确保安全作为安全和文明施工的重点，严格控制可能对机场形象造成不良影响的各个方面和环节，诸如地下管线的安全保护、环境卫生等。

3）地下管线的安全管理：地下管线的保护是本次监理工作的重点与难点之一，成交单位必须根据现场实际情况制定专项措施，并安排专门的人员负责落实此项管理工作。

3、业主要求

3.1监理项目部组织机构的组建要求

(1)建立明确稳定的组织机构框图；(2)建立健全、严格的规章制度；(3)制定监理实施方案细则；(4)监理工程师设施的备齐；(5)建立与甲方正常的工作联系渠道；（6）工作效率高效。

3.2监理人员素质要求

(1)确定合理的监理人员比例和数量；(2)熟悉合同文件及相应的技术规范；(3)均参加了监理培训；(4)会同甲方完成对设计图纸的审核，对发现的重大错误或方案性问题书面报甲方。

3.3监理方案的内容要求

（1）工程概况；监理的工作范围、工作内容、工作目标、工作程序、工作依据、工作制度和工作方法措施等。

（2）项目监理部的组织机构、人员配备计划及制定职责。

（3）针对此项目特点和难点，阐明拟在本工程监理过程中进行“三大控制、两管理、一协调”的目标及所采用的手段、方法和措施。

（4）报价人对本工程项目的重点和难点的理解，提出相应的监理控制手段和措施，以及提出有价值的建议。

（5）监理设施及其它辅助说明资料等。

3.4监理单位的考核

严格按建设单位制定的考核文件及询价文件考核约定进行考核。

3.5对监理单位的廉洁要求

按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部的要求成交监理单位须与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签订廉洁协议。并要求成交监理单位必须做好监理部人员的廉洁教育工作。建立成交预警谈话制度：根据省纪委、省国资委纪委和省机场集团针对惠州机场综合业务备勤用房项目工程廉洁风险防控制定的“政企共建”、“关口前移”、“预防在先”方案，惠州机场综合业务备勤用房项目工程相关项目的设计、施工、监理和咨询服务成交单位的项目经理、廉洁风险防控工作监督员，以及工程建设广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部工程管理部门领导和相关项目主管，均须参加由“政企共建”领导小组办公室领导及工作人员，以及工程建设广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部纪委办公室领导及工作人员组织的成交预警谈话。成交单位参与成交预警谈话后方可按规定签订有关合同。预警谈话的内容如下：

（一）“政企共建”领导小组办公室领导介绍“政企共建”工作相关情况及信访投诉渠道和方式方法，开展预警谈话的目的、意义等；

（二）成交单位项目经理介绍本单位基本情况，参与惠州机场综合业务备勤用房项目工程程主要廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作监督员基本情况及工作思路。

（12）工程竣工资料要求

工程档案资料必须符合《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部基建工程档案管理暂行规定》要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总、整理工程档案。

# 报价文件格式

## 格式一 法定代表人证明书（详见询价公告附件）

## 格式二 授权委托书（详见询价公告附件）

## 格式三 报价函

报价函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

（一）根据已收到的询价文件，我单位经研究询价文件和有关资料后，做出监理服务收费总额为  （大写）   的报价总报价，监理服务期限：	        日历天，按合同约定完成监理工作。

（二）我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（三）如果贵方接受我单位成交，我单位保证在报价人须知中规定的期限内，按照本报价配备的人员和设备开始本工程的驻地监理工作（特殊情况需要更换人员和设备，须经贵方同意），否则,贵方有权单方面终止合同,并令我单位立即退场,工程项目另行处理，由此而造成的一切损失由我单位负责赔偿。

（四）贵单位的询价文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

（五）我方的金额为人民币    （大写）   万元的报价保证金已交到本项目询价文件要求的账户。

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字）

日   期：     年    月    日

## 格式四 开启报价文件一览表

开启报价文件一览表

| 监理报价报价（元） | 报价下浮率（%） | 询价控制价（元） | 总监理工程师 |  |  | 驻场监理机构 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓名 | 技术职称 | 注册证号 | 总人数 | 注册监理 工程师人数 |  |

注：报价下浮率为报价报价相对于询价控制价的下浮率。如果报价报价和按照下浮率计算出来的数值发生矛盾，以下浮率为准。按照下浮率计算出来的监理报价报价精确到小数点后两位。

报价人：（法人公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字）

报价日期：      年   月    日

## 格式五 近年发生的诉讼及仲裁情况

注：报价人应根据报价人须知 项的要求附相关证明材料

（格式自定）

## 格式六 报价人本项目驻场监理机构人员一览表

报价人本项目驻场监理机构人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专业 | 从事监理工作年限 | 在本项目担任的职务 | 监理工程师注册（或岗位）证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 上述人员须包含总监理工程师、总监代表及各专业监理工程师、监理员助手、试验、测量工程师和其它监理人员（包括安全监理员、造价工程师、资料员等）且附资格、职称、资历、毕业证、业绩等证明材料复印件。

## 格式七 报价人拟投入本项目的办公、检测设备清单

报价人拟投入本项目的办公、检测设备清单

| 序号 | 设备设施名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式八 监理大纲

监理大纲

（格式自拟）

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围、监理内容；

三、监理依据、监理工作目标；

四、监理机构设置（框图）、岗位职责；

五、监理工作程序、方法和制度；

六、拟投入的监理人员、试验检测仪器设备；

七、质量、进度、造价、安全、环保监理措施；

八、合同、信息管理方案；

十、组织协调内容及措施；

十一、监理工作重点、难点分析；

十二、对本工程监理的合理化建议。

注：报价人应针对本项目评分标准的“监理大纲”各项内容有针对性的提供资料。

## 格式九 其他资料

报价人认为应提供的其他资料

（格式自拟）

格式十 未按报价格式完整填报的，一律按废标处理。