湛江机场候机室扩容改造

设计询价项目

询 价 文 件

广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

二○一五年九月

第一部分

询 价 说 明

广东省机场管理集团有限公司湛江机场对附属楼二楼使用功能改造设计进行国内公开询价，邀请合格供应商就以下内容和有关服务提交密封报价：

一、 询价项目说明

1. 项目名称：候机室扩容改造设计询价项目

2. 询价内容：对附属楼二楼使用功能改造设计

3. *合格的供应商必须为：

1) 供应商必须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人；

2) 供应商必须具备国家建设行政主管部门颁发乙级以上资质；

3)须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台(http://wz.gamc.cn)上完成注册。

4) 供应商不允许以联合体形式参与本项目。

4. 报价文件有效期：自报价文件提交之日起90天内有效。

二、询价文件说明

1．  有意应邀的供应商可在2015年9月30日12：00前以电子邮件或挂号信形式报名，并领取平面图。

报名联系人：滕工

联系电话：0759-3255216

报名地址：湛江市霞山区机场路24号203房

2． 本套询价文件包括五部分：《询价说明》，《合同格式》（确定提供服务的供应商与最终用户签订的合同格式文件），《格式文件》（供应商应按该部分格式编制并提供报价文件）、《用户需求书》（对本次询价服务内容需求的具体描述）、《询价过程及评审办法》。

3． 本套询价文件中所有标注了“*”的项目均为不可偏离项目，如有偏离将导致供应商提交的报价文件作废。

4. 投标人如需要踏勘现场，请于2015年9月30日前联系采购人，联系人：滕工，联系电话18675989783。

5. 招标答疑：2015年9月30日12时之前，投标人将投标答疑传真或电子邮件传递采购人，采购人统一回复。

6. 投标人请于2015年10月10日09：00至09：30到湛江机场公司203房递交报价文件。报价文件必须按第三部分《格式文件》制作并装订成册。报价文件必须在上述开标时间之前由供应商授权代表亲自送达下列开标地点，买方将不接受其它形式的报价。

7. 本次询价采购由纪检人员全程监督，接受有关本次询价采购违纪、违规现象的投诉。

联系人：陆先生，联系电话：0759-3255025

三、制作报价文件须知

1．  开标时间：2015年10月10日北京时间上午9:30时

开标地点：湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司215房

2． 报价文件主要内容应包括本询价文件第三部分《格式文件》中列明的项目。供应商应制作报价文件一正一副。并将报价文件正本和副本一起封装在单独的信封中。

3． 供应商自行负责准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。买方对此不负任何义务。

4． * 有效的报价文件应满足：

（1）供应商应满足本询价文件第一部分《询价说明》中“合格的供应商”要求。

（2）报价文件应包括按本询价文件第三部分《格式文件》中列明的全部资料。

（3）满足本询价文件第四部分《用户需求书》中的主要要求，即“*”号条款要求。

*四、报价最高限价

本项目工程总投资约为450万元，其中工程直接费400万元。

五、报价文件的评审及最终服务商的确定

1、 报价文件评审的原则：报价文件应满足本《询价说明》第三条“制作报价文件须知”第4点要求，成为有效的报价文件。在此前提下，对其进行详细评审。询价小组对各供应商的商务技术、报价进行评分，推荐综合得分最高的前两名供应商为第一候选成交供应商和第二候选成交供应商。采购人根据询价小组推荐的候选成交供应商结果，确定成交供应商。

2、 有关此次询价之事宜，可按下列方式向采购方查询：

采购方：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

地址：湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司203房

电话：0759-3255216

联系人：滕工

第二部分

合  同  格  式

民用建设工程设计合同

（略）

第三部分

格式文件

本套格式文件均须提交，为“*”项目

一、投标企业报名函

广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司:

我单位报名参加湛江机场候机室扩容改造设计询价项目的投标，严格遵守招投标法律及有关规定，并按招标文件的规定，准时报送报价文件。

投标企业（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年   月  日

投标企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 企业资 质情况 | 1、资质等级 | 2、证书编号 | 3、发证单位 |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电 话： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

投标企业（盖章）：         法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月   日

- 二、开标一览表

供应商名称：

项目名称：湛江机场候机室扩容改造设计询价项目

报价：

*以上报价包含全部税费及开具发票的费用。

供应商代表签字：                 .

职务：           日期：          .

三、报价信函

致: 广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆

根据贵方为湛江机场候机室扩容改造设计项目公开询价邀请，作为经供应商   (供应商名称和地址)   正式授权的本报价文件签名方代表  (签名人全名, 职务) , 在此提交下列文件:

(1) 开标一览表及明细价格表

(2) 询价文件要求的全套报价文件。

签字人代表以此函申明并同意:

(1) 报价（含税价）：

(2) 供应商将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3) 供应商已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4) 供应商之报价文件有效期为自开标之日起90个公历日。

(5) 供应商同意按照业主可能提出的要求提供与其报价文件有关的任何其它数据或信息。

(6) 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

(7) 所有与本询价有关的公函应发往下列地址：

地址:_________________________________

电话:__________________________________

传真: _________________________________

邮政编码：____________________________

代表姓名:______________________________

职务:__________________________________

本报价文件连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：

（公章）

供应商地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

公        章：

日        期：

- 四、法人授权函（如报价文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （供应商名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就湛江机场候机室扩容改造设计项目的服务的报价文件和合同执行，作为供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字盖章生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务:

被授权人签字：

单位名称：

地址：

- 五、营业执照及税务登记证明复印件

- 六、设计资质证书复印件

- 七、2013年至今承担过的湛江机场工程设计业绩（需提供合同复印件）

- 八、合同条款承诺（格式自定）

供应商应在此部分文件中对询价文件第二部分《合同格式》中的条款作出承诺，承诺如确定为最终服务商时将履行合同格式中各项条款的义务，承担相应的责任。如对合同条款有偏离，应具体说明。

- 九、技术文件

针对本询价文件第四部分《用户需求书》作出的技术响应。具体技术响应应包括对对项目现状的了解程度、设计理念、工程设计各阶段的设计深度承诺、现场服务计划、针对项目人员投入、项目重难点分析和保障措施。

第四部分

用 户 需 求 书

一、服务内容

1）广东省机场管理集团有限公司湛江机场候机室扩容改造设计；

2）相应设计项目的概算编制；

3）现场技术服务。

二、服务要求

1、指定专职负责人及联系电话，与甲方进行单线联系；

2、项目负责人要求具备良好的沟通能力，口齿清晰，意思表达准确，熟悉航站楼现场情况及运行情况；

3、工作时间须一名乙方员设计师驻场办公；

4、所有设计文件、图纸须基于现场实际情况编制，原有图纸及资料只能作为参考。

三、工作内容

1、设计工作内容包括: 附属楼原二楼使用功能改造含拆除迁移、改造后整体布局、新装地板天花、空调风口(非中央空调点位)、弱电智能化（监控、网络、电话、电视TV）、消防调整、新增自动扶梯以及现场值班室迁移等设计。

2.具本内容及成果要求：设计服务各阶段进度和成果要求必须满足业主限时节点要求。

3.乙方签订合同后须按照甲方要求编制设计方案，方案经甲方确认后，7天出概算；20天内出施工图与预算、招标技术需求、工程量清单等。

四、工期要求

本同工期为合同签订日起,最长不超过三十天。

第五部分

询价过程及评审方法

- 1.  评审及询价小组

1.1 本项目的评审及询价工作由采购人组建的询价小组完成。

- 2.  项目报价文件的初审

2.1 询价小组将审查项目报价文件是否符合下列要求：

（1）供应商应满足本询价文件第一部分《询价说明》中“合格的供应商”要求。

（2）报价文件应包括按本询价文件第三部分《格式文件》中列明的全部资料。

（3）满足本询价文件第四部分《用户需求书》中的主要要求，即“*”号条款要求。

（4）报价没有超出最高限价。

全部符合上述要求的报价文件为有效的报价文件，并进入下一阶段的详细评审。

- 3.  详细评审

3.1 询价小组对通过初审的供应商进行详细评审。详细评审包括商务技术、价格评分两部分，其中商务技术部分70分，价格部分为30分，详细商务、技术评分标准如下：

商务技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 满分 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（30分） |  |  |  |
| 1. | 资质 | 10分 | 乙级5分，甲级10分。 |
| 2. | 业绩 | 20分 | 2012年至今，供应商承担过的湛江机场类似工程设计业绩（需提供合同复印件），每个业绩得10分，满分20分，无不得分。 |
| 二、技术部分（40分） |  |  |  |
| 1. | 设计理念的创新性、合理性 | 8分 | 设计理念的创新性和合理性，优得8-10分，良得5-8分，中得2-5分，差得0-2分 |
| 2. | 设计总体局与规划协调、成果的美观程度 | 8分 | 优得5-8分，良得3-4分，中得1-2分，差得0分 |
| 3. | 工程设计各阶段的设计深度和完整性 | 10分 | 横向对比各供应商的工程设计各阶段的设计深度和完整性，优得8-10分，良得5-8分，中得2-5分，差得0-2分 |
| 4. | 现场服务计划 | 10分 | 横向对比各供应商的现场服务计划及对项目重难点分析和保障措施，优得4-5分，良得2-3分，中得1分，差得0分 |
| 6. | 针对项目人员投入 | 4分 | 横向对比各供应商的针对项目人员投入情况，优得4-6分，良得2-3分，中得1分，差得0分 |

3.2 商务技术得分：询价小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各供应商的商务、技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

3.3 价格评分：投标报价的平均值为基准价P，各供应商的报价为A：

1）当A=P时，价格得分为30分；

2）当A>P时，价格得分=30 –[（A-P）/ P]×20

3）当A<P时，价格得分=30 –[（P-A）/ P]×10

- 4  成交供应商的确定

4.1 计算综合得分：综合得分＝商务技术得分＋价格得分(得分计算结果以四舍五入的方式  精确到小数点后两位)。

4.2 按综合得分由高至低排出各报价人的名次（若出现最终综合得分相同时，报价低的报价人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次）。

4.3 询价小组将推荐排名第一名的报价人为第一成交候选供应商，排名第二名的报价人为第二成交候选供应商。

4.4 采购人根据询价小组的推荐，就本项目确定成交供应商。