广东韶关机场军民合用工程飞行区施工（二标段）

资格预审公告（代招标公告）

1．招标条件

根据中国民用航空中南地区管理局、广东省发展和改革委员会《关于韶关机场军民合用工程飞行区工程初步设计及概算的批复》（民航中南局【2019】225号），招标人（业主委托的管理单位）为广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部。现对广东韶关机场军民合用工程飞行区施工（二标段）进行公开招标，择优选定施工单位。本项目建设资金已落实。招标具体事宜公布如下：

2．项目概况与招标范围

2.1 项目概况

韶关机场位于韶关市西北方向，距韶关市城区公路距离约 33 公里，距桂头镇镇区约 2.5 公里

2.2 项目预计发包价：20566万元。

2.3 招标范围：

韶关机场飞行区工程招标范围包括：按发包人提供的招标文件、招标答疑、施工图（含招标图纸）、工程量清单及相关资料，完成本标段范围内的施工任务及其他相关工作。包括但不限于：

1）土溶洞处理（跑道、平行滑行道、滑行道区域）;

2）道面工程（集体停机坪、跑道、平行滑行道、滑行道、防吹坪）;

3）附属工程;

4）飞行区消防

5）本标段施工监控。

2.4 招标工期

开工日期暂定为2020年3月 1日，总工期180日历天。具体日期为建设单位批准开工报告之日，工程竣工验收须在2020年10月30日前完成竣工验收；

以工程竣工验收通过、承包人送交竣工验收资料的日期作为实际竣工日，其中节假日、雨天以及由施工单位施工质量或施工程序不合格所造成的耽误日期也并记在内，不能后延。

3．申请人资格要求

3.1 申请人应满足如下的要求：

（1）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

（2）投标人必须具有独立法人资格；

（3）投标人须具备建设行政主管部门颁发的机场场道工程专业承包一级资质；

（4）投标人必须具有有效的《安全生产许可证》；

（5）拟委派的项目经理具备国家建设部颁发的 民航机场工程专业一级注册建造师 执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证（即“三类人员”B类证书”）；项目经理注册单位须为投标申请人；

（6）专职安全经理须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全经理不为同一人；

（7）投标人不得存在下列情形之一：

1、招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3、为本标段的监理人；

4、为本标段的代建人；

5、为本标段提供招标代理服务的；

6、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

7、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

8、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

9、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

10、被暂停或取消投标资格的；

11、财产被接管或冻结，或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

12、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

13、投标人本项目递交资格预审文件截止日被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录或严重违法失信企业名单；

14、投标人本项目递交资格预审文件截止日被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或企业经营异常名录；

（8）投标人未被列入不接受投标单位名单。列入不接受投标单位名单的单位有上海宝冶集团有限公司、中铁十二局集团股份有限公司、上海公路桥梁(集团)有限公司。

3.2 本项目不接受联合体投标。

3.3 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的申请人，都不得同时提出资格申请。

注：1.若投标人同时申请本项目标段一和标段二的资格审查，通过资格审查后可以对两个标段同时投标，但不能兼中，若投标人在两个标段同时成为第一中标候选人，经公示没有异议，则将其确定为金额较大标段的中标人，并取消其在另一标段的中标资格，另一标段按评审最终排名先后顺序上升替补。

2.招标人根据项目进展推进情况，有权终止项目实施。投标人在招投标、合同洽谈及签订期间对本项目投入的费用、损失及风险由投标人自行承担。招标人不予补偿。

4．资格预审方法

4.1 本次资格预审采用 有限数量制  (合格制/有限数量制）。若采用有限数量制，拟选择 7 家合格投标申请人参加投标。

5．资格预审申请登记

5.1请申请人于2020年1月17日至2020年1月22日（法定公休日、法定节假日除外），携带登记资料在国义招标股份有限公司（地址：广州市东风东路726号7楼）进行资格预审申请登记或将登记资料传真至--进行资格预审申请或将登记资料扫描件电子版发送至chenzhibin@ebidding.com进行资格预审申请。

登记资料包括：营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理执业资格证书、项目经理安全生产考核合格证书等复印件加盖单位公章，授权委托书、授权人身份证加盖单位公章（或其它有效证件），以及经办人联系方式（手机、电话、传真以及电子邮箱等）。

提示：投标人在登记阶段需在民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https：//zbtb.caac.gov.cn）网上完成注册和登记。

6．资格预审文件的获取

6.1请申请人于2020年1月17日至2020年1月22日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9:30 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 16:00 时（北京时间，下同），携带登记资料在国义招标股份有限公司（地址：广州市东风东路726号7楼购买资格预审文件。

6.2资格预审文件及资料费每套售价500元（含资料费），售后不退。

6.3邮购资格预审文件的，需另加手续费(含邮费)50元，招标人在收到邮购款(含手续费)后2日寄送。

7．资格预审申请文件的递交

7.1递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为2020年2月7日早上9:30到10:30分，地点为广州公共资源交易中心一楼44号窗口（广州天河区天润路333号）。

7.2逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

8．发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）、民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）和广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn/）上发布。

- 联系方式

| 招 标 人： 广东省机场管理集团有限公司 工程建设指挥部 | 招标代理机构：国义招标股份有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： 广州白云国际机场内 | 地 址：广州市东风东路726号 |
| 邮 编：510000 | 邮 编：510000 |
| 联 系 人：谭工 | 联 系 人：陈智斌、毕焰浩、梁焯斌 |
| 电 话：020-36063067 | 电 话：020-37860756 |
| 电子邮件：/ | 电子邮件：chenzhibin@ebidding.com |
| 开户银行：/ | 开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行 |
| 帐 号：/ | 帐 号:120905690610808 |