广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计服务竞价文件

广州白云国际机场就“广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计”进行国内竞价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

一、竞价项目说明

1.项目名称：广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计；

2. 项目地点：白云机场一期工程135#-139#、235#、237#-239#、404#、407#-410#、420#-422#。

3. 项目概况：

项目为白云机场一期工程东三远机位、西南公务机坪以及西三指廊、西三远机位区域。

方案主要为了在符合民航《民用机场飞行区技术标准》（MH 5001-2013）的基础上，满足白云机场执飞广州航线的B737MAX/A320neo等新机型的停放保障需求。此次改造共涉及17个机位标志标识的设计改造。

★4.供应商资质要求：

合格的供应商（供应商必须达到以下全部商务要求并提供相应证明材料，所有证明材料须加盖公章彩色扫描）：

（1）具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

（2）民航行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；

（3）供应商近三年内没有因腐败或欺诈等行为而被政府或业主宣布取消报价资格（需就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章）；

（4）本项目不允许联合体报价。

5.报价期限：2018  年  月  日至2018年  月  日，在wz.gdairport.com的竞价系统中报价（截止时间以竞价系统服务器时间为准）。

★6.竞价方式：

（1）所有的报价人需在wz.gdairport.com主页中“供应商注册”页面上的供应商注册板块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。

（2）用注册的供应商用户名和密码登陆后即可进行报价及上传加盖公章的报价单（含加盖公章的法人授权函扫描版），报价单必须逐条填写，每次报价后即可看见自己的报价排名，报价人可在系统提示的调价幅度、次数和截止时间范围内修改自己的报价和电子文档（***报价修改后需再次提交修改后的加盖公章的报价单扫描版，如不提交视为无效）。

（3）在wz.gdairport.com的竞价系统中报价（截止时间以竞价系统服务器时间为准）。

（4）评定成交的标准：报价最低且满足项目。由竞价平台确定的第一候选人需在竞价截止后 3个工作日内将纸质版服务方案提供甲方审核，如第一候选人（报价最低）服务方案无法满足项目需求，则推荐第二候选人成交，依此类推。

（5）竞价过程中如有不明的地方可与竞价单位联系，联系人：孙先生，电话：13570556127

★7. 供应商的选择：竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名，经审核所有报价文件资料符合竞价文件要求且报价最低的竞价人为第一候选供应商。如果第一候选人（报价最低）无法满足项目需求，则推荐第二候选人成交，依此类推。

★8. 上传的报价文件的报价页及证明文件必须加盖公章扫描后上传，其余文件可以电子文档方式上传，电子文档的格式为EXCEL或WORD，并为没有设置保护的可编辑文档。

★9.如报价文件所报价格超出本项目的限价，业主将有权拒绝其报价。

★10.竞价方未按照公告要求上传资质资料、资质资料与实际情况不符或未达到公告要求，业主有权将其报价作废。

★11.竞价方可根据业主方要求自行前往现场查看项目，并根据勘查情况编制报价单，如报价文件与现场实际情况不符，我单位有权将其报价作废。

★12.结算方式：按项目进度付款,须为一般纳税人，并提供6%增值税专用发票。

二、 竞价需求

1.项目内容

A、交付时间

合同签订后且甲方提供施工区域内地形图后，60天内提交施工图设计及工程量清单。

B、报价组成

报价为总价包干。

C、质量要求

质量标准：符合民航行业标准

★2.报价要求

设计服务费:最高限价15万元人民币。

★3．报价文件的组成及要求

（1）报价人相关资质文件：企业营业执照、资质证书、开户许可证等企业资质；

（2）法定代表人授权书（适用非法人代表签署的报价文件）（见附件一）；

（3）企业相关资质证明；

（4）报价函（加盖公章）（见附件二）；

（5）描述竞价文件中服务、安全条款的技术性响应程度；

（6）以上文件需作为附件扫描上传。

4．如报价文件对询价文件中标注带“★”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

附件一：

法定代表人授权书

广州白云国际机场股份有限公司

兹授权 （姓名、职务）为我单位代表，就贵方组织的“广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计服务”项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，有效期至 年 月 日。

被授权人情况：

姓名：

身份证号：

电话：

传真：

报价人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

附件二：

报价函

致：广州白云国际机场股份有限公司

1. 我方已仔细研究了“广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计”竞价文件的全部内容，研究竞价文件、技术规范、合同条件和认真细致的计算后，我公司针对本项目制订了详细的服务方案，愿意以     人民币承担本项目的服务要求，按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷，服务质量按照相关规定的验收达到     标准。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销报价文件。

3. 如果我单位报价文件被采纳，成为成交单位，我们将及时与采购人签订《项目设计服务合同》，按采购人要求及时开工。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

.

三 .合同样式

合  同  条  款

单位名称:

合同编号：

广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计服务合同

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

签约时间：2018年  月  日

签约地点：

委托方（以下简称甲方）：广州白云国际机场股份有限公司

受托方（以下简称乙方）：

建设工程设计合同（二） （专业建设工程设计合同） 工程名称：广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计 工程地点: 广州白云机场 合同编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 民航甲级 发包人： 设计人： 签订日期： 二〇一 年 月 日

| 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 | 监制 |
| --- | --- |

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计，工程地点为  广州白云机场  ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件；

2.2发包人提交的基础资料；

2.3设计人采用的主要技术标准是：

中国民航有关设计规范及国际民航组织有关附件 。

我国相关行业的标准及规范 。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人要求及委托书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容

（根据行业特点填写）

项目名称：广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计

设计阶段：设计；

设计内容：广州白云国际机场17个机位标识标线改造设计。

- 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

发包人书面委托后二十日内提供前期资料及现场基础资料，详见设计人提资清单。

- 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

设计人在合同签订并发包人提供基础资料齐备后 60 天内，设计人向发包人提交设计文件八份。

第七条　费用

7.1双方商定，本合同的设计费为人民币壹拾伍万元整（15.00万元整）。

第八条　支付方式

8.1合同签订后，发包人支付设计合同额的20%计3.00万元；设计人提交设计文件后三个工作日内，发包人支付剩余设计费，计12.00万元，结清设计费，不留尾款。

8.2 双方委托银行代付代收有关费用。

8.3 付款时设计人需提供合规的发票，并经发包人验证合格后5个工作日内付款。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为 民航行业使用年限  。

9.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定，赔偿总金额不超过设计费总额。

9.2.4 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.6 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由揭阳市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至施工验收结束为止。

12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5 本合同双方签字盖章即生效，一式 八 份，发包人 四 份，设计人  四 份。

12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：　　　　　　　　　 设计人名称：

（盖章）　　　　　　　　　　     （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　  法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　  　委托代理人：（签字）

项目经理：（签字）　　　　　  项目经理：（签字）

办公场所：　　　　　　　　　  办公场所：

邮政编码：　　　　　　　　　  邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　  　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　  传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　  开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　  银行帐号：

建设行政主管部门备案：　　  　鉴证意见：

（盖章）　　　　　　　　　　       （盖章）

备案号：　　　　　　　　　　　 经办人：

备案日期：　　年　月　日　　　 鉴证日期：　　年　月　日