广州白云国际机场物流综合服务大楼工程水土保持监测及水土保持设施验收技术服务项目合同

工 程 名 称：广州白云国际机场物流综合服务大楼工程水土保持监测及水土保持设施验收技术服务项目

工 程 地 点：广州白云国际机场北工作区

合 同 编 号：

委托人（全称）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

受托人（全称）：

合同订立时间：        年    月    日

合同签订地点：      广州

合同有效期限：从合同签订至合同条款履行完毕

- 本合同甲方委托乙方就广州白云国际机场物流综合服务大楼项目进行水土保持监测及水土保持设施验收技术服务，并支付报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方服务的内容、要求：

- （一）服务内容

- 1、水保监测内容（包括但不限于）：

（1）主体工程建设扰动、破坏地表和植被面积的监测；

- （2）水土流失防治责任范围面积变化情况监测；

（3）水土流失量监测，即水土流失侵蚀量、弃渣流失量监测；

- （4）水土保持工程措施效益监测，即径流、泥沙拦蓄量监测；

（5）水土保持林草成活率、生长情况监测；

（6）对已通过审批的水土保持方案报告书提出的水土保持监测方案进行必要的调整、补充和完善；

- 2、水土保持设施验收技术服务内容（包括但不限于）：

- （1）对本项目水土保持工程现场调查及资料收集整理，进行全面评估；

- （2）完成水土保持设施验收报告编制，提供水土保持设施验收报告（含电子版）；

- （3）受甲方委托完成水土保持设施自主验收工作，包括与工程所在行政区域的建设行政主管部门进行验收工作的协调，验收资料的收集、整理、报送；

- （4）配合组织自主验收会议会务，并按建设行政主管部门要求公示验收结果（含一切会务、公示费用）；

- （5）取得水土保持设施验收鉴定书及广州空港经济区管委会或相关行政主管部门验收报备复函；

- （6）完成水土保持设施验收资料归档工作，满足甲方的档案归档要求。

- （二）服务要求：

1、水土保持监测成果符合《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）及《关于规范生产建设项目水土保持监测工作意见》（水保2009[187]号）的要求。

2、水土保持验收报告符合有关规程、规范要求，切实可行，通过相关主管部门验收或备案（相关部门认可）。

第二条 乙方应当按照下列要求完成本合同项目的水保监测及水保验收工作：

（1）合同签订生效后15天内：开展项目调查，制定监测实施方案；

（2）采用现场调查的方法现场进行监测，在每个季度末期完成季度监测报告；

- 在水土保持设施竣工验收前完成水土保持监测总结报告；

（4）工程完工后现场满足验收要求且甲方提供资料齐全，30个工作日内提交自验报告，供甲方审阅。

（5）提交的技术成果：《广州白云国际机场物流综合服务大楼项目水土保持设施自验报告》。

（6）技术咨询质量要求：取得水行政或相关主管部门验收或备案，并完成项目水土保持设施验收资料归档工作。

第三条 为保证乙方有效进行监测及水保验收咨询服务工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：

（1）项目水土保持方案报告书（报批稿）、项目施工设计图、施工进度表、水土保持工程量、主体工程部分工程量等相关技术资料，并对资料的真实性负责。

2、提供其它协作：

为水土保持监测及水保设施验收技术咨询服务相关人员到现场工作查勘提供必要的方便。

第四条 甲方应向乙方提供的费用及支付方式为：

1．水土保持监测及水土保持设施验收技术咨询服务报酬总额为：人民币万仟元整（￥     元）。

2．报酬由甲方 分3期支付乙方，具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后30日内，甲方支付乙方至合同额的40%，即人民币万仟佰元整（￥     元）；

（2）完成合同所有工作内容，提交结算报告通过审核，且项目归档完毕后，甲方支付乙方至结算总额的95%；

（3）项目通过结算复审后，甲方支付乙方所有结算余款。

发票相关事宜按补充协议执行

第五条 双方的责任：

乙方责任：

1、签定合同后15天内进场，按照规程要求开展监测工作，保证监测成果的真实性。

2、甲方提交乙方所需资料后30日内，乙方完成项目区初步勘察、资料收集和整理，并提交《广州白云国际机场物流综合服务大楼水土保持监测实施方案》。

3、监测期内每个季度，按时提交水土保持监测季度报告，并按规定上报水行政主管部门。

4、水土保持专项验收前1个月，编制完成《广州白云国际机场物流综合服务大楼水土保持监测总结报告》，并提交给甲方。

5、在监测过程中对不到位或不合理的水土保持防护措施及时提出整改意见和建议。

6、工程完工后现场满足验收要求且甲方提供资料齐全，30个工作日内提交水土保持设施自验报告，供甲方审阅，90个工作日内取得水行政或相关主管部门验收或备案，并完成项目水土保持设施验收资料归档工作。

甲方责任：

1、负责向乙方及时提供有关技术资料、数据方面的协调工作。

2、甲方对所提供资料数据的准确性负责。

3、按时向乙方支付合同款。

第六条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲、乙双方对对方所提供的资料、数据均负有保密义务，未经另一方的书面同意，不得向任何第三方泄露。甲方所提供的供乙方工作所使用的一切资料、数据的所有权归甲方所有。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 七个工作 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意:

（1）甲方未按规定期限或规定数额付款。

（2）甲方未按规定期限或规定内容提供资料。

（3）乙方未按规定期限或规定要求提交成果。

第八条 双方确定，按以下标准和方法对乙方提交的监测工作成果及水保设施验收技术咨询成果进行验收：

- I．水保监测

1．乙方提交监测工作成果的内容：《广州白云国际机场物流综合服务大楼水土保持监测报告》（含季度报告和总结报告）。

2．乙方提交监测工作成果的形式：监测报告及其电子文档。

3．监测工作成果的验收标准：按国家或行业有关规程、规范要求及主管部门审查要求。

4．监测工作成果的验收方法：监测工作成果以最终通过有关上级主管部门审查或认可为准。

- 2．水保设施验收技术咨询

1．乙方提交技术咨询成果的形式：提交第二条第6款所述成果一式8份（根据实际需要及甲方要求可增减），电子文档1份。

2．技术咨询工作成果的验收标准：水行政主管部门有关规定。

3．技术咨询工作成果的验收方法：通过专家评审并取得水行政或相关主管部门备案。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

甲方违约责任：

1、甲方若不按合同规定的时间向乙方提供有关技术资料，乙方则可按因此耽误的时间顺延提交有关的成果文件。

2、合同生效后，如甲方单方面中途停止或解除合同（乙方原因或不可抗力除外），则甲方应按合同总额的10%向乙方支付违约金；

乙方违约责任：

1、由于乙方原因导致合同终止，乙方须退还甲方已支付的费用，并支付合同额10％的违约款。

2、乙方所提供的监测及水保设施技术咨询成果质量若不符合合同规定质量，则负责补充、修改完善，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

第十条 工作成果的归属：

双方确定：本合同下获得的所有成果归甲方所有，未经书面同意不得将本项目成果泄露或转让给任何第三方。

第十一条 双方暂定，水土保持监测期为2019年9月至2022年5月31日止（含1年植被恢复期，具体以实际竣工日期后的恢复期为准）。

第十二条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

⒈执行本项目所需的各类事务；

⒉项目联系人在合同有效期内不得变更；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十三条 双方确定，因发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同。

第十四条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，也可提请双方的上级单位进行调解，若调解不成或调解的结果不能令双方或其中一方满意，可依法向人民法院起诉。

第十五条  本合同一式 拾贰 份，甲方 玖 份，乙方 叁  份，自双方签字盖章之日起生效，所有文本具有同等法律效力。

第十六条 本合同经双方签字盖章后生效，至全部履行条款后终止。

| 甲方： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： (签字) | 法定代表人或委托代理人： (签字) |
| 住所地： 广州人和镇新白云机场东南工作区工程建设指挥部 | 住所地： |
| 联系人： | 联系人： |
| 通讯地址： 广州人和镇新白云机场东南工作区工程建设指挥部 | 通讯地址： |
| 联系电话： 传 真： 电子信箱： | 联系电话： 传 真： 电子信箱： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签订日期： 2019年 月 日 | 签订日期： 2019年 月 日 |

广州白云国际机场物流综合服务大楼工程水土保持监测及水土保持设施验收技术服务项目合同的补充协议

原合同号：

发包人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人：

业  主：广州白云国际机场股份有限公司

鉴于广州白云国际机场物流综合服务大楼工程水土保持监测及水土保持设施验收技术服务项目合同法人为广州白云国际机场股份有限公司，根据发包人与承包人签订的合同号为   的《广州白云国际机场物流综合服务大楼工程水土保持监测及水土保持设施验收技术服务合同》（合同金额为人民币： 元），经合同各方协商一致，签订本补充协议：

一、原合同中凡涉及发包人支付的条款均是指：经发包人审核后，由业主设立的专用账户支付。

二、原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以业主公司名称为发票抬头，涉及增值税业务的须开具增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

三、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为广州白云国际机场股份有限公司。

四、业主仅对项目款项支付承担法律责任，除此之外产生的争议应由发包人与承包人按原合同约定方式解决。

本协议为原合同的补充协议，原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件九份，合同发包方执五份，合同承包方执两份，业主执两份。

发包人: 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

（盖章）

法定或授权代表人签名：                 年    月   日

承包人：

法定或授权代表人签名：                  年    月   日

业  主：广州白云国际机场股份有限公司（盖章）

法定或授权代表人签名：                 年    月   日