（非招标采购项目服务/货物/工程类综合评审）

惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目

采购文件

（综合评审）

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

2023年8月

总  目  录

第一部分               采购公告

第二部分               供应商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              采购人需求书

第一部分

采购公告

- 第一部分  采购公告

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目进行国内公开采购，现邀请合格的供应商（以下简称“供应商”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目。

1.2项目地点：惠州市。

1.3项目内容：本项目的采购范围为惠州机场飞行区扩建工程，包括新建东部与中部站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程等的环水保技术咨询服务，并负责组织和通过环水保专项验收。

1.4资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

2.1采购内容及限价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子包1 | 惠州机场飞行区扩建工程环境保护技术咨询服务及水土保持设施验收咨询服务 | 1项 | 人民币：420000.00元 |
| 子包2 | 惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测咨询服务 | 1项 | 人民币：156000.00元 |
| 合计 |  |  | 人民币：576000.00元 |

注：1）供应商只能对其中一个子包进行报价，且必须对所投子包的全部采购内容进行报价，报价包含所有费用，合同过程中不在调整价格，执行总价包干。

2.2服务内容：

1）子包1：开展本项目的施工期环境专项监理监测，包含新建东部与中部站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程和临时工程范围及影响区域，并提交相关环保监理、监测报告及资料和满足行政主管部门验收要求与其监测工作相关的资料；配合采购人完成环水保专项验收，并取得验收报备回执。

2）子包2：开展本项目的施工期水土保持专项监测，包含新建站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程和临时工程范围及影响区域，并提交相关水土保持监测报告及资料和满足行政主管部门验收要求与其监测工作相关的资料。

- 合格供应商资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或事业单位法人。

3.2供应商近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消报价资格；同时，供应商（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式样版见附录3）。

3.3供应商出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价。

3.7其他要求： / 。

（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）

- 报名登记及获取采购文件（注：采购人可自行选择是否需求登记环节）

供应商应登陆广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台，在网站首页“供应商注册”模块，注册为省机场集团的供应商（网站地址：http://wz.gdairport.com/)。

登记时间为2023年9月7日至2023年9月13日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间）（不少于5个工作日），由供应商代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供），送惠州机场建设指挥部办公室。

在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的供应商仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 供应商须现场递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：惠州机场建设指挥部办公室，收件人：樊工

  - 报价文件递交截止时间：2023年9月13日，16:00。

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：惠州市惠阳区平潭镇境内

联系人：周工、樊工

联系电话：13602878428（周），18102775707（樊）

- 投诉监督

供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向.。。。。（注：采购单位的招标采购监管部门）投诉

联系电话：

附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目（子包1/子包2）的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 供应商须知

- 目  录

一、说   明	11

1	项目说明	11

2	定义	12

3	合格的供应商	12

4	合格的服务	12

5	报价费用	12

二、采购文件	13

6	采购文件构成	13

7	采购文件的澄清	13

8	采购文件的修改	13

9	采购语言及计量单位	14

三、项目报价文件的编制	15

10	项目报价文件	15

11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	15

12	技术文件（技术服务方案）编制要求（注：采购人可根据项目需求明确是否可与商务文件合并装订）	15

13	计算机文件（注：如采购人未要求提供技术文件，该部分内容可以删除）	16

14	知识产权和专利权	16

15	保密	16

16	报价文件有效期	16

17	不允许偏离的条款（如有）	17

四、项目报价文件的递交	18

18	项目报价文件的密封和标记	18

19	递交报价文件截止时间	18

20	迟交的项目报价文件	18

21	报价文件的递交	18

五、综合评审过程	19

22	评审小组	19

23	项目报价文件的评审	19

24	报价文件的详细评审	19

25	综合得分计算	21

26	成交供应商的确定	22

27	与采购人的接触	22

六、授予合同	27

28	资格后审	27

29	合同授予标准	27

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	27

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	27

32	成交通知书	27

33	签订合同	27

34	成交结果通知	28

附录1	31

附录2	33

附录3 诚信承诺函及企业承诺	35

3.2企业承诺	36

附录4	37

4.1法定代表人证明书	37

4.2法定代表人授权书	38

附录5	39

附录6	40

附录7 （注：根据项目特点和采购人需求自行调整或增加附录7、8、9内容）	41

7.1	组织机构	41

7.2	现场主要人员安排	41

附录8	42

附录9	43

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子包1 | 惠州机场飞行区扩建工程环境保护技术咨询服务及水土保持设施验收咨询服务 | 1项 | 人民币：420000.00元 |
| 子包2 | 惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测咨询服务 | 1项 | 人民币：156000.00元 |
| 合计 |  |  | 人民币：、576000.00元 |

注：1）供应商只能对其中一个子包进行报价，且必须对所投子包的全部采购内容进行报价，报价包含所有费用，合同过程中不在调整价格，执行总价包干。

  - 采购要求

1）子包1：开展本项目的施工期环境专项监理监测，包含新建东部与中部站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程和临时工程范围及影响区域，并提交相关环保监理、监测报告及资料和满足行政主管部门验收要求与其监测工作相关的资料；配合采购人完成环水保专项验收，并取得验收报备回执。

2）子包2：开展本项目的施工期水土保持专项监测，包含新建东部与中部站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程和临时工程范围及影响区域，并提交相关水土保持监测报告及资料和满足行政主管部门验收要求与其监测工作相关的资料。

    - 本项目进度要求：

1）子包1：合同签订后开展包含新建站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程和临时工程范围及影响区域的环境保护监理监测工作，并于5个工作日内提交《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理实施方案》，按照环评批复及相关规程规范要求开展日常监理监测工作，于每季度结束后的次月提交《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理季报》，工程完工后30天内提交《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理总结报告》，报告及资料和满足行政主管部门验收要求与其监测工作相关的资料；工程完工后30天内，提交《惠州机场飞行区扩建工程环境保护验收报告》、《惠州机场飞行区扩建工程水土保持设施验收报告》，配合采购人完成环水保专项验收，并取得验收报备回执。

2）子包2：合同签订后5个工作日内提交《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测实施方案》，按照水土保持监测规程规范要求开展日常监测，并于每季度结束后的次月提交《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测季报》，工程完工后30天内提交《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测水土保持监测总结报告》。

    - 供应商的项目报价应为本项目的项目总价。

    - 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费。

    - 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：		指供应商提供惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务。

供应商：		指与第3条规定的要求一致的、响应采购公告、参加报价的独立法人。

采购人：	广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部。

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由……公司与成交供应商签订。

## 3	合格的供应商

  - 合格的供应商要求见采购公告中的第3点。

## 合格的服务

  - 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

  - 本款所述的“来源地”系指提供有关服务的来源地。

  - 相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和行业标准。

  - 工程质量符合的标准和要求：满足工程环境保护、水土保持设施验收相关规程规范要求。

## 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	采购公告

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	采购人需求书

  - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间至少前一天以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有供应商，该通知内容作为采购文件的组成部分。

7.2  供应商对采购文件有异议的，应当在2023年9月12日17：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（XXX@.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有供应商发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有供应商，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使供应商在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份（注：如采购人需要）。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格供应商要求一致）

      - 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 服务清单或供货清单或工程量清单（如有）

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台供应商登记表（盖公章）。

      - 供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

      - （根据项目合格供应商要求补充其他要求）

（注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 技术文件（技术服务方案）编制要求（注：采购人可根据项目需求明确是否可与商务文件合并装订）

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：（根据采购人需求填写，内容一般包括）

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及供应商对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工期计划。

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

- ……

  - 商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”“供应商联系电话”“供应商邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

## 计算机文件（注：如采购人未要求提供技术文件，该部分内容可以删除）

  - 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在采购公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款（如有）

采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许负偏离，否则将导致报价文件无效。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 供应商应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购公告要求递交报价文件（递交截止时间地点见采购公告相关要求）。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

# 五、综合评审过程

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共X名成员（注：成员应为不少于3人，且为单数）。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将对报价文件进行初步评审，包括资格审查和有效性审查审查（资格审查和报价文件有效性审查如下）。如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将被否决。

| 序号 | 资格审查和报价文件有效性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点（或按实际公告中第X点）“合格的供应商”要求 |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |
| 6 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有） |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |

  - 如果通过初步评审的供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

  - 如果重新组织评审通过初步评审的供应商仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

（注：23.3应在第二次采购时增加）

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占30％，商务技术部分得分占70%，详细评分标准如下：

24.1.1  商务技术评分表

#### 子包1

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业工程咨询咨信水平 | 10 | 供应商获得工程咨询综合甲级资信证书的，得10分；获得工程咨询生态建设和环境工程专业甲级资信证书的，得7分；获得工程咨询生态建设和环境工程专业乙级资信证书的，得3分；其他不得分。 |
| 2 | 质量管理体系 | 10 | 供应商同时获得质量、环境、职业健康安全、水安全管理体系认证证书的，得10分；缺少其中一项的，得7分；缺少其中2项的，得3分；其他不得分。 |
| 3 | 类似业绩 | 20 | 供应商近五年（2018年8月至今）承担过生产建设项目环境保护技术咨询服务或水土保持技术咨询服务的，每项得5分，最多得20分。 |
| 4 | 工作大纲 | 30 | （1）工作大纲与技术措施合理、可行、针对性强的，得21~30分； （2）工作大纲与技术措施较合理、较可行，针对性较强的，得11~20分； （3）工作大纲与技术措施一般、可行性及针对性较弱的，得1~10分； （4）其他情况或不提供的不得分。 |
| 总分 |  | 70 |  |

#### 子包2

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业水土保持监测业务水平及能力 | 10 | 供应商获得中国水土保持学会颁发的生产建设项目水土保持监测单位四星或以上等级证书的，得10分；三星级的，得7分；三星级及以下星级的得3分；没有水土保持监测水平评价证书的不得分。 |
| 2 | 质量管理体系 | 10 | 供应商同时获得质量、环境、职业健康安全体系认证证书的，得10分；缺少其中一项的，得7分；缺少其中2项的，得3分；其他不得分。 |
| 3 | 类似业绩 | 20 | 供应商近五年（2018年8月至今）承担过生产建设项目水土保持监测技术咨询服务的，每项得5分，最多得20分。 |
| 4 | 工作大纲 | 30 | （1）工作大纲与技术措施合理、可行、针对性强的，得21~30分； （2）工作大纲与技术措施较合理、较可行，针对性较强的，得11~20分； （3）工作大纲与技术措施一般、可行性及针对性较弱的，得1~10分； （4）其他情况或不提供的不得分。 |
| 总分 |  | 70 |  |

24.1.2      价格评审：

1、价格复核：评审小组成员对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

2、价格评审细则：

价格分满分30分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的供应商报价的算术平均值作为基准价，

（2）当报价等于基准价时，价格得分为30分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在满分基础上扣0.2分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在满分基础上扣0.1分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 成交供应商的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

## 与采购人的接触

  - 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

附表参照（根据项目调整）

附表1：供应商递交文件记录表

#### 附表2：资格审查和报价文件有效性审查表

附表3：详细评审表

#### 附表4：:成交通知书（格式）

供应商递交文件记录表

项目名称：

时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 供应商名称 | 文件密封情况 | 报价 | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价： |  |  |  |  |  |

记录人：

资格审查和报价文件有效性审查表（根据项目调整）

| 序号 | 审查内容 符合情况 供应商名称 | 供应商1 | 供应商2 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点（或按实际公告中第X点）“合格的供应商”要求 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 6 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有） |  |  |  |

上述每一项审查内容符合要求的的打“○”，不符合的打“×”。

表中全部项目符合为“通过”，进入下一阶段评审。表中有一项不符合则不进入下一阶段评审。

评审意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过。

详细评审表（根据项目调整）

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 供应商1 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  | - |  |  |  |

成交通知书（格式）

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 成交供应商名称 |  |
| 成交金额 |  |
| 签订项目合同期限 |  |
| 其他需要说明的内容 |  |
| 采购人盖章（公章）： 年 月 日 |  |

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的评审结果，拒绝所有不符合采购文件要求的报价文件，供应商对此自行承担责任。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（3） 	第五部分	采购人需求书

（4）        供应商的报价文件

  - 如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后3个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

- （按指挥部服务/货物/工程合同版本）

技术咨询服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

中华人民共和国科学技术部印制

填写说明

- 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）

合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

- 本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新

产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开

发合同。

- 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，

在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受

托人。

- 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合

同的组成部分。

- 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注

明“无”等字样。

委托方（甲方）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

住所地：广东省，广州市白云区人和镇白云机场东南工作区空港南四路

负责人：冯兴学

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：                          传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：                         传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方进行                 项目，并支付技术咨询服务相关经费和报酬，乙方接受委托并进行此项技术咨询服务工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

# 本合同空域规划项目的要求如下：

1．技术咨询服务目标：

2．工作内容：

3．其他要求：（如有）

# 乙方应按下列主要进度要求完成技术咨询服务工作：

# 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．资料清单：

2．提供时间和方式：

3.其他协作事项：

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：

# 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1.工作经费和报酬总额为人民币（大写）     （小写￥   ）。总价包干（根据实际情况确认）。各项工作经费明细如下表（如有）：

2.报酬由甲方   次支付乙方。具体支付方式为：

2.1在合同正式签订生效后以及乙方提供本合同额的10%的履约保函后，甲方在收到请款资料15天内向乙方支付本合同额的10%作为预付款，即：人民币:     /       (大写)，（￥      /      元）。

2.1.1. 履约保证金：本合同的履约保证金金额为本合同总价的10%。履约保证金的形式是：银行保函。

2.1.2.如果乙方的履约保证金是以银行保函形式提供的，则该银行保函必须为不可撤销的受益人为项目业主的银行保函,由乙方在有权出具银行保函的企业基本户开户银行或中行、工行、农行、建行四大国有银行之一开具。

2.1.3. 履约保证金的退还：乙方在本项目工程环水保专项验收完毕并取得验收报备回执后，连同原保函收据向甲方申请退还。

2.2完成***，提交**成果后，支付合同总额的？%，即人民币     ；

2.3成果报告通过，支付合同总额的？%，即人民币     ；

2.4乙方按甲方要求办理完相关结算手续，若结算需政府审定或终审单位复审，结算初审完成且结算档案归档后，则按甲方初审结算价支付至93%，政府审定或终审单位复审完成，支付至结算终审价的95%提交相应的结算款支付申请，甲方向乙方支付至本合同结算价款的100%。

2.5每一阶段付款前，乙方需提供等额的抬头为甲方的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权暂不支付该阶段款项；若涉及有增加业主方的，本合同的支付及发票均按增加业主方签订的补充协议约定执行。

乙方开户银行名称、地址和帐号如下：

开户银行：

地址：

帐号：

# 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致工作失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：对于甲方的损失，由双方协商具体解决办法，应在合同额的基础上，按照损失占整个研发工作的百分比，对甲方进行赔付；乙方的损失，由乙方自行承担。

一方发现技术风险存在并有可能致使工作失败或部分失败的情形时，应当在30日内书面通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

# 在本合同履行中，因作为工作内容标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在14日内书面通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

# 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）:对于乙方提供的各种数据和资料，甲方不得擅自提供给第三方使用，不得进行非授权的复制和传播。

2．涉密人员范围: 项目相关人员。

3．保密期限：合同期满后1年。

4．泄密责任：乙方保留对因甲方泄密而造成损失提请诉讼的权利。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 对于甲方提供的各种数据和资料，以及通过与甲方调研等活动，整理获得的报告、数据等，不得擅自提供给第三方使用，不得进行非授权的复制和传播。

2．涉密人员范围: 项目相关人员。

3．保密期限：合同期满后1年。

4．泄密责任：甲方保留对因乙方泄密而造成损失提请诉讼的权利。

# 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.甲方违约责任：

（一）甲方未按合同规定的时间向乙方提供有关技术资料的，乙方可相应顺延提交有关成果文件的时间。

（二）本合同履行期间，因甲方原因造成合同终止或解除，乙方未开始监理咨询工作的，双方可协商解决；已开始咨询工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付报酬；若实际完成的工作量小于等于50%，按该阶段咨询费的一半支付；若实际完成的工作量超过50%，按经双方确认的实际完成的工作量支付咨询费用。同时，乙方应将已完成的阶段性成果全部原件移交给甲方。

2.乙方违约责任：

（一）由于乙方自身原因，延误交付技术咨询成果的，每延误一天应减收该项目总咨询费金额的3‰，直至交付技术咨询成果。

（二）若乙方迟延交付成果超过30天的，甲方有权解除合同并返还与该委托相关的所有资料，由此造成甲方的一切损失，均由乙方承担，退还已付的所有款项。如造成甲方损失的，由乙方承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过本项目技术服务费总额。

# 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．成果交付的形式及数量：报告，以纸介质和电子文件两种形式提供（含脱密版），数量根据工作需要约定各   份。

2．成果交付的时间及地点：

3．评审会（如有）相关工作由甲方负责组织、保障。

# （如有）双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的成果进行验收：通过由甲方组织的评审。

# 乙方应当保证其交付给甲方的工作成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担此技术侵权的全部责任。

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：本工作成果的知识产权归双方所有。任何一方在未征得对方同意的条件下，不得向第三方提供本工作成果。

# 乙方不得在向甲方交付工作成果之前，自行将工作成果转让给第三人。

# 双方确定，乙方应在向甲方交付工作成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员免费提供技术指导和培训，或提供与使用该工作成果相关的技术服务。乙方应按甲方要求参加与上述研究内容相关的会议，并提供相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：

2．地点和方式：甲方现场培训或电话咨询服务。

# 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的工作成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由   （甲、乙、双）方享有。

乙方有权在完成本合同约定的工作后，利用该项工作成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由    （甲、乙、双）方所有。

# 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．就项目执行的进展情况进行沟通；

2．当双方发生可能的合同变更时，在第一时间通知对方。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

# 双方确定，因发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

# 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 本合同一式    份，其中，甲方持有柒份，乙方持有   份，具有同等法律效力。

# 本合同经双方签字盖章后生效。

<此页无正文>

甲方：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部(盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

乙方：                    （盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

签订日期：**年**年**日

惠州机场XX工程合同的补充协议

原合同号：

发包人： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人：

用  户：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

鉴于XX工程用户为广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为     的《XX合同》（以下简称“原合同”，金额为人民币：¥    元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

一、原合同中凡涉及发包人支付的条款均是指：经发包人审核后，由用户设立的专用账户支付。

二、原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司为抬头的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

用户开票信息：

单位名称：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

纳税人识别号：91441300579725878W

开 户 行：中国农业银行惠州惠阳平潭支行

账    号：44232401040007569

注册地址：惠州市惠阳区平潭镇机场路

联系电话：0752-5718023

三、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司。

四、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，用户执两份。

（以下无正文）

发包人:广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：    年    月   日

承包人： （盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：    年    月   日

用  户：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司（盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：    年    月   日

×××××项目

保密协议

甲方： /

乙方：/

丙方：/

根据《军队保密条例》及军队工程建设安全保密管理有关规定,甲方与乙方、丙方三方达成如下协议：

一、乙方必须严格遵守国家和军队保密法规,建立完善并严格落实保密管理制度,健全保密管理机构，配合部队保密行政管理和监督检查。

二、乙方保证本单位参加该工程建设的所有人员历史清楚、政治合格,无违法及犯罪记录,并配合发包人建立人员车辆台账，抓好所有参建人员政治审核。

三、乙方参与该工程建设的所有人员和车辆都实行证件管理,并指定专人负责。人员和车辆严格按照施工区域活动，不到划定的区域外活动，严禁私自变更施工路线、随意进入办公区域，所属人员进入营区必须佩戴通行证，不得借与他人使用，关闭行车记录仪等具有摄录存储功能的仪器。

四、乙方需配备保密办公场所处理保密资料，必须妥善保管工程建设项目各类图档资料,实行专人管理、专室专柜存放,不得随意放置、丢弃，不得展示给无关人员，不得私自复制、留存、转售；须教育所属人员不得私自打听、留存、记录、复制和泄露军事秘密。

五、乙方及所属人员需在保密办公场所处理保密资料，不得在联接互联网计算机中处理或者存储工程建设项目的涉密信息，移动存储设备必须专人专管，严禁交叉使用；处理与部队相关的电子数据、纸质资料时使用专门脱网计算机（今后亦不得联接互联网），使用完毕后及时销毁删除；需要复制时使用光盘刻录，不得使用移动存储设备（U盘、硬盘等）；工程结束后，乙方须主动上交所有文件、工程资料及图纸和处理过相关文件的设施设备。

六、乙方必须开展经常性保密教育，并做好登统计和考核，保密考核通过后才能上岗；所有人员必须做到不该说的不说,不该问的不问,不该记的不记；未经批准，所属人员不得进入有保密要求的行政区域和军事管理区域，不得在施工区域摄影、照相和录音，不得携带智能穿戴设备，不得擅自对营区进行拍摄、测绘、定位。

七、乙方要严格管理所属人员，不得通过普通电话、传真、邮政、快递和互联网等渠道传递工程建设项目的沙密信息；严禁将有关军事资料或信息上传至互联网，不得在私人交往和通信中提及部队相关信息和工作内容。

八、乙方必须始终牢记保密无小事，保密就是底线、红线的刚性要求，不得将承建的工程建设项目作为企业业绩进行宣传报道。

九、乙方不得违反国家和军队规定的其他保密要求，当发现保密管理出现漏洞，可能使军事秘密知悉范围扩大或者失去控制的，乙方应积极采取相应补救措施，并及时向部队保密管理部门报告情况，同时承担负责一切后果。

十、乙方及所属人员如有违反本协议行为的,依规予以追究处罚;发包人有权按照国家和军队有关规定追究乙方失泄密责任,并将乙方失泄密行为上报上级,通报行业主管部门进行处罚;涉嫌违法犯罪的,依照《军队保密条例》、《保密法》、《刑法》追究乙方法律责任,并责令乙方退出本工程建设活动；同时,造成失泄密的主管人员和直接责任人,将移交公安、安全、保密部门依法依规处理。

十一、本协议一式**份，甲方执**份、乙方执**份，丙方执**份，此协议自签订之日起至服务合同解除后5年内有效。

甲方：（盖章）

法定或授权代表人：（签章）

乙方：（盖章）

法定或授权代表人：（签章）

丙方：（盖章）

法定或授权代表人：（签章）

202**年**月**日

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目（子包1/子包2）的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表（可根据项目调整）

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目

致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（注：各采购人单位名称）

根据贵方为惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目采购的采购公告（子包1/子包2），作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 选包 | 采购内容 | 含税总价（元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （子包1或子包2选择其中一项） | XXX |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价总价采用含税价总价包干形式，报价费用包括但不限于资料调查收集、技术报告书编制、现场踏勘费用、成果汇报、报告调整修改、会务、办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用、其他管理费用及评审文件、报审、公示等合同中约定的风险费用、责任和义务等全过程一切费用。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

# 附录3 诚信承诺函及企业承诺

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （采购单位名称或采购代理机构）

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消报价资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

## 3.2企业承诺

企业承诺

致：

我公司就参加惠州机场飞行区扩建工程环水保技术咨询服务项目，作出郑重承诺：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此承诺！

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字或签章）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

# 附录5

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录6

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录7 （注：根据项目特点和采购人需求自行调整或增加附录7、8、9内容）

组织机构和人员

## 7.1	组织机构

供应商应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与供应商总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。

## 7.2	现场主要人员安排

供应商应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） …… |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，供应商认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写5人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

# 附录8

供应商的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录9

企业获奖业绩表

供应商应列出近  年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

- 第五部分

- 采购人需求书

- 采购人需求书

子包1

- 服务范围

本项目的采购范围为惠州机场飞行区扩建工程，包括新建东部和中部站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程等的环水保技术咨询服务，并负责组织和通过环水保专项验收。

开展本项目的施工期环境专项监理监测，包含新建东部和中部站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程和临时工程范围及影响区域，并提交相关环保监理、监测报告及资料和满足行政主管部门验收要求与其监测工作相关的资料；配合采购人完成环水保专项验收，并取得验收报备回执。

- 服务规范标准和要求

1、规范标准

1.1  环境技术规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017 年 10 月，国务院令第 687 号令）；

（3）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

（4）《污水综合排放标准》GB8978-1996；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（7）《水质 pH 的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-86；

（8）《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-89；

（9）《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007；

（10）《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》GB/T 7488-1987；

（11）《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2020；

（12）原环境保护部环办〔2015〕52 号《关于印发环评管理中部分行业建设项 目重大变动清单的通知》（2015 年 6 月 4 日施行）；

（13）环发〔2015〕162 号《关于印发〈建设项目环境影响信息公开机制方案〉 的通知》（2015 年 12 月 10 日施行）；

（14）环发〔2015〕163 号《关于印发〈建设项目环境保护事中事后监督管理 办法（试行）的通知》（2015 年 12 月 11 日施行）；

（15）原国家环境保护部 国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》（2017 年 11 月 20 日施行）。

1.2  水土保持技术规范

（1）《中华人民共和国水土保持法》；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993 年 8 月）；

（3）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部 2000 第 12 号令）；

（5）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部〔2005〕第 24 号令）；

（6）关于印发《水利部水土保持设施验收技术评估工作要点》的通知（水保监 便字〔2016〕第 20 号）；

（7）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收 的通知》（水保〔2017〕365 号）；

（8）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

（9）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773）；

（10）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）；

（11）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保〔2015〕139 号）；

（12）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办 水保〔2019〕172号）。

2、技术要求

（1）本工程环境影响评价报告书、水土保持方案报告书及批复意见中的环境监理监测内容是本技术条款的组成部分，承包人的所有工作须满足其相应要求。

（2）进场后内须对整个工程目前的环境本底值、水土流失和水土保持进 行全面摸底排查，对工程建设中不符合环境保护、水土保持要求的现象提出整改意 见和建议。

（3）暴雨季节主要对渣场挡墙等（环境保护）水土保持工程措施稳定性进行监测，春秋季节对沿线边坡、临时用地植被恢复状况进行调查。

（4）满足现行环境保护及水土保持法律法规要求，满足专项验收要求，完成环水保专项验收。

- 进度要求

合同签订后开展包含新建站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程和临时工程范围及影响区域的环境保护监理监测工作，并于5个工作日内提交《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理实施方案》，按照环评批复及相关规程规范要求开展日常监理监测工作，于每季度结束后的次月提交《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理季报》，工程完工后30天内提交《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理总结报告》，报告及资料和满足行政主管部门验收要求与其监测工作相关的资料；工程完工后30天内，提交《惠州机场飞行区扩建工程环境保护验收报告》、《惠州机场飞行区扩建工程水土保持设施验收报告》，配合采购人完成环水保专项验收，并取得验收报备回执。

- 成果要求

提交成果如下：

1、《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理实施方案》

2、《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理季报》

3、《惠州机场飞行区扩建工程环境保护监理总结报告》

4、《惠州机场飞行区扩建工程环境保护验收报告》

5、《惠州机场飞行区扩建工程水土保持设施验收报告》，

- 验收要求

配合采购人完成工程环水保专项验收，确保一次性通过并取得验收报备回执。

- 售后服务

若行业主管部门开展环水保验收核查，需成交供应商配合完成相关工作。

子包2

- 服务范围

本项目的采购范围为惠州机场飞行区扩建工程，包括新建东部和中部站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程等的环水保技术咨询服务，并负责组织和通过环水保专项验收。

开展本项目的施工期水土保持专项监测，包含新建站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程和临时工程范围及影响区域，并提交相关水土保持监测报告及资料和满足行政主管部门验收要求与其监测工作相关的资料。

- 服务规范标准和要求

1、规范标准

（1）《中华人民共和国水土保持法》；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993 年 8 月）；

（3）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部 2000 第 12 号令）；

（5）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部〔2005〕第 24 号令）；

（6）关于印发《水利部水土保持设施验收技术评估工作要点》的通知（水保监 便字〔2016〕第 20 号）；

（7）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收 的通知》（水保〔2017〕365 号）；

（8）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

（9）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773）；

（10）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）；

（11）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保〔2015〕139 号）；

（12）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办 水保〔2019〕172 号）。

2、技术要求

承包人开展本工程水土保持监测时应满足且不限于下述要求：

（1）本工程水土保持方案报告书及其批复意见中的水土保持监测相关内容是本技术条款的组成部分，承包人的所有工作须满足其相应要求；

（2）承包人负责开展本采购文件规定的所有工作所需资料的收集；

（3）根据本工程实际进度情况，开展工作后一周内须对监测范围内水土流失现状情况进行全面的摸底调查；开展工作后半个月内，提交工程水土保持监测实施方案；

（4）开展监测工作时应掌握施工准备期前一年期间水土流失防治责任范围内的水土流失及其防治状况。主要包括下列内容：

1）地形地貌、水文气象、植被、地面组成物质（或土壤）和土地利用等水土流失影响因素；

2）水土流失的类型、分布、面积、强度和危害；

3）水土保持措施的类型、分布、面积、完好程度和防治效果。

（5）在建设期（含施工准备期）和试运行期均应开展监测；

（6）水土流失重点区域及重点对象应进行重点监测。

（7）水土保持监测应设置监测点。监测点的位置应固定，并设立标志，同时应根据监测指标配置相关设施设备。

（8）水土流失影响因素监测应结合主体设计、施工、监理等相关数据和资料，有针对性地进行必要的调查、观测和测量。

- 进度要求

合同签订后5个工作日内提交《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测实施方案》，按照水土保持监测规程规范要求开展日常监测，并于每季度结束后的次月提交《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测季报》，工程完工后30天内提交《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测水土保持监测总结报告》。

- 成果要求

提交成果如下：

1、《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测实施方案》

2、《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测季报》

3、《惠州机场飞行区扩建工程水土保持监测水土保持监测总结报告》

- 验收要求

配合采购人完成工程水保专项验收。

- 售后服务

若行业主管部门开展环水保验收核查，需交供应商配合完成相关工作。