广州白云国际机场机位扩建项目（二期）全过程造价咨询服务招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目广州白云国际机场机位扩建工程（二期）工程项目，项目业主为广州白云国际机场股份有限公司，建设资金来自企业自筹资金，出资比例为100%企业自筹，招标人为广州白云国际机场股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程造价咨询服务进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：广州白云国际机场机位扩建项目（二期）全过程造价咨询服务

2.1.2建设地点：广州市白云国际机场飞行区

2.1.3工程建设规模：在现状D区远机位（309-313机位）以及L18滑行道以北、北区远机位以及L24滑行道以西、现有二号消防分站地块扩建8个C类机位的机坪，机位分成两排东西向水平布置，均为自滑进顶推出的运行方式，西侧新建一条滑行通道，与L18滑行通道和T4绕滑通道连接，减少该区域航空器进出拥堵；每个机位设置简易登机廊桥，利用登机廊桥固定端，设置防雨棚，满足无风雨登机服务需求；拆除拟建区域内现有的二号消防分站、消防仓库、特种车库及防吹篱，并在北供水站东侧现特种车库地块还建。

2.1.4投资总额：工程总投资24235.56万元。

2.2招标范围

2.2.1标段划分：本项目共划分1个标段

2.2.2服务范围：全过程造价咨询服务，包括（但不限于）设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段等全过程工程造价控制咨询服务、投资控制工作。每个阶段具体的工作内容详见下表，工作内容包括但不限于：

| 序号 | 控制阶段 | 各阶段的造价控制工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段 | 1.编审设计概算，按各子项工程可研批复的投资控制目标对设计方案或图纸提出限额设计要求和优化设计意见，合理控制工程投资。 2.根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 3.对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 4.施工图预算编审（含参与设计优化工作及相应的预算调整），判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，按时提交编审报告、调整意见及合理化建议，参与协商洽谈及相关问题的解决。 5.参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 6.根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测，以作为进度和成本控制的目标，随设计的深入定期分析工程成本。 |
| 2 | 招标阶段 | 1.按委托人要求编制各类造价管理文件，进行市场调查、询价或暂估。 2.根据可研及相关资料、委托人要求编制造价控制方案及招标限价，对合同方式和可能存在的风险因素及解决办法等提出合理化建议。 3.编审招标控制价和工程量清单，提交招标控制价公布函，完成招标控制价备案等。 4.对采用的主材、设备等提供市场信息，提供主要材料设备参考品牌表，进行方案比较，提出优化建议。 5.编审招标文件及合同中涉及工程造价的计量、计价等内容。 6.对中标人的经济标文件或报价书等进行分析和汇总，形成造价咨询报告。 7.参加招标文件会审、产品调研及其他有关工程造价会议，解决有关造价事宜，提出相关改善建议。 8.根据委托人要求，参加现场踏勘。 9.协助委托人签订合同。 |
| 3 | 施工阶段 | 1.协助委托人制定现场造价管理的流程与管理办法，包括工程变更程序、工程款支付程序、材料调差管理办法等。 2.负责施工过程造价控制，制定项目总体投资进度计划，审核工程款用款计划，审核已完成工程量与进度款，根据每月实际进度与实际投资和计划投资作分析比较，分析成本偏差的原因和修正项目投资进度计划。 3.协助委托人定期召开造价控制会议，参与选择技术经济性最佳的方案，控制好技术设计和施工图设计的不合理变更，审核工程变更资料及费用，对合同中有关经济方面的条款正确理解和执行，按照合同变更价款的有关管理规定，对工程变更进行计量和计价。 4.根据委托人的需要参与合同谈判、合同价款修正及调整的审核。 5.根据经验主动地、有预见性地提醒委托人节约费用，防范工期索赔，负责协助与第三方的合同索赔处理，向委托人提供专业评估意见及估算书，维护委托人的合法权益。 6.建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账。定期提交工程变更、现场签证对造价影响分析，工程项目整体结算价预估分析，偏差原因及解决方案。 7.定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。定期提交人工机械主材设备价格造价影响分析。 8.参加图纸会审、工地现场会、产品调研以及其他有关工程造价会议，按需要到工地现场，全面了解工地现场情况，解决有关造价事宜；按要求对施工项目实施全过程造价控制，主动、及时地发现并向委托人报告可能对工程造价有影响的事项，提出相关改善建议，确保工程总投资控制在合理范围内。 |
| 4 | 竣工结算阶段 | 1.按委托人要求组织推进竣工结算工作，提出竣工结算工作建议。 2.协助收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 3.依据有关规定审核各项工程（服务）竣工结算资料，并形成正式的结算审核报告。 4.协助委托人处理与承包单位的有关结算纠纷。 5.按委托人要求完成造价咨询资料整理及归档。 6.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，编制单体、各项各专业等工程建筑技术经济指标，对产生偏差的原因及投资控制的效果进行分析，提交合同管理及执行情况的专题报告。 7.配合结算复审（如有）。 |
| 5 | 配合服务 | 1.配合委托人完成审计部门的工程造价审计工作。 2.配合委托人完成财务决算工作。 3.配合委托人完成项目相关其它工程造价工作。 |

注：1、投标人应严格按照国家和省、市有关财政、财务、基建管理、工程造价的法规、政策文件的有关规定、以及招标人有关投资管控与造价管理的相关规定和对审核成果文件的要求，本着合理、合规节约投资的原则，客观、公正地开展财政投资项目审核工作，按时保质保量提供审核服务，对审核成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。

2、中标后，中标人必须按投标时提交的拟派本项目的项目负责人、专业负责人、专业技术员及相关工作人员定点办公地址。中标人必须设有固定的办公场所、资料档案保管场所；配备专业造价管理软件、交通工具、办公设备等专用设备设施。

3、中标人须根据招标人实际需求派出符合技术资格要求的人员驻场审核，并按招标人的有关规章制度开展审核工作。项目咨询人员应完整、准确、真实反映并记录审核过程中的工作情况，做好审核资料、工作底稿及相关图纸整理、归集和归档管理，并按规定格式和质量要求提供审核结论和审核成果文件。

4、中标人须承诺服从招标人颁布的工程造价相关管理办法。合同执行过程中，招标人颁布新的管理办法、细则或操作手册的，按最新制度执行。

5、中标人应按招标人要求对造价咨询工作进行阶段性总结，并形成成果报告提交招标人。

2.2.3服务期限：服务期自中标通知书发出之日起至完成全部合同约定服务内容之日止。

2.2.4最高投标限价：152.00万元。

3. 投标人资格要求

3.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.2投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书，按国家法律经营。香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。[注：依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）确定]。

3.3拟委派的项目负责人须具有有效的注册造价工程师或注册一级造价工程师（土木建筑工程专业或安装工程专业）资格。（注册执业单位须与投标单位一致）。若拟委派的项目负责人为香港专业人士，则需已在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围相当于注册造价工程师或注册一级造价工程师的香港专业人士[香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）确定]。

注：1.有效的注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；有效的注册一级造价工程师资格指根据住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕]67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。

3.4投标人自2015年1月 1 日至今，独立完成过至少一项投资金额 1.6亿元以上（含）的机场专业工程（场道、站坪、民航弱电、助航灯光等）或市政道路工程的全过程造价咨询服务业绩。（完成时间以工程结算审核成果文件上为准，工程总投资以造价咨询合同上的为准，如造价咨询合同未标明工程投资额的以提供咨询成果证明文件的金额为准。咨询成果证明文件可以是概算阶段或预算阶段或招标阶段或结算阶段的成果，提供经建设方或相关政府监管部门确认的咨询报告或定案表）。

3.5其他要求

3.5.1投标登记前，投标人须已在广州市住房和城乡建设局建立了企业诚信档案，拟委派的项目负责人为本企业诚信档案在册人员。

3.5.2投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》（格式见招标公告附件一）；

3.5.3 2018年1月1日至今，投标人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2018年1月1日至今投标人（包括其关联公司）与招标人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉。（须就此项内容提供承诺函并加盖投标人公章）。

3.5.4  2018年1月1日至今未因在招投标活动中有违法、违规行为或其它原因受到住建部或广东省住建厅宣布取消在本地投标资格的处罚有效期内（至本项目截止投标之日止，通报或处罚有效期已经期满的除外），需提交承诺书。

3.5.5投标人不得被列为“失信惩戒”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，投标人需在招标公告发布后按要求从“信用中国”网站截图“失信惩戒”页面并加盖公章（未提交截图或截图信息不清晰将作否决投标处理），同时下载信用信息报告，打印并加盖公章后附在投标文件中。

3.5.6投标人不得被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，以“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准，投标人需在招标公告发布后按要求从“国家企业信用信息公示系统”网站截图“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”并加盖公章（未按要求截图或截图信息不清晰将作作否决投标处理）”。

3.5.7本次招标不接受联合体投标。

- 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年5月13日00时00分至2021年 6月2日11时00分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（http://http://ggzy.gz.gov.cn/）下载电子招标文件。

4.2 发布招标公告时间(含本日):2021年5月 13 日00时00分至2021年6月2日11时00 分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

4.3 本项目采用资格后审方式。

注：（1）电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

（2）本公告发布之日起开始发售招标文件，并从发售招标文件之日起开始计算备标时间。

- 5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年6月2日11时00分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址： http://ggzy.gz.gov.cn/）递交电子投标文件。

5.2递交备用投标文件电子光盘时间为：2021年6月2日10时45分至2021年6月2日11时00分；地点：广州公共资源交易中心（广州市天润路333号）第06开标室（详见广州公共资源交易中心网站信息）。（电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）

5.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。

5.4 开标时间：2021年6月 2日11时00分。地点：广州公共资源交易中心（广州市天润路333号）第06开标室。

5.5投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

5.6本项目各项投标活动具体可通过广州公共资源交易中心网站查询具体的时间和场地安排。

- 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网（网址：http:// http://ggzy.gz.gov.cn/）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn ）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://cebpubservice.com）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站上发布。

- 7. 异议受理

潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容异议的，可向招标人书面提出。

异议受理部门：广州白云国际机场股份有限公司

地    址：广州白云国际机场东南工作区自编一号

电    话：020-36063495

- 8. 联系方式

招 标 人：广州白云国际机场股份有限公司

地    址：广州白云国际机场东南工作区自编一号

邮    编：510470

联 系 人：列小姐

电    话：020-36063495

招标代理机构：广东元正招标采购有限公司

联系人：曾工、刘工

联系电话：020-87258495-305、301

地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

邮    编：510030

电子邮件：gdyzgj@163.com

异议受理部门：广州白云国际机场股份有限公司建设管理部

地址：广州白云国际机场东南工作区自编一号

电话：020-36067950

招标监督机构：广东省机场管理集团有限公司机场建设管理部

地址：广州市白云区机场路282号

电话：020-86130371

招标人：广州白云国际机场股份有限公司

招标代理机构：广东元正招标采购有限公司

2021年 5 月13日

附件一：

投标人声明

广州白云国际机场股份有限公司：

本公司就参加广州白云国际机场机位扩建项目（二期）全过程造价咨询服务投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

项目负责人（签字）：

2021年   月   日