揭阳潮汕国际机场航站区停车场绿化

移植项目综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

2019年11月

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“发包人”） 对揭阳潮汕国际机场航站区停车场绿化移植项目进行综合评审选取施工单位，邀请国内合格承包商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、 项目说明

1、项目编号：粤机场集团潮汕招〔2019〕28号

2、项目名称：揭阳潮汕国际机场航站区停车场绿化移植项目。

3、项目地点：揭阳潮汕国际机场。

4、项目内容：揭阳潮汕国际机场航站区停车场绿化移植项目拟对航站楼前方停车场场内绿化苗木进行移植。内容包含以下三部分：

（1）对树木进行管养，苗木起挖方式采用全冠起挖，保留全冠；

（2）将起挖苗木移植到建设单位指定位置，进行假植；

（3）假植苗木需进行3个月成活管养，因场地有限，采用人工浇灌的方式，苗木需进行相应的支撑。

（4）移植过程中需对每一颗苗木进行编号。

具体技术要求见附件。

5、*最高限价：本综合评审项目设置的总报价最高限价为人民币 50万元，其中绿色安全文明措施费为28800.84元。报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。本项目报价为人民币含税报价，报价应包含完成本项目内容所需的一切费用。最终工程量按实际移植数量结算。

6、*付款方式：签订合同10个工作日内，预付合同总价款的20%，随项目实施情况支付进度款，项目竣工验收合格，收到承包人提供的增值税专用发票和结算资料，15个工作日内付77%款项。本项目结算时预留合同金额的3%作为质保金，质保期1年。

7、*总工期为 45个日历日（自业主下达开工许可之日起算），本工程工期较紧，停车场过夜车辆较多，车流量大。要求施工单位须认真做好施工计划，按要求提前备好工程所需园林材料，并保证足够的人员投入。务必安全文明、按时按质完成施工任务。。

8、本项目的工程量及工程量控制价中的绿色施工安全防护措施费为固定额，报价人不得变更。

9、报价人需提交工程投标承诺书，承诺保证施工安全及质量，若出现逾期不开工、工期非正常延误或发生较严重安全事故的以及施工质量不达标的情况，该报价人将可能在下一次项目中被拒绝，报价人投标即视同承诺。

10、发包人对综合评审文件具有最终解释权。

二、*报价人资格要求

1. 报价人应是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

2. 报价人需满足条件：营业执照经营范围需包含园林绿化施工或园林绿化工程服务。

3、所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确承包商的登记信息，登记为合格的候选承包商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

4、本项目报价截止前报价人未被列入以下系统相关名录或名单复印件：

① 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

② 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录。

5、报价人（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的；

6、本项目不允许以联合体的形式投标。

三、递交报价文件须知

1、报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对综合评审文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

2、报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

3、若通过符合性审查的报价文件不足三家单位，发包人有权重新再次发布竞争性谈判公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

4、递交报价文件截止时间及地点：2019年12月6日下午14:00。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：尤先生，0663-6192067。

5、报价人必须严格保守秘密，未经发包人许可，不得将本综合评审文件内容对外公开。

四、成交办法

1、评审采用综合评分法，满分 100 分。其中价格得分60分，偏离基准价的，按评分办法扣分。商务技术得分40分，提供同类项目业绩和企业认证证书及施工组织方案，综合计分后最高得40分。

2、发包人依据评审标准和方法，对报价文件进行评审和比较，评分排名第一的候选人为成交人，发布成交通知书，作为合同签订依据。未成交人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

3、若通过符合性审查的应邀单位不足三家，则本单位有权重新再次发布综合评审公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

五、评分办法

评审采用综合评分法，满分 100 分。评分按价格分、商务分和技术分三部分分别计分并相加计算总分的方式进行，各评分项目分数分配如下：

1、价格得分（60 分）

按以下原则计算基准价及报价人的报价得分：

基准价＝所有合格报价的算术平均值；

如报名为6家及6家以上单位的，则扣除一个最低报价和一个最高报价后再计算基准价；如报名为5家及5家以下，则不扣除最低报价和最高报价，按所有合格报价的算术平均值计算。

偏离基准价的，按评分办法扣分；评标基准价报价得分为60分，投标报价每低于评标基准价 1%减 1 分，高于评审基准价 1%减2 分，最低得 0 分。超出控制价的报价，按作废处理。计算结果四舍五入，保留 2 位小数。

2、商务得分（20分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证 | 4 | 1.提供企业安全生产许可证书的,得2分； 2.提供质量管理体系认证证书，得2分。（提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） |
| 2 | 企业业绩 | 16 | 企业2016年1月1日至今已完成质量合格的类似业绩，每提供一项得2分，最高得16分。 类似业绩的指标为：自2016 年1月1日至今已完成 50万元以上（含本数）的园林绿化施工工程业绩。所提供业绩应不同于招标公告中投标人合格条件中的业绩，提供同一业绩的，该项业绩不得分。金额以中标通知书为准，时间以竣工验收报告为准。须提供中标通知书、施工合同等。 |

3、技术得分（20分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织总体方案，主要施工方法与技术措施 | 12 | 1.工作目标与工作内容：工作目标明确，包括总体目标、质量目标和工期目标等明确具体；施工方案应详实、合理，包括进度计划、施工措施和技术、施工工序、劳动力安排、资金使用计划等；能有效保障劳动者权益。（根据方案得分：0-4分，） 2.安全管理目标明确，能针对项目内容提出具体有效的防护措施，合理分析可能存在的问题并提出应急处理措施，有合理的突发事件应急预案；有完善的绿色安全文明施工管理措施和管理制度。（根据方案得分：0-5分，最高得5分） 3.施工方案与技术措施。熟悉项目情况，能深入、合理地分析项目的具体特性，针对周边的区位条件、景观资源、植物现状等情况制定全面、合理的施工方案和处理措施。（根据方案得分：0-3分，最高得3分） |
| 2 | 机械设备配备 | 3 | 为满足施工要求，配备机械设备如下：洒水车1辆、高空作业车1辆、货车1辆。 配备齐全得3分，每少一辆扣1分，扣完为止。 注：如机械设备为自有的，投标人须提供购买发票复印件及车辆行驶证、登记证复印件并加盖公章；如机械设备为租赁的，投标人须提供租赁合同复印件并加盖公章。 |
| 3 | 项目人员构成 | 2 | 1.技术人员要求： 配备园林绿化或风景园林专业技工职称5名（需提供职称证复印件），绿化工2名（需提供岗位证书复印件），花卉工1名（需提供岗位证书复印件），园林施工及制图人员2名（需提供岗位证书复印件）。 得分规则：齐全得2分，每少一名扣0.5分。需提供以上人员在本单位购买近半年社保的证明复印件。否则不得分。 |
| 4 | 生产能力 | 3 | 内容：企业自有或租赁苗圃的。 得分规则：面积300 亩及以上得3 分；面积 100 亩及以上、300 亩以下得 2 分；面积 50 亩及以上、 100 亩以下得 1分， 20 亩以下不得分。 注：自有苗圃提供证明，自有和租赁苗圃视为具备等同生产能力,得分一致；若苗圃为租赁，应提供苗圃已租赁使用24个月或以上和租赁期为五年或以上的相关证明。 |

注：技术得分根据施工组织方案进行评分。

四、报价文件要求

1、报价函（格式自拟）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

4、国家企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单页面截图；信用中国失信被执行人或企业经营异常名录页面截图。

5、报价人（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的承诺函；（格式自拟）

6、工期投标承诺书：承诺工期、安全管理、施工质量控制等内容，不能仅做空头承诺。（附格式）

7、工程量清单报价书

8、商务技术评分

9、其他报价文件材料。

报价文件一正三副，副本可以是复印件（副本与正本内容不符时，以正本为准，报价文件封面加盖公章及骑缝章）。

附件 ：

1、法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：

身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

法定代表人授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

法定代表人（负责人）：　　　（签名）

授权单位：（盖章）

年　月　日

授权委托证明书

（　）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

2、工程投标承诺书

工程投标承诺书

致: (招标人名称)

根据你方                项目的综合评审文件要求，为确保项目顺利完成，我方愿意按照综合评审文件的规定，做出以下承诺:

1、为了保证施工质量，我公司承诺将认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定，施工中严格控制进场材料质量，严格按操作工艺施工，对施工质量严格把控，确保工程质量符合要求。

2、我公司承诺采取合理措施，提前做好工序安排，严格按照时间节点完成施工工作，绝不出现本身原因导致的推迟开工、延迟竣工等情形。

3、我公司承诺严格按照发包人要求做好各项安全防范措施，做好安全管理工作，接受发包人监管，严守安全底线，绝不出现安全生产等事故。

4、我公司提供的资料全部为真实资料，如我方提供的资料不真实或存在虚假，承担全部违约责任。

5、我公司承诺，若出现上述情形，除承担由此产生的责任外，将接受所有不利后果，包括在以后投标中被拒绝。

6、我公司理解综合评审文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。

承诺单位(签章):

责任人(签字):

时间:     年    月   日

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

年    月   日

五、项目管理要求

（一）进度管理要求

- 承包人进场前应根据项目管理要求、现场踏勘情况、市场情况，梳理制约因素，提出解决方案。如工程具备开工条件，承包人应就全面开工或局部开工的实际条件，合理安排相匹配的人员、材料、机械设备进场，对于大型机械设备还须报监理人、发包人批准进场方案后方能进场；如工程不具备开工条件，承包人应在收到发包人进场通知后5天内以书面形式向发包人提出延期进场的要求并说明理由，报发包人批准后方可延期进场，否则发包人不承担由此造成承包人的损失。

- 本工程工期较紧，停车场过夜车辆较多，车流量大。要求施工单位须认真做好施工计划，按要求提前备好工程所需园林材料，并保证足够的人员投入。务必安全文明、按时按质完成施工任务。

（二）质量管理要求

1、本项目质量目标按约定执行。

2、要求承包人根据《工程质量安全专职机构及人员管理实施细则》要求，建立和健全管理体系，设立质量管理专职机构，配备满足规定要求的专职管理人员。

3、要求承包人严格按《建设项目样板引路实施细则》建立工序质量样板，在工序样板引路的基础上，实施分项分部子单位样板引路。

4、施工方案进行论证后方可实施。

5、承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。

6、苗木养护是保证苗木茁壮成长、提搞苗木成活率和植物景观效果的重要手段，本次施工质量标准有以下要求：

（1）品质要求：移植苗木采取全冠起挖移植，保留树冠形3/5以上，确保树形优美、成活率达到90%以上。

（2）反季节移植技术要点：移植时间为秋冬干燥季节，不利于植物生长及成活，需采取反季节措施施工，确保成活及苗木能够生长健壮，需采取起苗前断根，修枝整形，控水补充枝干营养，原地支撑、铁网包扎、原土回填树坑、浇定根水、管养15天后再放倒吊运。

（3）施工地点及注意事项：施工区域为整个停车区，车流量较大，及停放车辆较多，为不影响车场正常运行，施工时需及时清理场地、清运树枝、确保安全施工、文明施工。

（4）成品保护：移植苗木至机场内指定地点，整齐有序进行栽种、管养期为3个月、乔木采用杉木支撑加固、消毒、杀虫杀菌、崔根处理后用控根器或美植袋定点假植起来。土壤采用干净有机土壤！。养护期间施工单位必须安排人员留守现场进行养护工作。

7、绿化种植土需达到植物所需质量和厚度等要求，否则因不符合要求返工造成的费用由承包人承担。

（三）安全、文明施工要求

杜绝一般等级以上的伤亡事故且工伤责任事故人数为零。按有关规定设置本项目出入口、施工围蔽。

（四）对材料的要求

（一）绿化苗木进场后的要求

1、绿化苗木现场假植

苗木运到现场1天后不能按时栽种的，或是栽种后苗木有剩余的，必须进行假植，不同的苗木假植时，最好按苗木种类、规格分区假植。并由专人进行养护，防止养护期间出现苗木质量下降或枯死。

2、种植环境处理

乔木及灌木种植按设计要求的坑穴尺寸开挖进行换土，换土的土质要求疏松、肥沃、透气、排水良好、酸碱度适中，并按规定施放足量的有机肥。