揭阳潮汕机场外场值班用房项目

（第二次）询价文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

2019年8月

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“询价人”） 对揭阳潮汕机场外场值班用房项目（第二次）进行公开询价选取施工单位，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、 项目说明

1、项目编号：粤机场集团潮汕招〔2019〕16号

2、项目名称：揭阳潮汕机场外场值班用房项目（第二次）

3、项目地点：揭阳潮汕国际机场

4、询价内容：揭阳潮汕机场航站区拟建钢结构集装箱用房，施工面积约200平方米，内容包含两部分：（1）定制成品钢结构集装箱共9个，包括六个18平方米、一个36平方米和一个21平方米三种规格，成品钢结构集装箱厕所1个箱体，内部4个独立厕所，（2）按照设计施工图纸和有关资料及说明，现场组织安装，部分外立面装饰，建筑及装修、空调及强弱电系统等的安装。

5、最高限价：本询价项目设置的总报价最高限价为人民币 606108.22元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。本项目报价为人民币含税报价，报价应包含完成本项目内容所需的一切费用。

6、付款方式：签订合同10个工作日内，预付合同总价款的20%，成品钢结构集装箱房到货制作安装完毕，支付60%进度款，项目竣工验收合格，收到承包人提供的增值税专用发票和结算资料，15个工作日内付17%款项。本项目结算时预留合同金额的3%作为质保金，质保期1年。

7、总工期为 45个日历日（自业主下达开工许可之日起算），其中，报价人需在确定项目成交之日起25日内，完成钢结构成品集装箱用房的制作和安装。

8、钢结构集装箱房质量标准应当符合现行国家标准《钢结构设计规范》的基本要求，坚固结实耐用，可回收利用不变形，施工技术内容要求及其它相关文件报价人另向询价人索取。

9、本项目部分施工区域在机场控制区内，报价人需按业主要求实施围蔽，高度3米，围蔽图案由业主批准。

10、本项目的工程量及工程量控制价中的安装工程和装饰工程部分的绿色施工安全防护措施费为固定额，报价人不得变更。

11、报价人需提交工程投标承诺书，承诺保证施工安全及质量，若出现逾期不开工、工期非正常延误或发生较严重安全事故的以及施工质量不达标的情况，该报价人将可能在下一次项目中被拒绝，报价人投标即视同承诺。

12、询价人对询价文件具有最终解释权。

二、*报价人资格要求

1. 报价人应是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

2. 报价人需满足下列条件之一：（1）钢结构专业承包三级以上（含）资质，同时具备装修装饰类资质；如不同时具备装修装饰类资质，则允许以钢结构资质单位为牵头单位联合具有装修装饰资质单位投标。（2）以房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质为牵头单位的，需联合钢结构集装箱厂家方可投标。报价人需明确报价人主体，说明牵头单位及联合体单位成员。

3、所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确供应商的登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

4、本项目允许以联合体的形式投标。

（1）组成联合体的单位数量不超过2家，必须有一方作为联合体牵头人；

（2）联合体各方应按招标文件的格式签订联合体协议书，联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

5、报价人必须严格保守秘密，未经询价人许可，不得将本询价文件内容对外公开。

三、递交报价文件须知

1、报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

2、报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

3、若通过符合性审查的报价文件不足三家单位，询价人有权重新再次发布竞争性谈判公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

4、递交报价文件截止时间及地点：2019年9月3日上午10:00。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：尤先生，0663-6192157。

四、报价文件要求

1、报价函（格式自拟）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3、按报价文件资格要求，提供钢结构专业承包三级以上(含三级)或房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）营业执照等资质，联合体的需提供联合体成员的营业执照或资质（复印件加盖公章）。

4、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

5、报价人提供承诺函，承诺：“近三年内无骗取成交、经济纠纷及相关不良记录。”格式报价人自拟。

6、工期投标承诺书：承诺工期、安全管理、施工质量控制等内容，不能仅做空头承诺。（附格式）

7、工程量清单报价书

报价文件一正三副，副本可以是复印件（副本与正本内容不符时，以正本为准，报价文件封面加盖公章及骑缝章）。

- 联合体协议书。（附格式）

- 其他报价文件材料。

五、成交办法

1、评审采用综合评分法，满分 100 分。其中价格得分60分，偏离基准价的，按评分办法扣分。商务技术得分40分，提供同类项目业绩和企业认证证书及施工组织方案，综合计分后最高得40分。

2、询价人依据评审标准和方法，对报价文件进行评审和比较，评分排名第一的候选人为成交人，发布成交通知书，作为合同签订依据。未成交人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

六、联系人：揭阳潮汕机场公司运行保障部：尤先生，电话：0663-6192157。

七、评分办法

评审采用综合评分法，满分 100 分。评分按价格分、商务分和技术分三部分分别计分并相加计算总分的方式进行，各评分项目分数分配如下：

1、价格得分（60 分）

按以下原则计算基准价及报价人的报价得分：

基准价＝所有合格报价的算术平均值；

如报名为6家及6家以上单位的，则扣除一个最低报价和一个最高报价后再计算基准价；如报名为5家及5家以下，则不扣除最低报价和最高报价，按所有合格报价的算术平均值计算。

偏离基准价的，按评分办法扣分；评标基准价报价得分为60分，投标报价每低于评标基准价 1%减 1 分，高于评审基准价 1%减2 分，最低得 0 分。超出控制价的报价，按作废处理。计算结果四舍五入，保留 2 位小数。

2、商务得分（10分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产许可证 | 2 | 提供企业安全生产许可证书的,得2分。（提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） |
| 2 | 企业认证 | 2 | 提供质量管理体系认证证书，得2分；不提供不得分。（提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） |
| 3 | 企业业绩 | 6 | 2013年1月1日以来承担过钢结构为主体的工程业绩60万以上，每个业绩得2分；最高得6分。不提供不得分（须同时提供项目中标通知书或合同复印件） |

3、技术得分（30分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织总体方案，主要施工方法与技术措施 | 12 | 提出总体计划，对本项目工期、工程特点等特性了解清楚、全面，施工组织设计内容全面，方案先进、经济实用，项目管理水平高。针对本项目中主要工程所采用的施工方案、方法和技术措施等，能结合项目现场的实际条件，具有较好的针对性，且所采用的方案、措施合理，具有很好的操作性。 评分细则：方案一般得1-3分，方案较好得4-8分，方案优得9-12分。（评分需取整数） |
| 2 | 质量、进度保证体系 | 8 | 结合本项目建设特点和宏观要求，质量目标明确，预控和动态控制措施完整，设备、工器具配备完善，实施工艺、手段先进、可靠、科学，管理体系和组织措施功能完善、管理幅度适宜，有关措施针对性强；进度控制措施得当，对本项目的工期及质量问题有切实可行的应对或应急方案，计划的柔性好，按时完工可靠性高。 评分细则：方案一般得1-2分，方案较好得3-5分，方案优得6-8分。（评分需取整数） |
| 3 | 项目组织、机构和人员构成 | 4 | 本项目安全生产组织机构合理，人员配备齐全，项目经理、施工人员等职责安排详尽、分工明确等。 评分细则：根据合理性进行评分，方案一般得1分，方案较好得2-3分，方案优得4分。（评分需取整数） |
| 4 | 安全、文明施工、环保管理措施 | 6 | 项目安全控制措施具体明确，有操作性，有针对性，对重点安全区域把握准确，围蔽施工符合要求，文明施工要求合理得当，环保管理措施切合实际。 评分细则：方案一般得1-2分，方案较好得3-4分，方案优得5-6分。（评分需取整数） |

注：技术得分根据施工组织方案进行评分。

附件 ：

1、法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：

身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

法定代表人授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

法定代表人（负责人）：　　　（签名）

授权单位：（盖章）

年　月　日

授权委托证明书

（　）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

2、工程投标承诺书

工程投标承诺书

致: (招标人名称)

根据你方                项目的询价文件要求，为确保项目顺利完成，我方愿意按照询价文件的规定，做出以下承诺:

1、为了保证施工质量，我公司承诺将认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定，施工中严格控制进场材料质量，严格按操作工艺施工，对施工质量严格把控，确保工程质量符合要求。

2、我公司承诺采取合理措施，提前做好工序安排，严格按照时间节点完成施工工作，绝不出现本身原因导致的推迟开工、延迟竣工等情形。

3、我公司承诺严格按照询价人要求做好各项安全防范措施，做好安全管理工作，接受询价人监管，严守安全底线，绝不出现安全生产等事故。

4、我公司提供的资料全部为真实资料，如我方提供的资料不真实或存在虚假，承担全部违约责任。

5、我公司承诺，若出现上述情形，除承担由此产生的责任外，将接受所有不利后果，包括在以后投标中被拒绝。

6、我公司理解询价文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。

承诺单位(签章):

责任人(签字):

时间:     年    月   日

3、联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目询价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照询价文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

年    月   日