揭阳潮汕机场航站区临时应急停车场和晴雨连廊

建设工程勘察设计项目询价公告

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

二0一九年九月

揭阳潮汕机场航站区临时应急停车场和晴雨连廊

建设工程勘察设计项目询价公告

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司对其认可的服务商进行国内询价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交报价：

一、询价项目说明

1.项目名称：揭阳潮汕机场航站区临时应急停车场和晴雨连廊建设工程勘察设计

2.项目位置：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场用地范围内

3.询价内容：

- 工程概况：根据揭阳潮汕机场航站区扩建工程需要，为保障今后停车楼综合体施工期间的旅客应急停车需要，拟委托有资质的设计单位开展勘察设计工作。项目位于揭阳潮汕机场航站楼两侧，全部为地面一层，总建筑设计面积约 9600平方米，停车位约 350个，高铁站到航站楼之间的人行道为张拉膜连廊,包括临时应急停车场至航站楼间人行步道。

- 设计内容包括但不极限于以下范围：根据询价人提供的设计方案图进行初步设计、概算及施工图设计，含电子文件及图纸的制作、技术交底、施工过程中的技术问题处理、配合协调等工作，以及设计总结、竣工验收等后续的服务工作。设计文件需要符合国家的相关规范要求，包括照明系统，监控系统，给排水系统，消防系统，绿化用地预留方案，地面交通组织流程方案，交通道路及停车场标识标牌等，参照现在的收费方式，适当配套增加停车场出入口道闸，停车场管理值班岗亭等配套项目。

- 勘察内容包括地形测量和工程物探。

- 资金来源：企业自筹

- 工程总投资（按工程直接费）：暂定450万元。

- 勘察设计工期:10个日历天

- 需要提供勘察测量资料4套、初步设计及概算图纸8套、施工图纸8套，电子版需为（.dwg、.pdf格式）一套，纸质图纸必须折为A4样式，图纸交付地点为揭阳潮汕机场。

- 报价人可自行组织勘察或委托有资质的勘察单位组织勘察，并提交勘察成果。

- 报价人需响应询价人要求，自取得中标通知书之日起10日内，按业主要求完成所有勘察测量和施工图设计成果。

4.计费说明及最高限价。

本项目勘察设计收费标准按照按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算设计费用。（本项目勘察内容则包括地形测量和物探，设计内容包含初步设计、概算和施工图设计，方案设计由业主提供）

本次勘察设计询价最高限价：

（1）初步设计、施工图及概算设计费限价：本次初步设计和施工图设计费按剔除部分方案费后，最高为16.764万元， 报价人提出的设计费报价需下浮20%，即16.764万元*（1-20%）=13.4112万元。报价人提出设计费报价不得超过13.4112万元。

（2）勘察费一次性包干3.8万元。

根据以上综合，报价人提出的勘察费和设计费报价合计不超过17.2112万元（13.4112万元+3.8万元）。

5.报价人资格：

合格的应邀人必须为：

（1） *报价人应是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

（2）报价人须同时具备建设行政主管部门颁发的①建筑行业（建筑工程）乙级（含消防设施设计）②市政行业（给水工程，排水工程，道路工程）专业丙级及以上。

（3）本工程不接受联合体投标。

- （4）报价人的项目设计负责人须具备一级注册建筑师资格。

（5）报价人有开具增值税专用发票的能力。

（6）*所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确供应商的登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

6.*报价人需要承诺在施工过程中，接到询价人的通知后24小时内，派遣相关专业的设计负责人到达施工现场，解决施工过程中出现的技术问题及参与工程竣工验收（提供承诺书）。

7.*报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

8.报价人自行组织考察现场，拟定勘察设计方案。

9.付款方式：

设计费付款方式：

| 第一次付费 | 20%（定金） | 在接到成交通知书后的10个工作日内，报价人可申请不超过总设计费20%作为定金，设计合同履行后，定金抵作设计费。 |
| --- | --- | --- |
| 第二次付费 | 累计付至80% | 工程通过竣工验收，报价人提出申请后，按甲方要求办理相关手续后，经审核确认后10个工作日内 |
| 第三次付费 | 累计付至100% | 工程完工结算手续办理后10个工作日 |

勘察费付款方式：勘察费在成交人提交勘察测量成果，开具增值费专用发票后一次性付清。

二、询价方式

1. 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

2. 报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

3. 若通过符合性审查的报价文件不足三家单位，询价人有权重新再次发布竞争性谈判公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

4. 递交报价文件截止时间及地点：2019年9月30日上午15:00。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：陈先生，0663-6192157。

三、成交方式

评审采用综合评分法，满分 100 分。评分按价格和商务两部分分别计分并综合计算的方式进行，各评分项目分数分配如下：

| 评分项目 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 55 | 30 | 15 |

询价人依据评审标准和方法，对报价文件进行评审和比较，评分排名第一的候选人为成交人，发布成交通知书，作为合同签订依据。未成交人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 价格得分（55 分）

按以下原则计算基准价及报价人的报价得分：

基准价＝所有合格报价的算术平均值；

价格得分为：满分为 55分，报价每低于评标基准价 1%减 1 分，高于评标基准价 1%减 2 分，最低得 0 分。超出控制价的报价，按作废处理。计算结果四舍五入，保留 2 位小数。

- （三）商务得分（30分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 16 | 报价人自2016年1月1日至投标截止之日，承接过的专项停车场（库）项目设计业绩：面积10000平方米以上20000平方米以下的，每提供一个得4分；20000平方米以上的，每提供一个得8分。本项最多得16分。不提供不得分（须同时提供项目合同复印件及面积证明） |
| 2 | 企业荣誉 | 4 | 报价人自2014年1月1日至投标截止之日，获得省级建筑行业主管部门或勘察设计行业协会颁发的奖项，每个奖项得1分，本项最高得4分。（提供获奖证明，不提供不得分） |
| 3 | 先进企业称号 | 4 | 近五年内，报价人获得过市级建设行政主管部门颁发的连续2年先进企业（单位）的得2分，有过两次连续2年先进企业（单位）的得4分，不具备不得分。本项最高得4分。（提供获奖牌匾复印件，原件备查） |
| 4 | 省市建筑设计奖 | 6 | 1、2015年至今完成的建筑设计作品获市级的设计奖项的，每项可得0.5分，最多得2分； 2、2015年至今完成建筑设计作品获省级及省级以上设计奖项的，每项可得1分，最多得4分。 （备注：不同级别奖项的，只按一个级别奖项计算，不得累计计算分值，并按高分值计算。设计奖项提供获奖证书复印件或扫描件，以中国勘察设计协会或省级工程勘察设计行业协会或市级工程勘察设计行业协会颁发为准，原件备查。） |
|  | 合计 | 30分 |  |

（三）技术得分（15分）

报价人提出设计思路和建议，包括对方案设计、现场的地形、场地及项目特点的理解，设计要点符合实际，合理性、可行性强。方案较好的，得分10-15分，方案一般的，得分5-10分，方案差的，得分0-5分。

四、报价文件要求

1、报价函（附格式）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3、建筑行业（建筑工程）甲级（含消防设施设计）和市政行业（给水工程，排水工程，道路工程）专业丙级资质证书。（复印件加盖公章）

4、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

5、企业类似项目业绩、荣誉等证明文件。

6、报价人承诺书。

报价文件一正三副，副本可以是复印件（副本与正本内容不符时，以正本为准，报价文件封面加盖公章及骑缝章）。

五、其他需提供的资料

1.法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于 .  (国家或地区）的             （应邀人名称）在下面签字的       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                  （单位名称）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就竞价编号为     的                     项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

应邀人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

见证人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

2.报价单

| 工作内容 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计费 |  | 按下浮20%比例后报价 |
| 勘察费 | 38000 | 包干 |
| 合计 |  |  |
| 注：报价含增值税。 |  |  |
| 一、报价单位资料： （1）报价单位名称和详细地址： （2）报价单位联系人： 联系电话及传真： 二、报价期限： 该报价单请于 年 月 日 时以前惠予报价以便洽购为荷。 填写日期： 年 月 日 |  |  |

3.承诺书

承  诺  书

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司：

我方已仔细研究了揭阳潮汕机场航站区临时应急停车场和晴雨连廊工程勘察设计询价文件的全部内容，如我方成交：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺在接到询价人的通知（电话或书面）后的24小时内，派遣相关专业设计负责人到达施工现场，解决施工过程中出现的技术问题及参与工程竣工验收。

- 我方承诺按合同约定的期限内完成并移交全部设计内容。

报价人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：      年      月        日