揭阳潮汕机场航站楼4号门外硬化场地设置乡愁景观项目询价函

- 揭阳潮汕机场公司对其认可的供应商进行国内询价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

- 一、询价项目说明

- 1. 询价编号：粤机场集团潮汕招[2017]4号

- 2. 项目名称：揭阳潮汕机场航站楼4号门外硬化场地设置乡愁景观项目

- 询价内容：

- 1）硬化场地混凝土地面部分拆除、基础开挖、废料外运；

- 2）乡愁景观基础、混凝土结构及砌体砌筑；

- 3）墙体油漆、朱门油漆；

- 4）墙体屋檐嵌瓷施工；

- 5）石凳、石鼓制安；

- 6）照明线路、灯具安装等。

- 工程限价：本工程最高投标限价为152310.84 元，其中安全文明施工费为3212.46元。

- 二、工程技术要求

- 1.施工要求按照施工图纸实施。

- 2.嵌瓷施工，施工单位需编制深化工艺施工图及施工方案报机场公司及设计单位确认同意后，方可实施，或由机场公司指定设计单位进行实施，此项费用按实结算。

- 3.本公司保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。

- 4.*合格的应邀人必须为：来自中华人民共和国的法人企业。必须具有房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑装饰装修工程专业承包三级以上（含三级）资质。

- 5.应邀文件有效期：自询价文件提交后90天之内。

- 6. *工期：必须在25个日历天内完成。

- 7. 付款期限：验收合格，结算审定，收到发票后15个工作日内付款。

- 8.项目位置：揭阳潮汕机场航站楼4号门外硬化场地

- 9. *报价期限：截止2017年6月20日15:00前，将加盖公章的正式报价文件（一式五份）邮寄至：

- 广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司运行保障部建管室贾先生收  邮编：515558

- 10.在询价过程中如有不明的地方可与询价单位联系，联系人： 贾先生，联系电话：0663-6192157。

- 11.*报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

- 12.*本项目质保期至少为二年。

- 三、报价须知

- 成交原则：

- （1）报价人有效投标报价平均值确定：通过初步评审的报价人有效投标报价去掉一个最高报价和一个最低报价后（有效报价人在5家及以内的不用去掉一个最高价和一个最低价）的平均值为Y值。

- （2）开标前，在评标室由评标委员会的每一位成员随机抽取号码球（号码球当场公开确认后重新放回号码机，与剩余的号码球一起供其他成员抽取），其号码球对应的系数即为该评委成员选定的报价降点系数，然后将报价降点系数密封保存。具体系数对应表如下所列：

评委随机抽中号码与降点系数（%）的对应表

| 抽中号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应系数 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.25% |
| 抽中号码 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 对应系数 | 5.50% | 5.75% | 6.00% | 6.25% | 6.50% | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% |
| 抽中号码 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对应系数 | 8.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评标委员会各成员抽取的经济下浮率去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值作为A。

- 基准值X=（工程预算造价-安全文明施工措施费）×(1-A)+ （安全文明施工措施费）。

- （3）取X值和Y值的平均值为Z，则Z为定标标准值。︱各有效投标报价 — 定标标准值Z︱中数值最小的为第一成交候选人，次者为第二成交候选人，以此类推。若出现两个相同数值时，投标报价低于基准价的报价人排名靠前；若出现两个以上数值相同、投标报价都高于基准价或都低于基准价时，由询价小组抽签决定名次。

- （4） 成交价＝成交人的的报价竞争价。

- （5）合同价款的确定：成交价为本工程招标合同价。

- *除询价文件另有规定外，报价为包含全部税费的价格。成交后服务商必须提供增值税专用发票。

- 在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，优先考虑有国内民航业绩同类项目的应邀人为成交服务商。

- 应邀人必须提供质量保证承诺及售后服务承诺

- 如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

- *所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选承包人（已注册的除外）。

- 四、工程量清单

- 工程报价表格（表-1～表-10）及表－11～12。

表-1       工程报价表格封面

| 揭阳潮汕机场乡愁景观项目项目 |  |
| --- | --- |
| 投 标 价 |  |
| 招 标 人： |  |
| 投标价（小写）： |  |
| （大写）： |  |
| 投 标 人： |  |
|  | (单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |
| 复 核 人： |  |
|  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |

表-2

总 说 明

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目

表-3

| 工程项目投标价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |
|  |  |  | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 1 | 揭阳潮汕机场乡愁景观项目 |  | 3212.46 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-4

| 单项工程投标价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |
|  |  |  | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 1 | 揭阳潮汕机场乡愁景观项目-装饰部分 |  | 2474.95 |  |
| 2 | 揭阳潮汕机场乡愁景观项目-安装部分 |  | 737.51 |  |
| 合 计 |  |  | 3212.46 |  |

表-5

| 单位工程投标价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目 |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4 | 规费项目计价合计 |  |  |
| 5 | 税金项目计价合计 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |

表-6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目-装饰部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2.墙体类型:山墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 5.754 |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.419 |  |  |
| 3 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.542 |  |  |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.5 |  |  |
| 5 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.342 |  |  |
| 6 | 010504001001 | 护栏墙 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.953 |  |  |
| 7 | 010507005001 | 压顶 造型 | 1.断面尺寸:240*200mm 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C30 | m | 17.36 |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 φ10内、现浇构件螺纹钢 φ25内、现浇构件箍筋 圆钢 φ10内、现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内 | t | 1.49 |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 132.655 |  |  |
| 10 | 011204001001 | 石材墙面 芝麻灰荔枝面 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰荔枝面倒5*5海棠角 | m2 | 25.1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目-装饰部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011406001001 | 水洗白色立邦漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色水洗立邦漆 3.刮成品腻子膏 耐水型 4.抗碱底漆一遍 | m2 | 73.552 |  |  |
| 12 | 011406001002 | 水洗中灰色立邦漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:z中灰色水洗外墙立邦漆 3.刮成品腻子膏 耐水型 4.抗碱底漆一遍 | m2 | 13.753 |  |  |
| 13 | 011406001003 | 中国红色亮光漆 朱门 | 1.朱门 中国红色亮光漆 | m2 | 18.88 |  |  |
|  | A.16 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.原水泥地面拆除，拆除废料外运5km | m3 | 49.352 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B002 | 黄铜中式门环 | 1.朱门上黄铜中式门环 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 01B003 | 垃圾桶 | 1.垃圾桶 成品 镀锌板 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 01B004 | 石桌椅 | 1.石桌椅 成品 石材 | 套 | 4 |  |  |
| 18 | 01B005 | 石鼓 | 1.石鼓 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 19 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 |  | m2 | 50.62 |  |  |
| 20 | 011702002001 | 矩形柱模板 |  | m2 | 41.664 |  |  |
| 21 | 011702011001 | 直形墙模板 |  | m2 | 29.528 |  |  |
| 22 | 011702028001 | 压顶模板 |  | m2 | 11.11 |  |  |
| 23 | 011702001001 | 筏板基础模板 |  | m2 | 13.54 |  |  |
| 24 | 011702001002 | 垫层模板 |  | m2 | 3.22 |  |  |
| 25 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | m2 | 14.636 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目-安装部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404019002 | 控制开关 C65N-C16A/2P | 1.名称:控制开关 2.规格:C65N-C16A/2P | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 030412007003 | 安装庭院灯 | 1.名称:安装庭院灯 2.甲供 | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 030412001001 | 踢脚灯 3W | 1.名称:踢脚灯 2.规格:3W | 套 | 11 |  |  |
| 4 | 030412004001 | 地射灯 5W | 1.名称:地射灯 2.规格:5W | 套 | 14 |  |  |
| 5 | 010501006001 | 路灯基础 | 1.名称:路灯基础 2.垫层:砼C15 100厚 3.基座:砼C20 4.接地极:镀锌角钢L50*50*5 5.镀锌圆钢Φ12 6.现浇构件螺纹钢 φ25内 7.地脚螺栓M12*500 8.钢板 δ10 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 030408001002 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 | m | 151.5 |  |  |
| 7 | 030411001004 | PVC电线管DN20 | 1.名称:PVC电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:埋地敷设 | m | 130 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-7

总价措施项目清单与计价表

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 装饰部分-安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) | 分部分项合计 | 3.0744 | 2474.95 |  |
| 2 |  | 安装部分-安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) | 人工费 | 28.9613% | 737.51 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 3212.46 |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |

表-8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| （1） | 富丽板镂空雕刻面油红色亮光油漆 | 项 | 6000 |  |
| （2） | 嵌瓷 | 项 | 10000 |  |
| （3） | 土方开挖回填、清运 | 项 | 25000 |  |
| （4） | 电缆手井 | 项 | 2000 |  |
| 合 计 |  |  | 43000 | — |

表-9

规费和税金项目清单与计价表

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.33 |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0 |  |
| 1.3 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.12 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  |
| 2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 | 11 |  |

表-10

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |  | 利润 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工料机名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |
| 1 |  | 定额直接费＝（1.1＋1.2＋1.3＋1.4） |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （分列构成该项目的人工费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （分列构成该项目的材料费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （分列构成该项目的机械费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取费 |  | 费用名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |
| 1.4 |  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 利润（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 综合单价＝（1＋2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：一、工程量清单中所有项目均应按本表格式编制单价分析。且本表中的  “项目编码” 必须与工程量清单中的“项目编码”一致。

二、所有的单价分析，投标人均应填写A（利润率）值，且A值应统一固定不变。A值由投标人根据招标书的相应条款，结合自身实力进行填报，作为评标评审要素之一。A=       。

表-11

属于本工程实体项目内的主要材料和设备价格表

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目

| 序号 | 材料（设备）编码 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 产地及品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表填报的材料单价必须与综合单价分析表中相同材料的单价一致，否则招标人有权予以修正。

表-12

发包人供应材料设备一览表

工程名称：揭阳潮汕机场乡愁景观项目

| 序号 | 材料名称及品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、报价文件格式（一式五份）

（项目名称）

报 价 文  件

报价人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、报 价 函

致：揭阳潮汕机场公司

- 1.经踏勘项目现场，并经认真阅读贵公司提供的揭阳潮汕机场航站楼4号门外硬化场地设置乡愁景观项目询价文件所有内容之后，现投送该项目报价文件。我们愿意全部按照询价文件之规定并遵守询价文件规定的所有条款，承担该项目。本项目总价为人民币（以大写和数字表示）                     。报价文件有效期为自报价之日起90个公历日。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按询价文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果发包人接受我们的投标并与我们签订该项目合同，本报价书连同发包人所认定接受的全部报价文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本报价文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收报价之日起，遵守本询价文件和报价保证书，本询价文件和报价保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本报价书。

（2）随时接受中标并不拒绝和询价单位签订该项目合同。

若我们违反上述责任中的任一条，由我公司承担由此所造成询价单位损失的一切费用。

报价人：（法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签定或印签）

日期：    年  月  日

2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （报价人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：（法人公章）：

法定代表人签名：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证复印件（双面）

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                       （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认被授权人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：   （签字）   性别 ：         年龄：________

身份证号码：                    职务：

报价人：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （签字）

授权委托日期：         年       月       日

被授权人身份证复印件（双面）

4、工商营业执照副本（提交复印件加盖公章）；

5、组织机构法人代码证书（提交复印件加盖公章）；

6、税务登记证书（提交复印件加盖公章）；

注：如已办理“三证合一”的，仅需提供新版营业执照。

7、近三年没有违法不良记录的承诺（提交原件加盖公章）；

8、房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质证书或建筑装饰装修工程专业承包三级以上（含三级）资质证书。

10、报价人认为需提供的其它资料。

11、已标价工程量清单