揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程

征地勘测定界测量招标公告

（代招标文件）

招标人：广东民航机场建设有限公司

日  期：   二〇一七年八月

受委托，广东民航机场建设有限公司（以下简称“招标人”）负责开展揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程前期工作，现我公司就该项目的征地勘测定界测量工作进行招标，邀请有相应资质的服务商（以下简称“投标人”）进行投标。

招标项目名称：揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程征地勘测定界测量。

一、项目基本信息

本期扩建机场飞行区跑道北端延长400米，长度至3200米，道面宽45米，两侧道肩各宽7.5米。跑道北端土面区平整长度按340米控制。飞行区宽度考虑跑道、平行滑行道的建设，以及升降带的平整、下滑台保护区需要按495米控制。

平行滑行道向北延长400米，长度为3200米，道面宽23米，两侧道肩按E类飞机使用标准设置，各宽10.5米。现有平滑道肩宽度由7.5米拓宽至10.5米。

新建北端联络道，宽度为30米，两侧道肩10.5米。

预留航站楼扩建衔接，站坪向北扩建长度为462.5米，可新增2E、15C、3B共20个停机位(其中公务机位3C3B)，站坪总机位数达41个（4B30C5D2E）。新建2条联络道与平滑连接，并建设站坪区间第二滑行道段。站坪东侧建设特种车辆及设备停放区。

在南航基地停机坪北侧建设机场货运机坪，尺寸为141米×332米，可提供4C2D（复合2E2D）货机位。

新征用地约660亩，截至目前，项目已进行了可行研究，编制完成《揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程可行性研究报告》；有关该工程项目的更多资料，请向招标人咨询索取。

二、咨询服务内容

现拟通过招标方式选择有资质的单位

服务目标：编制揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程征地勘测定界图及相关工作成果和报告，根据甲方及当地国土部门要求，结合现场情况和现有控制点资料情况，采用钻探布设加密若干控制点，满足国土部门征地需要。

服务内容：

投标人需搜集相关图件及勘测资料，拟定技术服务方案，按有关技术规范要求对评估范围内用地现状进行调查核实、勘测和测绘，最终成果按照相关国土部门的技术要求提供。

由于工程用地尚未开展拆迁工作,勘测中与地方政府及村民的相关协调工作,由投标人自行解决。

三、咨询服务期限

服务期限为从本公告生效之日起至勘测定界结束。期限结束后，若发现勘测成果资料仍需修改或调整，承包人应始终继续提供无偿服务，承包人需安排有经验的专门人员负责开展项目征地勘测定界测量工作。

总工期为 15个日历日（自发放中标通知书之日起算），其中1:1000勘测定界图5个日历日内完成，其它工作成果在剩余日历日内完成。

四、项目工程控制价

揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程征地勘测定界测量招标限价为48万元【全费用包干，需严格按照政府国土及征地部门提出的要求提交资料】。

投标人必须对现场进行摸查，充分考虑到作业中可能遇到的各种风险及不可预见的情况，在报价时充分考虑包含所有防范和解决上述风险及不可预见情况而采取的技术处理或相关措施等所发生的一切费用，招标人在合同实施过程中，不得另行增加任何相关费用。

报价采取全费用包干报价的形式，各投标人应充分考察项目，掌握全面的信息资料，根据自身的条件及国家有关收费标准报价。该全费用综合单价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动以及工程量、时间、服务范围等的变化而改变，亦不因各种政府指导意见等的规定而予以调整。同时，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，亦不免除或减免投标人应合同或相关规范、规程应承担的检测和缺陷修复的相关责任。

中标人提供的勘察定界测量相关成果，应当符合国家、省市各级政府部门相关的质量标准，满足合同约定的内容、质量要求。由于中标人原因造成返工或增加工作量的，招标人不另外支付任何增加的费用，给招标人造成损失的，除按合同约定承担违约责任外，还应承担赔偿责任。

五、投标人资质要求

1、投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，且具有相对应的经营范围。

2、具有有效期内的测绘资质证书。

3、投标人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gamc.cn/）上完成合作商承包人注册。

4、本项目不接受联合体形式报价。

5、投标人必须严格保守秘密，未经招标人许可，不得将本招标文件内容对外公开。

六、投标文件的编制

投标文件和与报价有关的所有文件均应使用简体中文。内容包括：

1、投标申请函（格式自拟）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3、资质证书（复印件加盖公章）。

4、企业证明材料，包括信用等级证书、质量保证体系认证等。

5、企业类似项目业绩。

6、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

7、项目负责人资格证书、职称证明、业绩（复印件，提供有效证明，格式不限）。

8、人员架构及人员资质资料（项目组织机构及分工，项目负责人及团队成员资质资料包括学历、职称、业绩证明材料等）。

9、技术方案：投标依据招标人提供的工程方案编制有针对性的技术方案，包含对基础资料的理解、工作方法和技术路线、工作计划等内容。

10、费用报价及构成说明（报价为含税价格）。

11、服务承诺及其他。

12、提交“公平竞争承诺书”（参考格式附后）。

七、 投标要求和声明

1、投标报名及递交投标文件截止时间：2017年8月24日9:30；

2、投标人需将投标文件于规定的递交投标文件截止时间前送达，招标人将在投标报名及递交投标文件截止时间现场开标，开标时，所有参与报名的投标人现场递交投标文件并见证开标，现场予以签字确认，超过投标报名及递交投标文件规定时间送达的投标文件招标人将予以拒绝。

3、投标文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效标书。

4、投标人需将投标文件一正四副密封报送。

5、投标报价为包干价，包括政府征地拆迁部门及国土部门提出的所有的技术要求所需一切工作费用。

6、若响应投标只有一家单位，招标人有权重新再次招标，或者可与投标人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准，投标人需无条件同意此项要求。

7、招标人享有对本招标公告（代招标文件）的最终解释权。

八、评审方式

评审采用综合评分法，满分 100 分。评分按价格、商务和技术三部分分别打分的方式进行，各评分项目分数分配如下：

| 评分项目 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 20 | 30 | 50 |

（一）价格得分（20 分）

1、按以下原则计算基准价及投标人的报价得分：

2、基准价＝所有合格报价的算术平均值；

价格得分为：

报价—基准价

=20－（	基准价	)×20

（得分四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

- （二）商务得分（30 分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩相关业绩 | 6 | 承担过合同额度超过15万的地形测绘项目的每个项目得1分，最高得4分，有承担过机场工程勘探或测量项目的，加2分。须同时提供项目合同复印件。 |
| 2 | 本项目负责人技术能力保障 | 4 | （1）项目测绘负责人的资质：同时具有注册测绘师或测绘高级工程师职称，得2分，没有不得分；（2）项目测绘技术负责人的资质：同时具有注册测绘师职称及测绘高级工程师职称，得2分，没有的不得分。本项最高得4分。 |
| 3 | 本项目技术人员技术能力保障 | 5 | （1）除项目负责人和技术负责人以外，参与本项目的技术人员成员具备注册测绘师3人及以上的得3分，1人及以上的得2分， 其它的不得分（满分3分）。（2）除项目负责人和技术负责人以外，参与本项目的技术人员具有国家级或省级测绘主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，每提供1人得0.5分（满分2分）。 |
| 4 | 保密管理措施 | 2 | （1）投标人能提供本单位涉密培训考试合格证书的得1分。没有的不得分，（2）投标人具有ISO质量认证的得１分；获得ISO职业健康安全管理体系认证的得1分；没有的不得分。 |
| 5 | 投标人技术开发实力（满分3分） | 8 | 投标人具有国家测绘局颁发的地理信息系统工程甲级资质、工程测量资质、不动产测绘资质的，得4分，没有的不得分。若同时具备工程勘探综合甲级资质，加2分，有实验室计量认证测量相关方面资质，加2分，没有的不得分。需提供相关资质证书的复印件。 |
| 6 | 投标人售后及本地化服务 | 3 | 本部设在广东省或在广东省有固定办事机构的，得2 分，同时在粤东地区(汕头、潮州、揭阳)有固定办事机构的，能及时对所交付的成果进行运行维护的，再加1分；其他得1 分。须提供固定办事机构的工商注册或备案登记资料复印件。 |
| 7 | 投标人项目获奖情况 | 2 | 投标人获得省级及以上的测绘工程优秀奖或测绘地理信息科技进步奖的每1项得0.5分，满分2分。 |
|  | 合计 | 30 |  |

# （三）技术得分（50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目所在地区的环境概况及地质现状的了解程度 | 10 | 认识深刻、全面得8-10 分；有一定认识得5-8 分；认识不够全面得 0-5 分 |
| 2 | 技术服务方案 | 10 | 完全正确理解项目需要，满足招标文件的要求，具备科学性、完整性、可靠性、可执行性，得8-10 分； 理解项目需要、满足招标文件的要求，具备科学性、完整性、可靠性、可执行性，得5-8 分； 基本理解项目需要，满足招标文件的要求，具备科学性、完整性、可靠性、可执行性，得0-5 分。 |
|  |  | 8 | 技术人员搭配分工、合理，得6-8 分；技术人员搭配分工一般，得 3-6 分；技术人员搭配分工欠合理，得0-3 分。 |
|  |  | 8 | 技术保障齐全、合理，得 6-8 分；技术保障基本合理，得 3-6 分；技术保障不到位，得0-3 分。 |
| 3 | 工作计划安排及时间保障措施 | 7 | 项目工作计划安排具体、合理、可行得5-7分；项目工作计划安排基本可行得2-4分；项目工作计划安排不可行 0-2分。 |
| 4 | 项目质量的保障措施 | 7 | 项目质量的保障措施具体、合理、可行得 5-7 分；项目质量保障措施基本可行得2-4分；项目质量保障措施不可行 0-2分。 |
| 合计 |  | 50 |  |

九、联系方式

单位名称：广东民航机场建设有限公司（咨询部）

联系人：廖工

联系电话：020-36063162

地址：广州市白云区人和镇白云机场东南工作区空港四路广州白云国际机场工程建设指挥部414室

邮编：510470

邮箱：030620@gdairport.com

# 同类项目业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 合同执行时间 | 合同金额 | 完成的起止时间 | 用户名称、联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ┇ |  |  |  |  |  |  |

注：1、请提供合同（主要内容）的复印件（加盖公章）；

- 业绩时限详见公告要求。

- 投标人提供的合同复印件应与上表相对应。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签名）：

日期：

# 专业人员一览表

拟委派本项目负责人及各类专业人员一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 所属专业 | 资格证书及证件号 | 履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中第一行填写项目负责人的情况；

2、提供专业技术人员的专业资格证书复印件，并加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签名）：         日期：

# 法人授权委托书

现本人法人代表姓名代表本单位授权被授权人姓名

为本公司的合法代理人，对招标项目名称的招标项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该招标项目

有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。

本授权书于签字日期后生效，特此声明。

法定代表人（签名、单位盖章）：

日期：

被授权人（签名）：

日期：

# 公平竞争承诺书

本公司承诺有良好的历史诚信记录，对招标项目名称的招标项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

单位名称：（盖章）

年 月 日