新机场宾馆升级改造

设计询价项目

询 价 文 件

广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆

二○一五年八月

第一部分

询 价 说 明

广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆对新机场宾馆室内及外墙、园林等改造设计进行国内公开询价，邀请合格供应商就以下内容和有关服务提交密封报价：

一、 询价项目说明

1. 项目名称：新机场宾馆升级改造设计询价项目

2.  询价内容： 新机场宾馆室内及外墙、园林等改造设计

3. *合格的供应商必须为：

1) 供应商必须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人；

2) 供应商必须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程设计与施工三级或以上资质；

3)须在2015年9月1日前在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台(http://wz.gamc.cn)上完成注册。

4) 供应商不允许以联合体形式参与本项目。

4. 报价文件有效期：自报价文件提交之日起90天内有效。

二、询价文件说明

1．  有意应邀的供应商可在2015年9月1日12：00前以电子邮件或挂号信形式报名，并领取平面图。

报名联系人：罗先生，

联系电话：86132051

报名地址：广州市机场路航云北街83号709房

报名电邮: luojq@baiyunairport.com

2． 本套询价文件包括五部分：《询价说明》，《合同格式》（确定提供服务的供应商与最终用户签订的合同格式文件），《格式文件》（供应商应按该部分格式编制并提供报价文件）、《用户需求书》（对本次询价服务内容需求的具体描述）、《询价过程及评审办法》。

3． 本套询价文件中所有标注了“*”的项目均为不可偏离项目，如有偏离将导致供应商提交的报价文件作废。

4. 投标人如需要踏勘现场，请于2015年9月1日前联系采购人，联系人：李先生，联系电话13678900009。

5. 招标答疑：2015年9月2日12时之前，投标人将投标答疑传真或电子邮件传递采购人，采购人统一回复。

6. 投标人请于2015年9月6日14：30至16：30到广州市机场路航云北街83号709房递交报价文件。报价文件必须按第三部分《格式文件》制作并装订成册。报价文件必须在上述开标时间之前由供应商授权代表亲自送达下列开标地点，买方将不接受其它形式的报价。

7. 本次询价采购由纪检人员全程监督，接受有关本次询价采购违纪、违规现象的投诉。

联系人：吴小姐，联系电话：86128687,电邮: wusj@baiyunairport.com

三、制作报价文件须知

1．  开标时间：2015年9月7日北京时间上午9:30时

开标地点：广州市机场路航云北街83号606房

2． 报价文件主要内容应包括本询价文件第三部分《格式文件》中列明的项目。供应商应制作报价文件一正一副。并将报价文件正本和副本一起封装在单独的信封中。

3． 供应商自行负责准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。买方对此不负任何义务。

4． * 有效的报价文件应满足：

（1）供应商应满足本询价文件第一部分《询价说明》中“合格的供应商”要求。

（2）报价文件应包括按本询价文件第三部分《格式文件》中列明的全部资料。

（3）满足本询价文件第四部分《用户需求书》中的主要要求，即“*”号条款要求。

*四、报价最高限价

本次询价设置的报价最高限价为48万元，供应商的报价超出最高限价的将被拒绝。

五、报价文件的评审及最终服务商的确定

1、 报价文件评审的原则：报价文件应满足本《询价说明》第三条“制作报价文件须知”第4点要求，成为有效的报价文件。在此前提下，对其进行详细评审。询价小组对各供应商的商务技术、报价进行评分，推荐综合得分最高的前两名供应商为第一候选成交供应商和第二候选成交供应商。采购人根据询价小组推荐的候选成交供应商结果，确定成交供应商。

2、 有关此次询价之事宜，可按下列方式向采购方查询：

采购方：广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆

地址：广州市机场路航云北街83号709房

电话：020-86132051

联系人：罗先生

第二部分

合  同  格  式

民用建设工程设计合同

工 程 名 称：新机场宾馆升级改造设计项目

工 程 地  点：广州白云机场东南工作区空港横二路新机场宾馆

合 同  编 号：

发   包  人： 广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆

设   计  人：

签 约  日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

甲方（发包人）：

乙方（设计人）：

甲方委托乙方承担   新机场宾馆升级改造设计项目    工程室内装饰设计，经双方协商一致，签订本合同。本合同有效期为   2年   。

第一条、本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条、本合同设计项目的内容（分项目名称、规模、阶段、设计费等见下表）：

| 序号 | 项目名称 | 设计规模 |  |  | 设计阶段及内容 |  |  | 设计费： （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 室内精装修 面积 （平米） | 园林、建筑物外立面 | 方 案 | 初 步 设 计 | 施 工 图 |  |
| 1 | 酒店升级改造设计 | 酒店 地上1层至6层 | 6660 ㎡ | √ | √ | √ | √ | 包干含税价 |
| 说明 | 1、乙方根据甲方的要求，需将澳大利亚雅阁酒店管理公司“澳斯特”品牌的设计理念注入到本项目，使之成为高端精品酒店的典范，并负责最终效果的呈现，符合雅阁酒店管理集团的经营要求。 2、酒店地上1层至6层建筑面积约为7000平方米，室内精装修面积为6660平方米。 3、室内精装修设计面积按酒店精装修功能区域计算， 已扣除商业、厨房、地下车库、消防通道、操作间、设备机房、员工用房等非精装修区域面积。 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条、甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑外墙 | 1 | 合同签订后五天内 | 电子版 |
| 2 | 建筑平面结构 | 1 | 合同签订后五天内 | 电子版 |
| 3 | 建筑水图 | 1 | 合同签订后五天内 | 电子版 |
| 4 | 建筑电图 | 1 | 合同签订后五天内 | 电子版 |
| 5 | 建筑弱电图纸 | 1 | 合同签订后五天内 | 电子版 |
| 6 | 建筑消防图纸 | 1 | 合同签订后五天内 | 电子版 |

第四条、乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 有关事宜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各楼层平面布置图设计文件 | 2套 | A3小册子 | 电子文件1份 |
| 2 | 方案设计文件、效果图 | 2套 | A3小册子 | 电子文件1份 |
|  | 配饰版 | 1套 | A1图板 |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 1套 | 电子文件1份 |  |
| 4 | 材料白皮书 | 1套 | A4小册子 | 电子文件1份 |

说明：1、乙方提供一套A1效果图板。

2、在双方同意的条件下，上述时间进度可根据实际情况进行调整，并及时指定每阶段的具体进度。

第五条、本合同设计费为    万元人民币(设计费支付进度见下表)

| 付费次序 | 占总设计费 % | 付费额（万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 50% |  | 酒店平面功能设计和方案效果图设计经甲方确认后五日内 |
| 第二次付费 | 45% |  | 酒店施工图经甲方确认后五日内 |
| 第三次付费 | 5% |  | 酒店试营业后五日内 |

说明：1、每阶段的设计成果在甲方支付上阶段设计费并书面确认后，乙方方可进入下一阶段的设计。

2、乙方提交设计成果，甲方支付本阶段设计费，本阶段内如有修改应设计到甲方满意确认，甲方不再支付设计修改费用。

3、各阶段在设计方提交设计成果10日内，甲方应予以确认或答复；超过10日甲方未予确认答复，则乙方视其为默认方案已确认。

4、本设计费含税，乙方开具发票后，甲方支付设计费；

5. 本项目包含以下设计：

5.1 室内硬装和软装设计、客房设计、室内灯光设计、艺术品设计、空调风口设计(非中央空调点位设计)、室内二次强电设计、室内二次给排水设计、弱电智能化设计（监控、网络、电话、电视TV）、声学设计、户外泛光设计、外幕墙设计、雨篷钢结构设计、园林景观设计。

5.2 乙方须按照甲方要求编制设计方案、施工图纸、投资概算、设计预算工、招标技术需求、工程量清单等。

第六条、设计服务内容

酒店设计项目在双方合作确认后，乙方将向甲方提供以下内容的设计服务：

6.1 乙方员组成：

参与设计的设计团队须按照乙方参与本项目询价采购时，提交的投标文件所承诺投入的人员名单。乙方人员如有更改必须征得甲方书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权解除本合同。

6.2 设计时间：从    合同签订之日    起计算

平面功能设计     天；

方案效果图设计     天；                      书面确认上阶段工作

施工图设计     天（含样板间施工图设计）；    书面确认上阶段工作

材料白皮书    天（含样板间材料白皮书设计）； 书面确认上阶段工作

工程量清单    天（含样板间工程量清单设计）； 书面确认上阶段工作

6.3 室内装饰效果设计服务内容:

6.3.1  平面功能设计方案：前期配合甲方、酒店管理公司、建筑设计明确功能布局，确认酒店设计标准，方案完善修改到功能设计确认。

6.3.2  装饰方案及效果图设计：方案阶段提供主要空间彩色效果图一套（效果图数量：园林  张、外面  张、大堂  张、大堂吧+书吧+酒吧  张、公共洗手间  张、走廊  张、电梯厅  张、电梯轿厢  张、客房  张），反映各主要区域效果，方案完善修改到设计确认。

6.3.3  装饰扩初设计、装饰施工图设计。

6.3.4  灯具、家具、地毯、窗帘、洁具、五金设计方案设计白皮书（厂家加工图由乙方确认后生产）。

6.3.5  提供装饰材料样板。

6.3.6 乙方负责灯光效果、电路图、电气线路、开关、插座等变更配合设计。

6.3.7  配合空调、消防、弱电专业施工单位对末端定位的设计工作。

6.3.8  电梯轿箱设计和酒店入口雨棚天花底及地面装饰设计。

6.3.9  室内二次给排水和二次强电设计。

6.3.10  设计在方案、扩初阶段内设计为免费修改，方案设计到甲方确认。每阶段设计在甲方确认后，进入下一阶段设计。

6.3.11 室内设计预留艺术品点位，确认尺寸，配合甲方选择采购艺术品，艺术品设计生产、加工。

6.3.12 根据工程进度及时配合甲方选购装饰材料。

6.3.13 园林景观设计：植物平面布置、仅体现植物种植效果的方案、现场绿化施工图；

6.3.14 外幕墙设计：外幕墙效果设计，外窗、百叶、玻璃幕墙、铝合金等颜色搭配，材质配合选型；

6.3.15现场服务：乙方派主创设计师及相关设计师进行设计节点汇报，配合时间总长至甲方施工合同期四个月内，包括：

样板间设计方案汇报

样板间施工图汇报

样板间验收

客房外区域设计方案汇报

施工图设计汇报

项目竣工验收

6.3.16 派遣驻场设计师  1 人 ：解决现场技术，材料选定等问题，及时出具设计变更通知，驻派期为施工合同期4个月内，期间差旅食宿由乙方（设计人）项目组安排；驻场时间根据项目进展以实际驻场天数为准。

6.3.17 确认施工单位竣工图。

第七条、设计服务各阶段进度及成果要求（本设计共分五个阶段）

7. 1阶段<Ⅰ> 概念设计

在本阶段中，乙方将根据甲方提供的设计任务书提供下述成果。

7.1.1 平面功能布局（在甲方原建筑平面基础上重新设计）。

7.1.2 家具平面布置图（1：100）（配合文字说明）。

7.1.3 概念草图（围绕本案设计绘制）及和本案紧密相关的参考效果实景平面功能布局（在甲方原平面布局设计方案基础上调整，对原建筑设计不合理的地方进行调整）。

7.1.4 汇报方式： 电子文件一份，彩色文本贰套，由主设计师讲解设计成果。

7. 2 阶段<Ⅱ> 方案设计

在本阶段中，乙方将根据甲方对室内各功能空间的布置意见，调整并发展室内基础平面布置图（含天花、地面），提供包括但不限于装饰建材及样板，并通过室内设计透视稿和彩色效果图等进行设计概念表达。本阶段中将提交：

7.2.1为方便甲方必选，方案设计过程要保持沟通，平面方案经甲方初步认可后乙方需提交重要室内设计电脑彩色效果图  张，A3小册子贰套，A1效果图一套,效果图将基于一个真实的设计情况，包括体现家具平面、天花平面、相关立面、相关装饰材料、家具（根据风格、色调、材质及现场基本尺寸）等而进行制作。

7.2.2 各种装修所需的装饰建材实物样板包括地板、石材、木饰面、面层油漆小样、墙纸或墙布。主要地毯、家具、卫生洁具、五金、灯具图片等各类概念图片。提供上述装修材料配饰表一份、电子文档一份（含材料小样或图片、设计说明）、材料配饰板A1一套。

7.3 阶段<Ⅲ> 施工图扩初，室内灯光设计衔接、设计室内设备及机电配合

在本阶段中，乙方根据甲方对方案的意见进行调整，并与风、水、电等工程师紧密协作，以确保结构及机电产品的终端定位能满足室内装饰的要求（并完成所有室内主要空间的立面、综合天花和主材）。

7.4 阶段<Ⅳ> 室内设计深化图纸及装饰建材样板书制作

在本阶段中，乙方将进行最终室内设计深化并提交以下成果，包括但不限于：

7.4.1  建筑信息平面图；

7.4.2  图纸索引；

7.4.3  总说明；

7.4.4  尺寸平面图；

7.4.5  电气平面图（机电定位）；

7.4.6  家具平面图；

7.4.7  天花反射平面图；

7.4.8  地坪平面图；

7.4.9  CAD立面图（立面大样、剖面大样等室内各立面图及各类装饰设计造型图，包括挂画、浮雕等大件艺术品的材质、色调要求）；

7.4.10 CAD大样立面及大样剖面图；

7.4.11 CAD门表图；

7.4.12 设计房型详细分布表格；

7.4.13 上述1-12设计咨询成果，交付施工图壹套（电子版）、装饰白皮书一式壹套、材料样板一套、电子文件一份；

7.4.14 本阶段乙方将完成装饰建材样板书的制作，提供装饰建材样板书（材料索引、目录、说明）、活动家具（造型、色彩及详细工艺制作方法）及灯具说明书。

说明： 1、以上四个阶段乙方提交的设计成果均应得到甲方的书面确认认可，方视为乙方完成本阶段设计成果任务。

2、以上各阶段设计文件的设计深度达到中华人民共和国建设部现行颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》及合同的约定，并保证其内容的规范和准确。

7.5 阶段<Ⅴ> 施工配合

乙方将提供完善的后续服务，包括以下内容：

7.5.1 向装修施工单位进行设计交底、配合和适当协助，并对装修施工单位提供的节点深化详图进行审核和修改确认。

7.5.2 协助甲方审核施工单位或各供应商提供的装饰材料及安装图，协助甲方控制装饰材料的质量和成本。

7.5.3 审核家具、卫生间洁具、五金、灯具安装图。

7.5.4 电话或传真及时解答甲方及施工单位提出的问题。

7.5.5 小件艺术品的协助选择、摆设指导。

7.5.6 根据甲方要求参加施工阶段的工程例会。

7.5.7 配合甲方作好与其他设计单位的设计变更及配合协调工作。

7.5.8 配合甲方作好装饰装修工程验收工作。

第八条、双方责任

8.1 甲方责任：

8.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方员有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

8.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

8.1.4 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

8.2 乙方责任：

8.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，保证能取得相关审批部门的批准或审核许可。

8.2.2 乙方采用的主要技术标准是：  国家相关标准,包括但不限于《中华人民共和国建筑内部装修设计防火规范国家标准》、》建筑装修工程施工及验收规范》等。

8.2.3 设计方案合理使用年限为  5-10  年。

8.2.4 乙方按本合同第条四规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

8.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。项目超过一年仍未开始施工的，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

8.2.6 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

8.2.7 该项目的负责人和方案设计师应甲方要求，应及时到现场参加相关会议和技术交底，甲方需提前   2 天通知。

第九条、违约责任：

9.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不承担赔偿责任；已开始设计工作，甲方应根据乙方已进行的实际工作量相应支付费用。

9.2 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方不承担收视约责任，均按9.1条规定支付设计费。

9.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定，为实际损失的  10%  。

9.4 由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。逾期超过30天以上时，甲方有权解除本合同。

9.5 乙方无故提前解除合同或因乙方原因致使本合同解除的，乙方除应返还甲方全部已付费用外，并应按照合同金额的30%向甲方支付违约金。

第十条、其他

10.1 甲方要求乙方派专人长期留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

10.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过本设计合同约定的份数，乙方另收工本费。

10.3 施工开工后与设计有关的费用由甲方负责：复印、装订、电脑光盘、图纸打印费、传真、航空邮件及文件快递费用。

10.4 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，乙方需配合甲方，相关差旅费由甲方承担。

10.5 甲方需乙方配合考察酒店或采购物资所产生的相关差旅食宿费由甲方承担。

10.6 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，除另行支付费用外，还需签订补充协议。

10.7 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.8 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意可向  项目当地  人民法院提出起诉

10.9 本合同一式  陆  份，甲方  叁  份，乙方   叁  份。

10.10 本合同经双方签章后生效。

10.11 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

10.12 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（本页为签章页，没有正文）

甲方  名称：                     乙方  名称：

法定代表人：        　　 法定代表人：

委托代理人：        　　 委托代理人：

地   址：             地   址：

邮政  编码：　　　　　  　    邮政  编码：

电　　  话：　　　　　　　　   电　  　话：

传　　  真：　　　　　　　    传　  　真：

开户  银行：　　         开户  银行：

银行  帐号:                   银行  帐号:

第三部分

格式文件

本套格式文件均须提交，为“*”项目

一、投标企业报名函

广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆:

我单位报名参加新机场宾馆升级改造设计询价项目的投标，严格遵守招投标法律及有关规定，并按招标文件的规定，准时报送报价文件。

投标企业（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年   月  日

投标企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 企业资 质情况 | 1、资质等级 | 2、证书编号 | 3、发证单位 |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电 话： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

投标企业（盖章）：         法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月   日

- 二、开标一览表

供应商名称：

项目名称：新机场宾馆升级改造设计询价项目

报价：

*以上报价包含全部税费及开具发票的费用。

供应商代表签字：                 .

职务：           日期：          .

三、报价信函

致: 广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆

根据贵方为新机场宾馆升级改造设计项目公开询价邀请，作为经供应商   (供应商名称和地址)   正式授权的本报价文件签名方代表  (签名人全名, 职务) , 在此提交下列文件:

(1) 开标一览表及明细价格表

(2) 询价文件要求的全套报价文件。

签字人代表以此函申明并同意:

(1) 报价（含税价）：

(2) 供应商将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3) 供应商已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4) 供应商之报价文件有效期为自开标之日起90个公历日。

(5) 供应商同意按照业主可能提出的要求提供与其报价文件有关的任何其它数据或信息。

(6) 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

(7) 所有与本询价有关的公函应发往下列地址：

地址:_________________________________

电话:__________________________________

传真: _________________________________

邮政编码：____________________________

代表姓名:______________________________

职务:__________________________________

本报价文件连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：

（公章）

供应商地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

公        章：

日        期：

- 四、法人授权函（如报价文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （供应商名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就新机场宾馆升级改造设计项目的服务的报价文件和合同执行，作为供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字盖章生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务:

被授权人签字：

单位名称：

地址：

- 五、营业执照及税务登记证明复印件

- 六、设计资质证书复印件

- 七、2012年至今承担过的酒店工程设计业绩（需提供合同复印件）

- 八、合同条款承诺（格式自定）

供应商应在此部分文件中对询价文件第二部分《合同格式》中的条款作出承诺，承诺如确定为最终服务商时将履行合同格式中各项条款的义务，承担相应的责任。如对合同条款有偏离，应具体说明。

- 九、技术文件

针对本询价文件第四部分《用户需求书》作出的技术响应。具体技术响应应包括对对项目现状的了解程度、设计理念、工程设计各阶段的设计深度承诺、现场服务计划、针对项目人员投入、项目重难点分析和保障措施。

第四部分

用 户 需 求 书

一、服务内容

1）广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆室内及外墙、园林等升级改造设计；

2）相应设计项目的预算编制；

3）现场技术服务。

二、服务要求

1、指定专职负责人及联系电话，与甲方进行单线联系；

2、项目负责人要求具备良好的沟通能力，口齿清晰，意思表达准确，熟悉航站楼现场情况及运行情况；

3、工作时间须一名乙方员设计师驻场办公；

4、所有设计文件、图纸须基于现场实际情况编制，原有图纸及资料只能作为参考。

三、工作内容

1、设计工作内容包括: 酒店整体室内设计、样板房设计、室内灯光设计、艺术品设计、空调风口设计(非中央空调点位设计)、弱电智能化设计（监控、网络、电话、电视TV）、声学设计、户外泛光设计、外幕墙设计、雨篷钢结构设计、园林景观设计。

2.具本内容及成果要求见本询价文件第二部分合同文本中第六条服务设计内容和第七条设计服务各阶段进度和成果要求。

3.乙方须按照甲方要求编制设计方案、施工图纸、投资概算、设计预算、招标技术需求、工程量清单等；

四、工期要求

本同工期为合同签订日起,最长不超过五十天。

第五部分

询价过程及评审方法

- 1.  评审及询价小组

1.1 本项目的评审及询价工作由采购人组建的询价小组完成。

- 2.  项目报价文件的初审

2.1 询价小组将审查项目报价文件是否符合下列要求：

（1）供应商应满足本询价文件第一部分《询价说明》中“合格的供应商”要求。

（2）报价文件应包括按本询价文件第三部分《格式文件》中列明的全部资料。

（3）满足本询价文件第四部分《用户需求书》中的主要要求，即“*”号条款要求。

（4）报价没有超出最高限价。

全部符合上述要求的报价文件为有效的报价文件，并进入下一阶段的详细评审。

- 3.  详细评审

3.1 询价小组对通过初审的供应商进行详细评审。详细评审包括商务技术、价格评分两部分，其中商务技术部分70分，价格部分为30分，详细商务、技术评分标准如下：

商务技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 满分 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（20分） |  |  |  |
| 1. | 资质 | 10分 | 建筑装饰装修工程设计与施工三级得6分，二级得8分，一级得10分。 |
| 2. | 业绩 | 10分 | 2012年至今，供应商承担过的三星级（中档商务）以上酒店的工程设计业绩（需提供合同复印件），每个业绩得2.5分，满分10分。 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |  |
| 1. | 设计理念的创新性、合理性 | 8分 | 设计理念的创新性和合理性，优得8-10分，良得5-8分，中得2-5分，差得0-2分 |
| 2. | 设计总体局与规划周边环境 的协调、建筑物立面、园林效果的美观程度 | 10分 | 优得5-8分，良得3-4分，中得1-2分，差得0分 |
| 3. | 工程设计各阶段的设计深度和完整性 | 10分 | 横向对比各供应商的工程设计各阶段的设计深度和完整性，优得8-10分，良得5-8分，中得2-5分，差得0-2分 |
| 4. | 工期 | 6分 | 1.工期满足招标文件时间要求得2分; 2.自报工期提前合理得当得3分; 3.对工期提前有详细的技术方案措施，对进度安排详细、科学、合理得1分 |
| 5. | 现场服务计划 | 10分 | 横向对比各供应商的现场服务计划及对项目重难点分析和保障措施，优得4-5分，良得2-3分，中得1分，差得0分 |
| 6. | 针对项目人员投入 | 6分 | 横向对比各供应商的针对项目人员投入情况，优得4-6分，良得2-3分，中得1分，差得0分 |

3.2 商务技术得分：询价小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各供应商的商务、技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

3.3 价格评分：投标报价的平均值为基准价P，各供应商的报价为A：

1）当A=P时，价格得分为30分；

2）当A>P时，价格得分=30 –[（A-P）/ P]×20

3）当A<P时，价格得分=30 –[（P-A）/ P]×10

- 4  成交供应商的确定

4.1 计算综合得分：综合得分＝商务技术得分＋价格得分(得分计算结果以四舍五入的方式  精确到小数点后两位)。

4.2 按综合得分由高至低排出各报价人的名次（若出现最终综合得分相同时，报价低的报价人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次）。

4.3 询价小组将推荐排名第一名的报价人为第一成交候选供应商，排名第二名的报价人为第二成交候选供应商。

4.4 采购人根据询价小组的推荐，就本项目确定成交供应商。