梅州机场

党委会议室党建元素装饰项目

采购文件

采购人：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

2021年7月

总  目  录

第一部分               邀请函

第二部分               报价人须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              用户需求书

第一部分

邀 请 函

- 第一部分  邀请函

广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司（以下简称“采购人”）就梅州机场党委会议室党建元素装饰项目进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：梅州机场党委会议室党建元素装饰项目

1.2项目地点：梅州市梅江区三角镇梅州机场

1.3项目内容：在梅州机场公司机关办公楼二楼党委会议室（内外）进行党建元素装饰，本项目分两部分，一部分是会议室装饰，一部分是文化墙党建元素装饰（详见《梅州机场党委会议室党建元素装饰方案》）

1.4资金来源：企业自筹

- 采购内容：

2.1会议室装饰

| 序号 | 项目 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆天花 | 人工 | 51.2 | ㎡ |  |
| 2 | 平面天花 | 轻钢龙骨/石膏板 | 51.2 | ㎡ |  |
| 3 | 圆造型灯带 | 9厘板 | 30 | m |  |
| 4 | 电路安装 | 电线及人工 | 55 | ㎡ |  |
| 5 | 灯带 | LED灯带 | 33 | m |  |
| 6 | 铜灯 | LED筒灯 | 18 | 个 |  |
| 7 | 刮光天花顶 | 腻子粉/墙漆 | 68 | ㎡ |  |
| 8 | 刷漆（墙面） | 墙漆 | 131 | ㎡ |  |
| 9 | 改空调位 | 空调风口保温棉、风管等辅材 | 1 | 项 |  |
| 10 | 党徽 | LED发光字 | 2 | ㎡ |  |
| 11 | 地面保护膜 | 底面软膜保护 | 51.2 | ㎡ |  |
| 12 | 安装人工 | 五金及安装人工 | 20 | 工 | （包含会议室原设施设备保护、线路保护、桌椅搬迁、窗帘拆装等） |
| 13 | 清理垃圾 |  | 2 | 车 |  |
| 14 | 清洁卫生 |  | 1 | 项 |  |

2.2文化墙装饰

| “忠诚 干净 担当”造型文化墙（规格：2.8m×1.26m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 红木框制度牌 | 1.2m×0.8m | 红木框、进口户外高清背胶喷绘、PVC板 | 1 | 块 |  |
| 2 | “忠诚 干净 担当”造型边框 | 2.8m×1.26m | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 1 | 套 |  |
| “不忘初心牢记使命”造型文化墙（规格：4.2m×1.05m） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 党旗 | 175cm×98cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 1.72 | ㎡ |  |
| 2 | 文字-为民族谋复兴 为人民谋幸福 | 12cm/字×12只 | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 144 | cm |  |
| 3 | 文字-不忘初心 牢记使命 | 38cm/字×8只 | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 304 | cm |  |
| 4 | 和平鸽 | 64cm×20cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 0.13 | ㎡ |  |
| 5 | 山造型 | 100cm×20cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 0.2 | ㎡ |  |
| 6 | 边条 |  |  |  |  |  |
| “安全发展 真情服务”造型文化墙（规格：1.3m×2.8m） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 文字-安全发展 真情服务 国内一流 国际先进 问题导向 勇于担责 遵守纪律 以身作则 | 17cm/字×32只 | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 544 | cm |  |
| 2 | 和平鸽 | 38cm×21cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 0.08 | ㎡ |  |
| 3 | 边条 | 59cm×11cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 1 | 只 |  |
| 4 | 山造型 |  |  |  |  |  |

注：报价人必须对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费，质保期一年，自验收合格之日起计算。

- 2.2服务内容：详见《梅州机场党委会议室党建元素装饰方案》。

- 2.3工期：合同生效后15天。

- 合格报价人资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。

3.2报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附录3）。

3.3报价人出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录7）；

- 2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录8）；

- 3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

- 3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价。

3.7投标人经营范围包括但不限于设计、制作户外广告业务等，并提供一份最近3年（2018年1月1日-2020年12月31日）合同金额不低于10万元的同类项目业绩。（提供合同复印件并加盖公章）。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 报价人须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：梅州市梅江区三角镇梅州机场综合部，收件人：张先生 电话：0753-2113214。

  - 报价文件递交截止时间：2021年7月21日，12:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）。

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交报价人经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由报价人自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

地  址：广东省梅州市梅江区三角镇梅州机场综合部

联系人：张先生

联系电话：0753-2113214

电子邮箱：591079523@qq.com

- 投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向梅州机场公司纪检室（审计部）投诉。

联系电话：0753-2113321

第二部分

报 价 人 须 知

- 第二部分 报价人须知

- 目  录

一、说   明	10

1	项目说明	10

2	定义	11

3	合格的报价人	11

4	合格的服务	11

5	报价费用	11

二、采购文件	12

6	采购文件构成	12

7	采购文件的澄清	12

8	采购文件的修改	12

9	采购语言及计量单位	13

三、项目报价文件的编制	14

10	项目报价文件	14

11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	14

12	技术文件（技术服务方案）编制要求	错误！未定义书签。

13	计算机文件	错误！未定义书签。

14	知识产权和专利权	14

15	保密	15

16	报价文件有效期	15

17	不允许偏离的条款	15

四、项目报价文件的递交	16

18	项目报价文件的密封和标记	16

19	递交报价文件截止时间	16

20	迟交的项目报价文件	16

五、综合评审过程	17

21	报价文件的递交	17

22	评审小组	17

23	项目报价文件的评审	17

24	报价文件的详细评审	18

25	综合得分计算	19

26	成交报价人的确定	19

27	与采购人的接触	19

六、授予合同	20

28	资格后审	20

29	合同授予标准	20

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	20

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	20

32	成交通知书	20

33	签订合同	21

34	成交结果通知	21

附录	错误！未定义书签。

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司拟就梅州机场党委会议室党建元素装饰项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交合作商，广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司组织综合评审工作。

  - 采购范围

- 1）会议室装饰：

| 序号 | 项目 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆天花 | 人工 | 51.2 | ㎡ |  |
| 2 | 平面天花 | 轻钢龙骨/石膏板 | 51.2 | ㎡ |  |
| 3 | 圆造型灯带 | 9厘板 | 30 | m |  |
| 4 | 电路安装 | 电线及人工 | 55 | ㎡ |  |
| 5 | 灯带 | LED灯带 | 33 | m |  |
| 6 | 铜灯 | LED筒灯 | 18 | 个 |  |
| 7 | 刮光天花顶 | 腻子粉/墙漆 | 68 | ㎡ |  |
| 8 | 刷漆（墙面） | 墙漆 | 131 | ㎡ |  |
| 9 | 改空调位 | 空调风口保温棉、风管等辅材 | 1 | 项 |  |
| 10 | 党徽 | LED发光字 | 2 | ㎡ |  |
| 11 | 地面保护膜 | 底面软膜保护 | 51.2 | ㎡ |  |
| 12 | 安装人工 | 五金及安装人工 | 20 | 工 | （包含会议室原设施设备保护、线路保护、桌椅搬迁、窗帘拆装等） |
| 13 | 清理垃圾 |  | 2 | 车 |  |
| 14 | 清洁卫生 |  | 1 | 项 |  |

- 2）文化墙装饰

| “忠诚 干净 担当”造型文化墙（规格：2.8m×1.26m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 红木框制度牌 | 1.2m×0.8m | 红木框、进口户外高清背胶喷绘、PVC板 | 1 | 块 |  |
| 2 | “忠诚 干净 担当”造型边框 | 2.8m×1.26m | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 1 | 套 |  |
| “不忘初心牢记使命”造型文化墙（规格：4.2m×1.05m） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 党旗 | 175cm×98cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 1.72 | ㎡ |  |
| 2 | 文字-为民族谋复兴 为人民谋幸福 | 12cm/字×12只 | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 144 | cm |  |
| 3 | 文字-不忘初心 牢记使命 | 38cm/字×8只 | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 304 | cm |  |
| 4 | 和平鸽 | 64cm×20cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 0.13 | ㎡ |  |
| 5 | 山造型 | 100cm×20cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 0.2 | ㎡ |  |
| 6 | 边条 |  |  |  |  |  |
| “安全发展 真情服务”造型文化墙（规格：1.3m×2.8m） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 文字-安全发展 真情服务 国内一流 国际先进 问题导向 勇于担责 遵守纪律 以身作则 | 17cm/字×32只 | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 544 | cm |  |
| 2 | 和平鸽 | 38cm×21cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 0.08 | ㎡ |  |
| 3 | 边条 | 59cm×11cm | 10mmPVC板激光雕刻、UV丝印 | 1 | 只 |  |
| 4 | 山造型 |  |  |  |  |  |

注：1、报价人必须对全部服务内容进行报价，报价应包含服务费、所有税费，质保期一年，自验收合格之日起计算。

2）服务内容：在梅州机场公司机关办公楼二楼党委会议室（内外）进行党建元素装饰，项目包括两部分，一部分是会议室装饰，一部分是文化墙装饰（详见《梅州机场党委会议室党建元素装饰方案》）

  - 采购要求

    - 本项目技术服务进度要求：会议室装饰和文化墙设计制作安装时间为15天。

    - 报价人的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价。

    - 报价人所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 报价人报价中的服务费应是报价人为完成本项目的总服务费，包括但不限于“服务内容”中所列项目的费用。

    - 报价人必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 报价人须在投递报价文件截止时间前48小时向采购人提出申请，采购人统一安排报价人在投递报价文件截止时间前24小时现场考察，现场考察所需费用由报价人自行承担。现场考察联系人：洪小姐，联系电话：0753-2113315。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：		指报价人提供梅州机场党委会议室党建元素装饰项目相关技术支持。

报价人：		指与第3条规定的要求一致的、响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：	广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司与成交报价人签订。

## 3	合格的报价人

  - 合格的报价人要求见邀请函中的第3点。

## 合格的服务

  - 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 报价费用

报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	邀请函

第二部分   	报价人须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	   用户需求书

  - 报价人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

- 7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间前以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有报价人，该通知内容作为采购文件的组成部分。

- 7.2  报价人对采购文件有异议的，应当在2021年7月20日12：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（591079523@qq..com)并同时电话通知采购人。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有报价人发送，该答复作为采购文件的组成部分。

- 7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有报价人，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格报价人要求一致）

      - 封面：写明项目名称、商务文件、报价人名称及年月日；加盖报价人公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表（盖公章）。

      - 报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

      - 投标人经营范围包括但不限于设计、制作户外广告业务等，并提供一份最近3年（2018年1月1日-2020年12月31日）合同金额不低于10万元的同类项目业绩。（提供合同复印件并加盖公章）

- （注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 知识产权和专利权

  - 报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用报价人在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向报价人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款

  - 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。

  - 对报价人须知17.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

  - 下述条款不应视作不可偏离：

  - 未加注“★”号的条款；

  - 用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

  - 项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 报价人应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 报价人应将正本和所有副本，由报价人代表按采购邀请函第5条要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

# 五、综合评审过程

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共X名成员（注：成员应为不少于5人，且为单数）。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

  - 算术错误将按以下方法更正：

  - 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

  - 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

  - 在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

  - 如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝：

  - 完全符合邀请函中第3点“合格的报价人”要求；

  - 报价有效期符合采购文件规定；

  - 报价人递交一种报价方案和报价；

  - 报价没有超过最高限价；

  - 报价函必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

  - 报价文件必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

  - 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章。

  - 如果通过初步评审的报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

  - 如果重新组织评审通过初步评审的报价人仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

  - 没有符合资格条件报价人的项目，采购人将中止项目。

  - （注：23.6、23.7两款应在第二次采购时增加）

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占60   ％，商务技术部分得分占 40 %，详细评分标准如下：

1）商务技术评分表（注：采购人应根据项目需求自行制定评分标准）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 5 | 横向投标人财务状况（根据主营资产规模、业务收入、净利润、资产负债率等指标）进行评价，最高得5分。 |
| 2 | 资质荣誉 | 5 | 横向比较投标人最近3年（2018年1月1日-2020年12月31日）获得年度守合同重信用荣誉、获得市级或以上荣誉证书等。（最高得5分，未提供任何资质荣誉不得分） |
| 3 | 项目业绩 | 10 | 投标人最近3年（2018年1月1日-2020年12月31日）同类项目业绩，单项合同金额10万元或以上，每个业绩得1分，本项最高得分为10分。（提供合同复印件加盖公章，原件备查）。 |
| 4 | 技术方案 | 15 | 横向比较包括但不限于投标人对设计方案的理解、制作、技术响应文件、原有设施设备保护、应急预案、交货进度计划、售后服务计划等，最高得15分。 |
| 5 | 本地服务支撑能力 | 5 | 1、横向比较投标人注册地或售后服务机构所在地，最高得3分，最低得1分。 2、横向比较投标人技术服务团队成员，最高得2分，最低得1分。 (注：投标人须提供营业执照注册地或售后服务点证明文件，如租赁合同或合作协议，并提供技术服务团队近三个月的社保缴纳证明文件，无提供不得分。) |

2）价格评审细则：价格分满分60 分，各报价人的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的报价人报价的算术平均值作为基准价，

（2）当报价等于基准价时，价格得分为60分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在60 分基础上扣1.5分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在60分基础上扣1 分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。
（注：采购人可根据项目实际情况对以上分数设置进行调整）

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 成交报价人的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交报价人。

## 与采购人的接触

  - 除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 报价人试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的报价人。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交报价人。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交报价人在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

  - （1）  第三部分	合同条款

  - （2） 	采购人的澄清文件

  - （4） 	第五部分	用户需求书

  - （5）  报价人的报价文件

  - 如果成交报价人没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14 个工作日内向成交报价人发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

梅州机场党委会议室党建元素装饰项目

施工合同

发包人(下称甲方): 广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

承包人(下称乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就梅州机场党委会议室党建元素装饰项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：梅州机场党委会议室党建元素装饰项目

2、工程地点：梅州机场

3、工程范围：在梅州机场公司机关办公楼二楼党委会议室（内外）进行党建元素装饰，本项目分两部分，一部分是会议室装饰，一部分是文化墙装饰（详见《梅州机场党委会议室党建元素装饰方案》）。

4、工程承包方式：本工程采用         方式承担。

二、合同价格：工程合同总价为人民币    元，大写人民币  ，此价格为含税总价。

三、工程价款支付方式：

在广告制作安装完成验收合格后乙方提供增值税专用发票之日起10个工作日内支付

四、工程期限：

装修装饰、整体制作安装完成时间为15天，2021年  月    日前完成广告制作和安装并交付验收，施工完毕后7个工作日内安排验收。

五、工程施工准备与双方责任

1、甲方责任

（1）开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

（2）甲方有权对乙方所安装制作的广告成品提出修改意见。

（3）落实建设资金，按期支付工程款，办理现场签证，竣工验收。

2、乙方责任

（1）乙方负责按《梅州机场党委会议室党建元素装饰方案》布设创文公益广告和提示牌。

（2）做好施工准备工作，组织好人员及材料设施的进场、采购、供应和管理。

（3）严格按施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。

六、施工质量与设计变更

1、坚持按图纸施工，任意一方不得随意变更设计，发现设计有错误或严重不合理，乙方通知甲方后，甲方应在三天内与设计单位商定，发出变更设计文件，甲、乙双方签协议后方准施工。

2、设计变更超出原设计标准或规模时，甲方必须按审批程序重新报批，甲、乙双方签协议后方准施工。

3、乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容，应通知甲方共同验收。

七、工程竣工验收

1、乙方在工程竣工时书面甲方验收。

2、甲方应在接到验收通知七天内组织验收并在验收后出具工程验收证明，如超过10天甲方不验收的，视为甲方已确认工程合格。

八、工程安全生产、文明施工

1、甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，明确安全要求并进行监督检查，双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。

2、乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格安全操作规程，文明施工要求及严格执行治安消防条例。否则由此造成的事故均由乙方自行承担全部费用。如在施工过程中给甲方造成损失，乙方必须负责赔偿。

九、违约责任

1、任何一方违约，由违约方承担合同总价3%的违约金。

2、本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协调不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、其他：

1、本合同未尽事宜，双方及时协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

3、本合同经双方签字盖章后生效。

以下无正文。

甲方：广东省机场管理集团有限公司           乙方：（盖章）

梅州机场公司（盖章）

法人代表或授权代表：                       法人代表或授权代表：

日期：     年   月   日                    日期：     年    月   日

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

附录1-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

根据贵方为  XXXX项目采购的邀请函，作为经报价人正式授权代表报价人_______                       ________（报价人名称和地址）的报价文件书签名方代表__________ __________（签名人全名, 职务）, 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 报价人将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 报价人已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 报价人之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 报价人同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

附录1-2

报价明细表

| 序号 | 位置 | 采购内容 | 规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 (含税价) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录2 诚信承诺函及企业声明

2.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司 （采购单位名称或采购代理机构）

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司备案；

6.其他行政处理决定。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

## 2.2企业声明

企业声明

致：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此声明！

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录3

## 3.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

## 3.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

# 附录4

报价人的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 3年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录5

企业获奖业绩（资质荣誉）表

报价人应列出近3年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

# 附录6

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录7

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录8

资格审查和报价文件有效性审查表

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人为在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，并提供营业执照的复印件。 |  |  |
| 2 | 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台报价人登记表并加盖公章。 |  |  |
| 3 | 报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）。 |  |  |
| 3 | 报价人出具本采购公告发布后未被列入系统相关名录的截图并加盖公章。 |  |  |
| 4 | 投标人经营范围包括但不限于设计、制作户外广告业务等，并提供一份最近3年（2018年1月1日-2020年12月31日）合同金额不低于10万元的同类项目业绩。（提供合同复印件并加盖公章）。 |  |  |
| 5 | 有法定代表人证明书及法人授权书 |  |  |
| 6 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |
| 7 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |
| 8 | 报价没有超过最高限价； |  |  |
| 9 | 报价人递交一种报价方案和报价； |  |  |
| 10 | 施工进度满足合同生效之日起15天内完工。 |  |  |
| 11 | 是否提交资格审查和报价文件有效性审查自查表 |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |

项目名称：梅州机场党委会议室党建元素装饰项目

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”“不通过”。

- 第五部分

- 用户需求书

- 用户需求书

一、项目名称：梅州机场党委会议室党建元素装饰项目。

二、项目地点：梅州市梅江区三角镇梅州机场。

三、项目内容：在梅州机场公司机关办公楼二楼党委会议室（内外）进行党建元素装饰，本项目分两部分，一部分是会议室装饰，一部分是文化墙装饰（详见《梅州机场党委会议室党建元素装饰方案》）。

四、项目预算：58500.00元。

五、工期：15天（日历天）。

六、承包方式：预算清单报价，单价合同。

七、质保期：一年（自验收通过之日起计算）。