- 白云国际机场货运机坪服务车道沥青路面翻新改造项目

- 招标公告

- 招标条件

广州白云国际机场股份有限公司委托国信招标集团股份有限公司，对白云国际机场货运机坪服务车道沥青路面翻新改造项目进行公开招标，建设资金来自企业自筹。项目已具备招标条件，现在进行国内公开招标，邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

- 项目地点与招标内容、最高限价

项目地点：广州新白云国际机场货运机坪。

计划工期：455日历天。该工程改造面积共约28043平方米。其中东侧部分约70%范围不影响航空器运行，可在做好车辆交通疏导的前提下施工；西侧部分约30%范围施工影响临近机位保障，需在机位关闭或减容的情况下施工，同一时段仅能关闭或减容3~5个机位。投标人应充分考虑作业面受限对施工带来的影响，总工期不超过455日历天。

招标内容：将货运机坪服务车道原沥青路面翻新改造为水泥混凝土路面，对于原水泥混凝土路面局部破损严重的进行拆除重建。

本项目最高投标限价为人民币11465186.72元，其中暂列金892754.98元、绿色施工安全防护措施费 450114.59元。

- 投标人资格要求

（1）投标人为中华人民共和国国内注册的独立法人，持有工商行政管理部门核发的营业执照；（投标人须提供营业执照复印件，并加盖公章）；

（2）投标人具有建设行政主管部门核发的机场场道工程专业承包一级资质。（投标人须提供资质证书复印件，并加盖公章）；

（3）投标人具有有效的企业安全生产许可证；（提供安全生产许可证加盖公章）；

（4）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为民航机场工程专业的一级注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）。

（5）投标人拟派的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全员不为同一人。

（6）根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号）要求，省外建筑企业需在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，并在投标文件中提供相关信息（网上公开信息打印件）

（7）投标人不得被列入“失信被执行人”或“企业经营异常名录”或“重大税收违法案件当事人名单”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准。投标人需在招标公告发布后从“信用中国”网站打印查询结果并加盖公章。

（8）投标人不得被列为“失信惩戒”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，投标人需在招标公告发布后按要求从“信用中国”网站截图“失信惩戒”页面并加盖公章，同时下载信用信息（打印并加盖公章后附在投标文件中）。

（9）没有处于财产被接管、冻结、破产的状态（需提交承诺书）；

（10）2017年1月1日至今内未因在工程招投标活动中有违法、违规行为或工程质量问题或其它原因受到建设部或广东省建设厅宣布取消在本地投标资格的处罚有效期内（至本项目截止投标之日止，通报或处罚有效期已经期满的除外），需提交承诺书；

（11）2017年1月1日至今内没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准），需提交承诺书；

（12）2017年1月1日至今内没有发生重大施工安全事故（以建设行政主管部门书面认定为准），需提交承诺书。

（12）本项目不接受联合体投标。

- 资格审查方式：资格后审方式。

- 投标人须自行了解并办理进入项目所在地开展施工工作的备案手续。工程实施过程现场管理的项目经理必须是投标文件中所报项目经理，不允许更换替代。

- 购买招标文件时间：2020年 3 月 17 日至 2020年 3月23日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9:30 时至 11:30 时，下午14:00 时至 16:00 时(北京时间，下同)。

备注：（1）登记时需提交«投标登记申请表»（签章齐全）一式两份，可以在广州公共资源交易中心网站（http:// www.gzggzy.cn）下载；

（2）投标人在广州公共资源交易中心办理了企业信息登记。

- 购买招标文件地点：因疫情期间，实行“不见面办理”投标登记，请需要报名的投标单位将投标登记资料盖章后扫描发至邮箱807697272@qq.com，并联系招标代理工作人员办理购买招标文件事宜；联系人：裴小姐；联系电话：13902246400。

- 投标截止时间和开标时间：2020年 4月 9日上午10时00分（北京时间）。

- 开标地点：广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心第 10开标室（具体开标室房间号以大厅公布的信息为准）。

- 投标文件的递交：投标文件须密封后于（开标当日）投标截止时间前递至开标地点（时间及地点另行通知）。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 发布公告的媒介

本项目招标公告同时在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台 上发布。如媒体发布公告内容不一致者，以广州公共资源交易中心网站公告为准。

- 联系方式

招 标 人：广州白云国际机场股份有限公司

地      址：广州白云国际机场南工作区

联 系 人： 谢先生

联系电话： 020-36062573

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司广州分公司

联络地址：广州市越秀区东风中路268号广州交易广场9楼903-905号

联  系  人：郑怀通、裴钰

联系电话：020-83180883

传        真：020-83183022

联系邮箱：807697272@qq.com

纪律监督和投诉电话：   020-36062905黄小姐

广州白云国际机场股份有限公司

国信招标集团股份有限公司

2020年 3月 17 日