白云机场FOD检测系统项目

可行性研究报告编制

询 价 文 件

采  购  人：广州白云国际机场飞行区管理部

日      期：2019年7月

目      录

第一部分：询价函	3

第二部分：询价过程	5

第三部分：报价文件	11

第四部分：用户需求书	15

第五部分：合同条款	20

# 第一部分：询价函

广州白云国际机场飞行区管理部（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

1. 采购编号：

2. 项目内容：白云机场FOD检测系统项目可行性研究报告编制

3. 询价函发出时间： 2019年 月 日

4. 递交询价文件截止时间为：  2019年 月 日17:00整

5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司飞行区管理部

6. 联系地址：广州白云国际机场南工作区飞行区管理部225室

7. 联 系 人：陈工   联系电话：15625153250

8. 合格报价人：

1).供应商具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；

2).供应商须在《全国投资项目在线审批监管平台》备案的“中介服务”工程咨询单位名录中，且咨询专业包含民航专业（提供网页查询记录复印件加盖公章）。

3).报价人（包括其关联公司）2014年至今与采购人（包括其下属公司以及关联公司）无发生各种诉讼、仲裁、不良投诉以及违约行为的情况（须就上述内容提供承诺函并加盖公章）；

4).报价人可开具增值税专用发票，提供一般纳税人证明（复印件）；

9. 限价说明：

本项目最高限价为人民币18万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。

10. 服务期限：

自成交通知发出之日后，30天内提交可研报告。

11.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。

12. 报价文件的递交

（1）、报价文件的密封与标记

1.1报价函、报价一览表及其设备清单应放在一起密封；

1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、供应商名称和地址、联系人名称和联系方式并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；

1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

（2）、报价文件的提交形式和地址

2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真、邮寄方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；

2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达至白云机场南工作区飞行区管理部216室。

13. 询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

14. 成交报价人的确定：

详见第二部分询价过程。

15. 询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。

# 第二部分：询价过程

## 1、评审小组组成：

飞行区管理部相关职能部门工作人员组成。

## 2、项目报价文件的初审：

评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。但评审小组可以要求供应商进行相应的澄清补充：

## 3、算术错误将按以下方法更正：

(1)  如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

(2)  如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

## 4、报价文件的详细评审：

评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格得分占30％，商务得分占40%，技术得分方案占30%，详细评分标准如下：

表一：商务方案评分表（40分）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人财务状况（2017年） | 资产负债率 | <0.45：3分 [0.45-0.6)：1分 [0.6-0.8)：0.5分 ≥0.8：0分 | 3 |
|  |  | 流动比率 | 2≤流动比率，得3分； 1≤流动比率＜2，得1分； 流动比率＜1，得0.5分。 | 3 |
|  |  | 净资产收益率 | 10%＜净资产收益率，得3分。 5%＜净资产收益率≤10%，得1分。 净资产收益率≤5%，不得分。 | 3 |
| 2 | 企业资质 | ISO认证证书，提供证明材料复印件（加盖公章） | 投标人具有以下资质证书的且在有效期内，每项得2分 1、质量管理体系认证； 2、环境管理体系认证； 3、职业健康安全管理体系； | 6 |
|  |  | 获奖情况 | 具有中国工程咨询协会颁发的奖项1项得1分，每增加一项加2分，本项合计最高得5分。 | 5 |
| 3 | 业绩情况 | 企业业绩 | 投标人提供近2016年1月1日至今国内4E级（含）以上民用机场工程可行性研究报告项目业绩1项得1分，本项合计最高得10分。 投标人提供的合同案例必须是以其自身合同为准，要求必须提供合同的全部内容：合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、采购内容（加盖公章）、采购单位的联系人及联系方式等作为证明，任何部位不得有遮挡、涂改内容，否则不得分。（无原件不得分） | 10 |
|  |  | 项目负责人业绩 | 拟派项目负责人2016年1月1日至今每完成过一项视频监控可研业绩得2分，每完成过一项安防监控设计业绩得3分，本项最高得5分。 注：需提供合同原件，合同不能体现项目负责人的需提供业主证明原件，没有原件不得分。以上扫描件加盖公章放于投标文件中，未提供原件或原件与复印件不符不得分。 | 5 |
| 4 | 商务响应程度 | 投标人本地化服务能力评价 | 投标人在广州有设立分公司的得5分； 投标人在广州有授权机构的得2分； 其他得0分。 （必须提供工商证明材料或授权证明） | 5 |

表二：技术方案评审表（30）

| 序号 | 项目 | 分数 | 评审内容 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解及认识（分析本项目建设需求及其建设现状，对本项目业务需求的理解，能够结合机场外来物管理工作现状及未来规划出发论证分析） | 5 | 比较所有报价人对项目背景、现状、目标和内容及需求的理解是否准确、认识是否深刻透彻，是否有效结合机场外来物管理工作现状论证分析。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |
| 2 | 需求调研分析（提出需求调研的对象、提纲和方式，以及需求调研分析的思路及实施办法） | 5 | 比较所有报价人需求调研分析中，对需求调研的对象、提纲和方式是否全面完整，针对性是否强；需求调研分析的思路及实施办法是否可行。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |
| 4 | 对本项目的重点、难点分析，认识及对策措施 | 10 | 比较各报价人对本项目的重点、难点分析是否准确合理，关键性技术难题理解分析是否准确、应对措施是否合理可行。 优：[10,8)分；良：[8,6)分；中：[6,4)分；差：[4,0]分。 |  |
| 5 | 提出工作计划和项目管理方案（包括进度控制、质量保证、范围控制、配置管理、风险控制等），以安排保证进度、质量，并采取的相应措施及应对设计变更 | 5 | 进度计划及质量保证体系能否满足项目进度和项目技术要求。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |
| 6 | 提出对本项目服务支撑的具体服务内容 | 5 | 提出对本项目后续服务支撑的服务内容，是否满足后续服务支撑要求。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |

注：以上评审均仅对通过符合性审查的供应商进行审查。

（2）价格评审细则：价格分满分30分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

(2.1) 基准价：当通过初步评审的供应商不满足五家时，取平均数为基准价；当通过初步评审的供应商超过五家时，取去掉最高、最低报价后的平均数为基准价。

(2.2) 当报价等于基准价时，价格得分为30分；

(2.1) 当报价>基准价时，每高于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣0.3分，扣完为止 ；

(2.2) 当报价<基准价时，每低于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣0.2分，扣完为止；

(2.3) 按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

5、综合得分计算：

综合得分＝商务方案得分+技术方案得分+价格得分。

6、成交供应商的确定：

评审小组按综合得分从高到低排序，并向采购人推荐成交供应商。如果两个或两个以上供应商综合得分相同，依下列顺序排列名次：

（1）报价得分高者，名次列前；

（2）商务得分高者，名次列前；

按照上述顺序排列名次后，如果仍有两个或两个以上供应商综合得分为第一名，由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

# 第三部分：报价文件

报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：

1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；

2．法定代表人授权书；

3．报价一览表(服务期间内提供全部工作内容服务的总包价（含税价）)；

4. 供应商基本情况（商务服务方案各评分因素细项证明）；

5. 合格供应商的相关证明材料；

6. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；

7. 技术要求响应情况（用户需求）；

8.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函

致:

根据贵方 白云机场FOD检测系统项目可行性研究报告编制询价文件的要求，我司在此提交项目报价文件正本一份，副本一份。

签字人代表以此函申明并同意：

(1) 	我方将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(2)  我方已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（3）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

（4）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

（5） 所有与本项目有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地    址: ________________________________

电    话: ________________________________

传    真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

代表姓名:  ____________________________

职    务:  ____________________________

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：

（公章）

报价人地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公    章：

日    期：

附件2：法定代表人授权书

本授权书声明：（报价人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

报价单位（盖章）：

法定代表人签字：

被授权代表签字：

附件3：报价一览表

广州白云国际机场飞行区管理部：

我公司愿意参加白云机场FOD检测系统项目可行性研究报告编制项目询价，在响应广州白云国际机场飞行区管理部采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场飞行区管理部提供服务。

报价总价（报价货币：人民币元）

（小写） （大写）

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

职    务：

日    期：

第四部分：用户需求书

## 项目介绍

1.1项目背景

2011年我国民航局发布了专门的管理程序《机场外来物管理规定》（AP-140-CA-2011-2）。根据管理程序要求，国内机场的外来物管理工作应包括FOD的防范、FOD的巡查和发现、FOD的移除、FOD的信息管理和FOD防范评估与持续改进等五个方面。按照民航局部署，经过数年的推动，国内机场已经建立比较完善的FOD管理体系。

1.2项目建设目标

广州白云机场跑道FOD系统旨在建立一个软硬件结合的，基于分布式光电雷达复合探测器探测的集成系统，该系统能够覆盖整个机场跑道，全天24小时不间断运作，为机场工作人员提供一种能够替代人工巡检方式的自动化跑道外来物非中断式检测手段。系统可以在不影响航班正常起降的情况下，对机场跑道异物进行实时的检测并告警，并将外来物报警信息发送给终端工作人员和异物清理回收人员。该系统投入运行后，能为机场提供有效可靠的跑道异物检测手段，进一步提升白云机场运行效率、安全管控水平。

## 管理要求

（一）项目组织要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，成交方对本项目必须有一个完善的管理组织机构及项目负责人，成交方报价时应提交该组织机构的详细资料，包括职员姓名、职务、职称、主要资历、经验及承担过同类项目。并制定组织实施方案，至少包括管理方式和工作计划、人员和进度安排、保证质量、进度、安全的措施。

（二）项目工期及工作要求

1、可研报告编制阶段

自成交通知发出之日后，30天内提交可研报告。

（1）根据需求完成现场勘查、详细需求分析、建设方案制定、项目总投资估算等可行性研究工作。

（2）可行性研究报告编制完成后，需按采购人要求负责组织向相关部门及领导汇报，送采购人审查认可。

2、验收阶段

采购人收到成交方的《白云机场FOD检测系统项目可行性研究报告》后，组织评审。项目提交成果须满足内容要求。

## 服务要求

（一）成交方应提供专门负责本项目人员的资料，包括职员姓名、职务、职称、主要资历、经验及承担过的同类项目。

（二）因项目范围有所调整造成工作量变化的，合同总金额保持不变。

（三）成交方应配备项目所需的足够数量的测量仪器、规划仪表等。原则上采购人不需向中标单位提供工具和仪表、仪器等工具。

## 报告内容要求

- 项目基本情况；

- 项目建设背景和投资的必要性；

- 项目市场需求和竞争情况分析；

- 项目施工现场考察与评价；

- 项目系统附加功能及可行性、必要性论证（包含但不限于助航灯光灯具亮度检查等功能）；

- 项目建设方案（需多种方案比选，如塔架式、边灯式、混合式等不同安装方式，不同探测波段，不同探测和鉴定方式等）；

- 项目试运行结果评价；

- 投资额、融资方案及资金使用计划，省、市、行业的相关补贴政策研究评估；

- 项目投资价值分析和经济效益评价。投资价值分析主要考虑项目的市场竞争力、成长性等因素。经济效益评价主要包括财务基础数据与参数选取、收入与费用分析、盈利能力分析、偿债能力分析、敏感性分析、经济评价结论；

- 社会效益、环境影响等相关评价；

- 项目实施方案及进度计划；

- 项目主要风险点分析及防控措施；

- 研究结论与建议。

第五部分：  合同条款

本合同甲方委托乙方就白云机场FOD检测系统项目进行技术咨询服务，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目概况

1、项目名称：白云机场FOD检测系统项目可行性研究报告编制项目

2、估算总投资：约5690.68万元人民币

二、咨询服务的内容和要求

甲方委托乙方编制《白云机场FOD检测系统项目可行性研究报告》。乙方根据国家有关政策、法律、法规，本着科学、公正、可靠的原则，按该项目所属行业国内现行的可行性研究报告的编制内容和深度要求，为该项目编制可行性研究报告。

自采购结果发出后30个自然日内，乙方向甲方提交可行性研究报告初稿，甲方组织对初稿进行审核并提出书面修改意见反馈给乙方后，由乙方根据实际情况进行修改补充，若无重大修改，3个工作日内乙方向甲方提交项目《可研报告》正式文本5套。如有重大修改，由双方协定具体完成时间。

三、甲方职责

为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1、按照双方协商确定的编写资料清单，尽快向乙方提供报告编制所必需的技术基础资料；

2、指定联系人配合并及时提供乙方在编写过程中所需的有关资料、数据；

3、按合同约定依时付款；

4、项目取得审批部门批复文件后，提供复印件一份给乙方留档。

四、乙方职责

1、按现行技术规范及项目立项的要求编制《可研报告》。

2、乙方提交的成果文件及服务应符合本合同及招标文件约定的质量。根据甲方的要求出席项目可研评审会,负责可研报告的汇报、总结，并根据甲方要求及专家评审意见在甲方和乙方商定的时间内完成报告的修改、补充和完善，并通过甲方组织的专家评审。

3、根据甲方的要求，为本项目提供咨询服务，认真做好本项目各类资料的保密工作。

五、咨询成果要求

1、乙方应在合同约定的时间向甲方提交相关成果文件及资料。

六、咨询服务费及支付方式

1、合同价格：

《可研报告》编制费按中标价，确定甲方向乙方支付技术咨询服务费为           ，该合同已包含可研编制所需的一切费用，甲方不再额外支付乙方其他费用。

2、支付方式及时间：

乙方向甲方提交《可研报告》正式文本，经甲方组织审核通过并出具评审结果后，且乙方提供合同全部金额和适用税率的正式有效的增值税专用发票给甲方，甲方向乙方支付至合同全款。

七、知识产权

乙方因完成本合同约定的服务内容形成的所有报告、数据、结论、建议等资料归甲方所有；乙方对于报告中所涉及到的基础数据不享有再次使用的权利。乙方不得将上述报告、数据、结论、建议等有关资料与内容向第三方提供以及用于本次项目外的其它用途。

乙方按本合同约定完成的成果文件的著作权归甲方所有。如果乙方为宣传之目的需使用本项目成果文件，应事先征得甲方的书面许可。

一方对另一方在可研服务期间所涉及对方的商业状况、内部组织等习惯上被认定为商业机密的内容负有保密责任。由于任何一方的原因而造成对方的商业机密泄露，由责任方负责赔偿对方因此所遭受的损失。

八、合同变更、终止及违约责任

1、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

2、由于不可抗力的因素，导致任何一方不能履行或不能按期履行合同时，在不可抗力因素解除后需要变更约定事项的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在10日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

3、甲方未按照约定时间提供必要的资料和数据，乙方可按甲方耽误的时间，相应地延迟交付工作成果。

4、乙方未按照合同规定日期完成可研报告，乙方应每日支付合同金额2‰的违约金；同时乙方必须作出合理的解释，对剩余工作的调整向甲方作出书面承诺，并得到甲方的认可。

5、本合同待乙方向甲方提供《可研报告》正式文本且取得相关部门批复同意文件后自动终止。

九、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，双方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本合同一式玖份，甲方执伍份，乙方执肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方共同遵守。

2、本协议自双方法定代表人或签约代表签字盖章之日生效，全部条款执行完毕后自行失效。

（此处无正文）

（签章页）

| 甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 住 所: 广州新白云机场南工作区 法定代表人: 委托代理人: 签订时间： 电 话: 020-36063480 传 真: 开户银行: 广发银行广州白云机场支行 账 号: 101008516010003163 邮政编码: 510470 银行联号： | 乙方（章）： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 银行联号： |
| --- | --- |