白云机场航班中转业务信息平台

建设项目采购公告

广州白云国际机场股份有限公司一号航站楼管理分公司（以下简称“采购人”）就白云机场航班中转业务信息平台建设项目进行电子采购，现邀请合格的报价人（以下简称“报价人”）提交加密电子报价文件。

- 项目概况：

1）项目名称：白云机场航班中转业务信息平台建设项目。

2）项目内容：对原通程联运信息平台进行升级，与信息同屏系统、安检系统、登机口再确认系统等多个系统的自动对接，覆盖到达航班-中转出发航班的衔接过程，实现全保障节点实时共享数据和状态，升级平台框架，优化交互界面，并提供机场航服、地勤、安检等公司协同工作、任务派发、消息通知、管理沟通等功能，同时优化旅客体验，提供航班状态通知显示等功能。主要包括以下功能点：中转业务全面支持、海关查验功能优化、航班协同保障、中转运行看板、中转旅客服务、系统功能优化、移动端/手持设备支持等。

3）项目地点：广州白云国际机场一号航站楼。

4）资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

- 采购内容及限价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成白云机场航班中转业务信息平台建设项目 | 1项 | 人民币：2,372,680.00元（含税价） |
| 合计 |  |  | 人民币：2,372,680.00元（含税价） |

- 承包方式：

（1）本工程在工程量清单及合同内容范围内执行综合单价包干；

（2）根据项目需求、技术要求及其他有关资料和说明，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包调试测试、包竣工验收；

（3）按国家规定由承包商缴纳的各种税费（包含开具增值税专用发票）已包含在本工程造价内，由承包商向相关部门缴纳。

- 3）工期：自合同签订之日起365个自然日内交付整体软件，部分功能模块需提前交付，最晚交付时间如下：

| 序号 | 功能模块名称 | 最晚交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 航班实时保障分析、监控预警功能、服务质量监控等功能模块 | 自合同签订之日起45个自然日内交付投入试运行，交付完成标志为甲乙双方签订该功能预验收表。 |
| 2 | PDA中转信息查询、PDA行李识别确认、PDA设备对接联调等模块 | 自合同签订之日起45个自然日内交付投入试运行，交付完成标志为甲乙双方签订该功能预验收表。 |
| 3 | 对接行李跟踪系统与联调功能 | 自合同签订之日起60个自然日内交付投入试运行，交付完成标志为甲乙双方签订该功能预验收表。 |
| 4 | 中转信息查询模块（需包含人工录入中转航班行李信息功能） | 自合同签订之日起45个自然日内交付投入试运行，交付完成标志为甲乙双方签订该功能预验收表。 |
| 5 | 对接在线旅游供应商的系统（OTA）与联调功能 | 自合同签订之日起15个自然日内交付投入试运行，交付完成标志为甲乙双方签订该功能预验收表。 |

如因采购人原因，导致工期变更，采购人应提前30个自然日书面通知报价人，报价人应当服从、配合采购人。

- 合格报价人资格条件：

- 报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件。

- 报价人2019年1月1日至今，报价人至少具有一个大型交通枢纽(如地铁、机场、高铁等）信息化建设项目业绩，须提供能呈现合同金额、合同标的等内容合同关键页证明文件复印件并加盖报价人公章。

- 报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。并提供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

- 2019年1月1日至今，报价人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2019年1月1日年至今报价人（包括其关联公司）与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）；

- 报价人不存在被广州白云国际机场股份有限公司认定为发生不良行为合作商，且仍在处置期内的情形；

- 报价人不得被列为“失信惩戒”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，报价人需在采购公告发布后按采购文件给定的格式要求从“信用中国”网站截图并加盖公章（未按格式要求截图或截图信息不清晰将作废标处理），同时下载信用评估报告、打印并加盖公章后附在报价文件中（截图格式见附录9）；

- 报价人不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准，报价人需在采购公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章（截图格式见附录10）；

- 报价人不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章（截图格式见附录11）；

10）报价人法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在该项目中同时报价。

11）本项目不接受联合体报价。

12）已登记为本项目报价人。

- 报价登记及获取采购文件

- 有兴趣的报价人可以登录广东省机电设备招标中心有限公司电子招标交易平台（www.gdebidding.com，未有账号的报价人须先注册)查看，操作购买电子询价采购文件和参与报价活动。购买采购文件时间：2022-6-13  09:00:00起至2022-6-17 17:00:00期间。

- 采购文件售价 300.00 元（人民币）。采购文件均按标段进行计价出售，报价人成功购标后，自行下载电子采购文件。采购文件一经售出不得退还。

- 购标支持银行转账或网上电子支付。采用银行转账方式的，请将购标款汇至以下账号：

- 开户名：广东省机电设备招标中心有限公司

- 开户银行：建行广东省分行营业室	帐号：44001863201053034613（该账号只接受标书款，请勿将投标保证金汇至该账号）

注：我公司只开具对应金额增值税普通发票。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

1）本项目为电子报价，必须使用CA数字证书制作报价文件和报价；没有办理过CA数字证书的报价人须在报价截止时间前办理好，以免影响正常报价。

2）报价截止时间：2022-6-24  10:00:00（北京时间）。报价人应于报价截止时间前在广东省机电设备招标中心有限公司网成功递交所有电子报价文件。

3）综合评审时间：同报价截止时间（北京时间）

4）报价人必须按采购文件规定的方式及金额提交报价保证金。

- 本项目不设未成交报价人经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由报价人自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址查询：

采购代理机构联系人：林小姐、邓先生（有关项目商务技术等问题可致电项目联系人）

电话：020-66341762、020-66341021；传真：020-66341762；

联系地址：广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼；

邮编：510045；

网址：www.gdebidding.com                         电子邮箱：lin10102020@163.com

采购人：广州白云国际机场股份有限公司一号航站楼管理分公司

采购人联系人：晏小姐

电话：020-36477194

招标中心有限公司客服热线：400-172-5858（有关电子投标的报价人注册、CA 办理事项的咨询）。网上购标方法：具体操作方法详见招标中心有限公司网“操作指南”。

- 投诉监督

1）报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广州白云国际机场股份有限公司实名投诉。

联系电话：020-36067950

2）报价人应本着公平竞争、实事求是原则，按程序进行投诉，若存在下列情形之一的，采购人将视为无效投诉，并保留将其列入黑名单的权利：

- 投诉主体不是项目参与合作商和其他利害关系人；

- 投诉人未有真实署名，未同时提供投诉身份证复印件、联系方式；

- 投诉人未提供必要的证明材料和明确的要求的；

- 投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人（合作商）无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

采购代理：广东省机电设备招标中心有限公司

2022年6 月13 日