白云机场门户网站在线招聘模块  项目采购询价函

采购编号：

项目名称：白云机场门户网站在线招聘模块项目

二〇一六年十一月

第一部分、询价函

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

1. 采购编号：

2. 项目内容：白云机场门户网站在线招聘模块

3. 询价函发出时间： 2016年11月24日

4. 递交询价文件截止时间为：2016年11月29日 17：00

5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司

6. 联系地址：  广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼225室

联 系 人： 王凯

联系电话：020-36063599

传    真：

邮    箱：wangkai@gdairport.com

2016年11月21日

第二部分：报价须知

一、询价文件有效期

询价文件提交后 5天（日历天）内。

二、采购内容：详情见白云机场门户网站在线招聘模块用户需求书

三、交货期及交货地点：

项目验收后 15个工作日内交货，交货地点为采购人指定的地址。

四、付款方式：

合同生效后的10个工作日内采购人预付合同总价的30%，供应商开具相应额度发票给采购人；在供应商确认货物安装调试完毕并递交验收合格报告后，经采购人确认后10个工作日内采购人支付合同总价的60%给供应商，供应商此次开具剩余价款的发票给采购人；余款10%质保金在质保期（自货物验收合格后1年）满后10个工作日内向供应商支付，属于增值税业务的需提供增值税专用发票。

五、质保要求：

1.	应邀人需完成白云机场门户网站在线招聘模块的设计、开发、测试、试运行及售后服务等工作，并提供符合用户要求的资料。

2.	交货地点：采购人指定地点落地交货。

3.	所有技术文件及资料均免费提供，且必须为中文版，如果资料中有外文则必须提供中文译本。所有的文件和资料必须提供相应的电子文档。

六、限价说明：

本项目最高限价为人民币256900.00 元整。

七、合格的供应商：

1. 供应商注册资本不低于500万元，具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；

2.报价人在报价时需出示相关认证机构认证的质量管理体系认证证书。

3.从2013年至今，有民航或政府相关项目经验者优先。

4. 能提供增值税专用发票。

八、询价文件包括但不限于以下内容（以下条目必须分别加盖公章）：

1. 报价函（报价须为含税价格，法人或法人授权代表签字和企业签章）；

2. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；

3.  法定代表人身份证明书，或询价文件签署授权委托书(如文件签署人为委托代理人)；

4. 相关认证机构认证的质量管理体系认证证书；

5. 提交民航或政府相关项目合同复印件（包含项目名称，金额，签署页）；

6．所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交询价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章；

7. 技术部分（要求见以下询价项目内容）。

九、询价文件的递交

1. 询价文件的密封与标记

1.1 询价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、采购人名称与地址、邮政编码并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

1.2询价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；

1.3如果因密封不严，标记不清而造成询价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

2. 询价文件的提交

2.1询价文件应于规定的递交询价文件截止时间前送达或邮寄至广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼225室；

2.2采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的询价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，供应商需要在询价截止前24小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应。

十、以上所有项目均为不可偏离项目，如有偏离将导致供应商提交的询价文件作废。

十一、询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后7个工作日内将已盖公章的成交通知书发给成交候选供应商，原件及扫描件均有效。

第三部分：询价项目内容

- 项目需求

  - 统一管理

品牌形象

股份公司下属单位对外统一招聘信息展示，有利于增强集团内部的归属感和凝聚力，树立集团的品牌形象；

提高招聘效率

股份公司和下属企业建立统一招聘信息平台，简化现有招聘工作流程，提高工作效率。

  - 展现企业文化

现代企业面临新的形势、新的任务、新的机遇、新的挑战，要想在激烈的市场竞争中取胜，把企业做大做强，实现企业的跨越式发展，需要积极推进文化强企战略。招聘网站是企业文化理念对内对外宣传的窗口。为更好的传递企业文化，树立企业品牌，股份公司门户网站在网站显著位置上展现门户网站在线招聘模块链接入口，且提供企业文化视频宣传。

  - 可扩展性需求

- 应用系统的可扩展性

随着招聘网站的深入开展和宣传，将会增加更多的应用程序和功能模块。要求应用系统能根据招聘网站业务种类及业务量的增长而容易进行扩展，应用程序、功能模块可以根据业务需要进行增删改，并要很好地解决应用程序模块扩展、接口扩展、适配器扩展等问题。

- 应用支撑能力的可扩展性

要根据招聘网站业务需求的变化，在保持招聘网站系统相对稳定的前提下，能动态扩展设备。能根据技术的发展，可继承地动态更新换代系统设备。要求解决业务支撑能力的可扩展问题。

  - 可维护性需求

招聘网站的建设，要保证能容易地进行网络的管理维护以及方便各单位的用户自己进行管理维护，要解决股份公司下属单位多、分布广、计算机应用水平不一和技术人员不足之间的矛盾。

- 应用程序的可维护性

与时俱进，根据实际情况容易更改应用程序和功能模块，要尽量采用统一的技术路线，整合现有门户网站的应用程序、功能模块等应用系统资源。应用程序代码要便于存储、备份、管理、修改和恢复。对应用系统资源的各种维护行为要进行审计。

- 项目详述

为满足股份公司多个单位、多个岗位招聘的需求，打造统一招聘管理平台，实现全流程在线招聘管理，提高招聘效率，提高公司品牌。主要业务功能包括如下，具体请查阅附件《用户需求书》：

面向求职者，提供账号注册、个人简历填写、招聘岗位查询、简历投递、面试通知、结果查询等功能；

面向招聘工作管理者，提供企业视频、图片宣传介绍、招聘公告发布、简历模板设计、接收简历管理、面试通知发布、录用结果查询等功能。

（三）项目要求

项目主要提供门户网站在线招聘模块的前台简历管理系统、后台招聘管理系统两个子系统。总体要求如下：

系统的建设须严格遵循上述原则。

系统全部基于B/S架构，采用通用的、大众的成熟技术。

系统应建立统一信息库，并提供相应的数据接口和操作规范。

系统功能可定制，可扩展，伸缩性强。

主要业务功能包括如下，具体请查阅附件一《用户需求书》

1.前台简历管理子系统

面向求职者，提供账号注册、个人简历填写、招聘岗位查询、简历投递、面试通知、结果查询等功能；

2.后台招聘管理子系统

面向招聘工作管理者，提供企业视频、图片宣传介绍、招聘公告发布、简历模板设计、接收简历管理、面试通知发布、录用结果查询、数据统计等功能。

（四）交付内容

报价人应按进度计划向询价人递交广州白云国际机场股份有限公司门户网站在线招聘模块设计成果文档，成果文档应包括但不限于：

1.应用部署

编译后应用包部署、数据库及其脚本部署、网站可正常运行。

2.文档

验收文档清单如下

| 序号 | 名称 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目计划 | 电子 |  |
|  | 软件需求规格说明书 | 电子 |  |
|  | 系统概要设计说明书 | 电子 |  |
|  | 数据库设计说明书 | 电子 |  |
|  | 系统测试报告 | 电子 |  |
|  | 用户手册 | 电子 |  |
|  | 项目验收报告 | 电子、纸质 |  |

- 项目工作方案

1. 项目计划

根据股份公司人力资源部要求，项目计划如下：

2016年11月底网站投产上线求职者在线投递简历功能。

2. 项目实施内容

本项目实施内容如下：

1）前台简历管理子系统部署

2）后台招聘工作管理子系统部署

3）初始化数据库部署和投产上线

本项目部署地点和现有门户网站一致，且共用应用服务器和数据库服务器，数据库为oracle10g。

3.项目实施计划

1）项目初验

  - 源代码及其文档验收

  - 项目功能和性能验收

  - 文档验收

项目所有功能初验通过才能初验部署上线。可允许优先级高的功能先上线。

2）项目终验

  - 源代码及其文档验收

  - 项目用户验收

  - 文档验收

  - 用户培训

项目初验后试运行30天内完成终验。

3）项目质保期

项目终验后项目质保期为1年。

（六）项目服务质量管理

原厂商质保7*24小时运行服务， 3小时用户现场响应服务。

第四部分、报价表

| 序号 | 设备名称、型号 | 制造商、产地 | 数量 | 价格（人民币） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、培训等其他费用 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

*以上报价包含全部税费。免费提供的设备、配件或服务，请在价格和备注栏注明

______________________________________

（应邀人全称、盖法人公章）

______________________________________

（应邀人地址）

______________________________________

（授权代表姓名）

______________________________________

（签名）

______________________________________

（日期）

第五部分、其他需提供的资料

1、法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （应邀人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就询价编号为              的            项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

应邀人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

见证人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

附件：

白云机场在线招聘系统项目

用户需求书

二○一六年十一月

第一章

系统设计概述

本技术建议书提供的在线招聘系统是根据用户需求而设计，采用成熟的开源的技术框架实现的系统。

为满足股份公司多个单位、多个岗位招聘的需求，打造统一招聘管理平台，实现全流程在线招聘管理，提高招聘效率，提高公司品牌。

- 建设目标

根据用户要求，在该系统中，建设目标是打造一个专业招聘网站，能够适用于企业内部包括各子公司招聘服务平台；

- 系统建设规模

本项目中完成T2航站楼以及分子公司预计2000多人规模的招聘需求。

- 功能说明：

- 面向求职者，提供账号注册、个人简历填写、招聘岗位查询、简历投递、面试通知、结果查询等功能；

- 面向招聘工作管理者，提供企业视频、图片宣传介绍、招聘公告发布、简历模板设计、接收简历管理、面试通知发布、录用结果查询等功能。

- 系统设计规划

- 设计原则

针对建设目标和业务需求特点，在系统设计中应贯彻以下原则：

  - 统一规划、分步实施

系统建设必须依据白云机场信息化发展的主要职能和任务分步实施；表达出机构内部的各个管理层次的工作要求。

  - 统一风格

白云机场招聘网站是企业文化理念对内对外宣传的窗口。为更好的传递企业文化，树立企业品牌，白云机场门户网站、白云机场门户网站在线招聘模块将会采用统一界面风格，并在网站显著位置上实现相互链接。

  - 实用性、先进性并行

以完成白云机场信息化的业务需求为首要目标，避免“贪大求全，盲目建设”，避免盲目追求最新技术；

在实用性的前提下，所采用的网络和信息化技术应是国际公认的主流技术，具有持续发展的潜力。同时要求系统能保持在一定时期内不落后，并保证该网络具有与外部各系统数据互连的方便性。系统各个部分尽可能采用符合当代信息技术发展形势，既有先进技术又发展成熟，并且是各领域公认的领先产品。

  - 保障安全性及可靠性

随着系统的改造和建成，后期可能具有需要与外部各系统之间的信息传递。因此，系统的设计必须在投资可接受的条件下，从系统结构、技术措施、设备选型以及厂商的技术服务和维修响应能力等方面综合考虑，以确保系统长期运行的可靠性和稳定性。

系统相关业务数据需要进行严格保密，因此需要保证本系统访问的安全性和保密性。建立数据的灾难恢复和数据备份机制。采用基于整个软硬件系统的防病毒框架和严格的系统防病毒策略。

  - 扩展性

科学的设计思想应着眼于目前的应用及现有的技术，并考虑以最小的代价来适应网络技术不断的发展，使现有系统能够与用户访问量同步增长，使系统规模在急剧扩张时亦不需要重新进行系统规划与设计，充分保护当前的投资。

- 应用系统的可扩展性

随着门户网站在线招聘模块的深入开展，将会增加更多的应用程序和功能模块。应用系统能根据门户网站业务种类及业务量的增长而容易进行扩展，应用程序、功能模块可以根据业务需要进行增删改，并能够很好地解决应用程序模块扩展、接口扩展、适配器扩展等问题。

- 应用支撑能力的可扩展性

根据机场招聘平台业务需求的变化，在保持机场招聘平台各系统相对稳定的前提下，能动态扩展设备。能根据技术的发展，可继承地动态更新换代系统设备。能够解决业务支撑能力的可扩展问题。例如可拓展电商业务。

  - 经济性、易用性和可维护性

为保证系统切合实际应用情况，并确保投资的长期有效，保障系统目前应用及将来的发展确定，易于扩展；同时，考虑到使用者水平和以后的维护的方便容易。所以，在系统的设计中要求系统架构易于理解，系统界面简单实用，系统功能强大，系统管理方便简洁，系统维护自动容易。

应用程序可维护性，根据实际情况容易更改应用程序和功能模块，采用统一的技术路线，整合现有应用程序、功能模块等应用系统资源。应用程序代码便于存储、备份、管理、修改和恢复。支持对应用系统资源的各种维护行为进行审计。

  - 开放性与标准化原则

采用开放式的结构和协议，便于软硬件的发展和兼容。系统设计中尽量采用国际标准、国家标准和行业标准。按照统一的标准建设，方便数据的交换互通和共享。

- 项目设计要求

项目主要提供门户网站在线招聘模块的前台简历管理系统、后台招聘管理系统两个子系统。总体要求如下：

系统的建设须严格遵循上述原则。

系统全部基于B/S架构，采用通用的、大众的成熟技术。

系统应建立统一信息库，并提供相应的数据接口和操作规范。

系统功能可定制，可扩展，伸缩性强。

- 安全性要求

系统设计必须提供一个安全的系统与数据管理机制。系统能够自动生成系统工作日志和用户访问记录，并于事后统计和追查用户的访问操作。同时，系统有完善的数据和程序层面的安全机制，确保在网络或电脑出现异常的情况下，业务数据不会出错。

- 运行平台的安全机制

1、系统设计：支持数据备份，确保业务上的数据备份需求，确保数据不因意外情况丢失或损坏。符合《中国民航信息网络股份有限公司软件安全开发设计规范》。

2、系统开发：符合《中国民航信息网络股份有限公司Web应用安全开发规范》和《中国民航信息网络股份有限公司JAVA安全编码规范》。

3、系统测试：定期和对重大版本采用APPScan工具、绿盟工具做安全扫描，确保中级以上漏洞为0。

4、硬件防护：采用绿盟应用防火墙和入侵检测设备防护。

5、软件防护：采用Iguard防篡改软件防护。

6、第三方安全扫描：按股份要求，定期安排第三方安全公司扫描，项目组配合及时修复漏洞。确保中级以上漏洞为0。

7、蓝盾安全防护：按股份要求，增加省公安厅的蓝盾防护系统。

- 系统兼容性要求

在线招聘平台包括各个子系统必须无缝接入目前正在提供服务的白云机场门户网站。

- 系统软件特性及技术规格

- 基于对客户发展战略与信息化项目目标的分析、理解，确定白云机场在线招聘平台，包括前端在线简历管理、职位投递和后台职位发布管理等。整体产品解决方案如下：

  - 在线招聘服务平台

- 在白云门户信息发布平台，增加在线招聘平台入口，实现包括了招聘单位管理，用户管理，简历管理，招聘信息管理，招聘管理及简历资源库管理，黑名单管理，报表统计功能等业务功能。满足人力资源部门统一招聘管理、优化现有人工招聘流程和提高机场品牌。

  - 4.3.2.1总体技术架构

  - 系统功能范围

| 一级菜单 | 二级菜单 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页入口 |  | 门户网站超链接到该招聘网站首页 |  |
| 招聘公告 | 公告列表 | 筛选功能：按地区、用人单位、学历要求等 |  |
|  | 公告详情 |  |  |
| 用户管理 | 用户注册 | 注册信息校验 |  |
|  | 用户登录 |  |  |
|  | 用户登出 |  |  |
|  | 找回密码 |  |  |
|  | 个人信息页面 |  |  |
|  | 信息查看（投递历史、招聘状态、反馈信息） |  |  |
| 简历管理 | 填写简历 | 表单设计、字段校验、图片上传、资格证明材料上传 |  |
|  | 预览简历 |  |  |
|  | 更新简历 |  |  |
| 职位投递 |  | 投递后简历冻结不对其它部门开放；职位先后投递优先级问题 |  |
| 企业介绍 | 企业信息首页 | 查询展示 |  |
|  | 具体项目详情页 | 查询展示 |  |
|  | 视频专区 | 查询展示 |  |
| 招聘单位管理 | 新增招聘单位 |  |  |
|  | 新增招聘人员账号 |  |  |
| 招聘信息管理 | 发布新的招聘信息 | 增加开关：是否经过系统管理员审核后才能在前台显示 |  |
|  | 修改招聘信息 |  |  |
|  | 更改招聘状态 |  |  |
| 招聘管理 | 查看收到的简历 |  |  |
|  | 筛选简历 |  |  |
|  | 发送面试通知 |  |  |
|  | 发送录用通知 |  |  |
| 简历资源库管理 | 按条件筛选 | 可以按简历上字段的各种组合条件进行筛选 |  |
|  | 主动向其它单位推荐人才 | 用人单位操作 |  |
|  | 职位自动匹配 | 系统自动执行 |  |
| 黑名单管理 |  | 按证件号码、姓名设置黑名单，黑名单人员不能投递简历 |  |
| 报表 |  | 按条件统计生成报表 |  |
| 数据导出 |  | 按OA系统格式导出excel文件 |  |
| 企业介绍 | 企业信息首页 | 系统管理员管理页面内容 |  |
|  | 具体项目详情页 | 系统管理员管理页面内容 |  |
|  | 视频专区 | 系统管理员管理页面内容 |  |

- 在线招聘项目实施

- 主要施工组织程序

- 设备的主要安装调试内容将包括以下各项：

- 工程前期的准备工作

供应商确定安装的现场并根据业主的使用需求确定产品的设计方案及功能要求；

确定生产应用服务器网络环境已开通。

- 产品的进场与安装准备

现场具备进场及安装条件时，应用上线部署，部署后由业主及时填写按软件清单进行签收；

- 安装与调试

软件具备投产条件后，由供应商派专业技术人员到现场或远程按操作规范进行安装调试，在安装调试过程中对出现的问题进行改正，以保证测试通过；

安装调试完成后，由业主签字认可，提交成品保护。

- 工程验收

根据业主的要求，做好工程验收的准备，及时做好整改工作；

完成验收报告后，并请业主做出工程评价。

- 竣工资料

安装调试后移交的资料交于业主，包括；技术方案文件、主要软件清单、测试报告、验收报告、产品使用说明、培训资料、产品认证证书（复印件）、售后服务资料：定期巡检时间及项目、紧急维修的联系方法（包括电话、地址及与负责人联系的方法）等；

- 施工组织分工及责任

项目经理：根据总体设计方案确定现场施工人员，组织现场工程师、现场安装调试人员仔细消化设计方案，充分了解业主的技术功能要求和特殊要求，全面掌握施工规范和标准，明确各方具体职责,对施工细节和施工进度作出详尽安排，并配合公司财务部严格控制工程投资施工预算。在施工过程中协调项目业务人员，设计人员同施工现场保持联系，对施工过程实施全面指挥，并将施工中的重要信息通报公司领导。

现场工程师：科学严密地组织调配安装调试人员，严格按质、按时部署投产。直接负责现场施工管理,对现场施工技术、安全、质量负责,在施工现场负责与甲方代表洽商有关事宜。全面贯彻ISO9001质量保证体系，深入了解和掌握该工程的技术规范和相关标准，专门负责现场施工、安装、调试各工序，各步骤的严格质量检验，竣工前的预检和最终的竣工验收。

现场安装调试人员：负责现场的技术指导和设备的安装调试,把握质量,及时反馈技术方面有关信息。

- 施工规范与标准

本工程选择国内标准为主，以满足技术和质量要求，故施工规范与标准是：施工依据文件:

    - 国家或行业批准的相关产品通用技术条件；

    - 招标方提供的设计技术要求。

- 施工组织和部署

工程项目中标后，由供应商选派自身队伍施工,全面负责安装工程的施工和管理，并具体负责指挥施工和计划、安全、材料供应等。负责工程的施工技术、工程施工质量、计量及检测、调试，负责完善设计管理。

- 主要安装调试的施工方法

  - 施工技术要求

1）系统安装施工开始前资料应齐全，施工方案已经业主批准；

  - 安装调试方法

1） 按业主指定日期对应用和数据库部署和投产运行；

- 作业时间和进度表

设备现场安装进度按照满足用户工程进度要求（安装进度表如下表），具体的交付及安装计划与业主协商确定。

| 分项 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 系统测试验收 | 招聘网站验收测试通过 | 10个工作日 |
| 系统安装调试 | 完成系统的安装调试 | 2-5个工作日 |
| 现场验收 | 详见验收计划 | 0.5-1个工作日 |
| 人员培训 | 系统的操作与日常保养，系统故障检查与发生故障处理程序等 | 0.5-1个工作日 |
| 系统维护 |  | 终身 |

进度时间计划表：

| 项目名称： | 10个工作日 | 6-12个工作日 | 0.5-1个工作日 | 0.5-1个工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统测试验收 |  |  |  |  |
| 系统安装调试 |  |  |  |  |
| 现场验收 |  |  |  |  |
| 人员培训交接 |  |  |  |  |

- 系统环境设计和要求

- 系统环境

应用服务器：Linux操作系统，至少2GB内存，至少40GB硬盘。和现有白云机场门户网站共用物理机。

数据库服务器：linux操作系统，和现有白云机场门户网站共用oracle数据库物理机。

- 技术支持及售后服务体系

- 安装调试

供应商派专业技术人员到现场进行(指导)安装调试。在安装调试过程中，供应商技术人员将严格按照技术方案的要求和产品出厂技术说明进行科学的安装和调试。如有特殊情况须对部分安装方案进行更改，需方与业主协商解决。如因自然或业主人为原因需要进行延时，双方将协商解决。

- 调试合格标准

对系统软件，将以用户使用说明所规定的标准为标准。

- 技术支持计划

1）免费提供技术相关资料；

2）供应商全面负责网站应用、数据库的部署和调试工作；

3）安装调试完成以后，将对操作人员现场对软件的操作进行培训，及常见故障的维护解决办法；

4）必要时，派研发人员到达现场解决疑难问题。

- 培训工作计划

- 操作使用培训

操作使用培训系指满足操作员和一般维护人员对系统软件所提供功能的使用方法的培训，培训内容如下：

1) 操作步骤和使用方法

2) 软件结构及功能

3) 编辑工具软件的使用方法

4) 应用软件的安装方法

- 维护培训

1) 软件常见故障的修复方法

2) 软件安装培训

3) 使用维护培训

- 培训内容

1) 软件调试、修改方法和要点

2) 系统的使用、维护方法

3) 系统的检查、测试、故障查找及排除方法

- 售后服务范围

工程验收合格后进入系统保修阶段，系统保修期为一年。在此期间，供应商负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

- 升级方案及支持服务

当应用软件有升级版本时，将及时通知业主，并提供相应的升级服务。