白云机场问讯机器人公开比选活动方案

活动背景

自从白云机场问讯机器人项目筹备以来，吸引了多家有成熟应用的机器人厂家，为选择作为下一步深入合作的机器人厂家，在问讯机器人及无人驾驶车中转通道应用项目专职小组第一次会议上，确定以公开比选的方式对有意向的机器人厂家进行评分，在相同的环境、测试标准、测试条件下进行。本次比选活动的评分将作为后续白云机场问讯机器人项目招标的技术环节评分。具体活动内容如下。

主办机构

广州白云国际机场股份有限公司

比选时间

2017年8月15日

比选地点

白云机场T1航站楼三楼出发大厅靠近B区连接桥的空地，具体位置如下图所示

比选场地如下图示意：

比赛区：机器人厂家完成各项比选项目的场地。

观众区：观众和媒体进行观赛的区域。

厂家准备区：厂家进行赛前准备及调试的区域。

参评对象

对白云机场问讯机器人有投标意向的机器人厂家，各厂家需用各自品牌的机器人参加比选，参加各比选项目不限于同一型号机器人。

活动形式

在白云机场航站楼出发大厅的公共区域举办问讯机器人公开比选活动，各个厂家的机器人在现场对语音交互、导航避障、人脸识别、自动充电、外观形象等评分细则要求的功能进行演示，由评审小组进行评分，以得出综合分数。

比选项目

比选包含技术比选及外观比选，技术比选总分100分，外观评分总分20分，比赛细则见《附件1：白云机场问讯机器人现场比选评分细则》，各个比选项目向机器人厂家提前提供的材料说明如下：

语音交互项目

提供唤醒词、问讯专业题库、常识题库

提供唤醒词给机器人厂家、唤醒词为：白云白云。

提供50个专业问题及对应答案给机器人厂家，详见《附件2：机器人问询题库》。

指路功能

提供4个备选指路地点给机器人厂家，如下图所示，比选当天每个机器人随机从4题中抽取1个指路题目。

指路地点1：洗手间。

指路地点2：B区安检口

指路地点3：A区国际登机口

指路地点4：M值机岛

导航避障

导航避障环节的起点、终点如下图示意，起点终点距离12米，在其间机器人每前进2米则在在其前方设置障碍物、障碍从圆锥雪糕筒、手推车、成年人、行李箱中选择。

起点、终点如下图所示：

由于各个机器人厂家的导航策略可能不同，为公平期间，障碍物根据实际行驶轨迹提前半米设置，如下图示意（障碍物仅为示意）：

自动充电

自动回充位置如下图所示，机器人厂家提前安装充电装置、定位装置。

远程功能

无提前提供材料。

图像识别

提前提供20张人像正面照及对应姓名给机器人厂家，照片中包含至少5位现场评审的照片。

管理功能

无提前提供材料。

报名方式

请有意向参赛的厂家于8月7日前提交以下资料到报名邮箱。

报名邮箱	moweishun@gdairport.com
报名联系人	莫伟舜 18312021283
报名提交材料	机器人厂家全称

机器人名称

参赛联系人、联系电话、通讯邮箱

机器人介绍彩页

前期准备

时间	项目
8月7日	机器人厂家参赛报名
8月7日	主办方提供20人，每人3张正面照及对应称谓
8月7日~8月12日	机器人针对题库进行学习、备赛
8月13日	机器人提前安装定位装置
8月14日	机器人做最后调试
8月15日	正式比赛

当天流程

时间	项目
8:30~8:45	参赛机器人到场签到
9:00~9:10	领导发言致辞
9:10~9:20	评委小组组长宣读比赛规则
9:20~9:30	赛前准备
9:30~10:20	机器人分批进行语音交互项目、题库管理项目、远程客服项目评比
10:25~11:15	机器人进行抽签选择比赛顺序，逐个进行远程控制、导航避障、自动充电评比
11:20~11:40	同时开展图像识别项目评比
11:40~12:00	机器人逐个进行自由展示，限时1分钟；评委进行形象评分。
12:00~12:15	机器人相互交流、观众互动环节。

此时工作人员对各个机器人的评分进行统计。
12:15~12:30	宣布比赛结果、领导发言、合照留影