广东省机场管理集团有限公司本部物业

零星维修工程

采购文件

广东省机场管理集团有限公司

地址：广州市白云区机场路282号

2018年5月

目   录

第一部分  采购函

第二部分  用户需求书

第三部分  评审办法

第四部分  项目报名文件格式

第五部分  合同条款

第一部分  采购函

广东省机场管理集团有限公司拟对本部所属物业零星维修项目，进行国内公开采购，具体内容如下：

一、项目名称：广东省机场管理集团有限公司本部物业零星维修工程项目

二、采购人：广东省机场管理集团有限公司

三、项目需求

1.维修工程造价：最终以实际工程量结算金额，结算时最终供应商需向采购人开具增值税专用发票。

报名人应按照政府关于建筑装修工程有效定价文件下浮比例的形式进行报价（详见第三部分项目报名文件格式），下浮比例最高不得超过20%，详细的用户需求参见第二部分用户需求书。本采购项目不分包，报名人必须对本项目全部内容进行报名报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致报名无效。

2.工程款项结算方式：半年结算一次，采购人将先委托采购人认可的工程造价审计机构对工程款进行审核，采购人对工程款进行复核，最终按采购人审定的金额结算工程款。

*3.工程质保期：土建维修包1年、动力设备、供水、供电、消防设备零部件更换

包6个月；整体更换包1年，其他维修项目按照相关行业要求执行。

*四、合格的报名人

- 报名人应是具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，经工商行政管理部门年检合格并依法经营的企业法人，企业注册资金不低于1000万元。

- 企业营业执照的经营范围应具有建筑安装业、且必须同时具有下列资质：（1）建筑装修装饰工程专业承包资质叁级及以上，（2）建筑工程施工总承包资质叁级及以上。（以有效证书为准，需提供相关材料证明）。

- 报名人参加报名的意思表达清楚，报名人代表有权代表公司参与报名，报名文件应提供合法有效的法定代表人证明书和（或）法定代表人授权书（非法定代表人报名时提供）。

- 报名人需提供近二年（2016年1月1日至今）承担正在执行或已完成的至少一个以上年度维修、维保工程项目业绩证明。（以合同为有效业绩证明并需加盖单位公章）

- 在广州有稳定的办公地点，且具备相应的设计、安装及售后服务的能力、安全生产许可证。（需提供相关材料证明）

*五、工程实施过程现场管理的项目经理、安全施工管理人员须与报名文件中所报项目经理、安全施工管理人员名单一致，不允许更换替代。

六、*报名文件有效期：自报名文件提交之日起90天内有效。

七、*报名文件的报价页和法人授权函等证明文件必须加盖公章。

八、*项目期限：采用7个月+1年模式。即本项目委托服务满7个月后，采购人对供应商就施工质量、响应速度、服务态度以及安全管理等方面进行综合考核评价，如获得成交报名人工作获得采购人满意，且综合考评分数达80分以上，合同履行期限从采购人考评合格之日起延续一年。若考评综合分在80分以下，本合同终止。（考核评分表见第五部分）

九、*报名文件递交期限：报名人应在2018年5月11日17:00前将密封好加盖公章后，将报名文件现场提交到广州市机场路282号，省机场集团本部办公楼505房。报名文件封面注明“广东省机场管理集团有限公司本部物业零星维修工程项目报名文件，省机场集团收”字样。报名文件应密封并盖有报名人公章。

十、如报名文件对采购函中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报名文件将被拒绝。

十一、*如报名文件所报价格超出本项目的最高限价，其采购人将有权拒绝其报价。

十二、根据采购人相关管理规定，本项目采购活动的合格报名人少于3家的，将不予组织评审，采购人有权修改相关条款并进行第二次采购。

十三、采购文件中标注“*”的条文，报名文件无此响应条款，则视为废标。

十四、报名人须前来现场考察的，交通工具及费用由报名人自行解决。需要查勘现场的报名人，请于2018年5月9日下午16：00前致电86128085，说明现场查勘需求，采购人将根据报名情况安排现场踏勘时间。

十五、符合资格的报名人应当携带以下资料：

1.必须提供广东省机场管理集团有限公司《合作商注册打印表》（登录wz.gdairport.com注册后打印）；

2.报名人应按采购文件的要求，提交证明其有资格参加报名和评审后有履行合同能力的文件，并作为其报名文件的组成部分，包括但不限于下列文件：1)报名人已具备履行合同所需的设备、财务、技术能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；2)法人资格证（营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章)；3）报名人代表的法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)；4）满足本公告“四、合格报名人条件”中要求的全部资格证明文件。

3.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖公章。

十六、报名文件的递交

1.报名文件的密封和标记

报名人应将报名文件按以下三部分进行封装和标记：

1）报名人应将报名文件的正本和副本分别单独密封，报名文件为一正五副；

2）项目的《报价一览表》应单独密封报价；

3）全部信封或外包装上应当注明报名项目名称、在（采购文件中规定的评审日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖报名人印章或授权代表签名。如下：

收件人：广东省机场管理集团有限公司

项目名称：广东省机场管理集团有限公司本部物业零星维修工程项目

报名人(公章)：         （报名人全称 ）

报名人地址：

及“2018年  月  日北京时间15:00之前不得启封”字样。

2.报名文件需密封并在封口加盖报名人公章或授权代表签名，报名人对未按要求密封的报名文件不予接收。如报名文件未按采购文件要求标记，采购人对报名文件的误交或提前启封概不负责。

3.报名文件应当面提交，不接受邮寄。

项目联系人：梁先生 电话、传真：020-86128085。

第二部分  用户需求书

一、工程情况

项目名称：广东省机场管理集团有限公司本部物业零星维修工程

项目地点：

省机场集团本部所属物业指省机场集团办公室负责管辖的建筑物及大院，具体包括：

（1） 省机场集团本部办公楼（共13层，其中地下室1层）、省机场集团本部食堂、员工培训中心课室，及收发室总面积约 13500平方米。位于广州市机场路282号，省机场集团本部大院内。

（2） 省机场集团本部车队，共四层，其中二、三楼和一楼部份场所供车队使用，总面积约2700平方米，位于广州市机场路航云南街，距离本部办公楼直线距离约600米。

（3）省机场集团本部大院，内有企业文化宣传广告支撑架、停车场、绿化设施、喷水池、遮阳走廊等设施，大院总面积约4500平方米。

以上物业合计总面积约20700平方米。所属物业维修项目包括但不限于：建筑物士建、木工工程及附属设备设施的日常维修、维护，及照明、供水、供电、消防设施的维护、应急抢修工作，单项工程评估价在50000元以下。

维修项目内容：包括但不限于：建筑物士建、木工工程修缮及附属设备设施的日常维修、维护，及照明、供水、供电、消防设施的维护、应急抢修工作，单项工程评估价在50000元以下。

二、质保期

工程质保期：土建维修包1年、动力设备、供水、供电、消防设备零部件更换的包6个月，整体更换的包1年，其他维修项目按照政府相关行业要求执行。

三、工程竣工验收依据

《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-9l)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

四、材料要求

工程项目实施所用的材料、设备，应为符合行业要求的新型合格产品，包括但不限于品牌、质量、性能、颜色、环保、节能等方面因素。墙面、地面及天花等表面修补项目应该充分考虑颜色匹配，采购人对施工材料有特别要求的，在使用前须提供材料样板，经确认后方可施工。

五、服务要求

成交报名人在签订合同后，应指定相关人员与采购人进行业务对接，及时承接维保、维修任务，在维修项目实施过程中，须遵守以下规定：

5.1 服从采购人管理。在项目实施前，应与采购人就项目实施方案、时间、地点、措施、人员安排等事宜进行充分沟通，随时服从采购人的监督、管理。

5.2 安全施工、文明施工。在采购人规定的时间内安排施工，做好安全防范措施，遵守操作规程。在办公楼内施工时，不得影响正常办公秩序。施工噪音、卫生等对办公场所的影响控制在最低限度。

5.3 做好现有成品及设备、设施保护。在项目实施过程中，必须对现有成品及有关设备、设施做好防护措施，如造成损坏，需免费修复。导致设备、设施停止工作造成损失的，需提供赔偿。

5.4 根据不同的维修项目，须派驻相应专业的项目经理组织施工，全程跟进项目实施，全程管理。

5.5 根据维修项目实际情况，需要提供图纸的，应根据采购人要求按照行业规范提供设计图纸、施工图纸及相关竣工材料。

报名人在项目实施过程中的表现（包括安全生产、服务态度、施工现场管理、项目经理出勤情况、以及采购人单位人员有效投诉等），将被采购人记录在案，作为履行合同年度综合考评依据。

六、响应时间

6.1 要求提供设计图纸的项目，自接到采购人通知之日起1个工作日内上门考察，了解需求，5个工作日内提供设计方案。设计方案确定后3个工作日内提供施工方案及工程概算。

6.2 供水、供电、照明设备局部故障的，需1小时内赶到现场实施维修。

6.3 遇台风、雨水等自然灾害或突发紧急设备故障，对业主正常工作、生产、生活造成影响的，需在30分钟内赶到现场处理。

报名人未按要求时间响应的情况将由采购人记录在案，作为合同年度执行情况综合评价依据，若累计超过5次的，甲方有权提前终止合同。

# 第三部分 评审办法

3.1评审方法

（一）本次评审采用综合评分法。分价格和技术两部分进行评分，总分为100分，其中价格部分为40分，商务技术部分60分。

（二）评审小组：采购人将组建评审小组，负责对报名文件进行评审，确定项目符合要求的报名人为本次项目成交人。

（三）评审原则

“公开、公平、公正、竞争、择优、效益”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报名人。同时，在评审时恪守以下原则：

（1）客观性原则：评审小组将严格按照采购文件的要求，对报名人的报名文件进行认真评审；评审小组对报名文件的评审仅依据报名文件本身，而不依靠报名文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：评审工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评审意见承担个人责任。

（4）保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对报名人的商业秘密严格保密。

3.2评审步骤

评审小组对报名文件的评审分为符合性审查和商务技术评议、价格评议。

（一）初审

符合性检查

如果报名文件实质上没有响应采购文件的要求，其报名将被拒绝，报名人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的报名的文件。如有不符合下列情况之一的，其报名将被拒绝：

| 序号 | 报名文件要求 |
| --- | --- |
| 1 | 合格的报名人：完全符合第一部分采购函中“报名人资格”的要求 |
| 2 | 报价有效期：报名之日起的90个日历天内保持有效 |
| 3 | 报价：不低于成本价且不超过采购最高限价；在报价有效期内固定不变，不得以任何理由予以变更 |
| 4 | 具有有效的法定代表人证明书、法人授权书 |
| 5 | 关于资格的声明函：有法定代表人或授权代表签字/签章，并加盖公章 |
| 6 | 报名人其他资格证复印件并加盖公章 |

（二）比较与评价

1.技术、商务评价，主要考虑以下因素：

| 序号 | 评分细则 | 评分等标准 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务、技术分 |  | 60分 |  |
| 1 | 业绩：报名人需提供近二年（2016年1月1日至今）承担过完成或正在执行的年度维修、维保工程业绩证明，以合同复印件为准。 | 每个业绩：4分 最高得分：16分 | 20 |  |
|  | 其中有广州地区民航单位零星维修工程案例 | 每个业绩：2分 最高得分：4分 |  |  |
| 2 | 企业注册资金 | 5千万（含）以上：5分 3千万（不含）-5千万以下：3-4分 1千万-3千万：2分 | 5 |  |
| 3 | 企业资质 | 具有建筑装修装饰工程专业承包和建筑工程施工总 承包资质以外资质， 其每增加1项：3分 最 高 得 分：15分 | 15 |  |
| 4 | 服务方案：横向比较其服务方案（故障响应、工期、人员安排及安全文明施工方案等）。 | 优秀：10分 良好：8分 一般：6分 差：3以下 | 10 |  |
| 5 | 人员实力：现场施工项目（指单项工程估价在10000元以上、50000元以下的整体工程）负责人资质为国家注册二级及以上建造师得10分，没有资质得0分，需提供相关证书及在职证明。 |  | 10 |  |

（注：采购小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各报名人的商务技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

2.价格评审（40分）

价格评审为客观计算得分，总分为40分。价格得分计算方法如下：

价格评分基准价确定方法：满足所有报名条件要求的报名人数多于或等于 5 家的，去掉一个最低价，去掉一个最高价之后，取平均报价作为评标基准价；满足所有报名条件要求的报名人数不足 5 家的，以所有报名人报价作的平均价为基准价。

①评标价（评标下浮比例）等于基准价（基准下浮比例）的，得40分；

②评标价（评标下浮比例）高于基准价（基准下浮比例）的，每高于基准价（基准下浮比例）0.1%，在40分的基础上扣0.05分,按比例采用插值法扣分，扣到0分为止；

③评标价（评标下浮比例）低于基准价（基准下浮比例）的，每低于基准价（基准下浮比例）0.1%，在40分基础上扣0.05分，按比例采用插值法扣分，扣到0分为止。

2）小数点后面保留两位，第三位四舍五入。

（三）综合比较与评价

计算综合得分：综合得分＝商务技术得分＋价格得分

按综合得分由高至低排出各报名人的名次（若出现最终综合得分相同时，报价低的报名人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次）。

评审小组将推荐排名第一名的报名人为第一成交候选承包人，排名第二名的报名人为第二成交候选承包人。

（四）合同授予

采购人将分别与第一成交候选承包人和第二成交候选承包人签订合同。在合同履行过程中，第一成交候选承包人和第二成交候选承包人承担的具体工作内容和服务范围，采购人有权进行自由分配。采购人有权根据成交承包人的服务质量和工程的轻重缓急情况，自行决定对成交承包人的具体工作内容和服务范围进行重新分配和调整，第一成交候选承包人和第二成交候选承包人均不得对此提出任何异议。

第四部分  项目报名文件格式

一、报名文件的组成

（1）报名函（见格式1）

（2）法定代表人证明书、法定代表人授权书（适用非法人代表签署的报名文件）（见格式2）

（3）报名人相关资质文件：企业营业执照复印件、税务登记证复印件、安全生产许可证、 其它资质文件。以及报名人简介（见格式3）

（4）报价单（见格式4）

（5）公司业绩案例，附项目合同复印件。（见格式5）

（6）服务承诺书（内容包括响应时间、安全、文明施工、紧急情况处置等）。

（7）广东省机场管理集团有限公司《合作商登记表》（登录wz.gdairport.com注册后打印）

（8）其他需要说明的相关资料

注：1.报名人应按以上内容顺序编写的报名文件，自编目录及页码装订成册。

2.报名文件的份数为正本一份，副本五份，要求正本使用盖章原件。

3.报名文件正本应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位的公章。并在封面及骑缝处盖章。

4.报名文件需密封递交，签封之处加盖公章。不接受快递方式送达，请在外包装显眼处注明“     项目”字样。

格式1 ：

报名函格式

广东省机场管理集团有限公司：

依据贵方发布的广东省机场管理集团有限公司本部物业零星维修工程项目采购文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（报名人名称）提交下述文件正本 1 份，副本5份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求进行报名。

2.报名有效期为递交报名文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购方的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报名中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成为最终供应商资格。

7.我方完全响应采购人提供的合同版本，不存在任何偏离。

8.我方完全理解并同意采购人将分别与第一成交候选承包人和第二成交候选承包人签订合同；在合同履行过程中，第一成交候选承包人和第二成交候选承包人承担的具体工作内容和服务范围，采购人有权进行自由分配和调整。我方保证对采购人的此种做法不会提出任何异议。

报名人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报名人（法定代表人授权代表）代表签字：

报名人(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

格式2：

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

法定代表人授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名）

授权单位：（盖章）

年　 月　 日

授权委托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

格式3：

报名人简介

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 企业资 质情况 | 1. 4. 2. 5. 3. 6. |  |  |
| 营业执照 | 1.编号 | 2.营业范围 |  |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电话： 传真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价企业（盖章）：

法定代表人

或授权代表签字：

日期：    年  月  日

格式4： 报价单

广东省机场管理集团有限公司**项目报价单

| 项目名称 | 项目结算报价 |
| --- | --- |
| 广东省机场管理集团有限公司本部物业零星维修工程 | 按照工程项目实施时最新的中华人民共和国国家标准如《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计价，总价下浮% 的比例结算工程款。 备注：下浮率超过20%的报价无效 |

我单位同意按本报价单的下浮比例结算工程款，并接受以采购人最终审核过的价格作为最终工程结算款。

注：该报价含所有材料费、运输费、人工费、利润、增值税及相关所有税费等费用。

报名人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年  月  日

格式五：

公司业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 业绩状态（完成或在执行） | 完成日期 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |

报价单位：（法人公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：（签字或印鉴）

填报日期：      年   月    日

注：报名人应根据采购文件要求列出2016年1月至今的已完成或正在执行的零星维修工程项目，以合同复印件为依据，如有虚假，一经查实将导致其报价被拒绝。

格式六：

- 采购文件要求的各项资格证明文件（须提供相关证明文件的复印件并加盖公章）

第四部分  合同条款

广东省机场管理集团有限公司本部物业

零星维修工程合同

甲方：广东省机场管理集团有限公司

地址：广东省广州市机场路282号

乙方：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本部物业零星维修工程事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1.1工程名称：广东省机场管理集团有限公司（以下简称“省机场集团”）本部物业零星维修工程

1.2工程地点：省机场集团本部办公楼、大院、本部食堂、培训课室、本部车队。

1.3 承包范围：包括但不限于：以上建筑物土建、木工工程修缮及附属设备设施的日常维修、维护，及照明、供水、供电、消防设施的维护、应急抢修且工程评估价在50000元以下的。

1.4承包方式：本项目价款根据乙方报价文件和报价清单内容进行工程造价总包干，包向市政、城管等政府审批部门沟通协调，包办理报建、审批等相关手续，包施工安装，包调试，包设备材料、保险及相关税费；包质量，包工期，包安全，包文明施工管理，包验收通过。

1.5工程质量：符合建筑装饰工程施工及验收标准

1.6工程质保期：土建维修包1年、动力设备、供水、供电、消防设备零部件更换的包6个月，整体更换的包1年，其他维修项目按照政府相关行业要求执行。

第二条 合同期限

采用7个月+1年的模式，即本项目委托服务满7个月后，甲方对乙方就施工质量、响应速度、服务态度以及安全管理等方面进行综合考核评价（详见附件4），如获得采购人满意，且综合考评分数达80分以上的，则合同履行期限自甲方考评合格之日起再延续一年。若考评综合分在80分以下，则本合同终止。

第三条  甲方权利和义务

3.1 对需要维修的工程项目填写书面维修通知单，通知乙方前来踏勘，进行施工交底，确认维修范围。

3.2 做好维修前的准备工作，确保乙方能按时进场维修。

3.3 保证乙方维修的用水、用电等工作条件。

3.4 协助乙方维持现场秩序，及时处理各种问题。

3.5 在维修过程中若有变更，应提前五天通知乙方做好相应的准备，并负责随时检查督促工作进度和质量。

3.6  按期支付乙方的维修费用。

3.7  监督、检查乙方安全、文明施工情况。

3.8  组织人员验收工程竣工项目。

第四条  乙方权利和义务

4.1  每月定期（25日—30日之间）委派有资质的人员前往甲方并联同甲方有关人员对甲方所在地内的房屋（包括天花、地面、墙体、楼梯等）及所有设施设备（包括水、电、门窗、设备、线路等等）进行巡视检查，对现场检查发现的安全隐患或损坏的设施设备情况要与甲方人员确认后登记在检查记录表上，并协商制定落实排除安全隐患，维修设施设备的具体措施。

4.2  需乙方维修的项目，乙方应积极响应并在约定的时间内完成维修任务，尽可能节约成本，提高物品利用率，每一维修项目需经双方负责人签字确认。

4.3  接到甲方的维修通知后，乙方应积极响应，在双方商定的时间内到达现场检查项目损坏情况并协商制定具体维修措施。修复方案应充分考虑节约成本，提高物品利用率。

4.4  根据维修项目情况，按照甲方要求的竣工时间拟定施工方案和进度计划，对甲方要求提供设计、施工、竣工图纸的，乙方应予以配合。

4.5  服从甲方管理，按行业要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，参加竣工验收，严格执行施工规范、安全操作规程、消防管理规定、环境保护规定，施工期间严禁吸烟。乙方在施工生产过程中导致发生安全、火灾事故或人员伤亡事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

4.6  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木，不得随意拆改原建筑物结构。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，采取切实有效措施降低施工对办公秩序的影响。

4.7  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.8  乙方施工人员不得随意进入施工作业区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

4.9  未经甲方同意，乙方不得将维修工程转包或分包予第三人，乙方擅自转分包的，视为违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的损失。

4.10  施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确有需要，应征得甲方同意。

4.11  遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定,符合有关规定、文明施工要求。管理好施工队伍，保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场垃圾处理等工作。

4.12  竣工之日起7天内按甲方要求拆除临时搭建的设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，负责施工现场的清洁。

4.13  现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。

4.14  配合甲方做好竣工验收，编制项目结算。

第五条 故障响应时间

5.1  要求提供设计图纸的项目，自接到甲方通知之日起1个工作日内上门考察，了解需求，5个工作日内提供设计方案。设计方案确定后3个工作日内提供施工方案及工程概算。

5.2  供水、供电、照明设备局部故障的，需1小时内赶到现场实施维修。

5.3  遇台风、雨水等自然灾害或突发紧急设备故障，对甲方正常工作、生产、生活造成影响的，需在30分钟内赶到现场处理。

第六条  关于工期的约定

6.1甲方要求比原来约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，但甲方无需支付乙方因赶工采取的措施费用。

6.2因甲方原因影响工期的，工期顺延。

6.3因乙方原因不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。

6.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第七条  关于工程质量及验收的约定

7.1  维修工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为评定验收依据。工程施工质量应达到国家质量评定合格标准。

7.2  如涉及隐蔽工程和中间工程的检查与验收，甲、乙双方应及时办理验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

7.3  由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

7.4  维修项目竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

7.5  工程竣工验收后，乙方提供工程有关资料给甲方。

- 合同价款及结算

8.1 合同价款：按照工程项目实施时最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计价，总价下浮%（   ） 的比例结算每笔工程款。合同价款为含税价，乙方须向甲方开具税率为11%的增值税专用发票，甲方增值税专用发票开票信息：

公司名称： 广东省机场管理集团有限公司

纳税人识别号： 91 440 000 190 488 448J

开户银行： 工商银行广州市机场支行

银行帐号： 360 206 520 900 039 6878

公司地址： 广东省广州市白云区机场路282号

联系电话： 020-86134626

8.2 维修工程款每半年结算一次，由乙方根据实际发生维修项目，按行业规范编制工程结算书，交甲方审查，甲方有权委托其认可的工程造价审核公司进行审查。甲方根据乙方承诺的下浮比例，对工程费用进行复核，并按审核确定的金额向乙方付款。

8.3乙方按照甲方的审结金额，提供全额的增值税专用发票交给甲方，甲方在收到乙方发票之日起15个工作日内付款。

8.4乙方银行账户信息

户 名：

开户行：

联行号：

账 号：

第九条  关于材料供应的约定

9.1工程维修项目由乙方负责采购材料、设备应按时供应到现场。如采购的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对甲方造成损失的，以及导致的工期延误由乙方向甲方承担赔偿责任。

9.2工程项目实施所用的材料、设备，应为符合行业要求的新型合格产品，包括但不限于品牌、质量、性能、颜色、环保、节能等方面因素。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对甲方造成的损失由乙方负责。

9.3墙面、地面及天花等表面修补项目应该充分考虑颜色匹配，甲方对施工材料有特别要求的，在使用前须提供材料样板，经确认后方可采购、施工。

第十条  有关安全生产和防火的约定

10.1乙方提供的维修施工方案或图纸、作业说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

10.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《装修施工现场管理制度》和其他相关的法规、规范。

10.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第十一条  违约责任

11.1 任何一方违反本合同约定的（简称“违约方”），合同另一方（简称“守约方”）可就违约事项书面通知违约方，并要求违约方在收到违约通知之日起3个工作日内纠正，并可要求违约方赔偿损失，如违约方在守约方发出通知超过3个工作日仍不纠正违约行为的，则构成根本违约，违约方应向守约方按本合同总金额10%支付违约金，违约金不足弥补损失的，违约方还应承担赔偿责任，且守约方有权单方解除本合同。

11.2由于乙方原因，未按甲方要求竣工的，每逾期一天，乙方按工程项目价款的万分之五向甲方支付违约金。逾期30天以上（含）的，甲方有权单方解除本合同，乙方除应支付上述逾期违约金外，还应按本合同总金额10%向甲方支付违约金，违约金不足弥补损失的，乙方还应承担赔偿责任，

11.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

11.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

第十二条  合同履行过程监督管理

乙方在项目实施过程中的表现（包括故障响应、安全生产、服务态度、施工现场管理、项目经理出勤情况、以及甲方人员有效投诉等），将被甲方记录在案，作为履行合同年度综合考评依据。

第十三条 合同解除和终止

13.1 双方按合同约定内容履行法定义务至合同到期日自然终止，如乙方因维修服务、质量等因素不符合甲方要求，或经综合考评不合格（综合考评分数低于80分的，认定为不合格），甲方有权单方解除合同，但须提前15个日历天书面通知乙方。

13.2 合同履行期间，如果收到或通过其他渠道了解到乙方的工商部门不良信息记录，经核实，甲方有权单方解除本合同。

13.3 乙方未按要求时间响应的情况将由甲方记录在案的，若累计超过5次的，甲方有权单方解除本合同。

13.4 乙方在项目实施过程中发生重大责任事故，如火灾、伤亡等，致使甲方遭受重大损失或造成不良影响的，甲方有权单方解除本合同，并追究乙方的法律责任。

13.5 因遇到其他不可抗力的法定因素，导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可解除合同。

- 争议或纠纷处理

14.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

14.2甲乙双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  附则

15.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

15.2本合同所有附件均为本合同不可分割的部分。

- 附件：

1、广东省机场管理集团有限公司本部物业零星维修工程报价单；

2、工程质量保证书；

3、服务承诺书；

4、省机场集团本部维修工程综合评分表

| 甲方（盖章）： 广东省机场管理集团有限公司 法定代表人或其委托代理人： | 乙方（盖章）： 法定代表人或其委托代理人： |
| --- | --- |

签订时间：2018年  月  日

签订地址：广州市机场路282号、省机场集团本部

附件4：

省机场集团本部零星维修工程综合评分表

部  门：                                       日  期：     年   月   日

| 项 目名 称 |  |  | 项 目 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 分 值： 优：10-9分；良：8-7分，差：6分以下 |  | 评分标准 |
| 1 | 故障响应 |  |  | 接到故障电话后及时赶到现场为优，拖延4小时以内为良，拖延4小时以上为差。 |
| 2 | 施工组织安排 |  |  | 施工队伍有项目经理、人员搭配科学合理为优，分工欠合理、出现窝工为良，其他情形为差。 |
| 3 | 工人服务态度 |  |  | 工人服务态度好，服从甲方管理为优，不服从甲方管理、我行我素、态度傲慢为良，被甲方员工投诉（经查实有效）、态度恶劣为差。 |
| 4 | 工人技术水平 |  |  | 工人技术水平好，动作娴熟为优，施工动作拖泥带水、不灵活为良，业务不熟练，经常返工为差。 |
| 5 | 施工现场管理 |  |  | 施工现场材料、设备堆放整齐为优，堆放欠整齐为良，堆放杂乱为差。 |
| 6 | 安全管理 |  |  | 施工现场员工安全意识强，有防护措施为优，无基本防护措施为良，存在安全隐患、被甲方发现、投诉为差 |
| 7 | 卫生管理 |  |  | 施工现场无大量垃圾堆放，随做随清为优，产生垃圾不及时清扫为良好，有大量垃圾堆积、影响场所卫生为差。 |
| 8 | 质量管理 |  |  | 有质量把关措施，施工成品精致、工艺好为优，施工成品粗糙为良，无质量把关措施、成品有瑕疵、需返工为差。 |
| 9 | 任务完成时间 |  |  | 按时完成施工任务为优，拖延半天为良，拖延一天为差。 |
| 10 | 履行合同情况 |  |  | 能完全按合同履行约定义务为优，部分履行合同义务，违约次数5次以下为良，经常不按合同履行义务，违约次数达5次（含5次）以上为差。 |
|  | 合计得分 |  |  |  |

经手人：                            联系电话：