揭阳潮汕机场安检楼五楼楼顶加建员工活动室及晾衣棚改造项目询价文件（第二次）

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

二0一九年十月

揭阳潮汕机场安检楼五楼楼顶加建员工活动室及晾衣棚改造项目询价文件（第二次）

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“询价人”）对揭阳潮汕机场安检楼五楼楼顶加建员工活动室及晾衣棚改造项目（第二次）进行公开询价采购，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、询价项目说明

1. 项目编号：粤机场集团潮汕招〔2019〕18号

2. 项目名称：揭阳潮汕机场安检楼五楼楼顶加建员工活动室及晾衣棚改造项目（第二次）

3. 项目地点：揭阳潮汕国际机场

4. 询价内容：揭阳潮汕机场工作区安检楼五楼加建活动房及改造。按照施工图纸和有关资料及说明，建筑及装修，加建部分钢结构立柱屋面，水电安装等。

- 5. 最高限价：本询价项目设置的报价最高限价为人民币198000元，其中绿色施工安全防护措施费为9105.12元。报价为含税全部价格，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。

6. *工期：在40个日历天内完成。成交人需按业主施工要求完成加建及改造。

7. *本项目质保期为二年。报价人必须提供质量保证承诺及售后服务承诺。

8. 付款方式：

签订合同10个工作日内，预付合同总价款的20%，项目竣工验收合格，收到成交人提供的增值税专用发票和结算资料，15个工作日内付剩余款项。结算时预留合同金额的3%作为质保金，质保期2年。

- 报价人需提交工程投标承诺书，承诺保证施工安全及质量，若出现逾期不开工、工期非正常延误或发生较严重安全事故的以及施工质量不达标的情况，该施工单位将可能在下一次项目中被拒绝，报价人投标即视同承诺。

- 询价人对本询价文件有最终解释权。

二、报价须知

1. *报价方式：最低价中标。报价人根据工程量清单提出报价，报价以元为单位，数值保留小数点后两位数。其中绿色安全防护措施费为固定价，报价人不能修改。报价人提出总报价，经询价人认定，明显低于其它报价人报价，并严重偏离市场定价的，视为无效投标，该标书作废，报价人可以按顺序认定报价仅次于该作废报价的其它最低价为中标价。

2. 本项目报价为人民币含税报价，报价应包含完成本项目内容所需的一切费用，按国家规定由承包人缴纳的各种税费（包开具增值税专用发票）均包含在项目报价内，由承包人缴纳。

3. 结算原则: 以询价人委托造价咨询公司按《广东省建筑工程综合定额》进行结算，并按投标人提出的工程量清单分项单价进行结算。

4. 付款方式：项目竣工验收合格，收到报价人提供的增值税专用发票和结算资料，经询价人审核合格后的15个工作日内付款。本项目结算时预留合同金额的3%作为质保金。

三、报价人资质要求

1. *报价人应是在中国注册的企业法人或事业单位法人，具有独立承担民事责任的能力。

2. *报价人必须具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑装饰装修工程专业承包企业资质三级以上（含三级）。

3. *所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确供应商的登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

4. *本项目不接受联合体投标。

三、递交报价文件须知

1. 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

2. 报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

3. 若通过符合性审查的报价文件不足三家单位，询价人有权重新再次发布竞争性谈判公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

4. 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，外包装显眼处注明“XXXXX项目（项目名称）”字样。

5. 递交报价文件截止时间及地点：2019年11月5日12:00时。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：陈先生，0663-6192157。

四、报价文件要求

1. 报价书（格式自拟）。

2. 营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3. 企业资质证书（复印件加盖公章）。

4. 供应商备案表

5. 法人代表证明书和法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

报价文件一正三副，副本可以是复印件（副本与正本内容不符时，以正本为准，报价文件封面加盖公章及骑缝章）。

五、成交办法

1. 评审方法（最低价中标法）

本次评标采用低价中标法，即在最大限度地满足询价文件实质性要求前提下，报价最低的报价人作为第一成交候选人。如两家或多家有效报价人报价相同，则优先选择承诺工期最短的报价人为第一成交候选人，若承诺的工期也相同，则优先选择具有国内民航同类项目业绩且合同金额最大的报价人为第一成交候选人。

- 询价人在评审结束后七个工作日内向成交人签发《成交通知书》，向未成交人签发《成交结果通知书》。

3.《成交通知书》将作为成交人签订合同的重要依据之一。

报价函

报价函

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司：

依据贵方XXXXXXX项目(项目名称）的询价文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（报价人名称）提交下述报价：

我方已仔细研究了揭阳潮汕机场安检楼五楼楼顶加建员工活动室及晾衣棚改造项目的全部内容，我方报价为         元人民币，工期    个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件。我方已完全清晰理解报价的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：

电话：                传真：

日期：     年    月   日

法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：

身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

法授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名）

授权单位：（盖章）

年　 月　 日

授权委托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。