综合技术研发平台

采购文件

广东机场白云信息科技有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行综合评审，邀请合格的供应商（以下简称“报价人”）提交报价文件,有关事项如下：

一、询价项目说明

1. 项目编号：（网站自动生成）

2. 项目名称：综合技术研发平台采购文件

3. 项目位置：广州白云机场

4. 限价说明：最高限价为人民币160万元（含税价）

5. 采购内容：详见附件5（技术规格需求书）

6. 工期要求：合同签订后30天内完成软件交付及验收，安防视频监控软件平台软件著作权转让在2020年12月前完成。

7. 质保期：JEECG 微云快速开发平台环境（集团开发版）为一年，安防视频监控软件平台环境为两年。

8. 付款方式：合同签订后支付30%预付款，项目初验合格（软件交付完成）后支付合同总价的50%，项目终验合格（完成软件著作权转让）后支付合同总价的15%，质保期满一年后支付5%质保金。

9. 采购文件发出日期：2020年8月14日

递交报价文件截止日期：2020年8月20日12:00

二、报价人资质要求

1. 为中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，注册资本金不低于人民币500万元，成立时间不少于3年，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；

2. 报价人应不存在下列情形（需就以下内容出具诚信承诺函并加盖公章）：

（1）被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

（2）被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

（3）被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单；

（4）合作商（包括独立法人及其关联公司和自然人）与广东省机场管理集团有限公司及其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁，尚未完结的；

（5）被采购人认定为发生不良行为供应商，且仍在处置期内的；

（6）其它失信情况的。

- 3.可提供增值税专用发票。

- 4.本项目不接受联合报价。

三、报价文件有效期

报价文件提交后 60天内。

四、报价文件内容（以下条目必须分别加盖公章）

1. 报价函（报价须为含税价格并列明税点，法人或法人授权代表签字和企业签章）；

2. 企业营业执照副本；

3. 法定代表人证明书

4. 法定代表人授权书（非法人签署时需提供）

5. 技术方案书；

6. 合作商登记表，所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(http://wz.gdairport.com/)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外），登陆系统打印的合作商登记表。

7. 诚信承诺函

8. 采购文件响应承诺书

五、报价文件的递交

1. 报价文件的密封与标记

1.1报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；

1.2报价文件密封袋（箱）正面应写明项目名称、采购人及报价人名称和地址、邮政编码并加盖公章；

1.3如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

2.报价文件的提交

报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达或邮寄至采购人，采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的报价文件。

- 评审

该项目采用综合评审方式进行评标，评分分价格、商务技术两部分分别打分的方式进行，综合得分满分为100分，其构成及权重如下：价格得分占30％，商务技术得分占70％。

- 评审步骤：评审小组由三人组成，对投标文件的评审分为符合性审查与综合评审，具体如下：

- 符合性审查

评审小组根据《符合性审查表》（附件6）内容逐条对报价文件进行审查，；不满足《符合性审查表》所列各项要求任何一项的，将被认定为无效报价。通过符合性审查的供应商可进入下一环节评审；

- 2. 综合评审

对于通过符合性审查的供应商，评审人员分别进行商务技术及价格评审，（详见附件7《综合评审表》）：

（1）商务技术评审：

商务技术得分＝商务技术总得分÷评审人数

（2）价格评审：

按如下约定计算供应商的价格得分（小数点后保留两位有效数，四舍五入）：

按照最终报价，由低到高顺序，价格由低到高依次得30分、29分、28分、27分…每降低一个排序减少1分，依此类推，最低为0分。

如评审组发现供应商报价低于行业成本价又不能给出合理说明的，作低于15分直至0分处理。

（3）综合得分：

- 供应商综合得分＝商务技术得分+价格得分

- 3. 推荐成交候选人：

评审小组依据综合得分按由高到低的原则对供应商进行排序（出现并列得分时，价格低者排名在前），推荐出成交候选人。

七、结果发布

采购人在结果公示完毕后7个工作日内将成交通知书发给成交供应商，原件及扫描件均有效。

八、联系方式

单位名称：广东机场白云信息科技有限公司

地    址：广州白云机场东南工作区横二路A4综合北楼106室

联 系 人：张利娟

联系电话：020-36063333

邮    箱：zhanglijuan@gdairport.com

附件：1. 法定代表人证明书

- 2. 法定代表人授权书

- 3. 采购文件响应承诺书

- 4. 诚信承诺函

- 5. 技术需求书

- 6. 符合性审查表

- 7. 综合评审表

附件1

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明

三、法定代表人授权委托书

附件2

法定代表人授权书

本授权书声明：           是注册于   （国家或地区）   的   （报价人名称） 的法定代表人，有效证件号码：                           。现授权  （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就  （项目名称）  (项目编号:            )的竞价事宜和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期            ，特此声明。

附：代理人性别：      年龄：        职务：

身份证号码：

营业执照注册号码：

企业类型：

经营范围：

（附被授权人身份证复印件或其他有效的身份证明）

法定代表人：（签名或盖章）

授权单位（单位公章）：

被授权人：（签名或盖章）

年     月      日

附件3

采购文件响应承诺书

致：          有限公司

我司  （报价人名称） 保证提交的  （项目名称）  报价文件所有内容与贵司（单位）的采购文件要求完全响应，无任何偏差，特此承诺！

报价人名称（公章）：

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：

报价人授权代表签字：

日  期：     年  月   日

附件4

诚信承诺函

致：          有限公司

在研究并完全理解了             项目竞价公告后，我司（报价人名称）  完全同意并接受项目竞价公告的所有内容，同时向贵司承诺：

1.2017年1月1日至今，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.2017年1月1日年至今，我司（包括独立法人及关联公司和自然人）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁，不存在拒不履行法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形；

3.我司不存在被广东机场白云信息科技有限公司认定为发生不良行为合作商的情形；

4.我司未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

5.我司未被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

6.我司未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单。

如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司及其下属单位的所有非招标采购项目采购活动；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司备案。

报价人名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：

附件5：

综合技术研发平台技术需求书

1.平台说明

  - 项目概况

综合技术研发平台是广东机场白云信息科技有限公司软件研发类的基础平台集成环境，该平台软件要求包括两大研发环境：安防视频监控软件平台环境、JEECG 微云快速开发平台环境（集团开发版），以此形成公司面向机场安防与视频监控、面向机场运行管理类的集成开发环境。

  - 安防视频监控软件平台

    - 总体原则

      - 可靠性原则

系统应采用多维度确保系统正常运转和数据安全可靠。

      - 稳定性原则

在系统设计中，进行各种方案的比较和优化，在系统实现中，采用进程隔离技术来保证系统的稳定、可靠。

      - 兼容性原则

系统应兼容大部分厂商的摄像机设备和存储设备。

      - 可扩展性原则

系统的构建及数据的交互满足共享模式，采用灵活、开放的模块化设计为基础，能够满足系统未来发展和扩充的需要。

      - 易用性原则

系统应采用简洁、友好、定制化的人机界面，降低使用门槛。

      - 先进性原则

系统应充分利用开发应用技术，结合计算机技术，信息工程技术，在软、硬件配置方面，充分考虑性能价格比的同时，着重考虑系统的先进性，采用业界新技术；在系统功能设计、程序算法设计等方面，立足于高起点，实现系统的各项应用功能。

    - 总体目标

基于数字化、网络化、高清化、智能化等先进技术，通过建设安防视频监控管理平台，打造企业自有视频联网产品品牌，彻底结束建设离散化、缺少统一技术标准、平台架构扩容等缺陷与弊端的现状，通过资源有效共享，能够形成积聚的资源优势和整体优势。

系统通过多级多域部署，支持10万路以上视频资源的汇聚和管理，同时实现在企业内网、4G网、互联网、公安网、视频专网等不同网络之间的互联互通，达到视频资源共享的目的。

      - 系统分层要求

（1）分层架构模式简介

分层（Layer）架构模式是最常见的一种架构模式。要求分层描述的是这样一种架构设计过程：从最低级别的抽象开始，称为第1层。这是系统的基础。通过将第J层放置在第J-1层的上面逐步向上完成抽象阶梯，直到到达功能的最高级别，称为第N层。分层模式就可以定义为：将解决方案的组件分隔到不同的层中。每一层中的组件应保持内聚性，并且应大致在同一抽象级别。每一层都应与它下面的各层保持松散耦合。分层模式的关键点在于确定依赖，即通过分层，可以限制子系统间的依赖关系，使系统以更松散的方式耦合，从而更易于维护。

（2）分层架构模式优势

分散关注要求：开发人员可以只关注整个结构中的其中某一层；

松散耦合要求：可以很容易的用新的实现来替换原有层次的实现；可以降低层与层之间的依赖，如果一个系统没有分层，那么各自的逻辑都紧紧纠缠在一起，彼此间相互依赖，谁都是不可替换的。一旦发生改变，则牵一发而动全身，对项目的影响极为严重。

逻辑复用要求：可以有利于各层逻辑的复用，每个功能模块一旦定义好统一的接口，就可以被各个模块所调用，而不用为相同的功能进行重复地开发。

有利于标准化要求：一个好的分层式结构，可以使得开发人员的分工更加明确。一旦定义好各层次之间的接口，负责不同逻辑设计的开发人员就可以分散关注，齐头并进。每个开发人员的任务得到了确认，开发进度就可以迅速的提高。只有在一定程度的标准化基础上，这个系统才是可扩展的，可替换的。

（3）本系统分层模型

【系统分层图】

      - 系统架构

为满足系统扩展、支持多级多域部署、支持跨网资源共享的要求，系统须支持如下架构：

【系统架构图】

    - 系统性能要求

- 请求实时视频响应时间≤2秒；

- 请求录像视频响应时间≤3秒；

- 录像检索响应时间≤5秒；

- 云台控制响应时间≤1秒；

- 系统同时支持不低于200个用户的并发访问；

- 系统单个域支持4000个前端设备接入和管理；

- [*]系统应能够7×24小时连续正常运行，使用寿命不低于10年；

- 以上性能要求在实施时如果出现矛盾和冲突，卖方必须提出妥善的解决方案，报雇主确认后实施，由此带来的任何损失和费用由卖方承担。

    - 卖方的技术责任

（1）卖方在接到正式书面中标通知书后，须编制详细的系统供货工作进度计划等，由雇主审核。卖方编制的所有计划必须满足供货的要求。

（2）对用户深层次需求进行充分、具体的调查和分析，完成系统的深化设计，完成系统的安装调试、现场测试。同时对系统的安全可靠运行负有责任。

（3）与雇主进行良好的协调与配合，保证整个项目能安全顺利地按质按期完成。

（4）为了保证系统能按时优质顺利实施成功，本系统卖方需要与雇主一道，共同努力，协调完成好各项供货工作。

    - 系统总体产品及服务质量保证要求

      - [*]卖方承诺提供的软件产品都必须出具本供应商盖章的软件产权终身移交证书，并且申明软件中使用到的任何第三方插件及软件模块均无知识产权争议，以免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

      - [*]卖方承诺提供的所有软件产品必须为正版软件，并保证雇主获得合法有效的使用权。否则，由此引起的法律诉讼、裁决、费用和工程进度延误均与雇主无关，由卖方承担有关侵权的一切法律责任和经济责任。

      - 卖方所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法都应符合最新颁布的标准和规范要求。

      - 投标技术文件中应提供投标产品的检测证明或质量合格证明文件。应答书内容与样本、检测证明内容应保持一致。

    - 投标报价要求

对本节的要求，卖方须认真阅读采购文件，以明确采购人完整的投标报价要求。

      - 卖方的报价应包含为完成本技术规格书要求的所有可能发生的费用，平台软件从确定采购送货到安装部署、调试培训使用过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、用水、用电、保安、保险和所有可能发生的相关费用均由卖方承担，所有费用计入投标总价。

      - 所有软件模块功能数量如有增减，均按照合同约定作相应增减。

      - 卖方应充分考虑因时间等因素，在投标报价中包含所有可能发生的费用。

      - 卖方有责任全面了解整个软件平台的安装的条件环境，在投标报价中包含所有可能发生的费用。

      - 对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而卖方为使整套系统能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所必需的货物的全部费用应认为已被计入有标价的供货清单所列各个细目之中，未列细目的工作费用应视为已分摊在有关细目之中。卖方没有填入单价或合价的细目，雇主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在供货清单其它细目的单价或合价中。

      - 卖方的报价应包括软件平台的送货、安装、迁移、调试、测试、开通和试运行，并承担软件安装现场保护责任至最终验收。

    - 合同签定后的工作任务及要求

      - 对于在投标时应答“满足”、“客户化满足”、“部分满足”中满足的部分、“承诺”、“部分承诺”中承诺的部分，卖方在合同执行中违背，即构成合同违约行为，雇主有权依据合同扣除履约保函/履约保证金。

      - 在合同执行过程中，雇主有权变动所购软件/材料的数量，初验前也有权取消合同内单项软件/材料。按照合同约定进行结算。卖方应无条件执行，并有义务、有责任根据软件平台需求来调整平台体系设计方案，变更所产生的一切服务费已包含在合同总价内。

      - 雇主有权在系统质保期内的任何时候，要求卖方对系统功能作不违背合同总体要求的适当的修改，以满足雇主运营管理的需要，而卖方并不得籍此要求增加费用或延长工期。

      - 雇主与卖方签订的合同，不应作为安全业务类工程项目完整的详细的要求。如果满足合同所要求的系统功能和性能所需的软件、硬件、服务未列入合同总价，卖方必须在不变更合同总价的前提下予以补足。如果系统软硬件不能满足合同要求的系统功能、系统性能，卖方应更换成能够满足合同要求的系统功能、系统性能的软硬件，并不得以此增加费用。

      - 雇主提出增加软件、设施设备数量，按照合同规定的软件、设施设备单价由雇主向卖方增购，但新增设备的供应、运输、包装、仓储、保险、安装、集成、调试、验收、质保服务等所有费用均已包含在合同总价中。

      - 卖方应在执行合同过程中参与并配合与雇主指定的网络及其硬件等相关系统及其它设备配合等方面的技术协调，服从雇主的管理，并对各项工作做出妥善安排，所有安排必须取得雇主的同意。如果发生争议，应由雇主裁决，各方应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

      - 卖方所提供的解决方案及产品先进、可靠、灵活，能满足雇主的业务要求，特别是能根据雇主的运营特点、业务流程和部署需求，对系统系统进行深化设计研究，使得软件平台适合于机场安防及视频监控运营管理的需要。

      - 卖方在合同执行期间必须遵守机场空防安全管理的所有规定。因违反相关规定而引起的后果由卖方承担。

      - 卖方在合同执行期间必须制定详细的包含工作内容、资源配备、时间等因素的工作计划，并严格执行。在各项工作执行前应向雇主提供正式工作文档，工作结束后向雇主提供工作结果文档。在前一项工作未全部完成的情况下，未经雇主许可不能进入后一项工作。

      - 合同执行期间各节点的工作计划必须预留向雇主讲解工作文档、双方讨论、双方协调、雇主审核所需时间。各节点工作计划的结束时间满足合同进度要求。

      - 需将系统体系结构说明文件、源代码结构说明文件、关键技术说明文件、系统安装配置文件、系统操作使用文件、试运行监控记录文件、维护管理文件按照雇主要求完整提交给雇主。

      - 针对雇主要求进行客户化升级改造的开发说明书及配套的开发平台工具软件，应随系统一起进行移交。

      - 资料管理要求

        - 提供的软件文档资料要求为中文，且无缺漏项或者引起歧义的地方。

        - 软件产品资料管理必须包括需求整理及确认、深化设计、现场安装测试、初验、试运行、最终验收、技术培训等各阶段文档、供货验收资料等的编制、提交、存档等。

        - 卖方在接到正式书面中标通知书后，须编制详细的合同执行期间各节点的文档资料提交计划及清单，由雇主审核确认；

      - 技术培训要求

卖方应在软件平台安装部署到位后，进入试运行前后对雇主的技术人员和操作人员进行理论和实际操作、开发、维护等方面的培训，并在培训前提供相关培训资料。

      - 售后技术支持服务要求

卖方应负责建立质保期内的售后维保服务小组，处理所有维保和技术支持服务。该机构必须备有足够的技术力量，以满足雇主的维保需要。

    - 合同工作启动

      - 除非合同中另有约定，卖方应在合同签订后5天内成立合同工作执行小组，负责全面完成合同工作；

      - 卖方应在合同签订后7天内准备好软件平台功能确认项和合同工作计划，10天内完成与雇主的沟通和协调。

      - 卖方应对整个软件平台的安装调试及维保现场的实施组织设计和管理计划的适用性、稳定性和安全性负全责。

      - 卖方应在合同生效后15天内准备好软件平台所有的技术性文档材料。

    - 软件平台产品运输包装、到货开箱及仓储

      - 卖方所提供的产品必须是全新的、无破损的，软件应以数据光盘的形式提供，并符合合同规定的规格、质量。如不符时，卖方应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的合同延误和由此产生的相关费用由卖方负责，雇主保留终止合同和向卖方索赔的权利。

      - 卖方所提供的软件产品须为原厂包装，并予以保护以防由于多次搬运、天气及其它原因而造成损坏。

      - 软件产品、设施设备到达雇主指定现场后，卖方应根据雇主的要求，派员参加到货签收，并作好签收记录。

      - 卖方所提供的产品应是其生产的标准产品系列，必须提供由其签发的生产产地说明和产品质量保证书。

    - 系统设计要求

      - 总体要求

根据系统业务模型完成系统设计，准备和进行承包范围内的所有系统的设计评估，准备和召开系统设计架构的技术交流会议，提交《系统详细设计方案》由雇主确认。雇主保留要求卖方对其方案进行检验、评测的权利。

详细设计方案至少包括以下内容：

- 通用工程原始数据管理规范标准

- 系统整体体系结构设计

- 系统功能设计

- 数据库设计

- 人机界面设计

- 业务流程和数据流程分析

- 基于平台SDK的应用开发设计

- 网络需求设计等

      - 软硬件设备的配置描述

卖方应根据系统详细设计方案，对本系统应配置的所有软硬件设备（含第三方采购的设备）进行详细配置说明。提交《系统的软硬件设备配置说明书》，包括详细的设备材料清单、功能性能说明和技术指标描述等。卖方应根据供货的整体进度，及时提交上述方案。

      - 系统功能及流程设计

根据本技术规范的功能说明和《用户需求说明书》、《系统详细设计方案》等资料，形成《系统功能及流程设计说明》。这些文档须提交雇主并由雇主确认。

      - 系统数据模型及字典设计

开发系统数据模型及数据字典。提交说明文档并由雇主确认。

      - 系统接口规范设计

系统卖方应负责提供接口设计和接口文档给外部系统调用，出具《系统接口文档》和《接口使用流程文档》。

    - 详细技术要求

      - 系统详细要求

        - 基础要求

支持摄像机在线状态实时更新；

支持ONVIF、RTSP协议；

支持标准流(PS、TS、h264、h265)的解码播放；

支持自动负载均衡；

支持在公网上播放内网视频；

支持跨安全隔离设备（防火墙、网闸）播放视频；

支持自定义界面风格（根据用户需求可定制不同客户端界面）；

支持在windows和linux平台部署系统后台服务；

以上要求请提供现有产品的演示材料。

        - 实况监控

支持多窗口同时浏览多路图像，并可进行放大缩小显示操作；

支持鼠标拖曳播放；

持视频图像局部放大，滚动鼠标滚轮进行放大缩小，鼠标左键拖动进行局部画面移动；

支持视频图像亮度、对比度、饱和度增强（非云镜控制）；

支持按视频源宽高比播放和填充播放窗口播放模式；

支持多画面自定义布局；

支持在播放画面四周按下鼠标左键进行云台控制；

支持全屏播放，支持在全屏播放时对摄像机进行云台控制和切换播放操作。

        - 云镜控制

支持云台全方向控制，支持焦距/焦点/光圈调整；

支持预置点查询、添加、删除、调用管理；

支持摄像机守望位设置，支持守望位修改和删除（不许通过登录摄像机网页进行设置）；

支持云台锁定和解锁，锁定时间内其他用户不能操控云台，高优先级用户可以抢夺云台控制权。

        - 视频轮巡

支持对多视频进行轮巡播放；

支持轮巡暂停、恢复和停止操作；

支持轮巡暂停时对轮巡时间间隔进行调整；

支持轮巡时对图像进行截图、云台控制。

        - 录像回放与下载

支持检索摄像机指定时间段内的录像；

支持播放、暂停、停止、拖拽定位播放；

支持快进（2、4、8、16倍数）、慢进（1/2、1/4、1/8、1/16倍数）播放；

支持正向单帧播放；

支持倒向单帧播放；

支持视频流倒向播放；

支持对播放中的录像剪裁下载到指定位置（下载该录像中的部分内容）；

支持视频图像局部放大，滚动鼠标滚轮进行放大缩小，鼠标左键拖动进行局部画面移动；

支持视频图像亮度、对比度、饱和度增强；

支持按视频源宽高比播放和填充播放窗口播放模式；

支持多画面自定义布局；

支持全屏播放，支持在全屏播放时对摄像机进行播放控制操作。

        - 本地收藏

支持将常用或重点摄像机资源添加到收藏目录；

支持多个收藏目录；

支持添加、修改、删除收藏目录；

支持管理收藏目录时自动同步到当前资源列表。

        - 资源管理

支持对前端编码器、摄像机资源进行管理，增删设备不需要重启系统服务；

支持对摄像机目录进行管理；

支持后台服务器状态检测；

支持对用户、角色进行管理。

        - 扩展要求

对于未来新的前端设备品牌，系统应能快速接入；

系统应能与电子地图、智能分析等外部系统快速对接。

        - 系统接口要求

提供标准C接口SDK；

提供ocx控件和web支持的控件。

接口规范由卖方制定。

      - 主要设备产品技术要求

        - 系统软件数据库

系统采用关系型数据库，主要要求为：

（1）提供的数据库应是基于SQL的关系型数据库管理系统，支持ANSI/ISO  SQL 99标准。具有高度的通用性、实时性、可靠性、开放性、可扩充性和安全性，拥有强劲发展的业界公认的数据库产品，例如MySQL，Oracle。

（2）数据库应是一个支持多平台、开放式系统，应支持各主流厂商的硬件及支持64 位UNIX或WINDOW 2003以上等多种主流操作系统平台。

（3）数据库应支持多种拓扑结构,包括客户/服务器、Browse/Server处理模式、三层（数据库层、应用服务层和客户层）或多层体系结构，并在每一层都支持标准的组件技术。

（4）支持C++、Delphi、Java等程序设计语言；具备开放式的客户编程接口，满足ODBC和JDBC接口及直接接口；支持通用的数据库开发平台。

（5）支持对异种数据库的互联，支持自身及其它数据源与第三方厂家的工具及应用的集成。

（6）数据库具有自动备份和日志管理功能。

（7）数据库应支持中文操作；支持国标GB2312-80，BIG-5和大字符集GKB国家标准的中文字符集；支持Unicode代码。

（8）数据库应提供联机的监控实用程序来监控数据库运行状况，提供基于GUI界面、安全可靠的数据库管理与维护工具，提供良好的数据库性能优化与故障诊断工具。

        - 平台软件

- 系统支持多级多域部署，支持三层中心域级联；

- 支持域间自动路由寻址；

- 支持跨安全隔离设备（防火墙、网闸）部署访问；

- 支持在公网上播放内网视频；

- 支持视频流正向单帧，倒向单帧播放；

- 支持视频流倒向播放；

- 支持自定义界面风格；

- 支持windows和linux平台部署；

- 支持视频图像亮度、对比度、饱和度增强；

- 支持视频图像局部放大；

- 支持按视频源宽高比播放和填充播放窗口播放模式；

- 支持在播放画面上进行云台控制；

- 支持守望位设置，摄像机无云台操作一段时间后云台自动恢复到守望位置；

- 系统支持云台锁定和解锁功能；

- 系统支持全屏播放，为了便于演示或领导检阅，在全屏模式下可对视频进行播放、暂停、切换等操作，全屏时可以展开或隐藏摄像机资源面板；

- 系统在播放标准码流（PS、TS、h264、h265）时应支持视频倒放，单帧向前、单帧向后功能，以方便反复、仔细查看视频源特定时间段内的录像画面；

- 系统应支持SVAC摄像机接入；

- 系统支持摄像机本地收藏功能，对于常用摄像机或者重点摄像机可以添加到本地收藏，以方便快速定位和调用。

    - 系统安装调试要求

      - 卖方须在系统开始安装前向雇主提交《系统安装手册》和《系统安装计划》,由雇主批准。

      - 卖方负责按照经过雇主批准的《系统安装手册》和《系统安装计划》进行整个系统的安装调试工作，包括系统软件的安装以及系统所需的网络硬件的连接等，并负责合同范围内系统的调试和设置。

      - 卖方须在开始系统调试以前向雇主提交《调试计划》及记录表格样式，由雇主确认，卖方应根据由雇主确认的《调试计划》进行工作。

      - 卖方应提供所有安装、调试所需的工具、材料、仪器及劳务等。

      - 卖方应把对场地、电源、接地、通风、空调等的要求在系统实施前提交雇主，并协作有关的系统完成电源、接地、通风、空调等工作。

      - [*]卖方必须配合雇主可能委托的第三方检测机构对所供货的产品进行的检测工作。

      - 卖方应就安装调试的结果进行分析和总结，向雇主提交《系统安装调试报告》。

      - 系统软件和应用软件的安装、调试、设置；

（1）卖方在系统软件、应用系统的安装前须对所依赖的硬件设备进行测试确认，实现软件、硬件产品的安装及配置调试工作的集成。

（2）卖方应提供系统运行所必须具备的初始数据和基础数据，负责它们的收集、组织、输入工作，并保证其正确性和完整性。雇主根据合同进行组织协调并提供必要的信息，负责最终的确认。

    - 系统测试要求

      - 系统测试包含现场测试，测试工作所需的仪器仪表、工具、材料、人员均由卖方负责。

      - 卖方应提供测试计划给雇主确认。测试的目的在于发现错误，测试计划应体现这一目的。所有的测试计划至少包含以下内容：

- 所测试的功能

- 输入和输出

- 测试的内容

- 进度安排

- 资源要求

- 测试资料

- 测试工具

- 测试人员

- 测试用例的选择

- 测试的控制方式和过程

- 跟踪规程

- 回归测试的规定

- 测试结果评价分析标准

- 测试结果评价分析

      - 现场测试在雇主指定的测试现场进行。卖方向雇主提供现场测试的测试计划，获得确认后组织和进行现场测试，测试时将使用现场或模拟输入。

      - 卖方应对所有的测试结果进行评价和分析，并把含有结论性意见的《测试结果评价分析报告》提交雇主。

      - 卖方有责任配合雇主的其它系统按照经雇主批准的工程项目、子系统任务进行调试和测试工作，并不得以此为借口要求雇主增加费用。

      - 卖方在配合其它子系统卖方的调试和测试工作中，如与其它系统卖方发生争议，卖方必须服从雇主按照合同条款进行的裁决，卖方应执行由雇主根据裁决所发出的指令。

      - 卖方必须全面负责整个系统的现场系统测试工作。所有测试工作都必须由卖方指定工程师参与进行。

      - 卖方提供的所有设备、材料在进入测试现场时，由雇主按要求进行检验，如发现不符合相关标准或与出厂测试报告不符的设备、材料、软件，卖方必须无条件给予更换。

      - 卖方必须在系统测试工作开始前7天，提交系统测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试方法、测试仪器和仪表，由雇主审核批准。测试工作所需的一切费用均包含在卖方的报价中。

      - 卖方必须修复在测试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。

      - 雇主有权对卖方提供的测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与卖方提供的测试报告有不一致处，雇主有权对卖方提供的测试报告质疑，并要求卖方重新进行全面测试。

      - 本供货的软件平台在雇主认为卖方不能提供可靠的产品安装服务验收依据的情况下，必须通过雇主聘请的独立第三方测试机构进行的系统测试，卖方应积极配合第三方测试机构对系统的测试和认证工作。

      - 现场测试至少包括功能配置审核、现场配置审核、单系统测试、系统集成测试、故障恢复测试。

（1）功能配置审核：验证系统是否与系统设计要求文件完全一致。

（2）现场配置审核：对系统的基础设备，备件，特殊和标准测试工具进行审核。

（3）单系统测试：作为基本测试，确保系统单个子系统完全符合合同设计和营运的要求。在单系统测试中，系统将不与雇主其它的系统连接的情况下进行测试。卖方应在测试计划中详细说明测试内容。测试应包括，但不局限于：

- 各系统功能测试。

- 测试整体响应时间。

- 两周以上的可靠性测试。在这个测试中，所有合同要求的软件、设施设备应安装并完全处于营运状态。

- 针对某项测试，若发现问题，必须修改后再重新测试。

（4）系统集成测试：与系统相关的各其他系统将参加系统整体的最终集成测试，验证不同系统间接口，以及它们与外部机构的工作是否正常。卖方将根据批准的系统集成测试计划和步骤来组织各其他系统进行测试。集成测试内容至少包括：

- 1）与其它系统的每个接口间的交流和有效数据转换的功能测试；

- 2）系统联动测试；两周以上的可靠性测试。在这个测试中，所有设备应处于连接和营运状态，并与其它系统连接，以确保能与其它系统交换模拟数据。如发生任何故障，整个测试需重新开始。

（5）故障恢复测试：确认故障恢复方案的可行性和准确性。

    - 系统试运行

      - 卖方对合同供货、安装、测试完成至雇主颁发合同标的接收证书之前，由卖方负责软件、设施设备的开通和试运行。

      - 卖方须在试运行以前向雇主提交《试运行计划》及记录表格样式，由雇主确认。

      - 卖方应配合雇主按照经过确认的《试运行计划》进行工作，并配合雇主完成有关试运行的所有的记录和报告。由于卖方原因造成的试运行失败引起的系统维护费用和工程延误由卖方负责。

      - 试运行期间应对系统可用性进行检验。如果在试运行期间没有达到卖方承诺的服务要求，或有迹象表明无法达到这一要求，卖方应立即对系统进行评估，并立即改正现有的错误。

      - 系统在试运行期间，卖方的工程技术人员应随时可到场服务，系统一旦出现故障，应在120分钟内到达现场予以解决。

      - 卖方应提供所有试运行所需的工具、材料、仪器及劳务等。

      - 卖方应在试运行结束后把试运行期间的问题和意见进行汇总和分析，向雇主提交《试运行报告》。并应负责对系统在试运行期间所暴露的缺陷一一予以调整和整改，并作记录提交雇主存档。

（1）在系统安装完成之前，卖方应提供2份系统使用操作、开发及维护手册草稿，供雇主审批。

（2）系统使用操作、开发及维护手册应至少包括：

1）所有系统的功能说明书。

2）系统常见故障说明及解决办法。

3）建议的定期保养期及项目。

4）建议的应急安全程序。

5）系统维保的电话、联系地址及负责人的联系方式。

6）以上文档形式为电子版本为主，纸质版本为辅。

    - 初步验收

      - 如果试运行不能满足本技术规格书中的业务指标和性能要求，应免费升级相关软件或免费增加相应支持设备，以满足相关指标与要求。否则，将不予验收。

      - 提交合同要求的各类过程文件、合同标的物文件。

      - 协助雇主进行应急处理的完整演习至少2次。

      - 营运测试和评估由雇主负责进行，卖方须予以协助。营运测试和评估将主要依靠由卖方培训过的，由雇主指派的系统营运和维护人员进行。营运测试和评估活动包括对系统的功能性容量和可接受性的评估。营运测试和评估的合格证明系统适用于雇主业务发展需要的日常营运。营运测试和评估在系统开通前进行。开通后雇主将根据需要在一定范围和规模内继续进行。

      - 完成上述工作并整改后，卖方向雇主提出初验合格申请并出具证明材料。经雇主批准后，初验通过。

    - 最终验收

      - 系统验收合格必须满足以下所有条件：

        - 完成初步验收所提出全部整改内容。

        - 卖方已完成按合同约定的软件系统安装、测试及试运行工作；

        - 完成安防视频监控软件平台软件著作权转让及专利转让，要求签约人积极配合完成转让相关工作，转让涉及所有费用均由签约人负担；

        - 已按本技术规格要求和政府有关管理部门的规定提供了全部货物和资料。

        - 按照雇主档案管理要求进行最终验收资料归集和交付。

        - 卖方负责全部设备设施及软件系统的保护和清洁工作至最终验收合格为止。最终由雇主出具《最终验收报告》。

      - 最终验收合格后进入壹年质保期。

    - 系统质保期

      - 卖方必须为合同内所供应系统和服务提供相应的质保期服务，计算日期从该系统最终验收合格之日起计算。其中：JEECG 微云快速开发平台环境（集团开发版）质保期为一年，安防视频监控软件平台环境质保期为两年。

      - 在质保期内，卖方必须提供免费的技术升级服务和维保技术支持服务。

      - 卖方必须及时响应雇主的请求，及时远程协助甲方处理有关维护和技术问题，在问题解决之后，卖方应将问题内容及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告雇主。

      - 雇主承担系统质保期内的维修和维护保养工作，卖方协助雇主进行维护处理。

      - 系统无论什么原因发生任何故障或损坏，卖方应及时提供替换设备及软件，以保证每年不低于99.99%的设备可使用率，卖方必须负责维修维护，平均维修维护期限不得超过半天，一切费用由卖方承担。

      - 如质保期内的缺陷未能解决，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协定。

      - 在系统质保期结束前，由雇主代表对整套系统进行一次全面检查，任何缺陷由卖方负责修理保养。在修理保养之后，卖方将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给雇主。

      - 在系统质保期结束时，卖方提供包括但不限于：质保期的维护和维修记录、系统的健康检测报告。

    - 技术培训

      - 卖方应对雇主的技术人员进行培训，培训包括但不限于工厂培训、现场培训、专题培训。

      - 培训应以中文进行。培训场地由卖方及雇主商议决定，若场地有异议，由雇主决定。

      - 卖方派出的培训人员，应在所提供的产品上具有5年以上的技术经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交雇主，雇主认为培训人员不合适，卖方应予以更换。

      - 卖方应保证在现场培训期间，受训人员在卖方的指导下所做的一切操作均不会对系统构成损害。否则，所造成的损害由卖方负责。

      - 卖方应接受雇主指派的工程技术人员参与的以学习、维护为目的的系统的安装、调试、测试和试运行。雇主工程技术人员服从卖方的技术安排，但不承担系统所出现问题的责任。

      - 现场培训应在设备/软件产品安装完毕后开始至质保期结束前，现场培训包括但不限于操作、开发、维护培训。现场培训前应提供正式的培训文档。

      - 负责现场培训的教师必须按照雇主确定的的人数、批次、内容、时间进行现场培训，费用已包含在投标总价中。

      - 卖方所提交的报价文件中应有对系统主要产品在厂家接受培训的计划安排，每人每日的培训费用单独列出，其中培训费用包括往返机票、食宿、当地交通、通讯、医疗、人身安全保险等，填入《工厂培训一览表》，计入总报价内。雇主保留按此费用标准改动培训人员人数天数的权利。

      - 货物要求

本货物签约人需完成所涉及的安防视频监控软件系统安装调试直至整个系统验收合格并交付采购人使用及技术支持服务所涵盖的全部各项工作，具体包括但不限于：

- 按照采购人的要求完成该货物所涉及应用软件及其载体的验收交付工作；

- 按照采购人的要求完成整个系统所涉及的应用软件的安装调试、系统集成，经过试运行阶段并最终通过采购人组织的系统测试、并经验收合格交付；

- 向采购人持续提供相应的技术培训与使用指导以确保整个系统的安全稳定运行。

  - JEECG微云快速开发平台环境（集团开发版）

    - 产品功能要求

JEECG微云快速开发平台-集团开发版为通用型产品，属于综合技术研发平台的工具型产品，主要要求提供以下功能：

| JEECG 微云快速开发平台集团版- 功能清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| 1 | 主流技术架构 | 采用前后端分离技术:SpringBoot，Mybatis-plus，Shiro，JWT，Vue & Ant Design。提供强大的代码生成器， 前端页面代码和后端代码一键生成，不需要写任何代码 前端技术：webpack,yarn，Axios，Vue 2.5.22,Vuex,Vue Router，ant-design-vue，Viser-vue，@antv/g2 |
| 2 | 基于泛型底层封装 | 采用面向声明的开发模式， 基于泛型编写极少代码即可实现复杂的数据展示、数据编辑、表单处理等功能，再配合Online Coding 在线开发与代码生成器的使用,将J2EE 的开发效率提高6 倍以上，可以将代码减少80%以上。 |
| 3 | 代码生成器 | 支持多种数据模型，支持单表模式、一对多模型，树模型,根据表生成对应的Entity,Service,Dao,Action,JSP 等代码,增删改查功能生成直接使用，包括页面校验，时间控件等等。完美代码生成，不需要手工修改任何地方，直接使用。 |
| 4 | 基础用户权限 | 基础用户权限模块，用户管理、角色管理、菜单管理、组织机构，支持集团模式，多分公司，可方便实现saas 应用系统 |
| 5 | 数据权限 | 精细化数据权限控制，控制到行级，列表级，表单字段级，实现不同人看不同数据，不同人对同一个页面操作不同字段 |
| 6 | 通用表单校验 | 可以灵活方便的实现：邮编、手机、qq、邮箱、ip、金额、判重等校验，支持自定义校验规则 |
| 7 | 查询过滤器 | 查询功能自动生成，后台动态拼SQL 追加查询条件；支持多种匹配方式（全匹配/模糊查询/包含查询/不匹配查询） |
| 8 | 工作流组件 | 使用开源流程引擎activiti，遵循BPMN2.0 国际标准，具有更稳定、更健壮的工作流性能。 基于activiti 进行中国流程特色扩展，更符合国内流程需求；自主研发在线流程设计器，实现在线画流程；自主研发在线表单设计器，实现在线设计表单（在线配置表单）,表单挂接,业务流转，流程监控，流程跟踪，流程委托、抄送功能、代理，超时提醒、并行会签、串行会签等 │─流程模块功能 │ ├─流程设计器 │ └─我的任务 │ └─历史流程 │ └─历史流程 │ └─流程实例管理 │ └─流程监听管理 │ └─流程表达式 │ └─我发起的流程 │ └─我的抄送 │ └─流程委派、抄送、驳回、跳转 │ └─流程与表单关联（松耦合设计） │ └─表单支持发起多次流程 │ └─流程催办 │ └─表单提醒 │ └─等等 |
| 9 | 流程设计器 | 实现在线画流程；实现在线设计表单（在线配置表单）、流程设计和配置、表单的设计支持在浏览器上通过可视化、拖拽式设计，无需开发工具也能完成流程、表单的全生命周期管理。 极大的降低了流程、表单的实施门槛，让业务人员也能轻松的设计和发布流程。 |
| 10 | 流程监控 | 直观的查看流程实例、任务信息，并能对任务进行干预 |
| 11 | 流程表单 | 流程支持多种表单集成方式： online 表单、编码表单，并且流程各环节可以配置不同的表单，而且可以实现表单各字段的隐藏、只读、编辑、必填等权限。而且对于表数据可以实现数据级的权限控制。 |
| 12 | 流程设计复用性 | 1.支持流程在测试环境一键导出为独立文件，并一键导入到生产环境，实现在线快速部署发布，即发布即可用。 2.流程支持多版本管理，在流程变动时以新的版本进行发布，旧版本正在审批的流程依旧按照旧版本继续审批，新旧版本互不影响。 |
| 13 | 流程国情设计 | 1.支持任意节点驳回，支持驳回发起人、驳回上一步骤、驳回指定环节，驳回后支持回到驳回节点、按流程图执行等策略。 2.任意跳转，支持在流程的任意环节自由跳转 3.支持业务规则设置，通过规则自动判断流程是否要跳转到指定环节。 4.任意委派，流程处理中将任务转发给其他人处理、或者对自己审批的任务进行追回，或者设置代理规则，实现流程代理 5.流程实例抄送给他人，或者发送知会消息给相关干系人 |
| 14 | Online表单开发 | 在线开发模块，用户在线建表，在线配置，实现一个表的增删改查功能（无需任何编码，支持二次开发），通过在线配置实现一个表模型的增删改查功能，无需一行代码，支持用户自定义表单布局,提供多套表单模板（移动端、PC 端），支持自定义 |
| 15 | Online 报表配置 | 无需编码，用户输入一个SQL，系统自动解析生成一个报表，实现数据报表分页展示，Excel 导出功能 |
| 16 | Online图表配置 | 无需编码，通过在线配置方式，实现曲线图，柱状图，数据等报表，采用H5 技术，可以手机端查看 |
| 17 | 专业服务接口机制 | 专业接口对接机制，统一采用restful 接口方式，集成swagger-ui 在线接口文档，Jwt token 安全验证，方便客户端对接 |
| 18 | 高级组合查询功能 | 高级组合查询功能，在线配置支持主子表关联查询，可保存查询历史 |
| 19 | 二级管理员 | 支持二级管理员，权限细化管理 |
| 20 | 服务接口生成机制 | 代码生成器支持resutful 接口生成 |
| 21 | 支持多套代码生成器模板 | 提供多套代码生成器模板,可以一键生成前后端代码 |
| 22 | 动态数据源管理 | 提供多数据源机制，便捷调用第三方应用数据库 |
| 23 | 单元测试代码 | minidao 单元测试方法、control 单元测试方法、restful 接口测试 |
| 24 | UI 组件封装 | 封装各种通用组件： 选择人、选择部门、时间控件、行编辑表格等等 |
| 25 | Excel导出导入 | 简易Excel 导入导出，支持单表导出和一对多表模式导出，生成的代码自带导入导出功能 |
| 26 | 定时任务 | 在线定时任务管理，在线控制任务启动关闭，任务表达式，无需重启；支持分布式，多台机器。 |
| 27 | 邮件功能 | 我的邮箱，发件，收件，邮件管理等基本功能 |
| 28 | 报表工具 | Alipay AntV 图形报表，集成简易报表工具，图像报表和数据导出非常方便，可极其方便的生成图片等报表封装通用常用报表组件 │ └─曲线图 │ └─饼状图 │ └─柱状图 │ └─折线图 │ └─面积图 │ └─雷达图 │ └─仪表图 │ └─进度条 │ └─排名列表 │ └─等等 |
| 29 | 系统日志记录 | 全程跟踪用户登录、操作日志 |
| 30 | 分布式部署方案 | 分布式部署方案 |
| 31 | 数据字典 | 通过数据字典维护，降低系统冗余工作，通过缓存提高读写效率 |
| 32 | 脚本调试器 | 脚本调试器 |
| 33 | 组织机构管理 | 支持集团的模式，多子公司，多部门 |
| 34 | 用户管理 | 用户管理 |
| 35 | 角色管理 | 角色管理 |
| 36 | 消息中间件 | 系统推送消息提醒，支持短信、系统消息、邮件，用户可自定义 |
| 37 | 菜单管理 | 菜单管理，支持多级菜单 |
| 38 | 操作日志配置 | 详细记录系统操作日志 |
| 39 | 在线文档预览功能 | 支持pdf，可以集成第三方在线文档插件 |
| 40 | 示例程序 | JEECG 常用示例程序，便于用户学习入门 |
| 41 | 平台移动自适应 | 平台UI 实现了PC 和移动端自适应；针对移动端做了兼容处理，报表、表单、列表可以实现自适应效果 |
| 42 | 打印插件 | 提供简单易用的打印插件，支持谷歌、IE 浏览器等各种浏览器 |
| 43 | 动态路由 | 支持菜单动态路由 |
| 44 | 插件开发 | 采用maven 分模块开发方式 |
| 45 | 系统监控 | 监控Redis、Tomcat、jvm、服务器信息、请求追踪、磁盘监控、SQL 监控 |
| 46 | OA 办公组件 | 在线文档、我的邮箱、简易CMS、通讯录、我的计划 |
| 47 | 表单设计器 | 在线拖拽表单设计器主要是用来完成表单自定义设计，用户可以傻瓜化的拖拽设计表单，提供丰富的表单控件，支持常用单表、一对多、选择用户、选择部门、tab 布局等高级组件。 通过表单设计器用户可以根据需求自定义表单的内容和表单的布局，进而达到满足用户需求的经常性变动。支持input、select、date、radio、checkbox、popup、行表格等等页面控件 |
| 48 | 移动APP 模块 | 采用Vue+vant 混合app 开发技术，实现了登录、移动首页、移动审批、移动办公等功能；APP 端已经实现了PC 端审批 功能，实现了移动办公能力； 程序可以打包APP 安装手机客户端，后端接口开发对接机制完善，方便用户二次开发 移动端流程审批 三种表单对接对接 通用功能模块 审批 审批稿 待我审批 我发起的流程 常用OA 移动端 我的文档 通讯录 我的计划 新闻中心（官网） 我的邮箱 通知公告 考勤功能 基础功能 登录退出功能 首页展示效果 个人中心 |

- 2.货物内容及数量

综合技术研发平台产品的货物内容及数量要求如下：

| 序号 | 平台模块 | 规格说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防视频监控软件平台 | 安防视频监控软件平台全部源码及其第三方插件 | 套 | 1 |
|  |  | 系统设计文档、数据库设计文档 | 册 | 1 |
|  |  | 系统用户使用手册、开发文档，系统安装调试及测试记录、系统初验及最终验收报告等过程文档 | 册 | 1 |
|  |  | 系统源码开发培训5天 | 次 | 1 |
|  |  | 系统使用技术支持 | 年 | 2 |
|  |  | 质保及系统升级服务 | 年 | 2 |
|  |  | 软件著作权转让 | 项 | 1 |
| 3 | JEECG微云快速开发平台（集团开发版） | JEECG微云快速开发平台（集团开发版）全部源码 | 套 | 1 |
|  |  | 系统设计说明文档 | 册 | 1 |
|  |  | 系统用户使用手册、开发文档，系统测试报告、系统初验及最终验收报告等过程文档 | 册 | 1 |
|  |  | 系统源码开发培训2天 | 次 | 1 |
|  |  | 系统使用技术支持 | 年 | 1 |
|  |  | 质保及系统升级服务 | 年 | 1 |
| 以上货物，源码及文档请提供U盘存储的电子版本文件，应用系统请按技术规格要求提供授权使用证明。 |  |  |  |  |

- 3.供货进度要求

整个供货及服务进度要求为：合同签订完毕，完成最终验收合格后（具体进度视软件著作权转让完成而定），系统进入质保期。供货及服务进度参考表：

| 序号 | 进度安排 | 内容 | 节点完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统供货及现场安装部署、测试、试运行 | - 软件产品功能及服务的需求进一步确认； - 完成安防视频监控软件平台设施设备、软件程序的现场供货、安装部署、测试、试运行； - 完成JEECG微云快速开发平台（集团版）安装部署、测试、试运行； - 出具以上两个系统的测试报告。 | 签订合同后5天内 |
| 2 | 初验（含技术培训） | - 完成安防视频监控软件平台的初验，对安防视频监控软件平台进行技术培训（包括操作和维护培训、设计文档交底、源码解析培训），提供软件部分核心的源代码：客户端、转发服务、监控终端厂家库对接源码； - 完成JEECG微云快速开发平台（集团开发版）及其所采购的文档、全部源代码、技术培训等全部服务交付； - 出具以上采购项的初验报告。 | 收到甲方（买方）首付款后10天内 |
| 3 | 最终验收 | - 提供安防视频监控软件平台的全部源代码，完成安防视频监控软件平台软件著作权转让工作； - 2. 完成合同约定采购的全部内容，出具最终验收报告。 | 初验后15天内（具体进度视安防视频监控软件平台软件著作权转让完成而定） |
| 4 | 系统质保期 | - 最终验收合格后按照合同开始进入系统质保期。 |  |

附件6

符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件是否密封与标记 |  |
| 2 | 供应商是否满足询价函“二、报价人资质要求”的要求； |  |
| 2 | 报价文件是否按询价函“四、报价文件内容”要求提供； |  |
| 4 | 报价文件是否存在内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 5 | 报价是否超过询价函规定的最高限价； |  |

注：1.是否符合栏填写方式为：符合的打“Ｏ”，不符合的打“×”。

- 附件7：综合评审表

综合评审表（100分）

| 指标类型 | 评测纬度 | 评测方面 | 评测点 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（26分） | 专业能力资质 | 企业专业能力认定资质 | 对专业能力的评测 | 5 | 根据投标人是否具备有效期内的以下专业能力资质认证进行评分，有一项认证得2分，每增加一项认证加2分，最高得5分。省级以上（含）安全技术防范系统设计资格证叁级（含）以上资质、市级以上（含）企业研究开发机构认证、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质。【未提供证书复印件，不符合上述要求的不得分，不具备以上资质的不得分。】 |
|  | 管理能力资质 | 企业管理能力资质要求 | 对管理能力的评测 | 5 | 根据投标人是否具备有效期内的以下管理能力资质认证进行评分，有以下每一项认证得1分，同时具备以下资质得5分。CMMI3(含)以上、ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书。【未提供证书复印件，不符合上述要求的不得分，不具备以上资质的不得分。】 |
|  | 技术队伍规模 | 技术人员队伍要求 | 对队伍的评测 | 10 | 投标人在合法营业周期内，自有不少于（含）10人的技术服务人员团队，至少有1人拥有高级信息集成工程师证书，提供这些人的劳动合同关键页（首页、证明技术岗位页、签字盖章页），且投标人为这些人缴纳了合法的2020年1-5月份的社保证明，符合者得10分，不符合者得0分。【未提供以上劳动合同、社保证明复印件或者材料有问题的不得分】 |
|  | 软件产品销售经历 | 企业过去三年来的软件产品销售经历 | 对企业软件服务能力的评测 | 6 | 提供2017年1月1日至今销售的3个以上（含）属于本公司软件产品或者软件项目的合同的关键页复印件，单个合同金额不得低于50万元。 投标人所提供的这三个合同金额50万（含）以上的得2分。 （1）单个合同金额每多100万加1分； （2）每多提供1个合同金额不低于50万元的合同加1分； 以上最高累加得6分。 投标人须同时提供： 合同关键页复印件（关键页包括合同名称、合同标的、合同金额、与本标段相关技术、签字盖章页，要求投标人与合同签署人主体名字一致）； 【未提供或提供资料不完整的不得分】 |
| 技术评分（44分） | 技术方案 | 招标内容响应程度 | 对招标文件内容的理解 | 14 | 未满足全部功能，缺少一项扣0.5分，没有缺项但内容不完整扣0.3分 |
|  |  |  | 产品功能创意 | 2 | 除招标文件要求的全部功能外，产品额外拥有的特色实用功能，包括保证稳定性的客户端进程隔离解码功能、客户端摄像机资源本地缓存功能、系统数据总线功能、支持多协议传输功能（RTP、UDP（NAT）、UDT）、媒体流反向代理功能，每包含一项加0.5分 |
|  |  |  | 视频演示材料 | 2 | 提供现有产品视频特色功能演示材料或者截图证明材料，未提供不得分 |
|  |  | 总体设计方案 | 产品易用性 | 2 | 界面美观简洁，风格统一 可根据需要灵活更换产品背景、图标、名称 布局合理，可快速找到产品核心功能 缺少一项扣0.5分 |
|  |  |  | 架构合理性 | 5 | 产品架构符合当前技术应用最佳实践要求、宏观架构满足未来五年业务拓展需要 产品具备很强的横向扩展、纵向扩展、稳定性设计、负载均衡、网络环境适应性 |
|  |  |  | 技术安全性 | 1 | 产品安全性高，不易破解、不存在易攻破的漏洞；缺少一项扣0.3分 |
|  |  |  | 设备兼容性 | 2 | 安防视频监控软件平台产品对市场主流前端摄像机或编码器的支持能力强，覆盖主流摄像机硬件及编码器。 |
|  |  |  | 数据安全性 | 1 | 数据传输时对传输内容进行加密传输，说明加密传输的原理 |
|  |  | 源代码 | 代码完整性 | 4 | 提供业务功能支持的全部源代码及源码架构说明 |
|  |  |  | 授权 | 2 | 涉及到的第三方源码块，需提供第三方源码授权说明，无授权说明或者存在版权争议的，本项得0分 |
|  |  | 产品技术建议 | 软件安装部署建议 | 1 | 建议的合理性与完整性 |
|  |  |  | 硬件配置的建议 | 1 | 建议的合理性与完整性 |
|  | 售后服务 | 供货计划 | 供货分阶段计划的合理性 | 1 | 满足标书要求，提供合理的供货工期计划，不存在逻辑错误或者未明显说明事项。 |
|  |  |  | 供货里程碑满足业务要求 | 1 | 满足标书要求，安装部署、试运行、验收、质保服务说明合理，不存在逻辑错误或者未明显说明的事项。 |
|  |  |  | 供货分阶段工作任务和交付成果描述 | 1 | 分阶段工作任务描述和交付物（包括产品资料、文档、报告等）的完整程度 |
|  |  |  | 供货验收计划 | 1 | 计划的完整性和可操作性 |
|  |  | 培训计划 | 知识转移计划 | 1 | 计划的完整性，培训讲师信息完整 |
|  | 其他 | 需求应答 | 对需求满足程度的响应 | 1 | 满足标书要求，针对各具体需求的应答和各自产品相应的满足度分析 |
|  |  | 提供原厂服务 | 软件产品+产品维护人员 | 1 | 是否针对工作范围全部提供原厂服务或者代理授权服务 |
| 价格评分（30分） | 投标人方案报价 | 报价 | / | 30 | 按照所有投标者的报价，由低到高顺序，价格低到高者依次得30分、29分、28分、27分…，每降低一个排序减少1分，依此类推，最低为0分。 投标人报价不允许恶意竞争而大大低于行业成本价，否则此项得分低于15分 |