广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部

财务合约管理系统项目合同

甲    方：

乙    方：

签订日期：

甲方：广东机场管理集团湛江机场迁建工程指挥部

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：

地址：

房顶代表人：

联系电话：

鉴于：

乙方是一家专业从事软件开发、客户化开发，在商誉、技术、管理、人才等方面具有很强实力的高科技公司。

甲方在广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部财务合约管理系统采购项目中，希望乙方提供满足其个性化需求的软件开发定制服务，乙方愿意根据甲方的需求，开发符合甲方要求的软件交付给甲方。为确保项目过程顺利并保障双方利益，经过友好协商达成如下协议：

- 本项目定义

1.1项目名称：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部财务合约管理系统采购项目

1.2需求分析：乙方负责根据甲方提供的业务需求进行需求调研和分析，撰写并提交《财务合约管理系统采购项目需求规格说明书》，由甲方组织相关人员进行评审，通过后由甲乙双方签字确认，标志需求封闭，可进入系统设计阶段。

1.3总体设计：乙方应按软件工程要求撰写系统设计文档，进入系统构建阶段。

1.4编码实现：乙方根据系统设计文档进行编码开发，并按照约定，阶段性提交系统程序。甲方对已完成的系统功能进行使用和测试，并及时向乙方提供反馈。

1.5系统测试：指系统编码完成后，对系统进行的功能测试。测试由甲方组织相关人员进行，乙方派人协助，以确保系统功能是否符合协议、满足《需求规格说明书》以及《需求变更说明书》中对系统功能的要求，并确认系统的性能指标是否达到上线要求。

1.6试运行期：项目进入试运行期，乙方将提供不少于1个月的试运行维护服务。试运行期间，系统将在甲方实际使用环境中安装并正式对最终用户开放。

1.7最终验收：在试运行期结束后，对系统进行最终验收。以甲乙双方确认的验收标准为依据，全部合格才视为验收交付完成。验收通过后，验收阶段结束。甲方确认验收合格并不表明甲方对系统内在质量的全面认可，对于在系统使用过程中发现的系统本身的错误，乙方仍有义务予以完善。

1.8免费维护期：最终验收通过后，项目进入免费维护期，乙方将提供一年的免费运行维护服务。在免费维护期内，乙方需提供免费的远程操作维护及3~5次现场维护服务。一年内现场保障服务超过5次后，按1000元/天计算每次现场服务费用。

2 本项目内容

2.1乙方为甲方开发广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部财务合约管理系统，详细内容见技术需求书（附件一）。

2.1.1为兼顾甲乙双方利益，确保开发软件的质量和进度，在软件开发期间，甲方应尽量减少变更需求。如甲方确有变更需求，需求应以不改变业务流程及不影响数据库结构为原则。如甲方变更需求与《需求规格说明书》内容存在较大偏移，且是必须变更内容，甲乙双方需对变更内容形成《需求变更说明书》，并双方签字确认，由此导致的工期延误，由甲乙双方协商解决。

2.1.2技术指标和质量要求。乙方承诺其根据合同项目需求所开发的软件满足附件一所规定的全部要求或标准。

2.1.2.1要求开发的系统应具有有效的安全性，具备用户身份的验证功能，以防止密码和用户名称不符的用户登录；具备完成的系统资源权限设定及分配具备系统数据的备份和恢复功能。

2.1.2.2乙方应保证其为甲方所开发的本协议项下的软件系统无病毒、无明显错误，并具有较好的容错性。

2.1.2.3要求开发的系统有统一的界面风格（界面风格需经甲方确认或认可）。所有界面都应具有必要的帮助提醒功能。

2.1.2.4如果乙方所开发的协议项下的软件同甲方或甲方之最终用户的软、硬件存在兼容性问题，乙方有义务无偿配合甲方进行修改。

3本项目实施计划

3.1乙方负责本项目实施的人员及分工表（见附件二）

3.2乙方负责本项目的实施期间和地点：

3.2.1本项目实施期限：从2018年**月* *日起至2018年**月xx日止。

3.2.2本项目的实施地点在湛江吴川市塘缀镇。

3.3乙方负责本项目的计划和进度，甲方应在项目开发期间给予积极沟通和配合。

3.4项目试运行期间乙方应在实施地点提供不少于10天的驻场服务。

4项目成果验收

4.1甲乙双方有关验收的约定：

4.1.1功能（内容）验收：依据《需求规格说明书》以及《需求变更说明书》中对系统功能的要求。

4.1.2数据正确性验收：系统正常运行。

4.2在试运行期间发生足以影响正常运行的故障或错误的，乙方应立即排除软件故障、修改错误，试运行期自故障或错误修改后重新计算。

4.3项目的各阶段验收，乙方应提交有关成果报告，由甲乙双方组织有关人员进行现场验收，验收通过均以双方的书面确认为准，全部验收合格并经双方书面确认后，才视为乙方完成开发工作；如果甲乙双方事先没有确定各阶段验收标准或验收标准不明确，则乙方应保证所完成的软件系统能够实现双方签订本协议的目的，达到甲方满意。对于不合格的部分，乙方应根据甲方的要求予以修改调整。

4.4项目未通过甲方最终验收的，乙方应当迅速改进完善并通过甲方的验收；因故造成工期延误的，需提前与甲方知会，并双方共同协商确认最终验收日期。

4.5在验收合格后，如甲方发现乙方所提交的交付成果仍有缺陷，可以通知乙方进一步整改，予以完善，直到达到本协议约定的标准。

5保密

5.1乙方应对执行合同所接触的甲方或甲方提供的技术资料和技术秘密，以及所有运行手段、方式和数据采取保密措施。未经甲方事先书面同意，不得将本项目所涉及的技术秘密和其他信息资料向与本项目无关的人员或第三方透露，也不得就合同内容或与之有关的任何信息进行公开、新闻发布、否认或承认。

5.2在本合同项目的研究开发结束并通过验收后，乙方应向甲方提供本合同项目的研究成果，包括技术规范文档、测试文件和质量标准等相关的技术资料、软件安装文件、所有功能文档等。乙方应向甲方交付或归还所有与本合同项目的技术资料或文件（包括由甲方提供的涉及双方或乙方单独在本项目开发过程中产生的技术资料及文件）等，并承诺不保留任何复印件。

5.3乙方在下列情况下不承担相关信息的保密义务：

甲方已实现书面告知乙方无需为其保守秘密时；

该信息已为公众所知且不是由乙方未经授权而提供时；

该信息是由乙方非基于本合同及双方其他相关生效约定独自开发时；

乙方从任何第三方合法地接受该信息且没有明确保密限制时。

6知识产权

6.1因本协议产生的交付软件和开发成果（如系统技术文档、软件、数据等但不包含源代码）由甲乙双方享有知识产权及其他权益。

6.2开发成果中系统设计、项目源代码等为乙方知识产权成果，甲方不得提供给任何第三方。乙方有义务为甲方系统升级及湛江指挥部大OA系统开发提供配合及接口服务，如有涉及项目源代码等知识产权成果，须乙方配合提供。

7项目报价和付款

7.1本合同为总价包干合同，所述价格均为人民币含税价。

7.2本合同总价为人民币xxx元，有关价格明细表如下：——————

7.3付款方式

7.3.1甲方以电汇方式向乙方支付。乙方应在双方约定付款起始日前书面通知甲方其银行账户等付款信息。

乙方账户信息：

户名：

开户银行：

账号：

7.3.2第一期支付：本合同生效之日起3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即xx元（大写人民币xx）；

7.3.3第二期支付：软件框架完成及上线试运行并通过主体功能验收通过之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%，即xx元（大写人民币xx）；

7.3.4第三期支付：项目最终验收通过之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的15%，即xx元（大写人民币xx）；

7.3.5第四期支付：项目最终验收通过之日起1年内，甲方向乙方支付合同总价的5%，即xx元（大写人民币xx）；

8违约责任

8.1乙方应在双方约定的计划期限内交付成果并上线测试或者通过验收，因特殊情况延期，甲乙双方应重新签字确认同意，按确认同意后的期限执行。如乙方单方面擅自中断开发或不能按双方确认同意后的期限执行，乙方应自甲方发出正式书面通知之日起10日内返还甲方支付的有关费用，甲方并有权向乙方进行索赔。

8.2因甲方单方面原因，造成乙方中断开发或不能按双方确认同意后的期限执行，乙方向甲方发出正式书面通知之日起，不再返还原收取甲方的有关费用，并有权向甲方索赔。

9不可抗力

9.1不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

9.2发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力发生地政府提供的详情及将有效证明文件送交对方。

9.3发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力的后果。

9.4如不可抗力事件持续超过三十天（包括三十天），甲乙双方应友好协商确定本合同继续履行或终止。

10合同终止

10.1如果满足以下任一条，任一方在通知对方后，都可以解除本合同:

10.1.1一方严重违反本合同项下的义务，并且违约方在经对方通知后三十天内仍未纠正违约行为的，守约方可书面通知违约方解除合同。如果该违约行为无法再三十天内纠正，而违约方在此期限内已经以守约方认可的方式采取有效补救措施的，如合同的履行结果仍违反本合同的约定的，违约方仍应按本合同的约定承担违约责任。

10.1.2一方按正常程序停止经营业务、破产，处于付款拖欠、延期偿付、公司重组或倒闭状态，或全部转让利润与债权人、书面承认无力偿还到期债务、委派清算人进行清算，参与或接受与破产或债权人权利有关的法律或行政诉讼程序。

10.2当本合同以任何原因终止时，乙方应立即停止使用与本项目有关的任何机密信息或本合同相关的技术文档、资料并将这些物件归还甲方；归还不了的，应及时进行销毁，并向甲方出具书面证明销毁情况。

11争议解决

11.1本合同及其修订文本的效力、履行及相关的其他事项，受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

11.2甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，可通过友好协商解决，除非双方另行书面同意，该协商期限不得超过三十天。

11.3如协商不能解决时，合同的任何一方可选择将争议提交合同签字所在地的法院进行裁决。

11.4争议进行裁决期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本合同中规定的义务和行使相应权利。

12一般条款

12.1除非本合同另有规定，任何一方对本合同提出的任何弃权、修改或更改须以书面形式提交对方，并经过对方授权代表签字认可，否则本合同的任何条款均不得视作已被弃权、修改或更改。本合同的修改或变更，须双方友好协商并经授权代表签署书面文件方可生效。

12.2双方应本着诚信的原则协商确定具体解决方法。

12.3合同各方在此声明并保证：

12.3.1代表各方签署本合同的人员拥有明确的授权，其签字对签约方具有约束力；

12.3.2本合同的执行、递交与履行不会违反各方公司的章程规定；

12.3.3本合同的执行、递交与履行已经得到合同双方的正式授权。

12.4双方同意，本合同条款的上下文如果表示出该条款在合同有效期后仍然有效，则该条款在本合同有效期届满后继续有效。

12.5本合同与附件构成双方间的完整的合同，并将取代之前所有的书面或口头、执行或未执行的讨论、合同或声明。未经双方授权代表再签订正式合同，本合同将不作变化、增删和修改或其他活动。

13合同生效

订立合同时间：2018年xx

订立合同地点：湛江市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，即时生效。

14合同份数

合同正本的份数二份，副本的份数十份，其中甲方正本一份、副本七份，乙方正本一份、副本三份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮政编码：                       邮政编码：

电子邮箱：                       电子邮箱：

附件一：

财务合约管理系统技术需求书

附件二：

投入人员分工表