广州白云国际机场机位扩建项目（一期）场道工程施工

资格预审公告（代招标公告）

1．招标条件

本招标项目广州白云国际机场机位扩建项目（一期）场道工程施工已由空港经济区管理委员会（广州市发改委授权）以2020-440100-56-03-068506批准建设，项目业主为广州白云国际机场股份有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2．项目概况与招标范围

机位扩建（一期）项目位于广州白云国际机场J7-J8滑行道之间的道肩及土面区域和L5-L6滑行道之间的道肩及土面区域，共规划设置5个C类机位，其中，J7-J8滑之间土面区域规划建设3个机位，L5-L6滑之间土面区域规划建设2个机位，同时建设相关配套供电、消防、安防弱电、给排水、助航灯光、标志线、地锚、飞机空调与飞机电源、站坪机电等相关设施。油料管线敷设不在本次招标范围，仅考虑油料管线敷设时的道面、基础、回填处理。

2.1 招标控制价：

56735332.81元（其中暂列金额3965133.32元，暂估价1313388.02元，安全文明施工费3230272.75元）。投标总价超过招标控制价的投标文件均作无效投标处理。

2.2 招标范围：

按招标单位提供的施工图、招标文件、有关资料及说明，承包广州白云国际机场机位扩建项目（一期）场道施工项目，包括：地基处理工程、道面工程、排水工程、土方工程、临时服务车道改造工程、机坪消防工程、安防弱电工程、机电工程中的土建部分。

2.3 标段划分

本项目场道工程共划分为一个标段

2.4 招标工期

工期为    240    日历天，开工日期暂定为2021年1月10日，具体日期为建设单位批准开工报告之日；以工程竣工验收通过、承包人送交竣工验收资料的日期作为实际竣工日。

3．申请人资格要求

3.1 申请人应满足如下的要求：

（1）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

（2）投标人必须具有独立法人及一般纳税人资格（提供有效的营业执照及一般纳税人资格证明文件复印件）；

（3）投标人须具备建设行政主管部门颁发的机场场道工程专业承包一级资质；

（4）投标人必须具有有效的《安全生产许可证》；

（5）拟委派的项目经理具备国家建设部颁发的 民航机场工程专业一级注册建造师 执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证（即“三类人员”B类证书”）；项目经理注册单位须为投标申请人；

（6）专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全员不为同一人；

（7）投标人不得存在下列情形之一：

1、招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3、为本标段的监理人；

4、为本标段的代建人；

5、为本标段提供招标代理服务的；

6、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

7、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

8、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

9、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

10、被暂停或取消投标资格的；

11、财产被接管或冻结，或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

12、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

13、投标人本项目递交资格预审文件截止日被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录或严重违法失信企业名单；

14、投标人本项目递交资格预审文件截止日被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或企业经营异常名录；

15、投标人未被列入不接受投标单位名单。

3.2 本项目不接受联合体投标。

3.3 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的申请人，都不得同时提出资格申请。

4．资格预审方法

4.1 本次资格预审采用 有限数量制 (合格制/有限数量制）。若采用有限数量制，每标段拟选择 7 家合格投标申请人参加投标。

4.2 若采用合格制，参加资格预审登记的申请人数量少于7家（含），则资格审查方式可改为资格后审；若采用有限数量制，参加资格预审登记的申请人数少于拟选择的合格申请人数量（含），则资格审查方式可改为资格后审。

5．资格预审申请登记

5.1请申请人于2020年12月23日至2020年12月29日（法定公休日、法定节假日除外），携带登记资料在广州公共资源交易中心一楼44号窗口（广州天河区天润路333号）进行资格预审申请登记或将登记资料传真至--进行资格预审申请或将登记资料扫描件电子版发送至liqiuming@ebidding.com进行资格预审申请登记。

登记资料包括：一般纳税人资格证明文件、营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理执业资格证书、项目经理安全生产考核合格证书等复印件加盖单位公章，授权委托书、授权人身份证加盖单位公章（或其它有效证件），以及经办人联系方式（手机、电话、传真以及电子邮箱等）。

提示：投标人在登记阶段需在民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https：//zbtb.caac.gov.cn）网上完成注册和登记。

6．资格预审文件的获取

6.1请申请人于2020年12月23日至2020年12月29日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9:30 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 16:00 时（北京时间，下同），携带登记资料在国义招标股份有限公司1楼 购买资格预审文件。

6.2资格预审文件及资料费每套售价500元（含资料费），售后不退。

6.3邮购资格预审文件的，需另加手续费(含邮费)50元，招标人在收到邮购款(含手续费)后2日寄送。

7．资格预审申请文件的递交

7.1递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为2021年1月6日早上

10:00，地点为广州公共资源交易中心一楼44号窗口（广州天河区天润路333号）。

7.2逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

8．发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）、国义招标股份有限公司网站（http://www.gmgit.com/）、民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）和广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn/）上发布。

9．联系方式

招 标 人： 广州白云国际机场股份有限公司       招标代理机构：国义招标股份有限公司

地 址：  广州白云国际机场内                 地 址：  广州市东风东路726号7楼

邮    编：510000                            邮    编：510000

联 系 人：白工                              联 系 人：蔡俊林、李清、李秋明

电    话： 020-36068932                     电    话： 020-66358313、66358319

电子邮件： liqiuming@ebidding.com