广州空港航翼信息科技有限公司

工程服务采购项目

采购文件

采购人：广州空港航翼信息科技有限公司

2021年9月

总  目  录

第一部分               邀请函

第二部分               报价人须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              用户需求书

第一部分

邀 请 函

- 第一部分  邀请函

广州空港航翼信息科技有限公司就工程服务采购项目进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：工程服务采购项目。

1.2项目地点：广州白云国际机场1号航站楼。

1.3项目内容：承担采购人委托的维修服务工作及零星工程项目工作，具体服务范围覆盖一号航站楼范围内的部分高空作业、弱电线路应急抢修和因区域改造导致的线路迁改等工程服务工作。

1.4资金来源：项目成本。

- 采购内容：

- 2.1采购内容及限价

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务时间 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程服务（详见第五部分《用户需求书》） | 1项 | 合同签署后1年 | 人民币：75.2万元 |
| 合计 |  |  |  | 人民币：75.2万元 |

注：1）报价人必须对全部服务内容进行报价，报价包含所有税费。

- 2）本项目服务过程中，按实结算若出现超出合同暂定价的情况，最多可超出暂定价的30%。该超出部分的支付需由甲方及乙方双方签订补充协议另行约定

- 2.2服务内容：详见第五部分:用户需求书

- 合格报价人资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。

3.2报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位及广州空港航翼信息科技有限公司发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附录3）。

3.3报价人出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录7）；

- 2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录8）；

- 3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

- 3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构或广州空港航翼信息科技有限公司列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价。

（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）

- 报价登记及获取采购文件

登记时间为2021年9月28日至2021年10月9日（节假日除外）的上午9：00～17：00（北京时间），由报价人代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（kandc@air-span.com）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向报价人发出采购文件。

在规定的登记期间，登记的报价人不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记报价人的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的报价人仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 报价人须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：广州市白云区新机场生活楼二层东侧（临近空港南二路），收件人：康登程

  - 报价文件递交截止时间：2021年10月11日，11:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交报价人经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由报价人自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广州空港航翼信息科技有限公司

地  址：广州市白云区新机场生活楼二层东侧（临近空港南二路）

联系人：康登程

联系电话：020-36067779

电子邮箱：kandc@air-span.com

- 投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广州空港航翼信息科技有限公司投诉

联系电话：020-36067900

第二部分

报 价 人 须 知

- 第二部分 报价人须知

- 目  录

一、说   明	10

1	项目说明	10

2	定义	11

3	合格的报价人	11

4	合格的服务	11

5	报价费用	11

二、采购文件	12

6	采购文件构成	12

7	采购文件的澄清	12

8	采购文件的修改	12

9	采购语言及计量单位	12

三、项目报价文件的编制	13

10	项目报价文件	13

11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	13

12	技术文件（技术服务方案）编制要求	14

13	计算机文件	14

14	知识产权和专利权	14

15	保密	14

16	报价文件有效期	15

17	不允许偏离的条款	15

四、项目报价文件的递交	16

18	项目报价文件的密封和标记	16

19	递交报价文件截止时间	16

20	迟交的项目报价文件	16

五、综合评审过程	17

21	报价文件的递交	17

22	评审小组	17

23	项目报价文件的评审	17

24	报价文件的详细评审	18

25	综合得分计算	18

26	成交报价人的确定	18

27	与采购人的接触	18

六、授予合同	20

28	资格后审	20

29	合同授予标准	20

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	20

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	20

32	成交通知书	20

33	签订合同	20

34	成交结果通知	21

附录	24

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广州空港航翼信息科技有限公司拟就工程项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交合作商，广州空港航翼信息科技有限公司组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程服务（详见第五部分《用户需求书》） | 1项 | 人民币：75.2万元 |
| 合计 |  |  | 人民币：75.2万元 |

2）服务内容：

详见第五部分《用户需求书》

注：1、报价人必须对全部服务内容进行报价，报价应包含服务费、所有税费。

  - 采购要求

    - 本项目技术服务进度要求：

详见第五部分《用户需求书》

    - 报价人的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价。

    - 报价人所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 报价人报价中的服务费应是报价人为完成本项目的总服务费，包括但不限于“服务内容”中所列项目的费用。

    - 报价人必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 现场考察由报价人自行前往，采购人不统一安排（注：采购人可根据项目需求自行组织）。报价人若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：		指报价人提供XXXX相关技术支持。

报价人：		指与第3条规定的要求一致的、响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：	广州空港航翼信息科技有限公司

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广州空港航翼信息科技有限公司与成交报价人签订。

## 3	合格的报价人

  - 合格的报价人要求见邀请函中的第3点。

## 合格的服务

  - 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 报价费用

报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	邀请函

第二部分   	报价人须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	用户需求书

  - 报价人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

- 7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间前以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有报价人，该通知内容作为采购文件的组成部分。

- 7.2  报价人对采购文件有异议的，应当在2021年10月11日11：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（kangdc@air-span.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有报价人发送，该答复作为采购文件的组成部分。

- 7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有报价人，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式3份，计算机文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本2份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格报价人要求一致）

      - 封面：写明项目名称、商务文件、报价人名称及年月日；加盖报价人公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表（盖公章）。

      - 报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

- （注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：（根据用户需求填写，内容一般包括）

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及报价人对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工期计划。

  - 商务文件及技术文件密封要求：报价人应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“报价人名称”及“报价文件”“报价人联系电话”“报价人邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖报价人公章。

## 计算机文件

  - 报价人必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需用邮件发送至采购人邮箱（kangdc@air-span.com）所有文件不设密码,与报价文件正本一起发出。

## 知识产权和专利权

  - 报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用报价人在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向报价人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款

  - 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。

  - 对报价人须知17.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

  - 下述条款不应视作不可偏离：

- 未加注“★”号的条款；

- 用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

  - 项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 报价人应将项目报价文件应第三部分12.2要求密封和标记。

  - 如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 报价人应将正本和所有副本，由报价人代表按采购邀请函第5条要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

# 五、综合评审过程

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共3名成员。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

  - 算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

  - 在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

  - 如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝：

- 完全符合邀请函中第3点“合格的报价人”要求；

- 报价有效期符合采购文件规定；

- 报价人递交一种报价方案和报价；

- 报价没有超过最高限价；

- 报价函必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 报价文件必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章。

  - 如果通过初步评审的报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

  - 如果重新组织评审通过初步评审的报价人仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

  - 没有符合资格条件报价人的项目，采购人将中止项目。

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占50％，商务技术部分得分占50%，详细评分标准如下：

1）商务技术评分表

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本金 | 3 | 注册资本金最少100万，每增加100万加1分，本项累计最高得3分 |
| 2 | 企业资质 | 9 | 1、具有建筑业企业资质，得3分 2、具有建设施工行业质量管理体系认证，得3分 3、具有安全生产许可证，得3分 本项累计最高得9分，需提供相应文件复印件并加盖公章 |
| 3 | 技术服务方案 | 16 | 综合对比各报价人方案概算编制的响应时间、编制程序，优得4分，中得2分，差得0分 综合对比各报价人方案的快速响应时间、进度管理措施，优得4分，中得2分，差得0分 综合对比各报价人方案的质量管理的流程、措施，优得4分，中得2分，差得0分 综合对比各报价人方案的安全施工管理的流程、措施，优得4分，中得2分，差得0分 本项累计最高得16分 |
| 4 | - 企业业绩（三年内） | 9 | 每提供1分民航内弱电维保项目合同，金额50万（含） 以上且不足100万（不含）加1分，金额100万（含）以上且不足200万（不含）加2分，金额200万（含）以上加3分，最高9分； 本项累计最高得9分，需提供合同要点复印件并加盖公章，以合同签订时间为准 |
| 5 | - 施工人员资质 | 9 | 持有电工证的施工人员2名或2名以上，加3分 施工人员具备持有高空作业证的施工人员2名或2名以上，加3分 施工人员具备持有员工长期证的施工人员2名或2名以上，加3分 本项累计最高得9分，需提供证书复印件并加盖公章 |
| 6 | - 免费增值服务 | 4 | 综合对比报价人提供的免费增值服务方案和常用材料库清单，优得4分，中得2分，差得0分； |
| 总分 |  | 50 |  |

2）价格评审细则：价格分满分50分，各报价人的价格得分按如下标准计算：

（1）基准下浮率：7%，下浮率不得低于基准下浮率，且是固定唯一值的，报价下浮率高于10%（含10%）的投标人需提供报价合理性说明（格式自拟，加盖公司公章）

（2）当报价等于基准下浮率时，价格得分为0分；

（3）当报价高于基准下浮率时，每高0.01%加0.5分，直至加至50分。

（4）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 成交报价人的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交报价人。

## 与采购人的接触

  - 除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 报价人试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的报价人。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交报价人。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交报价人在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广州空港航翼信息科技有限公司签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（4） 	第五部分	用户需求书

（5）        报价人的报价文件

  - 如果成交报价人没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14 个工作日内向成交报价人发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

合同编号：

XX采购合同

甲方：广州空港航翼信息科技有限公司

乙方：

签订日期：

甲方：广州空港航翼信息科技有限公司

地址：广州白云国际机场生活服务楼二层东侧（临近空港南二路）

邮编：510470

电话：020-36067979

电子邮箱：kangdc@air-span.com

乙方：

地址：

邮编：

电话：

电子邮箱：

按照中华人民共和国民法典》规定，经双方协商，在规定的期限内就保证和恢复双方在附件中确认维护设备的正常、良好运转，并就技术支持达成本协议。双方确认已经阅读和理解了本协议，并保证将遵循本协议和附件的所有条件和条款。

第一条  时间及服务范围

1、合同期1年，自20XX年X月X日起至20XX年X月XX日止（具体时间以合同签订日期为准）。

2、服务范围：详见用户需求书。

3、维护保养合同期内，如因维护保养服务质量未满足甲方考核要求的，甲方有权单方面解除本合同，乙方不得有异议。

第二条  合同金额

1、合同金额：

本合同价款包括日常维护服务和零星工程服务两部分，服务金额合计为： 人民币        元 ；

a 日常维护服务控制人员服务报价为（人民币）¥        元/人月

b 零星工程服务金额（暂定）（大写）：        （人民币）¥        元，下浮率为        ，工日报价为（人民币）¥        元/工日。

c 本合同价款为含税价，包含增值税等税费，其日常维护服务部分增值税税率为 6 %，零星工程服务部分增值税税率为 9 %。（增值税如遇国家税务政策调整，合同增值税也作相应调整）。

本工程服务过程中，按实结算若出现超出合同暂定价的情况，最多可超出暂定价的30%。该超出部分的支付需由甲方及乙方双方签订补充协议另行约定。

第三条  履约保证金：

合同书签署后30个工作日内，乙方应向甲方缴纳保证金人民币伍万元整（￥50,000.00）。

（1）履约保证金缴纳方式为：银行转账

（2）服务期结束后30天内，如乙方无违约行为并已付清应付费用的，甲方无息退回乙方的履约保证金。

（3）甲方收取缴纳履约保证金的账号信息如下：

收款单位：广州空港航翼信息科技有限公司

开户银行：广发银行新机场支行

收款帐号：101010516010000281

第四条  付款方式

1、日常维护服务款项支付

（1）双方约定的款项支付的方式和时间：每年款项分四期支付，每季度为一期，20个工作日内支付一次。

（2）如乙方违反有关规定或出现差错，则甲方依据《日常维护季度考核指标》，按500元/分的标准在当季考核费用中核减后支付。经核减后的该期费用在乙方向甲方开具等额增值税专用发票后20个工作日内支付。

（3）结算公式：

季度实际结算款=结算金额-当期考核扣罚金额

2、零星工程服务款项支付

（1）双方约定的款项支付的方式和时间：每年款项分四期支付，每三个月为一期支付一次。

（2）乙方在每季度10日前将上季度派工单、照片、工程量确认单、结算、维修工作统计表等资料报送甲方，结算按照业主送审结算价乘以（1-下浮率）进行结算。

（3）临时增派人员部分（即：如出现现场暂定的项目维修人员无法满足维修工作，或发生应急抢修工作，需临时增派的人员，所产生的人工费按中标工日报价(XX元/工日)计算，费用在零星工程服务部分价款支付）。

（4）如乙方违反有关规定或出现差错，则甲方依据《零星工程项目季度考核表》，按500元/分的标准在当季考核费用中核减后支付。经核减后的该期费用在乙方向甲方开具等额增值税专用发票后20个工作日内支付。

（5）结算公式：

季度实际结算款=结算金额-当期考核扣罚金额

4、维护费支付至乙方以下指定账户：

户名：

开户行：

账户：

联行号：

第五条  甲方的权利义务

1、甲方可不定时对乙方的保障工作进行检查、监督、考核及引导，并不定时查阅乙方有关设施设备保障工作的台账记录。

2、甲方在不影响乙方正常工作和系统正常使用的前提下，可要求乙方为甲方指定的人员提供系统维保知识的培训。

3、甲方应与乙方签订《安全责任书》，共同做好日常安全管理工作。

4、甲方管理人员有权依据现场条件的需要，要求乙方人员执行或停止相关工作。日常维护保养工作中，如乙方及其工作人员违反机场相关规定的，必须承担相应责任。

5、甲方必须按照合同约定按时支付乙方维护保养费用。

6、甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目人员。

第六条  乙方的权利义务

1、乙方及其工作人员应遵守国家、民航、机场管理当局的有关安全管理法律、法规。

2、乙方及其工作人员须持有国家规定的相关资质证书，并向甲方出示相关资质证书原件及提供相关资质证书加盖公章后的复印件。

3、乙方所有操作规程必须按国家、行业的相关规定进行操作，乙方人员上岗前应经相关安全培训，以保证甲方人、财、物的安全。如因乙方人员违反操作规范或保障不到位而导致的对机场、旅客或其它第三者人身伤害或财产损失的，乙方应无条件赔偿。

4、乙方应保证所负责保障的设施设备能通过国家、行业部门的各类检验及考核。

5、未经甲方书面同意，乙方不得委托第三方进行设施设备的保障工作。

6、乙方须保证其所有进入航站楼，从事协议约定的保障项目的工作人员（包括临时聘请的人员）无任何犯罪记录，并对上述人员的行为负全部责任。

7、乙方应指定专人负责联系、沟通、协调及设备故障排除等工作。

8、进行维修工作时，乙方应在施工区域设置显眼的维护及安全标识，并指定专人负责现场安全及协调工作，确保旅客、维修人员的安全。如维修期间需进行施工（如进行烧焊作业或改动基础设施）的，应按照《广州白云国际机场候机楼施工管理规定（暂行）》的要求办理施工手续。

9、乙方应积极配合甲方对其工作的检查、监督、考核。

10、乙方应每日如实填写有关设施设备的工作台账。

11、乙方应与甲方签订《安全责任书》，配合甲方做好航站楼安全管理工作。

12、乙方的员工（包括临时聘请的人员）在从事约定的设施设备保障工作中引起的伤病、死亡，或对财产造成损害的，由此产生的责任由乙方自行承担。

13、乙方必须对其雇员的意外伤、病、亡事件承担责任，负责有关追讨，诉讼及赔偿等费用，甲方无须对乙方雇员的意外伤、病、亡事件承担任何责任。

14、在有利于设备运行或节能降耗的前提下，乙方提出合理的设备改造方案，在得到甲方同意后方可实施，改造费用由双方协商确定。

15、乙方有权拒绝甲方提出的违规操作要求，或不利于乙方维护人员人身安全的要求。

16、乙方必须为乙方在合同期内所安装的弱电设施设备提供自设施设备验收之日起一年的维修质保服务。

17、机构和人员

主要人员名单

| 姓名 | 职称 | 分工安排 |
| --- | --- | --- |

（1）乙方更换本项目主要人员时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。

（2）乙方应及时更换有下列情形之一的乙方人员：

1）严重过失行为的；

2）有违法行为不能履行职责的；

3）涉嫌犯罪的；

4）不能胜任岗位职责的；

5）严重违反职业道德的；

（3）乙方派驻维护人员需服从甲方的工作安排，并参与甲方的日常工作考核。

第七条  违约责任

乙方在服务过程中未能符合本合同文件要求的，甲方有权单方解除本合同，并按乙方违约处理，乙方不得有异议。

2、甲方在不超越考核标准的基础上，可根据实际需要要求乙方变更设备操作方式，乙方应予以配合。

3、乙方出现恶意拖欠员工工资，在机场范围内发生因乙方原因导致的与本项目相关的劳务纠纷事件，并造成恶劣社会影响的，甲方有权提前终止合同。

4.如乙方违反有关规定或出现差错，则甲方依据相关考核规定，按500元/分的标准在当季考核费用中核减后支付。

第八条  考核细则

1、考核按评审文件构成：分为“日常维护服务季度考核”与“零星工程项目季度考核”，采用百分制，由甲方考核。

2、乙方单月考核扣罚达到30分的，甲方有权解除合同；

3、乙方连续3个月单月考核扣分达到10分的，甲方有权解除合同；

4、乙方累计一年扣分达到60分的，甲方有权解除合同；

5、如维修过程中损坏其他设施、设备，责任由乙方承担，维修费用由乙方支付。

6、维修人员不得故意损坏航站楼设施设备后报修、不得虚报维修工程量，一经发现，甲方有权单方解除本合同，并将乙方列入甲方供应商黑名单，以后的项目将不与乙方合作。

7、考核分数直接影响当期考核扣罚金额

第九条  不可抗力

1、如因战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因而不能履行约定的，合同双方不负有任何责任。

2、如因国家政策性调整或其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况影响协议正常履行，双方应协商解决。

第十条  争议的解决

本合同执行中如发生争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同履行地有管辖权的广州市白云区人民法院起诉。

第十一条附则

1、合同文件组成及解释顺序：①本合同；②采购文件（另册）；③报价文件（另册）。

2. 所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、变更协议等）均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

3、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

4、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

附件：考核表

| 甲方： （盖章） 法定代表人或负责人或 授权委托人签字： 签署日期：年月日 | 乙方： （盖章） 法定代表人或负责人或 授权委托人签字： 签署日期：年月日. |
| --- | --- |

| 日常维护季度考核指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别1 | 类别3 | 指标 | 说明 | 标准 | 权重 | 评分办法（5分制） |
| 主体工作 | 故障处理 | 重点区域前端设备故障超标事件单数 | 超出重点区域前端设备故障时间标准（低于90分钟）的故障事件单数量 | 0起 | 15% | 5分：0起；4分：1-5起；3分：5-10起；0分：10起以上 |
|  |  | 非重点区域前端设备超标事件单数 | 超出非重点区域前端设备故障时间标准（低于120分钟）的故障事件单数量 | 0起 | 10% | 5分：0起；4分：1-5起；3分：5-10起；0分：10起以上 |
|  |  | 用户投诉 | 故障处理不及时、服务态度差等原因导致的用户投诉 | 0起 | 5% | 5分：0起；0分：超过0起 |
|  | 工作配合 | 完成工作配合 | 是否积极进行技术改造工作配合，不配合的时间数量 | 0起 | 4% | 5分：0起；2分：1起；0分：超过2起 |
|  |  |  | 是否积极进行工程配合，不配合的时间数量 | 0起 | 4% | 5分：0起；2分：1起；0分：超过2起 |
|  |  |  | 是否积极进行其他交代事宜的配合，不配合的时间数量 | 0起 | 2% | 5分：0起；3分：1起；1分：2起；0分：超过2起 |
|  | 备件库 | 备件响应度 | 备件库存在发生需求时的响应比率 | 100% | 5% | 5分：100%；4分：98%-99%；3分：97%-98%；2分：96%-97%；1分：95%-96%；0分：95%以下 |
|  |  | 备件库存达标率 | 库存达到《最低库存清单》数量要求的比率 | 100% | 2% | 5分：100%；0分：低于100% |
|  |  | 第三方服务商责任事故数 | 因第三方责任原因造成的事故数量 | 0起 | 2% | 5分：0起；0分：超过0起 |
|  | 人员管理 | 违规事件数 | 是否有违反《人员素质与管理要求》中有关核心人员的相关条款 | 0起 | 5% | 5分：0起；2分：1起；0分：超过1起 |
|  |  |  | 是否有违反《人员素质与管理要求》中其他条款 | 0起 | 2% | 5分：0起；3分：1起；1分：2起；0分：超过2起 |
| 预防性维护工作 | 巡检 | 巡检计划完成度 | 巡检计划的完成度（巡检计划由乙方拟定，报甲方审核） | 100% | 2% | 5分：100%；0分：低于100% |
|  | 监控 | 监控计划完成度 | 监控计划完成度（监控计划由乙方拟定，报甲方审核） | 100% | 2% | 5分：100%；0分：低于100% |
|  |  | 重大故障未预警数 | 未预警重大系统故障数 | 0起 | 2% | 5分：0起；0分：超过0起 |
|  | 保养 | 保养计划完成度 | 保养计划完成度（保养计划由乙方拟定，报甲方审核） | 100% | 2% | 5分：100%；0分：低于100% |
|  |  | 保养达标率 | 按保养工作规范进行保养的达标率，抽样进行 | 99% | 2% | 5分：99%-100%；4分：98%-99%；3分：97%-98%；2分：96%-97%；1分：95%-96%；0分：95%以下 |
|  | 台账 | 台账完整性 | 数据记录完整的程度，抽检 | 99% | 2% | 5分：99%-100%；4分：98%-99%；3分：97%-98%；2分：96%-97%；1分：95%-96%；0分：95%以下 |
|  | 配置管理 | 配置库维护 | 配置库的建立，其更新是否及时 | 有 | 1% | 5分：有；0分：无 |
|  |  | 配置正确率 | 配置数据与实际情况的匹配程度 | 99% | 1% | 5分：99%-100%；4分：98%-99%；3分：97%-98%；2分：96%-97%；1分：95%-96%；0分：95%以下 |
|  | 变更管理 | 变更一次性成功率 | 变更一次性完成的比率 | 99% | 1% | 5分：99%-100%；4分：98%-99%；3分：97%-98%；2分：96%-97%；1分：95%-96%；0分：95%以下 |
|  | 知识库 | 知识库维护 | 知识库的建立，其更新是否及时 | 有 | 1% | 5分：有；0分：无 |
|  |  | 知识覆盖率 | 属于知识库内知识的事件单数量占比 | 95% | 1% | 5分：95%-100%；4分：90%-95%；3分：85%-90%；2分：80%-85%；0分：80%以下 |
|  | 应急管理 | 应急演练计划完成度 | 应急演练计划完成的程度 | 100% | 2% | 5分：100%；0分：低于100% |
|  | 资产管理 | 账实相符率 | 资产实物与台账匹配率 | 99% | 10% | 5分：99%-100%；4分：98%-99%；3分：97%-98%；2分：96%-97%；1分：95%-96%；0分：95%以下或丢失资产金额≥50万 |
|  | 机房管理 | 机房违规数 | 《机房管理规定》、机房出入记录 | 0起 | 10% | 5分：0起；4分：1起；3分：2起；2分：3起；1分：4起；0分：超过4起 |
| 满意度 | 主体工作 | 主体工作服务满意度 | 业主对服务商运维主体工作的满意程度 | 满意 | 1% | 5分：很满意；4分：满意；3分：一般：0分：不满意 |
|  | 预防性维护工作 | 预防性维护工作服务满意度 | 业主对服务商预防性维护工作的满意程度 | 满意 | 1% | 5分：很满意；4分：满意；3分：一般：0分：不满意 |
|  | 管理工作 | 管理工作的满意度 | 业务对服务商对满足业主管理工作的满意度 | 满意 | 1% | 5分：很满意；4分：满意；3分：一般：0分：不满意 |

零星工程项目季度考核表

| 零星工程项目季度考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考 核 标 准 | 得分 | 备 注 |
| 组织机构及需求管理（20分） | 1.有专门的信息类零星维修工作管理机构（组织机构框图）。 2.有专职管理人员，分级责任明确落实。 3.按时响应需求，按时提交方案设计、工程量清单及报价。 |  |  |
| 质量控制 （30分） | 1.人员持证上岗，熟悉施工、维护关键环节情况，满足合同要求。 2.按进度计划完成施工。 3.按楼内施工规范及相关施工标准进行施工。 4.所用材料符合相关标准，提供相关合格证、出厂证明。 |  |  |
| 结算控制 （20分） | 1.工作量准确，无不合理工程量，及时提交结算资料。 2.施工记录完整。 |  |  |
| 安全文明施工 （30分） | - 根据白云机场一号航站楼区域的管理要求，按照相关管理规定的完善相关手续、办理施工、维护作业许可。 - 按要求完成施工、维护作业的报批报备，执行施工信息通报程序。 2.施工、维护人员经过安全教育培训，内容包括白云机场相关安全文明施工管理规定及要求，有完整的培训记录。 3.施工、维护作业按要求围蔽，标识清晰、明了、使用正确。 4.施工、维护作业现场按要求设置临时用电和消防保障措施。 5.特种作业要求提前报备，并接受检查。 6.施工、维护作业所产生废品、垃圾应及时处理，并按照一号航站楼管理要求路线进行清运。 |  |  |
| 考核评分合计 |  |  |  |

新冠肺炎疫情防控管理协议

甲方：

乙方：

签约时间：二〇二一年    月

为贯彻执行国务院联防联控机制、民航局、广东省政府、广州市政府关于白云机场新冠疫情防控工作的各项规定、指引及相关要求，明确甲、乙双方在履行             （须填写主合同名称）       合同（下称“主合同”）过程中疫情防控方面的责任与义务，严格落实白云机场“五同化”管理要求，双方本着平等、自愿、协商一致的原则进行了友好协商，对下述事宜的补充及变更达成一致意见，签订本管理协议：

第1条 总  则

甲方是白云机场授权委托管理业务领域与区域的第一责任人，乙方是           相应外包服务项目疫情防控的直接责任人。依据国家、省市以及民航行业疫情防控工作文件精神，乙方应当严格遵守广东省机场管理集团有限公司、广州白云机场股份有限公司及甲方针对疫情防控工作下发的相关流程指引、防护要求及制度规定，并纳入疫情防控工作行为准则。凡是出现违反上述防疫规定的，均纳入违约行为处置范围。

第2条 工作机制

2.1 乙方按甲方要求建立横向到边、纵向到底全覆盖的疫情防控机制。

2.2 甲方指定 本公司疫情防控办公室负责人  作为乙方项目疫情防控工作的负责人，负责直接传达、部署疫情防控工作的各项要求，督导、监管乙方疫情防控工作的落实情况。

2.3 乙方指定  主合同项目负责人  作为本项目疫情防控工作的负责人，负责疫情防控的统筹、联系、组织、落实、自查工作。

第3条 甲方权利义务

甲方作为白云机场授权委托管理业务领域与区域的管理主体，履行业主职责，依法按照政府部门和上级单位有关疫情防控的法规、规章、标准和程序，对授权管理业务领域与区域的生产、经营、服务、保障等单位的疫情防控工作实行统一管理和监督。

3.1甲方负责对政府部门和上级单位印发的疫情防控指引进行细化、分解，指导乙方按照指引要求做好疫情防控工作。

3.2甲方应当结合实际，制定负责领域与区域疫情防控相关工作指引等文件。

3.3 甲方应当对乙方在生产、经营、服务、保障等活动中的疫情防控工作进行监管,对乙方的疫情防控工作实施持续监督、专项管控,履行监管职责,对重点时段、重要地点、关键环节实施重点监督。

3.4 甲方应当根据实际情况给与乙方疫情防控工作必要协助与支持。

3.5 甲方有权对乙方违反主合同及本协议有关疫情防控要求的行为进行处罚,及时发出《违约整改告知书》,告知违约行为、整改要求、处罚依据、处罚内容，并有权在主合同费用中扣除相关费用。乙方拒不执行告知书内容的或执行不到位的，甲方有权依据合同约定及管理制度要求单方执行处罚措施。乙方有权向有关监管机构或裁判机构提出申诉。

第4条  乙方权利义务

乙方应当严格按照“五同化”管理要求，承担疫情防控各项措施的责任和义务，开展疫情防控工作。具体如下：

4.1 乙方应通过各种举措避免发生责任原因导致项目人员新冠疫情肺炎病毒核酸检测呈阳性。

4.2 乙方应严格落实政府部门、白云机场上级单位及甲方关于疫情防控的各类制度、方案和指引等管理规定，深入落实疫情防控责任，严格依照疫情防控的规定开展生产、经营、服务和保障活动，接受甲方关于疫情防控的管理、检查和监督。

4.3 乙方应按甲方要求做好员工的日常健康管理、出行（公务出差、休假外出）管理、居家隔离和发热员工的处置流程工作。

4.4 乙方负责组织员工严格落实甲方对于核酸检测工作要求，不得出现漏检、拒检的情况。

4.5 乙方应普及新冠疫苗接种，确保一线工作人员全员、全程接种新冠病毒疫苗，降低染疫风险。

4.6 乙方应向员工提供符合国家标准和甲方要求的防疫用品，指导员工在生产、经营、服务和保障活动中穿戴防疫用品、遵守现场作业规范和消杀流程，确保各岗位员工做好个人防护和健康管理。

4.7 乙方应做好员工关爱和心理疏导工作，合理安排和调整作业时间及任务。

4.8 乙方应按时向甲方上报员工的离穗返穗信息、健康异常情况、疫苗接种情况及核酸检查情况。

4.9 乙方应根据白云机场上级单位及甲方的防控指引，及时建立、更新本单位的防疫标准及操作流程，并向甲方报备。

4.10 乙方应及时向内部员工传达和培训疫情防控的管理要求，负责对内部员工进行疫情防控知识宣贯培训及考核，防范因内部管理问题导致的不安全事件发生。

4.11 乙方应按甲方要求制定本单位所辖业务范围内的各类疫情防控应急预案，并与甲方的应急预案有效衔接，按照甲方要求开展各项应急培训、应急处置以及应急演练等，并按要求及时向甲方提交相关应急管理材料。一旦出现疑似或确认病例，乙方应第一时间启动应急处置，激活疫情防控体系。

4.12 乙方应根据员工文化程度和所需专业技能的差异，组织编写图文手册式培训教材，对不同工种的防疫流程进行解读，强化防疫手册管理。

4.13 乙方应积极落实疫情防控台账记录管理的要求，建立并如实记录人员管理、培训管理、应急管理等信息，指定专人规范管理、规整存档。如甲方进行检查或甲方接受政府部门或上级单位检查时，乙方应积极予以配合并提供相关台账。

4.14 乙方直接从事国际旅客、进口货物和航空器相关服务和保障的高风险岗位工作人员，应按照甲方要求实施集中居住管理。

4.15 如乙方人员染疫或疫情扩散的，乙方应无条件服从和配合甲方管控疫情的安排。

4.16 乙方应配合白云机场上级单位及甲方进行疫情防控工作相关监督、检查。

4.17 乙方对白云机场上级单位及甲方发现的潜在漏洞及薄弱环节，应坚决按要求落实整改。

第5条 违约责任

乙方出现违反本协议相关约定及白云机场、甲方疫情防控要求的，甲方有权依照主合同及相关规定对乙方进行处罚，并有权在主合同费用中扣除相关费用。

5.1 处罚类别

根据疫情防控违规行为性质及造成的影响及后果，对疫情防控违规处理作以下分类：

5.1.1  口头批评：乙方出现轻微违反疫情防控规定或要求的行为，未造成实质影响的。

5.1.2  通报批评：乙方违反疫情防控规定，造成一定防控风险但未造成严重后果的。

5.1.3  书面发函警告：乙方违反疫情防控规定，造成严重风险，或者导致甲方受到上级单位通报批评或主流媒体报道的。

5.1.4  终止合约：乙方出现违反疫情防控规定，造成严重后果的（包括但不限于疫情造成多人感染、甲方被上级单位问责、甲方出现重大不利舆情等严重影响甲方生产经营及声誉的情况）。

5.2  违约处罚细则

5.2.1  口头批评

出现以下情况之一，且未对防疫工作造成实质影响的，由甲方提出口头批评，填写《疫情防控处罚通知单》（详见附表），并在乙方月度考核中进行酌情扣分，乙方应立即整改：

1.台账不规范问题。防疫培训台帐缺失、培训签到人员代签、参加培训人员、培训日期与实际不相符等。

2.防疫培训不到位问题。传达防疫文件不全面不及时、不能确保100%全员学习、培训无考核等。

3.防疫制度不完善问题。未建立单位内部疫情防控工作制度（包括未成立工作领导小组、未明确职责分工、防疫工作方案、应急处置程序）或制度不健全且未及时更新等。

4.防护提醒不到位问题。在存在明确疫情防控要求情况下，在责任区域内未有效落实疫情防控管理，如佩戴口罩、查询穗康码。

5.其他轻微违反疫情防控工作要求的行为。

5.2.2  通报批评

出现以下情况之一，给疫情防控工作带来风险，但尚未造成严重后果的，由甲方下发通报批评文件，甲方有权对乙方酌情进行5000-20000元扣罚，并直接在乙方月度外包服务费中直接扣除相关费用。同时，乙方应当对责任人及管理人员进行经济处罚，并将处罚结果报备甲方。

1.未落实员工个人岗位防护措施，违反疫情防控要求；

2.未落实员工外出审批流程，违反疫情期间外出管理要求；

3.未按要求落实员工健康管理，违反健康管理规定；

4.因违反疫情防控工作，被口头批评两次以上（含本数）；

5.其他违反疫情防控工作要求，但未造成不良影响的行为。

5.2.3  书面发函警告

出现以下情况之一，给白云机场疫情防控工作带来严重防控风险，或者受到甲方上级单位通报批评的，由甲方书面发函警告，甲方还有权视情节严重程度，对乙方处以5万元以上罚款，并直接在乙方月度外包服务费中直接扣除相关费用。同时，乙方应当辞退责任人员，并对项目管理人员免职处理，相关处罚结果报备甲方。

1.违反红区作业规范要求。未按规定线路出入红区，未按规定穿戴防护服、护目镜、手套等防护用品，未在规定地点规范穿脱防护服，未按规定要求履行两套衣服管理，防护服重复穿着等行为。

2.未按要求按时进行核酸检测、疫苗接种。

3.未按标准开展红区消杀工作及垃圾清运。

4.未按标准对区域进行日常清洁消毒、随时（应急）消毒和终末消毒；垃圾未进行分类收集，未按规定路线及时规范清运、处理等行为。

5.因违反疫情防控工作，被通报批评两次以上（含本数）；

6.其他违反疫情防控工作要求，并造成不良影响的行为。

5.2.4  终止合同

出现以下情况之一，乙方将被纳入广州白云国际机场股份有限公司及甲方业务外包合作黑名单（即禁止参与任何甲方外包服务项目招标采购活动），甲方可单方免责解除主合同。

1.因违反疫情防控工作，被书面发函警告两次以上（含本数）；

2.因违反疫情防控规定，导致严重后果的（包括但不限于导致甲方被上级单位问责、导致甲方出现重大不利舆情等严重影响甲方生产经营及声誉的情况）；

3.因责任原因导致员工感染、疫情传播。

主合同自乙方收到解约函之日起终止。

第6条 其  它

6.1 本协议作为主合同的补充协议，如有关新冠疫情防控内容与主合同不一致的，以本协议为准。除本协议约定事宜变更外，其他事宜仍按主合同及附件执行。

6.2 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

6.3  名字解释：

1.“五同化”管理：甲乙双方严格按照“同体系”、“同责任”、“同标准”、“同要求”、“同节奏”要求开展新冠肺炎疫情防控工作，确保实现“员工零感染”目标。具体包括：

“同体系”：甲乙双方按照白云机场同等疫情防控体系要求开展防控工作，即乙方及其人员统一纳入白云机场疫情防控体系，在同一体系下统筹管理，确保疫情防控各项措施落实到位。

“同责任”：甲乙双方在主合同约定业务范围内共同承担疫情防控主体责任，即外包业务的管理责任、安全责任、疫情防控责任不因业务外包而转移，甲方与乙方根据主合同业务范围构建疫情防控责任共同体。

“同标准”：甲乙双方按照同等疫情防控作业标准开展疫情防控工作。乙方业务岗位的防疫标准与甲方对应岗位的防疫标准一致，并严格按照甲方防疫指引执行，确保乙方人员“零感染、零扩散”

“同要求”：甲乙双方按照同等疫情防控工作要求开展疫情防控工作，即乙方员工的管理要求与甲方员工管理要求一致，确保人员疫苗接种、核酸检测、集中居住、两点一线、外出管控等相关要求落实到位；

“同节奏”：甲乙双方按照同等疫情防控节奏开展疫情防控工作，即乙方疫情防控工作的开展节奏、响应速度应与甲方保持一致，确保疫情防控各项措施与要求同步实施、同步到位。

2.“红区”：特指甲方根据白云机场疫情防控形势与要求，确认的疫情防控高风险区域。

（以下无正文）

| 甲方： 公司（盖章） 法定代表人/授权代表： 签约时间： 年 月 日 | 乙方： 公司（盖章） 法定代表人/授权代表： 签约时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件：

疫情防控处罚通知单（示例）

| 填写日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 处罚类别 | 口头批评 通报批评 书面发函警告 终止合同 |
| 责任单位 |  |
| 处罚依据与事由 |  |
| 处罚结果 |  |
| 甲方签字： |  |
| 乙方签字： |  |
| 备注：通报批评/书面发函警告/终止合同应另附书面通知或函件。 |  |

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广州空港航翼信息科技有限公司:

我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价人名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:广州空港航翼信息科技有限公司

根据贵方为  XXXX项目采购的邀请函，作为经报价人正式授权代表报价人_______                       ________(报价人名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本贰份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容确认无误。

- 报价人将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 报价人已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 报价人之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 报价人同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 采购内容 |  | 报价 | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护服务 |  | XX元/人月 | XX% |  |
| 2 | 零星工程项目 | 下浮率 | XX% | XX% |  |
|  |  | 工日 | XX元 |  |  |

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

3.1诚信承诺函

致：广州空港航翼信息科技有限公司

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位及广州空港航翼信息科技有限公司发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司、集团公司所属非法人实体单位及广州空港航翼信息科技有限公司的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司备案；

6.其他行政处理决定。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

## 3.2企业声明

企业声明

致：

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司、集团公司所属非法人实体单位及广州空港航翼信息科技有限公司的所有采购项目。特此声明！

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广州空港航翼信息科技有限公司

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

# 附录5

组织机构和人员

## 5.1	组织机构

报价人应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与报价人总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。

## 5.2	现场主要人员安排

报价人应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） …… |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，报价人认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写5人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

# 附录6

报价人的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 3年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录7

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录8

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录9

资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人为在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，并提供营业执照的复印件。 |  |  |  |
| 2 | 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台报价人登记表并加盖公章 |  |  |  |
| 3 | 报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位及广州空港航翼信息科技有限公司发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）。 |  |  |  |
| 3 | 报价人出具本采购公告发布后未被列入系统相关名录的截图并加盖公章。 |  |  |  |
| 4 | 有法定代表人证明书及法人授权书 |  |  |  |
| 5 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 6 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 7 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 8 | 报价人递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”“不通过”。

- 第五部分

- 用户需求书

工程用户需求

说明：

- 供应商须对本项目服务内容进行整体响应，仅对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效报价。

- 报价人如有任何一条未响应或不满足，均按无效报价处理。

- 服务范围

- 承担采购人委托的日常维护工作及零星工程项目工作，具体服务范围覆盖一号航站楼范围内的部分高空作业、弱电线路应急抢修和因区域改造导致的线路迁改等工程服务工作。

- 服务期限

合同签订生效后一年。

- 总体服务要求

- 零星工程类工作要求

- 报价人承诺可动态调拨5-20人响应工作，完成零星工程项目施工需求。

- 施工项目启动前，报价人需提交施工方案、图纸、工程量清单及报价资料等，经采购人审核同意实施后，及时组织完成施工，并确保施工不影响机场的正常运行。

- 报价人施工需遵守航站楼施工管理规定，与采购人签订安全责任书，自行办理施工人员工作证件、施工许可手续。

- 报价人施工及安全管理需遵循国家及行业现行标准及规范。

- 报价人严格遵守高空作业安全管理规定，落实各种安全措施和安全常识，规避不安全的事情发生。

- 报价人现场维修、施工的工作人员要求统一着装，仪容干净、整齐，使用统一的工具箱。

- 报价人指定专职项目负责人，与采购人进行单线联系。

- 报价人具备高空作业、动火动电规范施工作业能力。

- 报价人在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量

- 日常维护服务工作要求：

- 维护工作（例如：高空作业、拉线、线路改迁、搬运重物，同时需要3人在场协同配合施工的工作），报价人接报后必须在15分钟内赶到现场，并对现场情况进行反馈，维修过程中所需的材料、配件及报价，需经过采购人确认后方可使用，维修前后需拍照记录。

- 在接到报修信息后，需按维修工作内容及标准要求的时间或24小时内完成维修事项，若当日无法按时维修，需经采购人同意，若在48小时内无法完成维修，需向采购人提供书面说明及维修方案。

- 维修结束后，需立即通知采购人进行现场检查验收及核实工程量，如维修结束后三个工作日内未及时通知采购人现场检查验收，造成的损失由报价人整体承担。

- 报价人需为其安装的弱电设施设备提供自验收之日起一年的维修质保服务。

- 为满足项目需求，报价人须派出1-2位人员驻点进行现场值班保障，服从采购人工作安排及管理考核，派驻人员须熟悉机场弱电机房及网络线路情况，具备零星类设备系统维修、应急处置能力。

- 整体服务注意项

- 本项目涉及的工作项目，不论绿区、红区施工任务，报价人都必须无条件承接，由报价人负责完成现场施工工作。

- 报价人须严格遵守机场股份公司的防疫管理规定，配合检查，服从管理，例如所有人员须接种新冠疫苗接种2针，进入红区后的隔离要求，核酸检测规定，个人防护，外出离穗报备，疫情信息报送，问题整改，参加疫情防控培训，并做好相关台账培训记录等。

- 项目过程中存在需要对接入门禁、监控安防平台、机场生产网络等工作时，由报价人负责协调联系，例如与富胜、信息公司等配合单位签订协议，费用自理，配合系统接入、调试工作。

- 报价人严格遵守机场股份公司的工作证件使用管理要求，确保专人专证，进入机场范围内施工，杜绝冒名顶替、他人尾随等行为。

- 报价人须在每年12月31日前向采购人提交年终施工保障工作总结报告。

- 报价人若违反机场股份的安全施工管理、疫情防控管理、不诚信事件等红线考核行为，造成严重不良影响或后果的，采购人有权免责解除合同。

- 疫情服务注意项

- 报价人严格遵守广东省机场管理集团有限公司、广州白云机场股份有限公司及甲方个人疫情防护工作下发的相关流程指引、防护要求及制度规定，并纳入疫情防控工作行为准则。

- 报价人向采购人提供固定施工人员名单信息，若施工人员有变更，至少提前2周以书面方式通知采购人。

- 报价人的员工进入红区施工，施工结束后不能返回办公室，立即落实3天2检，居家隔离，第14天再进行一次核酸检测。核酸检测结果出来后，须立即向采购人报备。

- 报价人的员工休息、休假非必要不得离穗、离粤，如有特殊情况确需要离穗、离粤的，严格执行疫情期间外出管理规定的要求。报价人至少提前1周向采购人提出申请，报价人审批同意后，向所在发包单位进行申请，由发包单位签署意见后，报发包单位的股份公司挂点领导审批。

- 报价人的员工出现健康异常、未完成2针接种、未按要求做核酸检测等情况，立即通知采购人。

- 报价人的员工因特殊情况确需要前往中、高风险地区的，返穗后，需严格按照广州市及股份公司相关要求实施集中隔离、居家 隔离、居家健康监测或核酸检测。核酸检测结果出来后，须立即向采购人报备。如有身体不适，需立即向所在 单位疫情防控管理部门报备。

- 报价人的员工需严格做好员工日常管理，做好每日上岗前测量体温，确认无发热、干咳、乏力、咽痛、腹泻等新冠肺炎疫情相关临床表现，出现异常情况应及立即送至专门隔离区，按操作规定将其转至定点医疗机构排查诊治。

- 报价人的员工应落实个人防护，规范上岗。所有岗位人员需要完成上岗前业务培训和个人疫情防护技能培训。

- 项目预算及结算方式

- 日常维护服务支出，按季度支付：

- 维护人员（1-2人），服务费标准不高于8000元/人/月；

- 采购人按实际用工情况，以月为单位计算服务费，双方确认后季度结算。

- 该服务费已包括报价人因本项所发生的一切税金、服务费、伙食费、交通费、通讯费、住宿费等费用，报价人需自行与所派出人员签署劳动合同并按法律缴纳五险一金等费用；

- 报价人在本项目的人员应当具备法律规定、行业规定的相关资质并对其工作期间的行为负责。若报价人指派人员在工作中因故意或重大过失给采购人造成损失的，由报价人承担全部法律责任

- 零星工程，据实按季度结算，合同暂定价56万元，下浮率为项目结算价不低于7.5%，工日为不高于220元/天。项目中标后，报价人需提交履约保证金5万元。

本工程服务过程中，按实结算若出现超出合同暂定价的情况，最多可超出暂定价的30%。该超出部分的支付需由双方签订补充协议另行约定。

- 报价人在每月5日前将上月派工单、照片、工程量确认单、结算书等资料报送采购人，经采购人业主送审结算价乘以（1-中标下浮率）进行结算。

- 临时增派人员部分（即：如出现现场暂定的项目维修人员无法满足施工工作，或发生应急抢修工作，需临时增派的人员，所产生的人工费按中标工日报价计算。）

- 本项目服务过程中，原则上不超出合同暂定价75.2万元，若出现超出合同暂定价的情况，超出部分控制在合同总价30%（含30%）以内。该超出部分的支付需由采购人及报价人双方签订补充协议另行约定。

- 在具体实施的每一宗服务（工程）时按照广东省工程造价相关定额计算直接费。材料价按施工期前一个月广州市建设工程造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算；若广州市建设工程造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》下浮率15%计算；若上述建设工程材料指导价均没有的材料单价，凭采购人确认的与市场价相符的有效发票材料单价为准。

- 人员资质要求

| 岗位 | 岗位人数 | 备注 | 服务类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管 | 1人 | 1.要求2年以上施工项目管理经验，负责施工项目协调管理，定期向采购人汇报工作。 2.向采购人提供施工项目技术支撑。 | 零星工程 |
| 施工人员 | 5-20人 | 1.具备1年以上弱电施工维修经验。 2.负责设施设备维修、项目施工、以及应急处理等工作。 3．具备高空作业证及电工证。 | 零星工程 |
| 维护人员 | 1-2人 | 1.大专或以上学历，电子通讯相关专业或者从事过电子设备维修经验。 2.看懂电子设备使用说明书和电路图纸。 3.负责电子设备维修、安装、调试工作。 4.能适应工作需要，倒班工作，服从采购人的工作安排。 5.具备高空作业证及电工证。 | 日常维护 |

- 施工人员须熟悉机场弱电类机房及网络线路情况，具有丰富弱电施工经验，执行力强，员工稳定，能够胜任在机场红区范围内的高强度、连续加班赶工的工作要求。

- 报价人须承诺根据零星施工项目需要，紧急调拨5-20人响应采购人的工作任务，相关人员须具备相应的登高作业证及电工证。

- 报价人的施工人员具有较高的安全意识、职责意识，熟悉股份公司最新的防疫操作流程，严格遵守白云机场股份的疫情防控工作处置指引要求开展工作。

- 报价人的施工人员配合采购人对疫情防控、施工安全管理等方面检查监督，参加学习培训考核，做好相关台账记录。

- 考核实施

- 日常维护服务考核

报价人的现场派驻人员，纳入到采购人的工作考核体系里，其在次月3日前须向采购人提交上月度的工作小结，采购人按考核规定对其工作表现进行考核，采购人于每月20日前将其考核结果反馈报价人。现场派驻人员出现重大工作失误，或一年内2次考核为不及格的，采购人有权要求报价人更换现场派驻人员。

- 零星工程项目按季考核，按季度结算。

- 扣罚标准如下：采购人可根据报价人季度考核扣分情况，按500元/分对报价人进行罚款，罚款在未支付或即将支付的零星工程服务费中扣除。

- 做出每项考核评分时必须在表格备注栏内详细说明考核评分的事实和根据，包括时间、地点、事件、后果等。

考核标准详见下表。

| 零星工程项目季度考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考 核 标 准 | 得分 | 备 注 |
| 组织机构及需求管理（20分） | 1.有专门的管理机构（组织机构框图）。 2.有专职管理人员，分级责任明确落实。 3.按时响应需求，按时提交方案设计、工程量清单及报价。 |  |  |
| 质量控制 （40分） | 1.人员持证上岗，熟悉施工、维护关键环节情况，满足合同要求。 2.按与采购人确定的进度计划完成施工。 3.按楼内施工规范及相关施工标准进行施工。 4.所用材料符合相关标准，提供相关合格证、出厂证明。 5.按与采购人确定的品牌、型号、参数采购设备材料，按与采购人确认的时间要求采购设备材料。 |  |  |
| 结算控制 （20分） | 1.工作量准确，无不合理工程量，及时提交结算资料。 2.施工记录完整。 |  |  |
| 安全文明施工 （20分） | - 根据白云机场一号航站楼区域的管理要求，按照相关管理规定的完善相关手续、办理施工、维护作业许可。 - 按要求完成施工、维护作业的报批报备，执行施工信息通报程序。 3.施工、维护人员经过安全教育培训，内容包括白云机场相关安全文明施工管理规定及要求，有完整的培训记录。 4.施工、维护作业按要求围蔽，标识清晰、明了、使用正确。 5.施工、维护作业现场按要求设置临时用电和消防保障措施。 6.特种作业要求提前报备，并接受检查。 7.施工、维护作业所产生废品、垃圾应及时处理，并按照一号航站楼管理要求路线进行清运。 |  |  |
| 考核评分合计 |  |  |  |

- 红线考核

| 类别 | 定义 | 考核要求 | 奖惩规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全事件 | 不发生施工人员、车辆、证件使用安全，疫情防控工作疏漏等。 | 不发生 | 报价人承担一切损失及责任，按照委外业务安全管理协议中的相关条款扣减费用，且甲方有权免责解除合同。 |
| 重大故障 | 由于报价人原因造成系统瘫痪等重大故障，影响生产业务，给甲方造成直接损失。 | 不发生 | 报价人承担一切损失及责任。系统发生重大故障，扣罚人民币8000元/15分钟。 |
| 不诚信事件 | 故意隐瞒、有意作假。包括但不限于： - 未按合约配备相关资源； - 不按甲方要求的进度、质量开展施工，故意消极怠工，造成严重不良后果或影响的。 - 各类施工使用的材料、设备的价格、质量要求与实际不符，使用假冒伪劣产品，造成严重不良后果或工程质量问题的。 - 未按合约履行股份公司委外单位疫情防控工作要求。 | 不发生 | 报价人承担一切损失及责任，每起扣罚人民币1万-10万元，且甲方有权免责解除合同。 |

- 履约保证金

- 合同协议书签署后30个工作日内，报价人应向采购人缴纳5万元履约保证保证金。

- 履约保证金缴纳方式为：电汇转账

- 服务期结束后30天内，如报价人无违约行为并已付清应付费用的，采购人无息退回报价人的履约保证金。

- 报价人缴纳履约保证金的账号信息如下：

收款单位：广州空港航翼信息科技有限公司

开户银行：广发银行新机场支行

收款帐号：101010516010000281