惠州机场进近室席位设备改造工程项目

综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

地址：惠州市惠阳区平潭镇

总目录

第一部分  邀请函

第二部分  报价人须知

第三部分  合同条款

第四部分  项目报价文件格式

第五部分  用户需求书

第一部分  邀请函

广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司（以下简称“采购人”）拟对进近室席位设备改造工程项目，进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 1.项目概况：

1.1项目名称：惠州机场进近室席位设备改造工程项目

    - 项目编号：HZJC-CG-2022013

    - 项目限价：81.93万元

1.2项目地点：惠州市惠阳区平潭镇惠州机场

1.3 项目内容：

1.3.1详见第五部分用户需求书及附件

1.3.2报价包括了货物及附件的生产、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、售后服务、保修期保障、不停航施工等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的项目和货物再支付任何费用。

1.4项目时间要求

工程完成期限：自签订合同后100个日历天内。

1.5质保期要求

质保期以各设备厂家提供的期限为准，但不得少于2年,时间从接受验收合格之日起计算。

1.6付款方式

报价人正式进场开工后20个工作日内，采购人支付工程总造价的30%给报价人。工程施工完毕并经双方签署验收合格后20个工作日内，采购人向报价人支付合同工程总造价65%的款项。请款时报价人必须提供合同价款全额增值税专用发票（税率9%）。剩余工程总造价的5%为质保金，自验收合格并交付使用之日起，满两年后，凭报价人提供的质保金申请书，采购人于20个工作日内向报价人付清质保金。

2.合格报价人资格条件：

2.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或者具有资质的分支机构，持有工商行政管理部门核发的营业执照。

2.2报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附录3）。

2.3报价人出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录7）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单查询（截图格式要求详见附录8）；

2.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

2.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

2.6本项目不接受联合体报价。

#### 2.7报价人近三年（2019年至今）具有空管设备安装工程项目业绩（以盖章的合同复印件或中标通知书为准）。

#### 2.8报价人须具备民航空管工程及机场弱电系统专业承包二级及以上资质。

3、报价文件的提交形式、地址和截止时间

3.1报价人须采用现场递交或邮寄递交方式中之一的递交项目报价文件。

3.2报价文件递交或邮寄地址为：惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司4号楼

3.3递交报价文件时间： 2022年8月19日10：00止（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准，而不以邮寄、物流公司信息为准，采购人不承担因报价人逾期送达的任何责任）

3.4开标时间：2022年8月19日14：30（具体时间以采购人安排为准）

3.5报价文件须在指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

3.6采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

3.7将统一对所有报价文件同时进行拆封并交由本项目评委会进行评选，最终确定成交的报价人。

4、报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购信息查询：

http://wz.gdairport.com/ （广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台）

6、有关此次采购之事宜，可按下列联系方式向采购人联系：

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

联系地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司（仅顺丰快递才派送上门，若快递过程中造成延迟结果由报价人承担）。

联系人：罗先生

联系电话：13516662658

电子邮箱：hzjccg001@163.com

7、投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向纪检室投诉。

联系电话：0752-5718005

注：提出质疑的报价人，应当是已报名参与本项目采购活动的报价人；如本项目接受联合体投标的，质疑资料须由组成联合体的所有报价人法定代表人共同签字并加盖公章。

- 第二部分 报价人须知

一、说  明

1.项目说明

1.1广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司拟就惠州机场进近室席位设备改造工程项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交的报价人。

1.2 项目内容：

1.2.1详见第五部分用户需求书及附件

1.2.2报价包括了货物及附件的生产、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、安装、调试、验收、技 术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、售后服务、保修期保障、不停航施工等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的项目和货物再支付任何费用。

1.3项目时间要求

工程完成期限：自签订合同后100个日历天内。

1.4质保期要求

质保期以各设备厂家提供的期限为准，但不得少于2年,时间从接受验收合格之日起计算。

1.5付款方式

报价人正式进场开工后20个工作日内，采购人支付工程总造价的30%给报价人。工程施工完毕并经双方签署验收合格后20个工作日内，采购人向报价人支付合同工程总造价65%的款项。请款时报价人必须提供合同价款全额增值税专用发票（税率9%）。剩余工程总造价的5%为质保金，自验收合格并交付使用之日起，满两年后，凭报价人提供的质保金申请书，采购人于20个工作日内向报价人付清质保金。

## 2.定义

本文件中下列术语定义为：

服务：指报价人提供惠州机场公司进近室席位设备改造工程相关服务。

报价人：符合第一部分“合格报价人资格条件”， 响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

合同：指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司与成交报价人签订。

## 3.合格的报价人

合格的报价人要求见邀请函中的要求。

## 4.合格的服务

- 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 5.报价费用

5.1报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 6.服务费

## 不在报价文件的报价中单列。

# 二、综合评审文件

# 1.综合评审文件构成

1.1综合评审文件包括：

第一部分   邀请函

第二部分   报价人须知

第三部分   合同条款

第四部分   项目报价文件格式

第五部分   用户需求书

1.2报价人应认真阅读综合评审文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照综合评审文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对综合评审文件各方面都做出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 2.综合评审文件的澄清

2.1采购人可以对已发出的综合评审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间前以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有报价人，该通知内容作为综合评审文件的组成部分。

2.2报价人对综合评审文件有异议的，应当在报价文件递交截止之日前2日内以书面形式提出，纸质版应加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购邮箱hzjccg001@163.com。采购人将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有报价人发送，该答复作为综合评审文件的组成部分。

2.3采购人可根据综合评审文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 3.综合评审文件的修改

3.1综合评审文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对综合评审文件进行必要的澄清或修改。

3.2综合评审文件修改的纸质版并加盖公章扫描件以电子邮件方式发送给所有报价人，综合评审文件的修改内容作为综合评审文件的组成部分，具有约束作用。

3.3综合评审文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当综合评审文件、综合评审文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 4.采购语言及计量单位

4.1报价人提交的报价文件以及报价人与采购人的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

4.2综合评审文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 1.项目报价文件

1.1报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。商务和技术文件应分别编制，报价单位应将投标文件分两袋（包）密封包装，报价文件电子文件与报价文件正本一起密封，报价文件正本、副本分别密封包装外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、报价人联系电话和“在（综合评审文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖报价单位公章和法定代表人或授权代表人盖章或签名。

1.2报价文件的签署要求：

1.2.1报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

1.2.2报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，报价文件的副本可采用正本的复印件。

1.2.3报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖章或签字才有效。

1.2.4报价文件统一用A4幅面纸印制，正本和副本必须分开装订成册并逐页编目编码。

1.2.5报价文件应根据综合评审文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，严重影响评审的，将被视为无效投标。

1.2.6投标文件未按1.1进行密封和标记。

1.2.7投标文件必须符合上述要求，如出现偏离或不满足，将可能导致废标。

1.3报价文件包括纸质文件一式5份，电子文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

1.4电子文件包括以下内容：

1）一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件和技术文件；

2）一套WORD格式的电子版文本文件；

3）电子文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“电子文件”，与报价文件正本一起密封包装。

1.5报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用公制系统，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 2.商务文件（格式自拟，须与技术文件分开装订）

2.1封面：写明商务文件、项目编号及名称、报价人名称、日期。

2.2目录。

2.3广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台合作商登记表。

2.4报价函及报价明细表（格式见附录2）。

#### 2.5企业营业执照复印件。

2.6报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（格式见附录3）。

2.7法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录4）。

- 2.8报价人提供近三年（2019年1月1日至今）空管设备安装工程项目业绩（以盖章的合同复印件或中标通知书为准）（格式见附录5）。

2.9组织机构人员（格式见附录6）。

2.10“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图。（格式见附录7）。

2.11信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的“严重失信主体名单”查询截图（格式见附录8）。

2.12 报价人需按本项目提供相应得施工技术方案、施工团队配置、服务质量方案、安全文明施工措施及服务等内容；

2.13报价人提供民航空管工程及机场弱电系统专业承包二级及以上资质证明文件。

- 3.技术文件编制格式（注：格式自拟，须与商务文件分开装订）

3.1目录。

3.2组织架构。

3.3项目整体方案（确保产品安装质量的技术组织措施，技术装备，技术支持队伍）。

3.4重难点分析方案。

3.5服务保障措施方案。

3.6售后服务维护方案。

3.7报价人认为有必要提供的其他资料。

## 4.知识产权和专利权

4.1报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用报价人在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

4.2报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.保密

如采购人向报价人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 6.报价文件有效期

6.1★项目报价文件应在邀请函规定的递交截止日起的90日历天有效期内保持有效。报价文件有效期短于此规定限期的投标，采购人将予以拒绝。

6.2特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可要求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购人的这种要求，同意延期的报价人在原有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

## 7.不允许偏离的条款

7.1综合评审文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离。

7.2对报价人须知6.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

7.3下述条款不应视作不可偏离：

1）未加注“★”号的条款；

2）用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

7.4项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 1.项目报价文件的密封和标记

1.1报价人应将项目报价文件应第三部分要求密封和标记。

1.2如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

1.3如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 2.递交报价文件截止时间

2.1报价人应将正本和所有副本及电子文件，由报价人代表按邀请函要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

2.2采购人可以通过修改综合评审文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 3.迟交的项目报价文件

采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

- 4.报价文件的修改和撤回

4.1报价单位在报价截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按综合评审文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。在报价截止时点之后，报价单位不得对其报价文件做任何修改和补充。

4.2报价单位在递交报价文件后，可以撤回其投标，但报价单位必须在规定的报价截止时点前以书面形式告知采购人。

4.3报价单位所提交的报价文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

# 五、综合评审过程

## 1.报价文件的递交

采购人在综合评审文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 2.评审小组

本项目的评审工作由采购人组织评审小组进行评审。评审小组成员为5人。

## 3.项目报价文件的评审

3.1评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

3.2算术错误将按以下方法更正：

1）如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。

3.3在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了综合评审文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与综合评审文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

3.4如果项目报价文件实质上没有响应综合评审文件的要求，其报价文件将被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将被拒绝：

1）不符合邀请函中“合格的报价人”要求；

2）报价有效期不符合综合评审文件规定；

3）报价人递交两种或以上报价方案和报价；

4）报价超过最高限价；

5）报价函没有法定代表人或没有授权代表签字且没有加盖公章；

6）报价文件没有法定代表人或没有授权代表签字且没有加盖公章；

7）法定代表人授权书没有法定代表人和没有被授权人的签字或没有加盖公章。

3.5如果通过初步评审的报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正综合评审文件后重新组织采购。

3.6如果重新组织评审通过初步评审的报价人仍然不足3名的，采购人按3.5条程序继续进行。

3.7没有符合资格条件报价人的项目，采购人将中止项目。

## 4.报价文件的评审步骤

4.1评标委员会对合格报价人的报价文件进行资格审查和有效性审查、评价报价文件是否符合综合评审文件的商务、技术等实质性要求；对通过有效性审查的报价文件按照综合评审文件确定的评标方法和标准进行商务、技术及价格评估、综合比较与评价。

4.2比较与评价：

1）商务评价（评分计算保留2位小数）：

各评委对通过资格审查的报价人对照各项商务要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一报价人的商务评价评分的算术平均值作为该投标人的商务评价得分。

2）技术评价（评分计算保留2位小数）：

各评委对通过资格审查的报价人对照技术要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一报价人的技术评价评分的算术平均值作为该投标人的技术评价得分。

商务、技术评价（60分），标准如下：

| 综合 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 20分 | 企业资质 | 10 | 具有有效的民航空管工程及机场弱电系统专业承包一级资质得10分；具有有效的民航空管工程及机场弱电系统专业承包二级资质得5分；注：无提供不得分。 |
|  | 类似项目业绩 | 10 | - 报价人近三年空管设备安装工程项目业绩，报价文件需要附上相应证明材料复印件。 - 每提供一个同类项目业绩得2分，得分不超过10分。 注：提供合同关键页（规模、时间以合同为准）的扫描件，无提供不得分。 |
| 技术 40分 | 项目整体 方案 | 10 | 评审小组横向对比各报价人项目整体方案（确保产品安装质量的技术组织措施，技术装备，技术支持队伍），对项目整体背景、目标、需求、范围等的理解深度进行综合评审： 【优】报价人对项目整体背景、目标、需求、范围理解透彻的得8-10分； 【良】报价人对项目整体背景、目标、需求、范围理解比较透彻的得4-7分； 【一般】报价人对项目整体背景、目标、需求、范围不够理解的得0-3分。注：无提供不得分。 |
|  | 重难点分析方案 | 10 | 根据报价人所提供的重难点分析方案（需针对性提出重点、难点及其解决措施的具体、合理性）进行综合评分： 【优】报价人就本项目重点、难点情况分析透彻，及其解决措施科学合理、可行性强，有利于本项目工作，得8-10分； 【良】报价人就本项目重点、难点情况分析较为清晰，及其解决措施具有一定的科学性、合理性、具有一定的可行性，满足本项目工作，得4-7分； 【一般】报价人就本项目重点、难点情况分析清晰度一般，且其解决措施不具科学性、合理一般、可行性一般，基本能满足本项目工作，得0-3分。注：无提供不得分。 |
|  | 服务保障措施方案 | 10 | - 根据报价人所提供的服务保障措施方案，对保障措施内容进行综合评分： - 【优】承诺和违约方案完整、清晰，服务任务目标明确，工作进度计划科学，违约处理流程合理的得8-10分； - 【良】承诺和违约方案较完整、清晰，服务任务目标较为明确，工作进度计划较为科学，违约处理流程较为合理，但可行性一般的得4-7分； - 【一般】承诺和违约方案不完整，可行性一般的得2-3分。能提前完成项目施工，是否有合理的各阶段的保证措施，得0-1分 注：无提供不得分。 |
|  | 售后服务维护 方案 | 10 | 根据报价人所提供的售后服务方案进行综合评分： 【优】针对该项目有详尽、明细的维护保障方案，包含售后服务团队、措施、报修渠道、维修材料、安全文明施工等，具备可行性的得8-10分； 【良】维护保障方案基本满足该项目服务要求、但不具体，可行性一般的得5-7分； 【一般】维护保障方案、售后服务方案不详细、不完整，具备可行性较差的得0-4分。 注：无提供不得分。 |

3）价格评估（评分计算保留2位小数）：

该分值（40分）为价格满分基数，评分标准如下：

| 评审项目 | 评审细则 | 价格权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格评分基准价确定方法：所有满足报名条件要求的报价人报价作的平均值为基准价。 ①评标价等于基准价的，得40分； ②评标价高于基准价的，每高于基准价1%，在40分的基础上扣1分,按比例采用插值法扣分，扣到0分为止； ③评标价低于基准价的，每低于基准价1%，在40分基础上扣0.5分，按比例采用插值法扣分，扣到0分为止。 2）小数点后面保留两位，第三位四舍五入。 | 40分 |

5.综合得分计算

每个报价人的综合得分（100分）=商务、技术评分（60分）+价格评分（40分），每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

## 6.成交报价人的确定

6.1评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

6.2采购人根据评审小组的推荐，确定本项目评审得分排名前三位的报价人为惠州机场公司零星修缮成交合作供应商。

## 7.与采购人的接触

7.1除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

7.2报价人试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都将导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 1.资格后审

1.1采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

1.2如果审查通过，则将合同授予综合得分最高的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，采购人将对技术和商务上充分满足综合评审文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 2.合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应综合评审文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的报价人。

## 3.授予合同时更改采购服务数量的权力

采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 4.接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 5.成交通知书

5.1在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的《成交通知书》以书面形式通知成交报价人。

5.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

## 6.签订合同

6.1成交报价人在收到《成交通知书》后，应派遣其法定代表人或授权代表与广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司签署合同。

6.2合同的组成基于本综合评审文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）第三部分 合同条款；

（2）采购人的澄清文件；

（3）第五部分 用户需求书；

（4）报价人的报价文件；

（5）《成交通知书》。

6.3如果成交报价人没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 7.成交结果通知

采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台（wz.gdairport.com）发布采购结果公示，并于公示完毕并无接到异议后14个工作日内向成交报价人发出《成交通知书》。

第三部分  合同条款

惠州机场进近室席位设备改造

工程项目合同

甲方：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

乙方：

签订时间：

### 第一部分 合同书

甲方（全称）：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就惠州机场进近室席位设备改造工程项目有关事项协商一致，共同达成如下合同：

一、项目概况

1.项目名称：惠州机场进近室席位设备改造工程项目

2.地点：惠州平潭机场

3.内容：按甲方提供的有关资料及说明，承接惠州机场进近室席位设备改造

工程项目；工程内容详见工程量清单

4.项目负责范围：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境卫生等。

二、合同工期

施工时间：乙方根据甲方授权开工之日起计，项目总工期为150个日历天，乙方需保证按期完成项目。

合同期限：质量保证期为工程通过最终验收并投入使用之日起两年内免费保修（即质量保证期为两年）。

三、质量标准

1.应确保各分部工程满足行业相关标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）             。

工程量清单及项目单价：详见附件

合同价格形式：增值税含税包干价。

五、项目经理

乙方项目经理：

六、合同文件构成

本合同书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）综合单价及总价报价单；

（7）履行本合同的相关补充协议（含项目变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）。

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，包括所有附件、项目招标（非招标）文件及乙方报价文件均构成合同文件组成部分。乙方应履行报价文件中的方案和承诺；报价文件相关内容与合同正文和附件内容不一致的，以后者为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的合同。

八、合同履行约定

乙方在合同履行，项目实施、运行阶段，有下列情形之一的，列入不予合作对象名单：

1.不按采购文件要求，报价文件承诺的条件与甲方签订合同，或在合同签订中存在欺诈情形，违反采购文件规定，对甲方或关联公司不利；

2.违反合同约定，将承揽项目转包或违法分包给他人；

3.因成交合作商责任原因连续发生不安全事件、事故或造成恶劣不良影响；

4.使用的设备、材料以次充好或提供与合同不符的假冒伪劣产品等降低质量情形或造成不良影响；

5.因环保、噪音问题造成社会恶劣影响；

6.拖欠农民工工资，造成恶劣影响的，或发生上访维稳事件，或导致甲方或关联公司垫付农民工工资；

7.虚报工程量或设备、材料结算量，拒不接受第三方咨询单位按合同约定审定的工程造价，设备、材料数量，造成工程延误、设备材料到货期延误、结算滞后；

8.拒绝履行合同主要条款，造成合同无法正常履约；

9.因严重违约被采购人依法单方解除合同；

10.存在向甲方或关联公司相关工作人员行贿等不廉洁情形。

九、词语含义

本合同书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在惠州机场公司签订。

十二、补充合同及合同附件

本合同附件及乙方报价为本合同的组成部分。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充合同。

十三、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十四、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方：  (公章)                 乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

电  话：                        电  话：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

- 第二部分 通用合同条款

本部分内容参照建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分通用合同条款。

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1合同当事人及其他相关方

1.2乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：工程实施方案、工程量清单预算、施工进度计划，确保工程质量、安全生产、文明施工的技术组织措施、服务措施等。

乙方提供的文件的期限为：5个工作日；

乙方提供的文件的数量为：2份；

乙方提供的文件的形式为：纸质及电子版；

甲方审批乙方文件的期限：5个工作日。

1.3联络

1.3.1双方派驻本项目的代表

甲方派驻本工程的项目代表为  ，联系电话：  。

乙方派驻本工程的项目代表为  ，联系电话：  。

1.3.2 双方派驻本项目场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

1.3.3甲方代表在授权范围内向乙方代表发出的任何书面形式的条件和指令，乙方代表应予执行。

1.3.4 各方联络

甲方接收文件的地点：惠州机场；

甲方指定的接收人为：  。

乙方接收文件的地点：惠州机场。

乙方指定的接收人为：  。

1.4交通运输

1.4.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：出入现场按甲方规定执行。

1.4.2场内交通

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按甲方相关管理规定执行。

1.4.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

1.5工程量清单错误的修正:不适用

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不适用。

1.6 施工组织和进度计划

施工组织设计应包括施工方案、施工计划、安全措施等 。合同签订5个工作日内。乙方提交详细施工组织设计，甲方在收到详细的施工组织设计后5个工作日内确认或提出修改意见。

1.7 开工准备、通知及进场

乙方根据甲方实际授权开工之日起3天内进场，乙方未按约定时间进场超过3天，甲方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

2.履约担保

乙方是否提供履约担保：无。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

3. 合同付款方式

3.1 乙方正式进场开工后20个工作日内，甲方支付工程总造价的30%给乙方。工程施工完毕并经双方签署验收合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同工程总造价65%的款项。请款时乙方必须提供合同价款全额增值税专用发票（税率9%）。剩余工程总造价的5%为质保金，自验收合格并交付使用之日起，满两年后，凭乙方提供的质保金申请书，甲方于20个工作日内向乙方付清质保金。

3.2付款方式为对公网银转账或支票形式支付，银行账号信息如下:

公 司 名 称：

开   户  行:

账       号：

4.甲方权利义务

4.1甲方有权对乙方施工全程的安全、进度、质量监管等工作进行监督检查，并提出整改意见。

4.2甲方协助乙方办理进场相关手续，交代清楚施工场地、设施及环境。

4.3 甲方对乙方进场材料组织验收。

4.4 甲方应按照合同约定向乙方支付相应费用。

5.乙方权利义务

5.1乙方应按照国家相关标准的规定及甲方的要求来实施项目，如验收不合格乙方应承担返工及相应损失的费用,直至工程质量符合相关标准并通过验收为止。乙方怠于履行返工义务的，甲方有权自行委托第三方进行返修，由此产生的费用由乙方承担。甲方有权自行在本合同约定的工程款中抵扣。

5.2乙方应按约定提供施工的工程进度计划及相应进度统计表。

5.3乙方严格按照甲方确认的施工范围和内容进行施工。

5.4在工程施工中，乙方应确保工程施工科学、安全，并负责施工期间的安全管理工作，承担在本工程施工过程中由于非甲方原因造成的人员及财产损失，包括但不限于：因乙方施工原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害等安全责任，由乙方承担责任，甲方概不负责；因违反国家相关法律法规或甲方有关安全管理规定造成安全事故的，由乙方负全部责任。

6.施工要求

6.1乙方须在指定时间施工作业。

6.2施工过程中造成污染破坏的，乙方必须及时予以维修和恢复，否则甲方有权酌情以违约金处罚。每次施工结束后必须清理施工垃圾，不堆积垃圾和污染其它区域。

6.3乙方须负责施工期间的人员及工程周边的安全管理工作，任何施工引起的安全责任均由乙方负责。由此而导致第三方向甲方追偿，甲方有权自行在本合同约定的工程款中支付相关赔偿款。

6.4乙方进入机场控制区的工作人员必须按要求佩带机场统一制发的机场控制区通行证并自觉接受安检人员查验。特种作业人员（电工、焊工等）须持证上岗，并随身携带证件原件，以备检查。承包人应对证件使用情况进行严格管理，杜绝员工因证件使用不当而造成不安全事件的发生。

6.6乙方工作人员不得在施工现场区域抽烟。乙方工作人员因违反本条规定造成的一切后果，乙方承担连带责任。

6.7乙方应加强员工安全教育，及时向员工传达国家、中国民航局及发包人有关安全管理的文件精神和要求，加强对员工的安全培训，做好安全防范工作。

7. 验收

甲方按照质量标准中的技术标准和要求对施工内容进行验收。

8. 违约责任：

8.1 甲方、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

8.2 乙方未按计划开工日期进场施工的，每延误一日乙方应向甲方支付合同金额3‰的违约金。乙方延误工期超过 15天的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同金额 10 %支付甲方违约金并赔偿甲方的全部损失，由于不可抗力原因导致工期延误，经双方书面确认，工期可顺延。

9. 不可抗力

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

10.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

10.1向 / 仲裁委员会申请仲裁；

10.2向甲方所在地的人民法院起诉。

第四部分  项目报价文件格式

# 附录1

- 报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、统一社会信用代码 | 2、经营范围 | 3、登记机关 |
| 在职人数 |  | 注册资本（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

# 附录2

- 报 价 函

项目名称：惠州机场进近室席位设备改造工程项目

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

根据贵方惠州机场进近室席位设备改造工程项目采购的邀请函，作为经报价人正式授权代表报价人_______                       ________（报价人名称和地址）的报价文件书的代理人____________________（代理人，职务），在此提交项目报价文件，正本一份，副本四份。

签字人代表以此函申明并同意：

1）对随附报价表所规定的采购内容的投标报价（下浮率）为       %（大写： ______%）。

2）我方将承担按照综合评审文件的所有条款履行合同的责任和义务。

3）我方已详尽研究了所有综合评审文件包括修正文（如果有），并完全明白所有已提供的参考资料以及有关附件，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

4）我方之报价文件有效期为自报价之日起90日历天。

5）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

6）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同，直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

- 3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

我司承诺（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

（1）取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

（2）由采购人没收合同履约保证金；

（3）三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

（4）对不良行为予以纪录，并进行公告；

（5）报广东省机场管理集团有限公司备案；

（6）其他行政处理决定。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 3.2企业声明

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

我公司就参加惠州机场进近室席位设备改造工程项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此声明！

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

报价人名称：                          .

单位性质：                          .

地址：                          .

成立时间：        年   月   日

经营期限：                          .

姓名：         性别：     年龄：     职务：          .

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

附：法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

## 4.2法定代表人授权书

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为            的惠州机场扩容扩建项目还建部队工程监理服务项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                               （盖公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：            .

代理人身份证号码：                        职务：          .

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

注：法定代表人亲自参加报价活动的，无需出具此授权委托书。

# 附录5

- 报价人的类似业绩

| 项目 | 同类项目名称 | 时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近3年内（2019年1月1日至今）类似业绩，提供签约合同关键页复印件加盖公章（规模、时间以合同为准）。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录6

组织机构和人员

## 1.1组织机构

报价人应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与报价人总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要人员的具体安排情况。

## 1.2现场主要人员安排

报价人应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

主要人员名单（表一）

| 本项目担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事相关工作年限 | 注册资质证书证号 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写2人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人类似业绩须提供证明材料。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录7

- 国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及未被列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录8

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及未被列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

- 附录10

- 实质性（“★”项）响应表

| 序号 | 采购服务要求 | 采购服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.报价人必须对应采购文件的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.若综合评审文件无打“★”的条款此表请留空。

4.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 附录11

- 商务响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：报价有效期为报价文件递交截止日起90天，成交单位有效期延至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意采购人以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 8 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 附录12

- 技术响应表

| 序号 | 询价服务要求 | 报价服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 报价人必须对应综合评审文件“第五部分 用户需求书”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录13

- 资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：惠州机场进近室席位设备改造工程项目

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有按照综合评审文件要求签署、盖章 |  |  |  |
| 2 | 有按要求提供广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表 |  |  |  |
| 3 | 有按要求提供报价函 |  |  |  |
| 4 | 报价人只递交一种报价方案和报价且没有超过最高限价 |  |  |  |
| 5 | 报价人为在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或者具有资质的分支机构，持有工商行政管理部门核发的营业执照。 |  |  |  |
| 6 | 有按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书 |  |  |  |
| 7 | 有按要求提供在“国家企业信用信息公示系统”查询的截图 |  |  |  |
| 8 | 有按要求提供在“信用中国”网站查询的截图 |  |  |  |
| 9 | 报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章） |  |  |  |
| 10 | #### 报价人近三年（2019年至今）具有空管设备安装工程项目业绩（以盖章的合同复印件或中标通知书为准）。 |  |  |  |
| 11 | #### 报价人须具备民航空管工程及机场弱电系统专业承包二级及以上资质。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”或“不通过”。

5.本表为专家评审表，报价人无须在报价文件内提供。

第五部分  用户需求书

惠州平潭机场位于中国广东省惠州市平潭镇，为4C级军民合用运输机场，是广东省“5+4”骨干机场布局中在珠三角片区重点打造的五大机场之一。随着惠州机场航空运输需求持续快速增长，惠州机场的业务量规模显著增大，但惠州机场所在粤港澳大湾区内机场分布密集，空域结构复杂，飞行架次多，为保证飞行安全，需要实施流量管控，从而极大的限制了惠州民航的规划和发展。目前实施的程序管制方式已无法满足惠州机场安全及服务的需求，形成短板效应。

为使惠州机场在“十四五”期间实现良性发展,需加紧推进惠州机场管制方式变更工作，尽早实现ADS-B管制，根据惠州机场塔台运行环境和现有设备情况，对进近席位所需的设备进行采买及安装工作，以实现提供空域使用效率，为促进惠州机场健康发展和航班运行安全顺畅提供有力保障。

一、项目情况

惠州机场，始建于20世纪50年代，为军用机场，于2002年停止民航服务，2014年进行扩容改造，于2015年2月重启民航业务，2018年再次启动扩建。2018年惠州机场年旅客吞吐量188万人次，航班起降15110架次，货邮吞吐量5501吨。2019年年旅客吞吐量达到255万人次，货邮吞吐量8941吨，航班起降20251架次，进入中型机场行列，分别位居中国第63位、第61位、第92位。

为保证提升惠州机场空域使用效率，满足惠州机场近远期民航发展需求，需设立进近管制席位，以实现管制方式变更。根据惠州机场塔台运行环境和现有设备情况，开展进近席位所需的设备进行采买及安装工作。

二、工作内容、范围及要求：

2.1基于惠州机场塔台运行环境和现有设备情况，对惠州机场塔台进行工程改造，建设进近管制席位，其中包含管制席、协调席、监控席。

2.2根据进近席位设置需求(详见附件工程量清单):

航管楼共需席位桌5张，

管制席设备需包含自动化融合设备终端（主用）一台、甚高频八通道遥控盒（主用、备用、应急）一个、时钟席位钟一个等；

协调席设备需包含生产系统（A-CDM）终端一台、桂林系统终端一台、全国流量系统终端一台、CDM系统显示屏及分屏器一套、进程单打印机一台、内话系统席位（主用、备用两个席位配套耳机话筒E1信号传输线及接头）一套等；

监控席设备需包含自动化设备显示终端（备用）一台、进近遥控盒单通道（主用频率）一个、办公电脑等。

通导机房：内话无线板3块、席位板2块、光传输设备/华为S5720S一台、甚高频光端机一对。

西塔所需设备如下：

生产系统（A-CDM）终端一台、桂林系统终端一台、甚高频八通道遥控盒（主用、备用、应急）一个，进近遥控盒单通道（主用频率）一个、时钟席位钟一个、内话系统席位（主用、备用两个席位配套耳机话筒E1信号传输线及接头）一套、进程单打印机一台、CDM系统显示屏及分屏器一套、光传输设备/华为S5720S一台、甚高频光端机一对。

2.3负责塔台及通导机房所需设备的采买、安装及调试工作。

2.4确保惠州机场进近管制席位满足使用需求并通过局方验收。

三、与原系统对接注意事项

3.1与原系统兼容性一致，保证后续可扩容。

3.2原系统的有关接口代码、源码之类的必须公开。

3.3与原系统设备采购型号保持一致，避免因硬件升级导致无法使用。

3.4在可利旧条件下，尽可能利旧，减少不必要采购。

3.5安装完毕后进行与原系统的联调测试，测试完毕正常后，方可验收通过。

四、与原系统设备厂商对接工作

4.1获取及确定项目所需设备型号、技术参数、安装技术指标和外观等。

4.2设备采购、运输，需公开、透明。

4.3调试安装过程中，对使用人员进行相关培训后方可交付使用。

4.4质保期内设备出现故障，厂商应提供无偿售后服务。

4.5设备使用过程中，出现故障，设备厂商应安排专门技术人员一对一提供及时的售后服务。