白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工

关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目

采购文件

（综合评审）

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

2021年 9月

总  目  录

第一部分               采购公告

第二部分               供应商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              采购人需求书

第一部分

采购公告

- 第一部分  采购公告

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目进行国内公开采购，现邀请合格的供应商（以下简称“供应商”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目。

1.2项目地点：广州白云机场。

1.3项目内容：

本次评估需根据《机场时刻容量评估技术规范》中规定的基于计算机模拟仿真评估方法，采用先进快时仿真软件对关闭跑道运行影响进行评估，并配合管制部门进行管制模拟机评估，形成《白云机场三期扩建2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估报告》。

计算机仿真部分，首先建立广州白云机场三跑道典型日向北、向南运行仿真模型作为基准模型，选取运行评价指标（例如：进离场延误，小时流量和平均滑行时间等）进行统计分析；而后分向北运行和向南运行，对广州白云机场东一、东二和西一跑道轮番关闭的情况，建立六种情景下的仿真模型，采用同样的运行评价指标对广州白云机场三条跑道轮番关闭的地面运行情况进行定量评估；将六种情景下的仿真结果与基准模型进行对比，量化分析关闭跑道对广州白云机场地面运行的影响；进而根据不同情景下关闭跑道对机场运行影响的程度，设置不同的流量场景，选用运行单位认可的延误阈值评估分析关闭某条跑道后的机场容量。

管制模拟机仿真部分，配合空管部门编排管制模拟机练习，并开展管制模拟机仿真，选取运行指标（例如：离场地面延误时间）并在模拟过程中进行数据搜集和统计分析，对关闭跑道的影响进行客观定量分析。

1.4资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

2.1采购内容及限价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目 | 1项 | 人民币：98万元 |
| 合计 |  |  | 人民币：98万元 |

注：供应商必须对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。

2.2服务内容：

工作内容主要分为计算机快时仿真评估以及管制模拟机评估两部分，具体工作内容如下表。

| 工作内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算机快时仿真评估 | 基准模型构建 | 构建广州白云机场向南、向北三跑道航空器地面运行仿真基准模型 |
|  | 基准模型数据分析 | 统计分析基准场景下进离场延误，小时流量和平均滑行时间等指标数据 |
|  | 既有三条跑道轮番关闭航空器地面运行模型构建 | 构建广州白云机场向南、向北运行模式下分别关闭东一跑道、东二跑道及西一跑道的航空器地面运行仿真模型，并根据情况设置不同交通流量场景 |
|  | 既有三条跑道轮番关闭航空器地面运行模型数据分析 | 统计分析广州白云机场分别关闭东一跑道、东二跑道及西一跑道场景仿真输出数据与基准模型的差异，量化分析关闭跑道对机场的影响，选用运行单位认可的延误阈值评估该情况下的机场容量 |
| 管制模拟机评估 |  | 配合空管部门编排管制模拟机练习，并开展管制模拟机仿真，选取运行指标（例如：离场地面延误时间）并在模拟过程中进行数据搜集和统计分析 |

- 合格供应商资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。

3.2供应商近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，供应商（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式样版见附录3）。

3.3供应商出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价。

3.7报价人具有模拟仿真评估业绩(需提供合同复印件)。

- 报名登记及获取采购文件

供应商应登陆广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台，在网站首页“供应商注册”模块，注册为省机场集团的供应商（网站地址：http://wz.gdairport.com/)。

登记时间为2021年9月10日至2021年9月17日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间）（不少于5个工作日），由供应商代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（031110@gdairport.com）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向供应商发出采购文件。

在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的供应商仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 供应商须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：广州市白云区人和镇白云机场东南工作区空港四路广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部二楼玻璃房，收件人：申工，联系电话：020-36063116

  - 报价文件递交截止时间：2021年9月23日，9:30。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：广州市白云区人和镇白云机场东南工作区空港四路广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

联系人：申工

联系电话：020-36063116

电子邮箱：031110@gdairport.com

- 投诉监督

供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向采购人书面提出。异议受理部门：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部监察审计部，电话：020-36063110，地址：广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区空港南四路。

附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 供应商须知

- 目  录

一、说   明	10

1	项目说明	10

2	定义	11

3	合格的供应商	11

4	合格的服务及货物/工程	11

5	报价费用	11

二、采购文件	12

6	采购文件构成	12

7	采购文件的澄清	12

8	采购文件的修改	12

9	采购语言及计量单位	13

三、项目报价文件的编制	14

10	项目报价文件	14

11	商务文件	14

12	技术文件	14

13	计算机文件	15

14	知识产权和专利权	15

15	保密	15

16	报价文件有效期	15

17	不允许偏离的条款	16

四、项目报价文件的递交	17

18	项目报价文件的密封和标记	17

19	递交报价文件截止时间	17

20	迟交的项目报价文件	17

五、综合评审过程	18

21	报价文件的递交	18

22	评审小组	18

23	项目报价文件的评审	18

24	报价文件的详细评审	19

25	综合得分计算	19

26	成交供应商的确定	19

27	与采购人的接触	20

六、授予合同	21

28	资格后审	21

29	合同授予标准	21

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	21

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	21

32	成交通知书	21

33	签订合同	21

34	成交结果通知	22

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目 | 1项 | 人民币：98万元 |
| 合计 |  |  | 人民币：98万元 |

2）服务内容：

工作内容主要分为计算机快时仿真评估以及管制模拟机评估两部分，具体工作内容如下表。

| 工作内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算机快时仿真评估 | 基准模型构建 | 构建广州白云机场向南、向北三跑道航空器地面运行仿真基准模型 |
|  | 基准模型数据分析 | 统计分析基准场景下进离场延误，小时流量和平均滑行时间等指标数据 |
|  | 既有三条跑道轮番关闭航空器地面运行模型构建 | 构建广州白云机场向南、向北运行模式下分别关闭东一跑道、东二跑道及西一跑道的航空器地面运行仿真模型，并根据情况设置不同交通流量场景 |
|  | 既有三条跑道轮番关闭航空器地面运行模型数据分析 | 统计分析广州白云机场分别关闭东一跑道、东二跑道及西一跑道场景仿真输出数据与基准模型的差异，量化分析关闭跑道对机场的影响，选用运行单位认可的延误阈值评估该情况下的机场容量 |
| 管制模拟机评估 |  | 配合空管部门编排管制模拟机练习，并开展管制模拟机仿真，选取运行指标（例如：离场地面延误时间）并在模拟过程中进行数据搜集和统计分析 |

注：供应商必须对全部服务内容进行报价，报价应包含服务费、所有税费。

  - 采购要求

    - 本项目进度要求：1、自合同签订后一周内完成所有建模及基准模型校验工作；2、自合同签订后四周内完成所有模型的仿真工作；3、自合同签订后五周内完成报告编制及汇报材料准备工作。

    - 供应商的项目报价应为本项目的项目总价。

    - 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费。

    - 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。供应商若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：		指供应商提供白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目。

供应商：		指与第3条规定的要求一致的、响应采购公告、参加报价的独立法人。

采购人：	指广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司与成交供应商签订。

## 3	合格的供应商

  - 合格的供应商要求见采购公告中的第3点。

## 合格的服务

  - 合同中提供的所有货物及服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

  - 本款所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供有关服务的来源地。所述的货物是指制造、加工或经过实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、目的或功能上与部件有实质性区别的产品。

  - 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

## 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	采购公告

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	采购人需求书

  - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间至少前一天以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有供应商，该通知内容作为采购文件的组成部分。

7.2  供应商对采购文件有异议的，应当在2021年9月17日16：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（031110@gdairport.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有供应商发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有供应商，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使供应商在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：

      - 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 服务清单

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台供应商登记表（盖公章）。

      - 供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

      - 模拟仿真评估业绩(需提供合同复印件)。

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及供应商对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工期计划。

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

  - 商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”“供应商联系电话”“供应商邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

## 计算机文件

  - 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在采购公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款（如有）

采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许负偏离，否则将导致报价文件无效。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 供应商应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购公告要求递交报价文件（递交截止时间地点见招标公告相关要求）。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

# 五、综合评审过程

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将对报价文件进行初步评审，包括资格审查和有效性审查审查（资格审查和报价文件有效性审查如下）。如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将被否决。

| 序号 | 资格审查和报价文件有效性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点（或按实际公告中第X点）“合格的供应商”要求 |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |
| 6 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有） |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |

  - 如果通过初步评审的供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占20％，商务技术部分得分占80%，详细评分标准如下：

24.1.1  商务技术评分表

技术得分（40）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 14 | 根据各投标人提供的技术方案，从技术思路、工作方法、重难点解决方案、工作流程等方面考察实施方案合理性，方案体系完整性，可操作性。进行横向比较打分。 评标委员会对实施方案是否合理，方案体系是否完整，可操作性强弱进行评价：优得11-14分，良得7-10分，中得3-6分，差得0-2分。 |
| 2 | 项目质量保证及控制措施 | 7 | 根据各投标人提供的对本项目合理性、可操作性等方面的质量保证措施等是否合理和可行进行比较评分。优得7分，良得4-5分，中得2-3分，差得0-1分。 |
| 3 | 项目重点难点分析 | 7 | 对项目重点、难点描述准确且有应对措施；优得7分，良得4-5分，中得2-3分，差得0-1分。 |
| 4 | 设计工期及控制措施 | 6 | 评标委员会根据投标人方案中对本项目的设计工期、相应的控制措施等是否合理和可行进行比较评分。优得6分，良得3分，中得2分，差得0-1分。 |
| 5 | 项目服务承诺 | 6 | 评标委员会根据投标人的项目服务承诺进行打分。优得6分，良得3分，中得2分，差得0-1分。 |
| 合计 |  | 40 |  |

商务得分（40分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 10 | 1、投标人具备国际民航组织飞行程序设计资质认证单位的得3分，满分3分； 2、投标人具备质量管理体系认证证书的得2分、环境管理体系认证证书的得2分、职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分； 3、投标人具备企业信用等级证书的得1分，满分1分。 （提供证明材料复印件） |
| 2 | 类似业绩 | 15 | 1、投标人提供2018年1月1日以来承担过粤港澳大湾区区域的机场的容量模拟仿真评估业绩的得5分，满分15分； （提供证明材料复印件加盖投标人公章） |
| 3 | 项目负责人 | 6 | 1、投标人拟派本项目负责人具备民航相关专业（空中交通管理或空中交通管制或航空情报专业）高级工程师职称得3分； 2、2018年1月1日以来，项目负责人承担过一个粤港澳大湾区区域的机场的模拟仿真评估业绩的得3分，满分得3分。 （需提供可证明参与该项目的合同复印件或业主证明，以合同签订时间为准。并需提供本单位近12个月连续社保证明） |
| 4 | 项目设计人员整体配置情况 | 9 | 1、项目团队人员（除项目负责人）每具备一名民航相关专业（空中交通管理或空中交通管制或航空情报专业）高级工程师职称得3分，最多得6分；中级工程师职称得1分，最多的3分；满分9分。 (需提供本单位近12个月连续社保证明） |
| 合计 |  | 40 |  |

24.1.2      价格评审：

1、价格复核：评审小组成员对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

2、价格评审细则：

价格分满分20 分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的供应商报价的算术平均值作为基准价，

（2）当报价等于基准价时，价格得分为20分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在满分基础上扣0.5分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在满分基础上扣0.25分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 成交供应商的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

## 与采购人的接触

  - 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

附表参照（根据项目调整）

附表1：供应商递交文件记录表

#### 附表2：资格审查和报价文件有效性审查表

附表3：详细评审表

#### 附表4：:成交通知书（格式）

供应商递交文件记录表

项目名称：

时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 供应商名称 | 文件密封情况 | 报价 | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价： |  |  |  |  |  |

记录人：

资格审查和报价文件有效性审查表

| 序号 | 审查内容 符合情况 供应商名称 | 供应商1 | 供应商2 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点“合格的供应商”要求 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |  |  |  |

上述每一项审查内容符合要求的的打“○”，不符合的打“×”。

表中全部项目符合为“通过”，进入下一阶段评审。表中有一项不符合则不进入下一阶段评审。

评审意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过。

详细评审表（根据项目调整）

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 投标人1 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  | - |  |  |  |

成交通知书（格式）

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 成交供应商名称 |  |
| 成交金额 |  |
| 签订项目合同期限 |  |
| 其他需要说明的内容 |  |
| 采购人盖章（公章）： 年 月 日 |  |

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的评审结果，拒绝所有不符合采购文件要求的报价文件，供应商对此自行承担责任。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（3） 	第五部分	采购人需求书

（4）        供应商的报价文件

  - 如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后5个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道

勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目合同

甲方：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

乙方：                                    公司

签订日期：  2021年  月  日

签约地点：     广东广州

- 甲方委托乙方开展白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务，为保证双方的权利、职责，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本项目的具体情况，本着平等、自愿、公平的原则，双方就本项目的服务事项经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

1、服务项目：

乙方负责提供甲方  白云机场三期扩建工程2、3号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估服务项目  服务。

2、 合同总价和支付方式：

2.1 合同总价：

合同总价为人民币(大写:      元整)，即¥      元。合同价款为含税价，固定总价包干，结算时不作调整，增值税税率    %，不含税金额￥     元（大写：    ），税金￥    元（大写              ）。

2.2 支付方式：

（1）乙方按照本合同要求，完成评估任务并向甲方提交：《白云机场关闭跑道不停航施工对机场容量影响评估》报告。甲方收到报告且确认无误后在10个工作日内支付乙方合同总额的    %，计人民币￥    元（大写：    ）。

（2）评估报告取得民航行政主管部门及相关运行部门认可且民航行政主管部门正式批复2、3号下穿通道不停航勘察施工方案后，乙方按甲方要求办理结算（办理结算手续包括：结算材料报审（含纸质版、电子版、扫描版）、配合结算审核、资料装订归档、配合结算复审相关手续）。甲方在确认结算手续完成后10个工作日内支付合同总额的         %，即人民币￥      元（大写：     整）。

（4）甲方每次支付前，乙方需提供等额合法有效的增值税专用发票（增值税率     %）。

本合同如涉及发票抬头、保函受益人为业主方(用户方)即广东省机场管理集团有限公司的，则需签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。

3、工作期限：

评估服务期限至白云机场三期扩建工程设计方案通过相关评审，其中报告编制工作须在合同签订且收到全部资料后     个工作日内完成。

4、合同组成：

合同文件组成及解释顺序：①本合同；②中标通知书（另册） ； ③综合评审文件（另册）；④报价文件（另册）。

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

5、 项目服务范围与成果：

（一）服务目标：本次评估需根据《机场时刻容量评估技术规范》中规定的基于计算机模拟仿真评估方法，采用先进快时仿真软件对关闭跑道运行影响进行评估，并配合管制部门进行管制模拟机评估，形成《白云机场关闭跑道不停航施工对机场容量影响评估》报告。

计算机仿真部分，首先建立广州白云机场三跑道典型日向北、向南运行仿真模型作为基准模型，选取运行评价指标（例如：进离场延误，小时流量和平均滑行时间等）进行统计分析；而后分向北运行和向南运行，对广州白云机场东外、东内和西跑道轮番关闭的情况，建立六种情景下的仿真模型，采用同样的运行评价指标对广州白云机场三条跑道轮番关闭的地面运行情况进行定量评估；将六种情景下的仿真结果与基准模型进行对比，量化分析关闭跑道对广州白云机场地面运行的影响；进而根据不同情景下关闭跑道对机场运行影响的程度，设置不同的流量场景，选用运行单位认可的延误阈值评估分析关闭某条跑道后的机场容量。

管制模拟机仿真部分，配合空管部门编排管制模拟机练习，并开展管制模拟机仿真，选取运行指标（例如：离场地面延误时间）并在模拟过程中进行数据搜集和统计分析，对关闭跑道的影响进行客观定量分析。

（二）服务内容：

工作内容主要分为计算机快时仿真评估以及管制模拟机评估两部分，具体工作内容如下表。

| 工作内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算机快时仿真评估 | 基准模型构建 | 构建广州白云机场向南、向北三跑道航空器地面运行仿真基准模型 |
|  | 基准模型数据分析 | 统计分析基准场景下进离场延误，小时流量和平均滑行时间等指标数据 |
|  | 既有三条跑道轮番关闭航空器地面运行模型构建 | 构建广州白云机场向南、向北运行模式下分别关闭东外跑道、东内跑道及西跑道的航空器地面运行仿真模型，并根据情况设置不同交通流量场景 |
|  | 既有三条跑道轮番关闭航空器地面运行模型数据分析 | 统计分析广州白云机场分别关闭东外跑道、东内跑道及西跑道场景仿真输出数据与基准模型的差异，量化分析关闭跑道对机场的影响，选用运行单位认可的延误阈值评估该情况下的机场容量 |
| 管制模拟机评估 |  | 配合空管部门编排管制模拟机练习，并开展管制模拟机仿真，选取运行指标（例如：离场地面延误时间）并在模拟过程中进行数据搜集和统计分析 |

6.承包方式：

本合同采用 固定总价包干 承包方式。

7.双方责任：

8.1甲方责任：

8.1.1甲方根据乙方服务情况提出改进意见，如乙方不进行改进，甲方有权提出终止合同；

8.1.2甲方根据现有资料（包括总规、可研、设计文件等非涉密资料）提供乙方评估过程中所需的资料，甲方无法提供的由乙方自行收集，甲方负责所提供资料、数据的完整性、真实性和准确性；

8.1.3如该项目需开展评审工作，甲方支付评审相关费用；

8.1.4 甲方的其他责任：  /  。

8.2  乙方责任：

8.2.1 乙方一切按招标公告、答疑会内容纪要所提出的全部要求与责任进行相关服务；

8.2.2 乙方在评估过程中必须做到保质、保量、保证依时完成服务项目任务；

8.2.3乙方根据合同签订前收集的资料为最终版本进行建模、仿真和分析，并确保该评估报告通过行业主管部门认可。

9.知识产权

9.1乙方为执行本合同而提供的技术资料及出具的评估报告的所有权归甲方所有。

9.2乙方保证向甲方提供的评估报告不侵犯他人知识产权。与评估报告有关或因甲方使用评估报告而发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责处理并承担全部责任；因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.3除行业管理部门和行业专家外，乙方不得将甲方提交的材料、数据内容泄露给任何第三方。甲方不得将乙方提交的报告、数据和合同泄露给任何第三方，如需提供，需征得对方书面同意。

10.归档

#### 乙方应按国家、广东省、广州市、民航局及指挥部有关档案规定，编制、收集有关档案资料，按规定整理后向指挥部档案管理部门移交归档。归档的档案资料必须符合档案行业规范要求以及、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部电子文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程声像文件归档细则》等文件要求。

11.保密：

11.1双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为五年。

11.2一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿对方由此造成的损失。

12.  不可抗力：

12.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

12.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施继续执行合同完成项目服务任务。双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

12.3 其他：/。

13.  违约责任：

13.1甲方中途擅自解除合同，其所支付经费不得向乙方追回，同时支付给乙方造成的直接经济损失；

13.2 乙方中途擅自解除合同，退还甲方已付全部经费，同时支付给甲方造成的直接经济损失；

14. 争议解决：

14.1凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.2在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

14.3本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

15、其它约定事项：

15.1 乙方不得将本项目合同内容转包或分包给其它单位评估。

15.2 本合同一式十二份，甲方七份（正本一份，副本六份），乙方五份（正本一份，副本四份），合同双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

15.3 有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

#### （以下无正文）

甲     方： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （盖章）

法定或授权代表人：（签字）

乙     方：（盖章）

法定或授权代表人：（签字）

签订日期：2021年  月  日

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

根据贵方为  XXXX项目采购的采购公告，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 总价(含税价) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

# 附录3 诚信承诺函及企业承诺

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （采购单位名称或采购代理机构）

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

## 3.2企业承诺

企业承诺

致：

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重承诺：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此承诺！

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字或签章）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

# 附录5

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录6

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录7

组织机构和人员

## 7.1	组织机构

供应商应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与供应商总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。

## 7.2	现场主要人员安排

供应商应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） …… |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，供应商认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写3人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

# 附录8

供应商的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录9

企业获奖业绩表

供应商应列出近  年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

- 第五部分

- 采购人需求书

服务类

- 服务范围

广州白云国际机场自投入运营以来，空中交通流量逐年增加，机场容量与飞行流量的矛盾日益突出，特别是三跑道投入运营后，白云机场航空业务量增长需求日益增加。广州白云机场现行三条跑道将不能满足未来高峰小时起降的需求，因此启动了白云国际机场三期扩建工程。

白云国际机场三期扩建工程整体按照建设目标年2030年进行规划，根据预测，届时旅客吞吐量将达到1.2亿人次，高峰小时152架次，日均起降2040架次。相关航站楼、跑滑系统及附属设施计划于2025年完成建设并投产运营。

近期，广州白云国际机场三期扩建工程初步设计已通过评审并获得批复，目前整体工程已进入施工阶段，为了减小飞行区施工对白云机场运行的影响，需要科学制定相关不停航施工方案，并对其影响方面和情况进行定量的评估分析。

本次2、3号下穿通道的勘察施工会导致白云机场既有三条跑道的关闭，将对机场运行产生一定的影响。本项目拟通过仿真模拟的技术手段，客观定量的对广州白云机场现有跑道轮番关闭后的地面运行情况进行评估，以明确此次下穿通道勘察不停航施工方案对机场航空器地面运行的影响程度，为局方主管部门及相关运行部门提供数据参考，并支撑此次下穿通道勘察不停航施工方案的批复。

- 服务规范标准和要求

（一）服务目标：本次评估需根据《机场时刻容量评估技术规范》中规定的基于计算机模拟仿真评估方法，采用先进快时仿真软件对关闭跑道运行影响进行评估，并配合管制部门进行管制模拟机评估，形成《白云机场三期扩建XX号下穿通道勘察施工关闭跑道对机场地面运行影响评估报告》。

计算机仿真部分，首先建立广州白云机场三跑道典型日向北、向南运行仿真模型作为基准模型，选取运行评价指标（例如：进离场延误，小时流量和平均滑行时间等）进行统计分析；而后分向北运行和向南运行，对广州白云机场东外、东内和西跑道轮番关闭的情况，建立六种情景下的仿真模型，采用同样的运行评价指标对广州白云机场三条跑道轮番关闭的地面运行情况进行定量评估；将六种情景下的仿真结果与基准模型进行对比，量化分析关闭跑道对广州白云机场地面运行的影响；进而根据不同情景下关闭跑道对机场运行影响的程度，设置不同的流量场景，选用运行单位认可的延误阈值评估分析关闭某条跑道后的机场容量。

管制模拟机仿真部分，配合空管部门编排管制模拟机练习，并开展管制模拟机仿真，选取运行指标（例如：离场地面延误时间）并在模拟过程中进行数据搜集和统计分析，对关闭跑道的影响进行客观定量分析。

（二）服务内容：

工作内容主要分为计算机快时仿真评估以及管制模拟机评估两部分，具体工作内容如下表。

| 工作内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算机快时仿真评估 | 基准模型构建 | 构建广州白云机场向南、向北三跑道航空器地面运行仿真基准模型 |
|  | 基准模型数据分析 | 统计分析基准场景下进离场延误，小时流量和平均滑行时间等指标数据 |
|  | 既有三条跑道轮番关闭航空器地面运行模型构建 | 构建广州白云机场向南、向北运行模式下分别关闭东外跑道、东内跑道及西跑道的航空器地面运行仿真模型，并根据情况设置不同交通流量场景 |
|  | 既有三条跑道轮番关闭航空器地面运行模型数据分析 | 统计分析广州白云机场分别关闭东外跑道、东内跑道及西跑道场景仿真输出数据与基准模型的差异，量化分析关闭跑道对机场的影响，选用运行单位认可的延误阈值评估该情况下的机场容量 |
| 管制模拟机评估 |  | 配合空管部门编排管制模拟机练习，并开展管制模拟机仿真，选取运行指标（例如：离场地面延误时间）并在模拟过程中进行数据搜集和统计分析 |

- 进度要求

1、自合同签订后7天内完成所有建模及基准模型校验工作；

2、自合同签订后28天内完成所有模型的仿真工作；

3、自合同签订后35天内完成报告编制及汇报材料准备工作。

- 成果要求

1、《白云机场关闭跑道不停航施工对机场容量影响评估》报告，纸质版一式十份及电子版。

2、《白云机场关闭跑道不停航施工对机场容量影响评估》汇报材料，纸质版一式十份及电子版。

五、验收要求

为民航行政主管部门及相关运行部门提供数据参考，并支撑此次下穿通道勘察不停航施工方案的批复。

六、售后服务

无。

七、付款条件

1.供应商按照本合同要求，完成评估任务并向甲方提交：《白云机场关闭跑道不停航施工对机场容量影响评估》报告，采购人确认无误后向供应商支付80%的合同价款。

2.评估报告取得民航行政主管部门及相关运行部门认可且民航行政主管部门正式批复2、3号下穿通道不停航勘察施工方案，采购人向供应商支付剩余20%的合同价款。