技术咨询服务合同

项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程（机场工程）白云区古树和部分路段树木保护专章及迁移方案编制服务

委托方（甲方）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：广州市

有效期限：

委托方（甲方）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

住所地：广东省广州市白云区人和镇白云机场东南工作区空港南四路

负责人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：                          传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：               传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方进行 广州白云国际机场三期扩建工程（机场工程）白云区古树和部分路段树木保护专章及迁移方案编制服务 项目，并支付相关经费和报酬,乙方接受委托并进行此项工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

# 甲方委托乙方进技术咨询服务，具体如下：

1.成果要求：针对广州白云国际机场三期扩建工程（机场工程）白云区古树（暂定白云区范围内9棵挂牌古树）及部分路段（暂定方华路迁改路段（新兴村至汉塘村段））的树木编制树木保护专章及树木迁移方案，成果应符合本项目国家和所属地区有关的法律法规，包括但不限于《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（2022年实施）、《城市绿化条例》（2017年修订）、《城市古树名木保护管理办法》（2000年实施）、《广州市绿化条例》（2020年修正）等。

2．其他要求：报告编制和报批期间，必要时需指派专人主动协助配合询价单位地方政府相关部门、行业主管部门沟通协调相关事宜。

# 乙方应按下列主要进度要求完成技术咨询服务工作：

在发放成交通知书之日起20日历天内提交广州白云国际机场三期扩建工程（机场工程）广州白云国际机场三期扩建工程（机场工程）白云区古树（暂定白云区范围内9棵挂牌古树）和部分路段（暂定方华路迁改路段（新兴村至汉塘村段））的树木保护专章，协助完成征求意见等相关工作；根据现场进展需求，对专章涉及迁移的古树或树木，编制相应的古树或树木迁移方案并协助完成报批等工作。

# 甲方应按以下方式支付技术咨询服务报酬：

- 工作经费和报酬总额预计为人民币（大写）     （小写￥   ）。本项目共分4个单项工作（白云区挂牌古树保护方案、白云区挂牌古树迁移方案，部分道路树木保护方案、部分道路树木迁移方案；本项目采用按单项包干（包括现场调研费、数据收集整理分析费、方案及报告编制费、相关评审费、服务人员的劳务费、差旅费、咨询费、专家论证费、资料文件打印费、材料设备折旧费、管理费及税费等完成项目的全部费用），根据甲方批准的实际完成项目予以计费和结算，如某单项工作取消，则不予计费和结算。各项工作经费明细如下表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工作量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 白云区挂牌古树保护专章编制 | 项 | 1 |  |
| 二 | 白云区挂牌古树迁移方案编制 | 项 | 1 |  |
| 三 | 部分路段树木保护专章编制 | 项 | 1 |  |
| 四 | 部分路段树木迁移方案编制 | 项 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

2.报酬由甲方   次支付乙方。具体支付方式为：

2.1完成白云区挂牌古树保护专章编制，提交10份（暂定，具体份数以甲方具体需求为准）成果，成果报告通过认可后，支付该项工作经费款90%，即人民币     （根据综合评审成交报价）；

2.2完成白云区挂牌古树迁移方案编制，并通过专家评审，完成报批工作，提交10份（暂定，具体份数以甲方具体需求为准）成果，支付该项工作经费款90%，即人民币     （根据综合评审成交报价）；

2.3完成方华路迁改路段（新兴村至汉塘村段）树木保护专章编制，提交10份（暂定，具体份数以甲方具体需求为准）成果，成果报告通过认可后，支付该项工作经费款90%，即人民币     （根据综合评审成交报价）；

2.4完成方华路迁改路段（新兴村至汉塘村段）树木迁移方案编制，提交10份（暂定，具体份数以甲方具体需求为准）成果，成果报告通过认可后，支付该项工作经费款90%，即人民币     （根据综合评审成交报价）；

2.5经甲方通过后且乙方按甲方要求办理结算（办理结算手续包括：结算材料报审（含纸质版、电子版、扫描版）、配合结算审核、资料装订归档，甲方向乙方支付至本合同结算价款的100%。

2.6每一阶段付款前，乙方需提供等额的抬头为甲方的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权暂不支付该阶段款项；若涉及有增加业主方的，本合同的支付及发票均按增加业主方签订的补充协议约定执行。

乙方开户银行名称、地址和帐号如下：

开户银行：

地址：

帐号：

# 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致工作失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：对于甲方的损失，由双方协商具体解决办法，应在合同额的基础上，按照损失占整个工作的百分比，对甲方进行赔付；乙方的损失，由乙方自行承担。

一方发现技术风险存在并有可能致使工作失败或部分失败的情形时，应当在30日内书面通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

# 在本合同履行中，因作为工作内容标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在14日内书面通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

# 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）:对于乙方提供的各种数据和资料，甲方不得擅自提供给第三方使用，不得进行非授权的复制和传播。

2．涉密人员范围: 项目相关人员。

3．保密期限：合同期满后1年。

4．泄密责任：乙方保留对因甲方泄密而造成损失提请诉讼的权利。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 对于甲方提供的各种数据和资料，以及通过与甲方调研等活动，整理获得的报告、数据等，不得擅自提供给第三方使用，不得进行非授权的复制和传播。

2．涉密人员范围: 项目相关人员。

3．保密期限：合同期满后1年。

4．泄密责任：甲方保留对因乙方泄密而造成损失提请诉讼的权利。

# 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.甲方违约责任：

（一）甲方未按合同规定的时间向乙方提供有关技术资料的，乙方可相应顺延提交有关成果文件的时间。

（二）本合同履行期间，因甲方原因造成合同终止或解除，乙方未开始咨询工作的，双方可协商解决；已开始咨询工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付工作经费和报酬；按经双方确认的实际完成的工作量支付工作经费和报酬。同时，乙方应将已完成的阶段性成果全部原件移交给甲方。

2.乙方违约责任：

（一）由于乙方自身原因，延误交付技术咨询成果的，每延误一天应减收该项目总咨询费金额的3‰，直至交付技术咨询成果。

（二）若乙方迟延交付成果超过30天的，甲方有权解除合同并返还与该委托相关的所有资料，由此造成甲方的一切损失，均由乙方承担，退还已付的所有款项。如造成甲方损失的，由乙方承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过本项目技术服务费总额。

# 乙方应当按以下方式向甲方交付成果：

1．成果交付的形式及数量：报告，以纸介质和电子文件两种形式提供（含脱密版），数量根据工作需要约定份数。

2．评审会（如有）相关工作由乙方负责组织、保障。

# 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的成果进行验收：通过评审或取得政府批复（如有）。

# 乙方应当保证其交付给甲方的工作成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担此技术侵权的全部责任。

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：本工作成果的知识产权归双方所有。任何一方在未征得对方同意的条件下，不得向第三方提供本工作成果。

# 乙方不得在向甲方交付工作成果之前，自行将工作成果转让给第三人。

# 双方确定，乙方应在向甲方交付工作成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员免费提供技术指导和培训，或提供与使用该工作成果相关的技术服务。乙方应按甲方要求参加与上述研究内容相关的会议，并提供相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：

2．地点和方式：甲方现场培训或电话咨询服务。

# 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的工作成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由双方享有。

乙方有权在完成本合同约定的工作后，利用该项工作成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由双方所有。

# 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．就项目执行的进展情况进行沟通；

2．当双方发生可能的合同变更时，在第一时间通知对方。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

# 双方确定，因发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

# 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼；

# 本合同一式 玖 份，其中，甲方持有柒份，乙方持有 贰    份，具有同等法律效力。

# 本合同经双方签字盖章后生效。

<此页无正文>

甲方：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部(盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

乙方：                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

签订日期：2022年6年**日