基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目设计

采购文件

采购人：广州白云国际机场股份有限公司

二零一九 年 十一 月

总  目  录

第一部分               邀请函

第二部分               供应商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分               用户需求书

第一部分：邀请函

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的报价人提交询价文件。有关事项如下：

- 项目概况

- 项目名称：基于生物识别的旅客全流程自助项目（OneID）

- 项目地点：广州白云国际机场

- 项目内容：基于生物识别的旅客全流程自助项目（OneID）设计

- 资金来源：企业自筹资金

- 采购内容：

- 采购内容及限价

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 1 | 人民币：38.5万元 |
| 合计 |  |  | 人民币：38.5万元 |

- 服务内容：

设计工作内容包括但不限于以下方面：

2.1进行初步设计

明确项目设计范围、设计内容，制定初步设计方案及工程概算。至少应包括以下方面：

1.1.1软件系统设计

明确对基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目的软件功能设计及架构，确定整体系统技术架构（含网络），梳理确定一期应用场景的设备改造方案。

1.1.2项目建设执行计划

在初步设计方案的基础上，制定项目施工计划。

1.1.3编制工程概算书

在初步设计方案的基础上，进行限额设计，采取相应的概算编制方法，编制项目工程概算。

2.2进行施工图设计

根据初步设计方案，进一步对审定的建设原则、设计方案、技术要求加以深化，最终确定各项工程量，编制适合施工需要的文字或图表资料以及施工组织计划，并编制施工图预算。

2.3制定招标用户需求书。

协助采购人编制项目技术招标文件，包括不限于用户需求书。

2.4对现场施工进行技术指导

从施工招标到验收过程中，配合采购人进行技术支持工作。处理项目施工中的技术变更，出具设计变更文件。

注：供应商必须对全部服务内容进行报价，服务费为固定总价包干，在项目范围不变的情况下，该费用在合同执行期间不作调整。

3、合格供应商资格条件：

（1）报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件。

（2）报价人具有增值税一般纳税人资格（需提供相应证明文件并加盖公章）。

（3）所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的报价人登记信息，登记为合格的候选报价人（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交报价人登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

（4）报价人必须至少具有建筑智能化系统设计专项甲级相关资质。

（5）2014年1月1日至今，报价人没有因为腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时报价人（包括其关联公司）2014年至今与采购人（包括其下属公司以及关联公司）无发生各种诉讼、仲裁、不良投诉以及违约行为的情况（须就上述内容提供承诺函并加盖公章）。

（6）报价人不存在被广州白云国际机场股份有限公司认定为发生不良行为合作商，且仍在处置期内的情形。

（7）投标人不得被列为“失信惩戒”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，投标人提供从“信用中国”网站截图“失信惩戒”页面并加盖公章（未提交截图或截图信息不清晰将作否决投标处理），同时下载信用报告、打印并加盖公章后附在投标文件中。（截图格式见附录8）。

（8）报价人不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准，报价人需在采购公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章（截图格式见附录9）；

（9）报价人不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章（截图格式见附录10）；

（10）报价人法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在该项目中同时报价。

（11）本项目不接受联合体报价。

4、邀请函发出时间：2019年11月25日

5、报价文件的提交形式、地址和截止时间

（1）报价人须现场递交的方式递交项目报价文件。

（2）报价文件现场递交地址为：广州市白云区人和镇新白云机场东南工作区广州白云国际机场股份有限公司办公楼425办公室，收件人：岳工

（3）报价文件递交截止时间：2019年12月2日，17:00。

（4）报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

（5）报价函、报价一览表应放在一起单独密封。

（6）报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、报价人名称和地址、联系人名称和联系方式并加盖报价人单位公章

（7）报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖报价人单位公章。如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

（8）采购人不接受以电报、电话、电传、传真、邮寄方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达，报价人需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应。

6、本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

7、有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广州白云国际机场股份有限公司

地  址：广州市白云区人和镇新白云机场东南工作区广州白云国际机场股份有限公司办公楼425办公室

联系人：岳工

联系电话：020-36063480

8、投诉监督

1）供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广州白云国际机场股份有限公司纪检监察室实名投诉。

联系电话：020-36067072

2）报价人应本着公平竞争、实事求是原则，按程序进行投诉，若存在下列情形之一的，采购人将视为无效投诉，并保留将其列入黑名单的权利：

（1）投诉主体不是项目参与合作商和其他利害关系人；

（2）投诉人未有真实署名，未同时提供投诉身份证复印件、联系方式；

（3）投诉人未提供必要的证明材料和明确的要求的；

（4）投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人（合作商）无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 供应商须知

- 目  录

一、说   明	10

1	项目说明	10

2	定义	11

3  合格的供应商	12

4	合格的服务	12

5	报价费用	12

二、采购文件	12

6	采购文件构成	12

7	采购文件的澄清	12

8	采购文件的修改	13

9	采购语言及计量单位	13

三、项目报价文件的编制	13

10	项目报价文件	13

11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	14

12	技术文件（技术服务方案）编制要求	14

13	计算机文件	15

14	知识产权和专利权	15

15	保密	15

16	报价文件有效期	15

17	不允许偏离的条款	16

四、项目报价文件的递交	16

18	项目报价文件的密封和标记	16

19	递交报价文件截止时间	16

20	迟交的项目报价文件	17

五、综合评审过程	17

21	报价文件的递交	17

22	评审小组	17

23	项目报价文件的评审	17

24	报价文件的详细评审	18

25	综合得分计算	23

26	成交供应商的确定	23

27	与采购人的接触	23

六、授予合同	24

28	资格后审	24

29	合同授予标准	24

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	24

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	24

32	成交通知书	24

33	签订合同	25

34	成交结果通知	25

附录	33

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广州白云国际机场股份有限公司拟就基于生物识别技术的旅客全流程自助项目（OneID）设计进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广州白云国际机场股份有限公司组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 1项 | 人民币：38.5万元 |
| 合计 |  |  | 人民币：38.5万元 |

2）服务内容：

服务内容及要求参见邀请函。

注：供应商必须对全部服务内容进行报价，服务费为固定总价包干，在项目范围不变的情况下，该费用在合同执行期间不作调整。

  - 采购要求

    - 本项目技术服务进度要求：

自成交通知书发出后 60天完成初步设计成果。具体工期要求详见第五部分用户需求书。

如果进度延误，成交供应商向采购人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.5%；逾期三十日的采购人有权解除合同。

    - 供应商的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价。

    - 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费，包括但不限于“服务内容”中所列项目的费用。

    - 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 工程现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。供应商若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：		指供应商提供项目相关技术支持。

供应商：		指与第3条规定的要求一致的、响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：	广州白云国际机场股份有限公司。

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广州白云国际机场股份有限公司与成交供应商签订。

## 3  合格的供应商

  - 合格的供应商要求见邀请函中的第3点。

## 合格的服务

  - 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	邀请函

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分    	用户需求书

  - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人。

  - 采购人将通过广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)以补充公告的形式或电子邮件方式对采购文件进行澄清。

## 采购文件的修改

  - 在规定的递交报价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的需澄清问题时以修改书对采购文件进行修改。

  - 修改书是采购文件的组成部分，对所有参与供应商均有约束力。供应商在收到采购文件的修改书应书面通知采购人。

  - 为使供应商编写报价文件时，有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定，酌情延长报价文件递交截止日期。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：

      - 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

      - 目录。

      - 企业基本情况表（格式见附录1）。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录2）。

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录4）

      - 增值税一般纳税人证明文件（盖公章）。

      - 广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台合作商登记表（盖公章）。

      - 建筑智能化系统设计专项甲级或以上资质复印件（盖公章）

      - 报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用评估报告（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章。

  - 商务文件的密封要求：供应商应确保商务文件密闭封装，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“商务文件”字样。外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖报价人公章。

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容：

  - 目录。

  - 项目说明书（项目概况及报价人对项目的理解）。

  - 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

  - 项目工期计划。

  - 报价人认为有必要提供的其他资料。

  - 技术文件用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“技术文件”字样，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖报价人公章。

## 计算机文件

  - 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2  计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款

  - 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是供应商的风险。

  - 对供应商须知17.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

  - 下述条款不应视作不可偏离：

- 未加注“★”号的条款；

- 用户需求书中已明确的供应商可提供其他优选报价文件部分。

项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，供应商对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 供应商应将项目报价文件应第三部分11.2、12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购邀请函第5条要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

# 五、综合评审过程

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

  - 算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

  - 在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

  - 如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝：

- 完全符合邀请函中第3点“合格的供应商”要求；

- 报价有效期符合采购文件规定；

- 供应商递交一种报价方案和报价；

- 报价没有超过最高限价；

- 报价函必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章。

  - 如果通过初步评审报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占30％，商务技术部分得分占70%，详细评分标准如下：

  - 价格评审细则：

（1）取全体报价人报价（各报价人报价总和）的平均值作为基准价。

（2）当基准价≥报价≥基准价×95%时，价格得分为30分。

（3）当报价>基准价时，每高于基准价一个百分点（百分号前不保留小数，小数点后四舍五入），扣1分，扣完为止。当报价<基准价×95%时，每低于基准价一个百分点（百分号前不保留小数，小数点后四舍五入），扣0.5分，扣完为止。

（4）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

（5）如评审小组一致认为报价人所报价格低于市场合理价位，存在扰乱询价过程的故意，报价人须承担报价作废的风险.。

  - ．商务技术服务方案评审细则（总分70分）

| 序号 | 项目 | 分数 | 评审内容 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 3 | 投标人近三年来，连续3年盈利的得3分；连续2年盈利的得2分；1年盈利的得1分，其他情况不得分。 注：以具备审计资质的第三方出具的2016年度至2018年度的审计报告为准。 |  |
| 2 | 投标人业绩情况 | 7 | 2014年至今信息弱电系统设计或可研编制项目： 报价人每提供一个与数字身份验证相关的信息系统项目设计或咨询项目业绩，得1分，最高得7分； 其中有效业绩指（同时满足以下要求）： 1、单个合同签订时间范围：2014年1月1日至2019年10月30日（以合同签订时间为准）。 2、证明文件：须提供合同复印件并加盖公章。 |  |
| 3 | 项目团队配备合理性 | 5 | 根据应邀人针对本项目人员配备（至少3人）的专业性、科学性等情况进行综合比较评分。其中，优:[5,4)分，良:[4,3)分，一般:[3,2)分，差:[2,0)分； |  |
| 4 | 项目负责人资质及经验 | 5 | - 项目负责人具有高级工程师职称得5分； 2、项目负责人具有工程师职称得2分； 须提供相应资质证明复印件并加盖公章。 须提供人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。）复印件并加盖公章。 |  |
| 5 | 投入本项目的项目团队成员的资质情况 | 5 | 中级及以上职称占总人数的80%（不含）以上得5分； 中级及以上职称占总人数的50%-80%得2分； 中级及以上职称占总人数50%（不含）以下得1分。 须提供人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。）复印件并加盖公章。 |  |
| 6 | 对项目的理解及认识（分析本项目建设需求及其建设现状，对本项目业务需求的理解，能够结合机场全流程系统生物识别应用现状及未来规划出发论证分析） | 5 | 比较所有报价人对项目背景、现状、目标和内容及需求的理解是否准确、认识是否深刻透彻，是否有效结合机场全流程系统生物识别应用现状论证分析。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |
| 7 | 需求调研分析（提出需求调研的对象、提纲和方式，以及需求调研分析的思路及实施办法） | 5 | 比较所有报价人需求调研分析中，对需求调研的对象、提纲和方式是否全面完整，针对性是否强；需求调研分析的思路及实施办法是否可行。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |
| 8 | 基于生物识别技术的旅客全流程自助设计方案框架、思路 | 10 | 比较所有报价人方案的完整性、技术手段的先进性、功能是否完善、目标是否明确、利旧程度、可维护性、扩展性、稳定性等。 优：[10,8)分；良：[8,6)分；中：[6,4)分；差：[4,0]分。 |  |
| 9 | 对本项目的重点、难点分析，认识及对策措施 | 10 | 比较各报价人对本项目的重点、难点分析是否准确合理，关键性技术难题理解分析是否准确、应对措施是否合理可行。 优：[10,8)分；良：[8,6)分；中：[6,4)分；差：[4,0]分。 |  |
| 10 | 提出工作计划和项目管理方案（包括进度控制、质量保证、范围控制、配置管理、风险控制等），以安排保证进度、质量，并采取的相应措施及应对设计变更 | 5 | 进度计划及质量保证体系能否满足项目进度和项目技术要求。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |
| 11 | 提出对本项目服务支撑的具体服务内容 | 5 | 提出对本项目后续服务支撑的服务内容，是否满足后续服务支撑要求。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |
| 12 | 项目总体估算的编制方法与依据 | 5 | 比较各报价人对本项目投资估算的编制方法和依据，对投资估算的要求、基本原则的方法及合理性。 优：[5,4)分；良：[4,3)分；中：[3,2)分；差：[2,0]分。 |  |

## 综合得分计算

每个报价人的综合总得分由以下两部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位):

（1）商务技术得分：取全体评委商务技术评分（各细项评分总和）的算术平均值；

（2）价格得分：为价格评审的客观计算得分。

综合得分＝商务技术服务得分+价格得分。

## 成交供应商的确定

26.1评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

26.2采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

## 与采购人的接触

  - 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

27.2供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 除第36条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广州白云国际机场股份有限公司签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（4） 	第五部分	用户需求书

（5）  报价人的报价文件

  - 如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

采购人将在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14 个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目设计合同

项目名称：基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目设计

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

签订时间：

合同期限：

签约地：

甲方委托乙方承担基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

- 第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》《建设工程勘察设计合同管理办法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

- 第二条 设计依据

2.1 甲方给乙方的设计任务书

2.2 甲方提供的基础资料

2.3 乙方采用的主要技术标准是：国家、民航行业和地方的有关规定、规范、规程及标准。

- 第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

- 3.1 项目名称：基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目设计

3.2设计阶段：初步设计、施工图设计

3.3乙方工作范围：

3.3.1承担股份公司初步设计的编制、施工图的制作，并协助送审。

3.3.2 承担工程地理信息系统升级扩容项目招标技术文件的编制。

3.3.3 负责解决施工时出现的设计技术问题及参与工程竣工验收。

3.4建设规模投资：800万元

- 第四条 甲方向乙方提交的有关资料、文件

4.1甲方向乙方提交的有关资料、文件：基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目设计资料及图纸，电子版各一份。

- 第五条 乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间

5.1乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间：

乙方向甲方提交初步设计、工程概算书、建设方案、施工图设计文件及相应图纸各8份；乙方向甲方提交初步设计、工程概算书、建设方案、施工图设计文件及相应图纸的电子版1份。交付地点为甲方办公地点；交付时间需满足甲方的时间进度安排。

- 第六条 费 用

双方商定，本合同的设计费（含税）为   元（大写：人民币   元整）。

- 第七条 支付方式

7.1合同签订后，初步设计通过评审并且甲方收到发票审核无误后20个工作日内支付50％的设计费；待工程全部通过竣工验收后并且甲方收到发票审核无误后20个工作日内支付50％的设计费。

7.2 各阶段工作完成后，付款之前，乙方应向甲方提供相应付款申请及增值税专用发票。

- 第八条 双方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 甲方按本合同约定，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同约定的交付设计文件时间顺延。

8.1.2设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方自行解决。

8.1.3甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。除用于本工程项目外未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

8.2 乙方责任

8.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。乙方每逾期一日，需向甲方支付合同总额千分之五的迟延履行金。逾期三十日的，甲方有权解除合同。

8.2.2 设计合理使用年限按照国家标准。

8.2.3乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。乙方工作范围的概算工作由乙方承担，乙方应满足甲方提供的格式要求，经甲方审核通过后交由甲方汇总。

8.2.4乙方按甲方要求，在初步方案审查时提交相应深度的投资估算或概算，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量，概算计算书、编制说明书。

8.2.5乙方应配合甲方，按照甲方要求限额设计，在保证达到使用功能的前提下，按照分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，保证总投资限额不被突破。在施工图设计阶段，设计必须严格按照批准的初步设计所确定的原则、范围、内容、项目和投资额进行，严格控制工程量、控制变更的发生，实施限额设计。乙方应保证施工图预算不得超出批复的概算，施工图预算一旦超出概算，乙方应无条件免费修改施工图，直到预算在批准的概算范围内。乙方提交的设计变更必须附变更预算估算。

8.2.6乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方工作范围内的设计失误造成任何索赔事宜，甲方免于承担任何责任，由乙方直接向甲方承担全部责任及索赔。

8.2.7因为乙方设计内容导致工程出现缺陷，甲方免于承担任何责任，乙方应当向甲方赔偿经济损失。

8.2.8乙方应派专业设计负责人（中级职称以上）在施工现场进行配合与解决有关问题，参加工程例会，直至工程完成竣工验收为止。

8.2.9乙方应按甲方要求及时完成并提交设计变更文件，因乙方原因引起的设计变更总费用不得超过施工合同总额的5%。如因乙方原因未及时出具变更影响设计工期，如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔，但总金额不超过本合同金额。

8.2.10乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，未经甲方同意不得向第三方泄露本工程有关情况。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。

8.2.11乙方向甲方提交的正式设计成果，甲方授权乙方在其设计图纸上签字、盖章并正式出图，同时乙方对于由乙方签字、盖章的图纸对甲方负全部责任。

8.2.12合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的预付款。

8.2.13乙方交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

- 第九条 保 密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 第十条 争 议

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方均有权向广州市白云区人民法院提起诉讼。

- 第十一条 合同生效及其他

11.1 乙方为本合同项目的服务至缺陷责任期限届满（缺陷通知期为竣工后365天）为止。

11.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、报价人。甲方需要乙方配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

11.3 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.5 本合同双方签字并盖章即生效，一式8份，甲乙方各执4份，具有同等法律效力。

11.6 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.7 双方认可的来往传真、函件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：            乙方名称：

法定代表人：（签字）            法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）            委托代理人：（签字）

签字日期：                       签字日期

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

## 报价人基本情况表

- 报价人基本情况

  - 报价人名称：                     电话号码：

  - 地    址：                       传    真：

  - 注册资金：                       经济性质：

  - 报价人开户账号资料

银行名称及账号：

开户地址：

  - 营业执照注册号：

（随本表格附交最新营业执照复印件，需加盖公章）

  - 报价人简介（自行描述）：

  - 报价人财务情况：

| 年份 | 年盈利情况 |
| --- | --- |
| 2016 |  |
| 2017 |  |
| 2018 |  |

注：报价人提供经审计的财务报表以便验证，如有虚假会导致废标，如没提供会导致商务部分涉及报价人财务情况的评分为0分。

二、报价人获得资质证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人需提供相关证明文件的复印件（加盖公章）

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：基于生物识别技术的旅客全流程自助项目（OneID）设计

致:  广州白云国际机场股份有限公司

根据贵方为  基于生物识别技术的旅客全流程自助项目（OneID）设计采购的邀请函，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本两份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：（公章）

供应商地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公章：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 总价(含税价) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公章：

日期：

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

## 3.1诚信承诺函

诚信承诺函

致：广州白云国际机场股份有限公司

在研究并完全理解了广州白云国际机场股份有限公司基于生物识别技术的旅客全流程自助项目（OneID）设计采购文件后，我司（合作商名称）  完全同意并接受项目采购文件的所有内容，同时向贵司承诺：

1.2014年1月1日至今，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.2014年1月1日年至今，我司（包括独立法人及关联公司和自然人）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁，不存在拒不履行法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形；

3.我司不存在被广州白云国际机场股份有限公司认定为发生不良行为合作商，且仍在处置期内的情形；

4.我司未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

5.我司未被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

6.我司未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单。

如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广州白云国际机场股份有限公司及其下属单位的所有非招标采购项目采购活动；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：

## 3.2诚信承诺函

企业声明

致：

我公司就参加基于生物识别技术的旅客全流程自助项目（OneID）设计，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守白云机场相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，停止广州白云国际机场股份有限公司及其下属单位的所有非招标采购项目采购活动。

特此声明！

供应商名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位                  职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：                签发日期：

附：法定代表人（负责人）性别：　   　年龄：　 　身份证号码：

注册号码：　                  　 企业类型：

经营范围：

单位：（盖公章）

日期:　         年    月    日

## 4.2法定代表人授权书

法人授权书

致：广州白云国际机场股份有限公司

本授权书宣告：（报价人名称）  （职务）   （法定代表人姓名） 是本单位的法定代表人，授权 （职务）  （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在 XXXX项目  的报价活动中，以我单位的名义签署报价文件，与采购人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

报价人：（盖公章）

法定代表人：（签字）

被授权人（代理人）：（签字）

日期：  年  月  日

# 附录5                        1.技术响应表

| 序号 | 技术评审点 | 询价文件条目号 | 对应报价文件位置 | 报价文件中相关描述 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、报价人必须严格按照《第五部分：用户需求书》要求的内容，如实填报，采购人可以要求报价人出示有关的原件，修改招标规格及虚报行为将导致废标；

2、报价人必须对《第五部分：用户需求书》中的各项技术要求做出逐一响应。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

报价人授权代表签字：

日期：

2.合同负偏离条款汇总表

| 序号 | 合同条款 | 报价人实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.报价人应完全响应采购文件所附合同条款内容，如果有负偏离的条款应具体、明确表述。

2.若报价人未填写该表，或填写内容含糊不清，不清晰的，表示报价人完全响应采购人需求。

3.若该表中有对合同实质性条款负偏离内容，将无法通过资格预审。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录6

## 项目总负责人/专业负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 执业 资质 |  |  | 参加工作时间 |  |  | 从事本专业年限 |  |  |
| 项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 项目名称 |  | 服务内容 |  |  | 项目效果 |  |

注：提供相关证明文件复印件。须提供人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖广东地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的须提供技术人员在本地的居住证（或暂住证）等在本地工作证明文件）复印件。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 本项目实施主要技术人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 学历 | 拟在本项目担任的工作 | 获得有关的 资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关职称、学历、资质证明文件复印件及人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖广东地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的须提供技术人员在本地的居住证（或暂住证）等在本地工作证明文件）复印件。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

# 附录7

## 2014年以来数字身份验证相关设计项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 项目单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

# 附录8

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式

要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入失信惩戒，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录9

国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，否则将被认定为无效报价文件。

附录10：

“中国执行信息公开网”网站截图

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及查询结果，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录11

资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件。 |  |  |  |
| 2 | 报价人具有增值税一般纳税人资格（需提供相应证明文件并加盖公章） |  |  |  |
| 3 | 建筑智能化系统设计专项甲级或以上相关资质 |  |  |  |
| 4 | 广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台合作商登记表并加盖公章 |  |  |  |
| 5 | 报价人不存在被广州白云国际机场股份有限公司认定为发生不良行为合作商，且仍在处置期内的情形。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章） |  |  |  |
| 6 | 2016年1月1日至今，报价人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2016年1月1日年至今报价人（包括其关联公司）与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）。 |  |  |  |
| 7 | 投标人不得被列为“失信惩戒”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，投标人提供从“信用中国”网站截图“失信惩戒”页面并加盖公章（未提交截图或截图信息不清晰将作否决投标处理），同时下载信用报告、打印并加盖公章后附在投标文件中。 |  |  |  |
| 8 | 报价人不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（ww.gsxt.gov.cn）查询为准，报价人需在采购公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章。 |  |  |  |
| 9 | 报价人不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章（截图格式见附录10）； |  |  |  |
| 11 | 有法定代表人证明书及法人授权书 |  |  |  |
| 12 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 13 | 报价表有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 14 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 15 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 16 | 供应商递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”“不通过”。

评委签名：

日期：

- 第五部分

- 用户需求书

用户需求书

一、项目背景

2018年1月，IATA提出了“OneID”的概念，即基于生物识别技术为每位旅客制定唯一的身份标识，便于向旅客提供个性化的服务。为了更快更好地实现建设智慧机场的愿景，提升机场整体服务水平，白云机场在建设智慧机场的未来路线图中提出了“ONE ID”工程的建设目标，主要在数字身份、生物识别技术发展和应用的基础上，建立一个具有生物识别特征信息的旅客数字身份信息数据库，并作为唯一身份标识，旅客可在机场的各个环节实现身份识别，享受机场的便捷服务和个性化服务。同时根据国家有关政策，建立切实可行的业务流程与隐私保护机制，解决目前无纸化全流程自助中存在的旅客图片不清晰、调用不方便、使用不合法等问题。本项目就是对OneID建设目标的具体落实，目前已完成可行性研究分析，现需进行项目设计。

二、工程设计原则

- 可靠性

基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目应该满足长时间工作需求，所有应用设备具有高度的可靠性和优良的性能。

- 可用性

在任何时段内，OneID服务都不允许全系统停止运行，失去对旅客服务的支持。在系统规定的可用时间和系统响应时间内，系统能正常运行，并且不会降低其使用的性能。

- 先进性

基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目要采用先进的概念、技术、方法、设备，既成熟可靠，又符合目前技术发展潮流。系统整体技术性能达到目前国内外同类系统的先进水平，并在一定时期内保持其先进性。

- 适用性

基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）的功能应满足于机场的业务及旅客需求，保证系统信息处理和传递的安全、可靠、及时、准确、完整，提高工作效率，减少人为差错，降低运营成本。

- 平台化

基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目应按照平台理念设计，能够为白云机场旅客服务类系统提供生物识别认证服务支撑。

- 安全性

基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目应具有高度的安全性和保密性，通过对系统分级保护、数据存储权限的控制，以及网络安全隔离等手段，来防止各种形式的对系统的非法侵入。系统应符合等级保护不低于二级系统的保护要求。

- 扩充性

基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）在系统容量、通信能力、处理能力等方面应具有扩充性，可以方便地进行产品升级、换代及功能扩充。在以后的升级中，能有效保护招标人已有的投资，而且具有较高的综合性能价格比。

- 可维护性

系统管理员能够对系统进行维护管理，并且在进行维护维修的时候，不影响系统的整体业务运行。

三、工程建设内容

本次基于生物识别技术的旅客全流程自助项目，目标是为了向旅客出行全流程提供一致、高效的身份认证和状态信息服务，帮助旅客获得更便捷的出行体验，帮助机场、航司和政府部门提升服务质量，提高服务效率，增强安全性。主要具备以下功能：

- ONE ID服务支撑

系统应具备ONE ID基础服务支撑功能，包括对旅客的基础信息服务、跨机场的旅客认证信息、与航司的认证协作、与政府部门的认证交互、有关旅客行程及状态的服务支撑，以及中心化的生物识别应用等。

- 数字凭证管理

系统通过与ONE ID基础服务支撑平台以及机场的离港、安检、登机等系统的连接，利用先进的生物识别技术，能够实现数字化凭证的产生、更新和可靠性评级。

- 旅客数字凭证库

经过信任评级的旅客数字化身份信息及旅客行程信息能够以安全可靠的方式保存在凭证库中。系统可通过数字凭证管理功能根据旅客通关过程中所获取的新的旅客认证信息、旅客状态信息对凭证库中原有的旅客数字化身份凭证和出行状态进行不断的更新、修订、完善和可靠性评级。此外，凭证库能够通过数据加密、防篡改、操作回溯等技术确保其中所保存数据的安全性和可靠性。

- 旅客授权管理

根据相关法规，对于非必须服务环节的系统，需要得到旅客的授权才可以获取旅客的隐私数据。为此，本项目需能够实现对旅客授权的统一管理。一旦旅客通过旅客授权管理给机场某一个或多个系统进行了某一层次的授权，则按照授权情况向该系统提供相应数据。

- 生物识别算法库

系统需能够同时支持多种不同的生物识别技术和识别算法，以便为机场不同系统的应用提供最大的灵活性。通过生物识别算法库，实现对多种不同的生物识别技术和识别算法的动态管理，能够灵活的添加和删除指定的识别技术和识别算法，并为数字凭证管理和旅客身份认证提供算法支持。

本项目将实现以下应用场景：

- 智慧航显服务

为航显系统提供One ID接口服务，实现基于One ID的旅客智慧航显查询、地图索引、机场信息查询等综合服务查询。

2、旅客值机服务

对现有机场自助值机设备进行改造，加装人脸识别摄像头，集成人脸识别算法，并且升级现有自助值机软件版本，实现基于OneID的自助值机服务。

3、旅客行李托运服务

对现有机场自助行李托运设备进行改造，加装人脸识别摄像头，集成人脸识别算法，并且升级现有自助行李托运软件版本，实现基于OneID的自助行李托运服务。

4、安检服务

基于机场One ID平台提供的人像识别服务，实现人脸识别过检。

5、登机服务

基于机场One ID平台提供的人像识别服务，实现旅客的刷脸登机。

6、远机位登机复核

采用人脸识别方式对远机位登机旅客进行复核和校验。旅客登机前刷脸，系统自行与One ID数据库中的信息比对，确认旅客身份，从而放行登机。

三、设计工作内容

成交单位应根据用户单位要求，对基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目进行设计。工作任务是在可行性研究的基础上，进一步明确并细化项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、实施方案、投资概算、风险及效益分析等内容。

设计工作内容包括但不限于以下方面：

- 进行初步设计

明确项目设计范围、设计内容，制定初步设计方案及工程概算。至少应包括以下方面：

（1）软件系统设计

明确对基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目的软件功能设计及架构，确定整体系统技术架构（含网络），梳理确定一期应用场景的设备改造方案。

（2）项目建设执行计划

在初步设计方案的基础上，制定项目施工计划。

（3）编制工程概算书

在初步设计方案的基础上，进行限额设计，采取相应的概算编制方法，编制项目工程概算。

2、进行施工图设计

根据初步设计方案，进一步对审定的建设原则、设计方案、技术要求加以深化，最终确定各项工程量，编制适合施工需要的文字或图表资料以及施工组织计划，并编制施工图预算。

3、制定招标用户需求书。

协助采购人编制项目技术招标文件，包括不限于用户需求书。

4、对现场施工进行技术指导

从施工招标到验收过程中，配合采购人进行技术支持工作。处理项目施工中的技术变更，出具设计变更文件。

四、设计方案要求

设计方案应全面、合理，要充分理解系统建设的需求，准确把握系统建设的目标要求，设计方案要成为系统建设实施的重要依据及组织开展建设实施工作的指导性文件。具体要求如下：

- 注重做好系统架构设计

立足于基于生物识别技术的旅客全流程自助服务的实际情况和特点，明确设计依据，对采用的技术和系统架构有充分的调研和技术论证。综合考虑现有的资源，确保系统架构能够满足股份公司长期需要。

2、先进性和实用性

应充分考虑信息化发展的趋势，在技术上适度超前，所采用的技术和设备应既能保证现在需求，也能满足未来发展的需要，确保耐久使用。

3、服务性和便利性

适应多功能、外向型的需求，为工作人员提供安全、方便的使用环境。

4、安全性和可靠性

系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性。

5、可维护性

应考虑系统建成后的维护需要，使系统便于维护，且成本较低。

6、集成性与可扩展性

总体结构应具有兼容性和可扩展性，既可以包容不同厂家不同类型的先进产品，又便于升级、换代，使该系统可以不断得到充实、完善、改进和提高。

五、设计依据

1、机场方提供的有关用户需求和可行性研究报告；

2、国家、省、市颁发的有关建筑智能化等相关设计规范、标准；

3、国家和省市颁发的其他有关行业设计要求文件。

六、成果要求

1、基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目初步设计方案。内容包括设计说明、软件系统设计、初步设计图纸、主要设备材料表、主要技术经济指标、询价文件提出的其他要求。

其中设计说明，应至少包含:

（1）设计依据。说明依据性资料中与本设计有关的内容。列出设计所采用的有关国家规范及行业规范。

（2）设计范围。列出本设计中各系统与其他专业的界面划分。

（3）设计内容。说明各系统的功能、技术指标、配置及其他需要说明的问题。

初步设计图纸，应至少包含:

（1）系统原理框图。绘出该系统较为完整的系统结构图、数据流图等。

（2）系统设备平面布置图。绘出系统设备位置，标注定位尺寸。材料明细表。

主要设备材料表，应至少包含：

（1）设备型号或规格；单位数量；特殊专用设备要写明生产厂家。通用设备一律不准注明生产厂家。

（2）需现场加工的非标机架、机柜、金属支持杆、接地等设施，要标明使用材料的规格及数量。

应提交8份《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目初步设计方案》纸质文件和1份电子光盘。

2、基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目工程概算书。应至少包含：

（1）编制说明，包括概算编制的原则和依据；设备、软件的价格获取方式和确认途径；各种取费依据和标准等，并评价其合理性。

（2）初步设计投资概算书：对投资概算总表中设备购置费内各分项及商业软件部分要提供“项目软硬件配置清单”，包括名称、参考型号、主要参数、数量、单价及其折扣率、部署地点等详细信息，数量要等于各系统相同设备的数量之和；所有概算表要提供可编辑的电子版本，所有相关数据需建立计算公式，分表与总表建立链接。对分项目或分地建设的项目在总表中以不同列分项目1、2或地点1、2表示。

应提交8份《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目工程概算书》纸质文件和1份电子光盘。

3、基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目建设方案，应至少包含：

（1）建设原则。阐述项目建设原则，并与本期项目设计方案一致。

（2）建设目标。阐述目标内容。

（3）建设内容。阐述建设内容。

（4）系统总体结构和逻辑结构：用文字、图、表等方式表示，要用文字、符号或颜色显著表明系统间的界线和相互关系。

应提交8份《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目建设方案》纸质文件和1份电子光盘。

4、基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目建设招标技术文件。应提交2份《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目建设招标技术文件》纸质文件和1份电子光盘。

5、基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目施工图设计方案。内容包括设计说明、施工图纸、主要设备材料表、施工图预算、询价文件提出的其他要求。

其中设计说明，应至少包含：

- 设计依据。应列出基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目初步设计方案，初步设计批复文件等，并列出执行的主要规范、标准。

- 设计范围。说明设计范围、设计界面。

- 设计内容。说明本项目内各模块用途、结构、功能、设计原则、系统点表、系统及主要设备的性能要求。

施工图纸，应至少包含：

- 图纸目录。先列出新绘制的图纸，后列出选用的标准图或通用图。

- 平面图。在机房平面图的基础上，绘制本次项目新增设施平面布置图。列出设备材料表。

- 软件系统设计图。包括与外部系统的连接要求、接口形式要求、通信协议要求。

- 各系统连接图。绘制本项目中涉及各类系统的对接图及数据流图。

主要设备材料表，应至少包含：

（1）设备型号或规格；单位数量；特殊专用设备要写明生产厂家。通用设备一律不准注明生产厂家。

施工图预算，应至少包含编制说明、建设项目总预算表、单项工程综合预算表、单位工程预算书、工程预算表等。

应提交8份《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目施工图设计文件》纸质文件和1份电子光盘。

6、基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目设计变更文件。应提交8份《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目设计变更文档》纸质文件和1份电子光盘。

七、项目管理要求

- 1、项目组织要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，中标人对本项目必须有一个完善的管理组织机构及项目负责人，中标人投标时应提交该组织机构的详细资料，包括职员姓名、职务、职称、主要资历、经验及承担过同类项目。并制定组织实施方案，至少包括管理方式和工作计划、人员和进度安排、保证质量、进度、安全的措施。

2、项目工期及各阶段工作要求

- 初步设计阶段

自成交通知书发出后60个日历天内完成初步设计工作。

    - 根据需求完成现场勘查、方案设计、线路规划等设计工作。

    - 编制项目工程概算，提供设备和材料清单。成交方须根据批准的项目投资额控制初步设计。如成交方编制的工程概算超过批准的项目投资额，成交方应无条件调整设计，确保工程概算不突破项目投资额。确保概算编制合理，不超过批准的项目投资额，及时发现设计工作的深度不够导致设计漏项，不按国家标准设计等问题。

    - 初步设计方案完成后，按采购人要求负责组织向相关部门及领导汇报，送采购人审查认可。

- 施工图设计阶段

在初步设计评审后，在项目建设招标前，完成施工图设计工作。

- 完成全套施工图设计、绘制。

- 编制施工图预算。

（3）施工服务阶段

成交方在施工服务阶段，须配合采购人完成以下工作内容：

- 在施工招标、设备和材料采购等工作过程中，成交方须提供所需的技术要求，核查设备材料招标清单，编制招标技术文件，按要求参加招标答疑和技术谈判等工作，及时解决相关技术问题。

- 工程开工后，成交方应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作：

- 参与工程施工例会，协调施工过程中有关设计的问题；

- 审查材料样板和现场施工样板；

- 负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；

- 负责处理现场设计变更，及时提供设计变更文件；

- 协助施工单位完成竣工验收资料；

- 参加隐蔽工程验收和竣工验收；

- 如发生工程质量事故，须参加事故调查，并提出技术处理方案。

工程全部验收合格视为本阶段工作结束。

- 项目验收要求

采购人收到成交方的《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目初步设计方案》、《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目工程概算书》、《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目建设方案》、《基于生物识别技术的旅客全流程自助（OneID）项目施工图设计文件》后，组织评审，项目提交成果须满足设计内容要求和目标。

八、服务要求

1、成交方应提供专门负责本项目人员的资料，包括职员姓名、职务、职称、主要资历、经验及承担过的同类项目。

2、在项目实施过程中为采购人提供全程技术支持（包括现场、电话及网络等方式），对实施过程中存在的问题及时提供解决方案，并参与项目验收。具体要求参见第七点项目管理要求中的各阶段工作内容。

3、成交方应配备项目所需的足够数量的测量仪器、规划仪表等。原则上采购人不需向中标单位提供工具和仪表、仪器等工具。