白云机场北区远机位二期项目地形测量项目询价公告（代询价文件）

询价公告

询价人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

日  期：二〇一九年六月

受委托，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“询价人”）负责开展白云机场北区远机位二期前期工作，现我公司就该项目的地形测量工作进行询价，邀请有相应资质的服务商（以下简称“报价人”）进行报价。

询价项目名称：白云机场北区远机位二期项目地形测量。

一、项目基本信息

本项目位于机场东北部，东一跑道西北角，紧邻Gameco机坪北侧，毗邻顺丰转运中心东侧。本项目需建设2个C机位、7个D类机位和相应的地勤设备场地，设置1条南北向的D类机位滑行道，滑行道南端与机场北绕滑（E类）相连，考虑顺应外围河道走向，滑行道东侧布置1C3D共4个机位、西侧布置1C4D共5个机位，机坪外围设置环状服务车道，车道宽8米。机坪与顺丰速运之间集中布置地勤设备停放场地。本工程总用地需求约18.6公顷，部分用地位于机场现状已征用地范围内，本期工程新增用地面积约8.1公顷，合121.5亩。项目总投资约4.7亿元。

二、咨询服务内容

服务目标：白云机场北区远机位二期项目地形测量图及相关工作成果和报告，成果文件满足规划选址报批和用地预审需要。

服务内容：

1.测量标准

《城市测量规范》 CJJT8-2011

2.测量内容

根据规划选址报批要求，测绘用地范围区内的1：500 现状地形图，叠加周边规划道路及历史审批用地。测量范围对照附图，地形地物变化处应加密测点，并标出代表性的高程。

3.测量成果

用地范围区内的1：500 现状地形图，按照项目用地预审、规划选址的审批要求采用2000国家大地坐标系以及广州当地坐标系；成果文件满足规划选址报批和用地预审需要。

测量单位应提供与上述内容相同的图形、数据文件光盘（图形文件为*.dwg 文件，文本文件为*.doc）。

报价人需提前对测量用地进行现场踏勘，拟定技术服务方案，按有关技术规范要求对评估范围内地形现状进行调查、勘探和测量。最终成果需满足项目用地预审和规划选址报批的技术要求。

由于工程用地尚未开展拆迁工作,测量中与地方政府及村民的相关协调工作,由报价人自行解决。

三、咨询服务期限

服务期限为从本公告生效之日起至地形测量结束。

总工期为 20个日历日（自发放成交通知书之日起算），其中地形图外业测量5个日历日内完成，其它工作成果在剩余日历日内完成。

四、项目工程控制价

白云机场北区远机位二期项目地形测量询价限价为18.42万元（全费用包干）。

报价人必须对现场进行摸查，充分考虑到作业中可能遇到的各种风险及不可预见的情况，在报价时充分考虑包含所有防范和解决上述风险及不可预见情况而采取的技术处理或相关措施等所发生的一切费用，询价人在合同实施过程中，不另行增加任何相关费用。

报价采取全费用包干报价的形式，各报价人应充分考察项目，掌握全面的信息资料，根据自身的条件及国家有关收费标准报价。该全费用综合单价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动以及工程量、时间、服务范围等的变化而改变，亦不因各种政府指导意见等的规定而予以调整。同时，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，亦不免除或减免报价人应合同或相关规范、规程应承担的检测和缺陷修复的相关责任。

成交人提供的地形测量相关文件，应当符合国家、省市各级政府部门相关的质量标准，满足合同约定的内容、质量要求。由于成交人原因造成返工或增加工作量的，询价人不另外支付任何增加的费用，给询价人造成损失的，除按合同约定承担违约责任外，还应承担赔偿责任。

五、报价人资质要求

1、报价人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，且具有相对应的经营范围。

2、具有有效期内的甲级测绘资质。

3、本项目不接受联合体形式报价。

六、报价文件的编制

报价文件和与报价有关的所有文件均应使用简体中文。内容包括：

1、报价申请函（格式自拟）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3、资质证书（复印件加盖公章）。

4、企业实力证明材料，包括信用等级证书、质量保证体系认证等。

5、企业类似项目业绩（自 2016年 1 月 1 日至今完成过类似业绩）。

6、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

7、项目负责人资格证书、职称证明、业绩（复印件，提供有效证明，格式不限）。

8、人员架构及人员资质资料（项目组织机构及分工，项目负责人及团队成员资质资料包括学历、职称、业绩证明材料等）。

9、技术方案：报价依据询价人提供的工程方案编制有针对性的技术方案，包含对基础资料的理解、工作方法和技术路线、工作计划等内容。

10、费用报价及构成说明（报价为含税价格）。

11、服务承诺及其他。

12、提交“公平竞争承诺书”（参考格式附后）。

七、 报价要求和声明

1、报价报名及递交报价文件截止时间：2019年7月4日9:30；

2、报价人需将报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达，询价人将在报价报名及递交报价文件截止时间现场开启报价文件，开启报价文件时，所有参与报名的报价人现场递交报价文件并见证，现场予以签字确认，超过报价报名及递交报价文件规定时间送达的报价文件询价人将予以拒绝。

3、报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效标书。

4、报价人需将报价文件一正四副密封报送。

5、若响应报价只有一家单位，询价人有权重新再次询价，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准，报价人需无条件同意此项要求。

6、询价人享有对本询价公告的最终解释权。

7、报价人必须严格保守秘密，未经询价人许可，不得将本询价文件内容对外公开。

8、报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gamc.cn/）上完成合作商承包人注册。

八、评审方式

评审采用综合评分法，满分 100 分。评分按价格、商务和技术三部分分别打分的方式进行，各评分项目分数分配如下：

| 评分项目 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 20 | 40 | 40 |

（一）价格得分（20 分）

1、按以下原则计算基准价及报价人的报价得分：

2、基准价＝所有合格报价的算术平均值；

价格得分为：评标基准价报价得分为 20 分，报价每低于评标基准价 1%减 1 分，高于评审基准价 1%减 2 分，最低得 0 分。超出控制价的报价，按作废处理。

# （二）商务得分（40 分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 7 | 2016年1月1日以来在广州市内承担过合同额度超过20万的地形测绘项目的，每个项目得1分，最高得7分。 注：须同时提供项目合同复印件。 |
| 2 | 企业信用信誉 | 10 | 1、具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，得2分；无或者三证不齐，得0分。 2、具有省级（含）以上科学技术管理部门联合颁发的高新技术企业证书，得2分。 3、2008年-2017年连续10年获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用证书，得3分；5年及以上得1分；其他不得分。在此年限未成立的企业视同获得该证书。 4、具有有效期内的银行资信AAA等级证书，具有得3分；AA级得1分，否则得0分。 注：需提供相关资质证书的复印件。 |
| 3 | 项目人员配备 | 8 | 拟投入本项目人员具有测绘类工程师（或以上）职称，每个得0.5分，同时具有注册测绘师的，每个得1分，最高得8分。 注：须提供上述人员职称证书、资格证书、学历证书、身份证和社保证明材料。 |
| 4 | 服务响应能力 | 3 | 本部设在广州市或在广州市有固定办事机构的，得3 分，；本部设在广州市外的，得2 分；其他，得1 分。 注：须提供固定办事机构的工商注册或备案登记资料复印件。 |
| 5 | 项目获奖情况 | 12 | 2016年以来报价人获得中国测绘地理信息学会(中国测绘学会)颁发的优秀测绘工程奖：获得铜奖的每项得1分；银奖的每项得1.5分；金奖的得2分，白金奖的每项得3分；本项累计最高得12分； 注：需提供获奖证书,时间以获奖证书颁发时间为准。 |
|  | 合计 | 40 |  |

# （三）技术得分（40分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项工作的理解和认识 | 5 | 认识深刻、全面得3-5 分；有一定认识得1-3 分；认识不够全面得 0-1 分 |
| 2 | 技术服务方案 | 15 | - 完全正确理解项目需要，满足询价文件的要求，具备科学性、完整性、可靠性、可执行性，得11-15 分； - 理解项目需要、满足询价文件的要求，具备科学性、完整性、可靠性、可执行性，得5-10 分； - 基本理解项目需要，满足询价文件的要求，具备科学性、完整性、可靠性、可执行性，得0-5 分。 |
|  |  | 5 | 技术人员搭配分工、合理，得3-5 分；技术人员搭配分工一般，得 1-3 分；技术人员搭配分工欠合理，得0-1 分。 |
|  |  | 5 | 技术保障齐全、合理，得 3-5 分；技术保障基本合理，得 1-3 分；技术保障不到位，得0-1 分。 |
| 3 | 工作计划安排及时间保障措施 | 5 | 项目工作计划安排具体、合理、可行，得3-5分；项目工作计划安排基本可行，得1-3分；项目工作计划安排不可行，得 0-1分。 |
| 4 | 项目质量的保障措施 | 5 | 项目质量的保障措施具体、合理、可行，得 3-5 分；项目质量保障措施基本可行，得1-3分；项目质量保障措施不可行，得 0-1分。 |
| 合计 |  | 40 |  |

九、联系方式单位名称：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（咨询部）联系人：黄工

联系电话：36063193

地址：广州市白云区人和镇白云机场东南工作区空港四路

邮编：510470

邮箱：zhongzhj@gdairport.com

# 同类项目业绩清单

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 合同执行时间 | 合同金额 | 完成的起止时间 | 联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ┇ |  |  |  |  |  |  |

注：1、请提供合同（主要内容）的复印件（加盖公章）；

- 业绩时限详见公告要求。

- 报价人提供的合同复印件应与上表相对应。

报价人全称：（盖公章）：

法人代表或授权代表（签名）：

日期：

# 专业人员一览表

拟委派本项目负责人及各类专业人员一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 所属专业 | 资格证书及证件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中第一行填写项目负责人的情况；

2、提供专业技术人员的学历证书、职称证书、专业资格证书、社保证明等复印件，并加盖公章。

报价人全称：（盖公章）：

法人代表或授权代表（签名）：

日期：

# 法人授权委托书

现本人法人代表姓名代表本单位授权被授权人姓名

为本公司的合法代理人，对询价项目名称的询价项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该询价项目

有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。

本授权书于签字日期后生效，特此声明。

法定代表人（签名、单位盖章）：

日期：

被授权人（签名）：

日期：

# 公平竞争承诺书

本公司承诺有良好的历史诚信记录，对询价项目名称的询价项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

单位名称（盖章）

年 月 日