民航广州幼儿园小小运动馆天花改造工程

项目竞价公告

民航广州幼儿园就“小小运动馆天花改造工程项目”进行国内竞价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

一、竞价项目说明

1.项目名称：民航广州幼儿园小小运动馆天花改造工程项目。

2.项目地点：广州市白云区机场路航云南街自编6号民航广州幼儿园北园区内。

3.供应商资质要求：

3.1供应商应具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人；注册资金不低于1500万元。

3.2 供应商应具有金属建筑装饰材料制造、室内装修的营业资质；

3.3 供应商须提供增值税专用发票。

4.项目最高限价：6.91万（含税价）。

5.评定成交的标准：报价最低且满足项目。由竞价平台确定的第一候选人需在竞价截止后 2 个工作日内将纸质版施工方案提供至民航广州幼儿园一字楼304室报甲方审核，如第一候选人（报价最低）施工方案无法满足项目需求，则推荐第二候选人成交，依此类推。

6.报价期限：2017年 月 日至2017年 月 日，在wz.gamc.cn的竞价系统中报价（截止时间以竞价系统服务器时间为准）。

竞价过程中如有不明的地方可与竞价单位联系，联系人： 张园长，联系电话：13660456877。机号码：13660456877  。

7.竞价方式：报价人用注册的供应商用户名和密码登陆后即可进行报价及上传电子资料，每次报价后即可看见自己的报价排名，报价人可在系统提示的调价幅度、次数和截止时间范围内修改自己的报价和电子文档。

8.供应商的选择：竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名，经审核所有报价文件资料符合竞价文件要求排名最前的报价人为最终选定供应商。

9.如报价文件所报价格超出本项目的限价，业主将有权拒绝其报价。

10.上传的报价文件的报价页及证明文件必须加盖公章。加盖公章的文件资料需扫描后上传，其余文件可以电子文档方式上传。

11.所有的报价人需在wz.gamc.cn主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的供应商注册页面，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商。

12.上传的报价资料必须符合竞价公告要求的相关资料电子文档，电子文档的格式为EXCLE或WORD，并为没有设置保护的可编辑文档。

13.竞价方未按照公告要求上传资质资料、资质资料与实际情况不符或未达到公告要求，业主有权将其报价作废。

14.供应商的选择：竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名，经审核所有报价文件资料符合竞价文件要求排名最前的报价人为最终选定供应商。参加竞价供应商应不少于三家，少于三家供应商竞价无效。

二、 竞价需求

1.工程概况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 民航广州幼儿园小小运动馆天花改造工程 |
| 2 | 工程地点 | 广州市白云区机场路航云南街自编6号民航广州幼儿园北园区内 |
| 3 | 建设单位 | 民航广州幼儿园 |
| 4 | 计划工期 | 15天 |

2.施工内容

在民航广州幼儿园北园区小小运动馆增加冲孔板天花及筒灯等。

3.项目整体设计图纸及现场勘查

另附图纸。

请有意竞价的供应商于公告期间联系采购人对项目进行勘现场查。

4.工程量清单

另附工程量清单。

5.质量目标

5.1施工方需保证工程质量根据有关行业的规定执行，并满足设计要求，符合国家及行业现行验收标准。

5.2 工程验收不合格，承包人返修至工程质量合格为止，费用由承包人自理，工期不予顺延。

6.工期目标

6.1本项目工期为15天，自中标通知书发出之日起计，承包人需保证按期完成项目。

6.2 承包人需承诺在中标通知书发出后10日内进场施工。

6.3因承包人原因造成本工程工期延误时，承包人每逾期一天，扣减工程款1000元, 发包人有权解除合同。

7．安全目标

7.1 施工方须承诺承担整个施工过程的所有安全责任。

7.2施工方需严格遵民航广州幼儿园施工所有相关规定，违反者按相应规定进行处罚，违反规定三次及以上者，发包人有权解除合同。

8.报价方可联系业主提前勘查现场，计算工程量清单，提供完整且合规的报价文件（工程量若存在疑议可在提交最终报价前及时联系采购方联系人）。

9.本项目承包方式为固定总价包干，最终报价为含增值税的工程总价包干费用。若施工过程中工程量有变更增加或减少，增加或减少工程量不超过3%的，工程总价（即工程合同价）不另做调整；增加或减少工程量超过3%的，工程总价根据实际工程量变化进行核增或核减。

10.承包方需根据项目现场情况制定施工方案（施工方案需响应竞价需求）及安全保障措施，并在集团网确定第一中标单位后 2个工作日报采购人审批，并根据审批通过的方案完成施工；

11.本项目施工区域在民航广州幼儿园北园区内,施工方须到民航广州幼儿园园长临时办公室办理各种通关手续；

12.提供真实有效的公司资质证明文件、材料质量证明文件；

13.工程质量保证金为合同总价的5%，工程质量保证期为一年,时间从工程验收合格之日起计算。

三、报价表格式

报价表

民航广州幼儿园：

我公司愿意参加民航广州幼儿园小小运动馆天花改造工程项目竞价，在响应民航广州幼儿园采购要求基础上，按以下价格为民航广州幼儿园提供服务：

| 序号 | 名称 | 报价内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价项目名称 | 民航广州幼儿园小小运动馆天花改造工程项目 |
| 2 | 总报价（单位：元） | 小写:￥ 元。 大写: |
| 3 | 发票及税率 | 税率为 % |
| 4 | 报价文件有效期 | 递交报价文见之日起30个公历日 |
| 备注 |  |  |

注：1、报价包含完成询价人要求和《用户需求书》中要求的工程和所有服务的费用（含税价）。

2、报价人应在此表后附上工程量清单及价格明细表。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

★四、报价文件的组成及要求

1.加盖公章的报价单并注明税费、税率；

2.公司营业执照复印件；

3.公司资质证明文件复印件（见供应商资格要求）；

4.法人授权函（如报价文件签署人不是法人代表）；

5.施工方案；

6.供应商须保证报价文件内容的真实、准确，所有资料须加盖法人单位公章。

7.报价文件须在竞价平台确定第一中标单位后2个工作日内以书面盖章形式提供给招标人审核，未能如期提供，招标人有权以自动弃标处理。

五、合同范本

合同编号：

民航广州幼儿园小小运动馆天花改造工程

项目施工合同

甲方：

乙方：

签订时间：

页数：

一、工程概况

工程名称：民航广州幼儿小小运动馆天花改造工程项目

工程地点：广州市白云区机场路航云南街自编6号民航广州幼儿园北园区内

工程内容： 见《竞价需求》。

资金来源： 自筹资金

二、工程承包范围及方式

承包范围：

按《竞价文件》施工内容进行实施 。

承包方式：按《竞价文件》实行固定总价包干。

三、合同工期

工期：15日历天。

四、质量标准

工程质量标准：	合格

五、合同价款（本合同价款为含税价，包含增值税等税费，增值税税率为    %）

金额（大写）：         （人民币）  ¥：        元

六、组成合同的文件

合同文件组成及解释顺序：①本合同；②中标通知书；③竞价文件；④报价文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、监理单位委派的工程师

项目监理单位：无。

八、发包人派驻的项目负责人。甲方使用单位民航广州幼儿园负责现场工程管理及项目竣工验收等其他工程管理工作，乙方要配合幼儿园要求实施工程方案。

姓名：           /           职务：   业主代表。

职权：   发包人另行授权。

九、承包人项目经理

姓名：          /            职务：   项目经理。

十、施工前期准备工作：

施工场地具备施工条件的完成的时间：              。

十一、发包人委托承包人办理的工作： 办理本工程所需的一切相关手续。

十二、承包人应按约定时间和要求完成的工作：

a 提供施工计划、报表的名称及完成时间： 收到中标通知书后2个工作日内提供的施工计划。

b 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行广州市建设委员会有关规定。

c施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护，由于承包人原因造成破坏的，由承包人负责修复并承担所需费用。

d 施工场地清洁卫生的要求：  执行广州市建设委员会有关文明施工的规定。

e 双方约定承包人应做的其他工作： 办理各种施工行政许可及审批。

十三、施工进度计划

a 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到中标通知书后2个工作日内。

发包方项目负责人确认的时间：  开工通知书发布前3个工作日内。

b 工程中有关进度计划的要求：  按批准的施工组织设计的方案执行。

c 双方约定工期顺延的其他情况：发包人提出的设计变更；不可抗力的因素（地震、洪水、台风等）。工期顺延应由发包人、施工单位和监理单位三方签认。

十四、工程质量与验收

根据有关行业的规定执行，并满足设计要求，符合国家及行业现行验收标准，一次验收合格。

十五、本合同价款调整方法：

按照《招标需求》的要求固定总价包干。

十六、工程进度款支付的方式和时间：

1）合同签订后15个工作日内发包人支付合同总价的30%给承包人，承包人向发包人开具等额增值税专用发票；

2）整体工程通过发包人组织的验收合格并结算审核完毕后15个工作日内，发包人向承包人累计支付至结算审核总价的95%，承包人向发包人开具未结算金额（结算审核总价金额减去已开具发票金额）的增值税专用发票；

3）质保金为结算审核总价的5%，发包人向承包人开具等额收据，质保期内如无质量异议，质保金于质保期满后15个工作日内无息退还。

十七、质保期：从本合同工程通过竣工验收合格之日起一年（具体按招标需求执行）。

十八、承包人采购材料设备的约定： / 。

十九、承包人提供竣工图的约定：

承包人提供改造后的安装图及线路接线图给发包人。

二十、违约责任

a 因承包人原因造成本工程工期延误时，承包人每逾期一天，扣减工程款1000元,发包人有权解除合同。

b 验收不合格，承包人返修至工程质量合格为止，费用由承包人自理，工期不顺延。

C 非发包人原因造成的一切损失（包括且不限于安全责任及施工质量造成的损失），责任由承包人全部负责。

D承包人需严格遵守民航广州幼儿园施工所有相关规定，违反者按相应规定进行处罚，违反规定三次及以上者，发包人有权解除合同。

二十一、在履行合同过程中产生争议时：

双方协商解决，协商不成则向发包人所在地人民法院提出诉讼。

承包人投保内容： 根据广州市建设委员会有关规定执行。

二十二、承包人向发包人承诺承担工程质量保修责任。

二十三、安全文明施工

（1）安全施工

1）施工现场设专职安全员，负责日常监督管理，各岗位均对各自的安全管理责任制实

施安全的管理活动。

2）对进入现场的工作人员，实行入场教育及上岗教育，对特殊工种的操作人员均进行

考核、持证上岗。对伤亡事故的处理坚持“三不放过”的原则，即对事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过。

3）由于施工现场人员复杂，施工场所应做好围闭，防止非施工人员进入施工区域。

（2）文明施工

1）施工现场标志，标牌齐全。减少燥声，不影响他人工作。进入施工现场的管理人员和

施工人员，一律要戴工作卡。施工场地的材料、工具妥善保管。禁止非施工人员进入现场。

2）严格执行《建筑施工安全检查标准》及广州市文明施工规定，做好各项管理工作。落

实防尘、防噪音措施。根据民航广州幼儿园要求的时间施工，办理相关施工许可证。

二十四、约定合份数：  五份，发包人执四份，承包人执壹份。

二十五、合同生效

合同订立地点： 广州市

本合同双方约定： 双方签定合同后生效。

二十六、合同附件

1）竞价文件(另册)

2）报价文件（另册）

3）成交通知书

| 发 包 人：（公章） | 承 包 人：（公章） |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日 期： | 日 期： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |