白云机场东区物流仓储改造项目

超前钻勘察服务

第二次

询

价

文

件

广东省航源实业发展有限公司

报价须知

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 询价人：广东省航源实业发展有限公司 项目名称：白云机场东区物流仓储改造项目超前钻勘察服务 询价范围及要求: （1）按照设计图纸完成超前钻钻孔和钻孔回灌工作； （2）进行土样室内试验、原位试验； （3）形成书面勘察报告； （4）提供工程桩收桩标高的意见； （5）配合进行超前钻部分的桩基础分部工程验收工作； （6）具体详见本询价文件附件4：技术服务要求。 |
| 2 | 资金来源：询价人自筹资金 |
| 3 | 报价有效期：15个日历天 |
| 4 | 报价文件份数为：正本壹份，副本贰份 |
| 5 | 报价文件递交： 截止时间：2017年7月13日下午16:00前 提交地点：广州市白云国际机场东南工作区空港南横四路生活服务楼411房 联系人：陈先生 联系电话：020-36062627 |
| 6 | 询价评审： 评审时间：询价人指定 地点：询价人指定 |

- 一、总则

（一）项目概况

1、询价范围和承包方式：见报价须知和前附表

2、采用询价方式，择优选定报价人。

（二）报价人资格要求

1、参加报价的报价人必须具备独立法人资格。

2、参加报价的报价人必须具备以下至少一项企业资质：工程勘察综合类甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质。

3、报价人委派的项目总负责人须具有勘察专业高级工程师资格或以上，或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。（提供相关证明材料）

4、报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购招商管理平台（http://wz.gamc.cn/）合作商注册中的承包人注册项成功注册。

5、报价人及其委派的项目总负责人有至少一个建筑项目业绩。（提供相关证明材料）

6、本项目不接受联合体报名。

（三）报价费用

报价人应承担其编制报价文件以及递交报价文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，询价人对上述费用不负任何责任。

- 二、询价文件

（四）询价文件的组成

询价文件由本文及所有按第（六）条发出的补充通知和第（十五）条所述书面解答和补充通知组成。

（五）询价文件的澄清

询价文件的唯一来源为：广东省机场管理集团有限公司采购招商管理平台（http://wz.gamc.cn/），报价人对询价人提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，询价人概不负责。报价人由于对询价文件的推论和误解及询价人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由报价人自负。

（六）询价文件的修改

询价人有权对询价文件中报价截止时间、评审时间及第（十五）条所规定的事项进行修改。

- 三、询价报价

（七）询价报价范围

询价报价应包括询价文件所确定的询价范围内所有内容，以及为完成上述内容所必须的各项应缴的全部费用。

（八）询价报价方式

本项目采用综合单价包干报价，项目最高限价人民币16.2万元，超前钻费用每米综合单价最高限价135元/米，报价时暂定超前钻工程量为：1200米。超前钻综合单价在整个合同实施过程中不作调整。超前钻勘察费用，报价时暂按询价人的工程量，结算时按照承发包双方确认的实际工程量乘以中标综合单价结算（凡“空钻”、“超钻”长度均不予计量），超前钻综合单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、利润、管理费、地上地下障碍物清除费、城建控制点购买费、测量放线费、机械设备工作面平整费、机械设备进出场费、标志桩的制安费及保护费、专利的使用费、专有技术的使用费、技术秘密的使用费等全部费用，以及办理政府部门的相关手续所需费用。报价人按自身条件下浮报价，报价人应充分考虑现场作业风险、市场风险和国家政策性调整风险系数、税金等所有关于报价方面的相关因素，并计入报价，今后除合同另行约定外不作调整。

- 四、报价文件

（九）报价人应认真检查询价文件的内容是否齐全，如有遗漏请于递交报价文件截止日2日前向询价人索取，否则责任自负。同时应阅读询价文件所有的内容，未严格按询价文件要求编制的报价文件将被拒绝或视为无效报价。

（十）报价文件应包括下列1—7条内容：

1、报价表（参见本询价文件附件3：报价单）；

2、授权委托书（如有授权）；

3、资格及业绩证明材料，企业资质证书、技术负责人职称证书等材料的复印件；

4、报价人项目总负责人的业绩，各项证书。

5、工作方案及工作计划等文件。

6、其它需提供的资料。

以上所有文件需加盖公章。

（十一）询价文件提供的文件表式报价人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

（十二）报价文件统一采用A4纸编制，正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，报价文件副本可以复印。报价文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。报价文件应编制目录、逐页标注连续页码。报价文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。

（十三）全套报价文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处和行间插字加盖报价人法定代表人或其代理人的印鉴。

（十四）报价有限期

报价文件自报价截止时间起至前附表报价须知规定的时间内有效。

（十五）答疑安排

1、报价人可以通过书面形式对就有关问题向询价人提出疑问，询价人将对认为有必要解答的问题进行解答，并以书面形式通知所有询价文件收受人。

2、由答疑而产生的对询价文件内容的修改，询价人将按本文件第（六）条的规定，以补充通知的方式发出。

- 五、报价文件的密封和递交

（十六）报价文件的密封与标志

1、询价人不提供统一标袋，报价人自行准备密封袋及封条。报价人需将所有报价文件根据上述规定的装订方式和份数进行密封，并在封条上加盖骑缝公章。

2、所有封袋上都应写明报价人名称和项目名称。

3、如果报价人未按上述规定提交的报价文件将被拒绝。

（十七）报价截止时间

报价人须在前附表中规定的报价文件递交截止时间之前将报价文件递交给询价人。

- 六、询价评审

（十八）询价评审会按报价须知中规定的时间、地点进行。

（十九）在开标时报价文件中出现下列情况之一的，将作为无效报价文件，不得进入评审。

1、报价文件中的报价单未加盖报价人的企业公章的。

2、报价文件中的报价单中的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（二十）评审由询价人依照相关规定组建的评审委员会负责。

（二十一）评审办法：综合评估法（具体详见附件1：评审办法细则）。

（二十二）询价人将在询价结果公示期结束之日起5日内，向合格的中标人出具中标书面通知书。

（二十三）若参与本次询价的报价人不足三名，询价人有权延长报价文件递交截止时间，或与响应本次询价的报价人进行谈判，以谈判后的价格作为后续合同签订依据，报价人需无条件同意此项要求。

（二十四）若报价人提交的报价文件中，存在算术错误、证明材料缺失等情况，询价人有权暂停询价评审，并要求涉及上述情况的报价人在规定时间、规定地点提交相关补充材料或进行澄清说明。若涉及上述情况的报价人未按上述要求执行，将视为放弃参与本次询价，报价人需无条件同意此项要求。

- 七、授予合同

（二十五）询价人和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照询价文件和中标人的报价文件订立书面合同，合同条款文本按照本询价文件附件2：合同文本设定，询价人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

附件1：

评审办法细则

- 一、评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足询价文件实质性要求的报价文件，按照本评审细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据询价人授权直接确定中标人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由询价人自行确定。

分值构成及权重：

| 分值 | 综合评审 | 价格评审 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 80 |

满分为100分，得分精确到小数点后两位。

- 二、综合评审细则

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质情况 | 报价人的检测能力 | 5 | 1.具备CMA计量认证国家级证书，得5分。 2.具备CMA计量认证省级证书，得2分。 3.其它情况不得分 |
| 2 | 业绩状况 | 报价人及其委派的项目总负责人有至少一个建筑项目业绩。 | 10 | 1、报价人或项目总负责人每一项项目业绩可得2分。 2、报价人或项目总负责人每一项钢结构类项目业绩可得4分。 3、本部分最高得分为10分。 |
| 3 | 技术响应 | 1、报价文件内容齐全工整、清晰有序，完全满足要求。0-1分。 2、工作方案完整，合理，思路清晰。0-1分。 3、工作计划安排合理0-3分。 | 5 | 评审小组对报价人项目设计及方案的完整性、合理性、时效性等方面酌情打分，最高得分为5分。 |

三、价格评审细则

所有不超出“项目最高限价”且符合询价文件规定的报价为有效报价。

评标基准值：当有效报价小于5家时，评标基准值为所有有效报价的算术平均值：当有效报价大于或等于5家时，评标基准值为去掉一个最高报价和一个最低报价后有效报价的算术平均值。

以评标基准值为基准，当报价人的报价与评标基准值相等时得满分80分，当报价人的报价高于评标基准值的，按每高于评标基准值1%扣1.5分的比例在满分的基础上扣分，扣完为止；当报价人的报价低于评标基准值的，按每低于评标基准值1%扣0.5分的比例在满分的基础上扣分，扣完为止。

附件2：

合同文本

GF—2016—0203

合同编号：____________

建设工程勘察合同

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

说明

为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。

《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。

目录

第一部分　合同协议书	- 1 -

一、工程概况	- 1 -

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量	- 1 -

三、合同工期	- 1 -

四、质量标准	- 1 -

五、合同价款	- 1 -

六、合同文件构成	- 1 -

七、承诺	- 1 -

八、词语定义	- 1 -

九、合同生效	- 1 -

十、合同份数	- 1 -

第二部分　通用合同条款	- 1 -

第三部分　专用合同条款	- 1 -

第1条 一般约定	- 1 -

1.1 词语定义： /	- 1 -

1.2 合同文件及优先解释顺序	- 1 -

1.4 语言文字	- 1 -

1.5 联络	- 1 -

1.7 保密	- 1 -

第2条 发包人	- 1 -

2.2 发包人义务	- 1 -

2.3 发包人代表	- 1 -

第3条 勘察人	- 1 -

3.1 勘察人权利	- 1 -

3.3 勘察人代表	- 1 -

第4条 工期	- 1 -

4.2成果提交日期	- 1 -

4.3 发包人造成的工期延误	- 1 -

第5条 成果资料	- 1 -

5.2 成果份数	- 1 -

5.4 成果验收	- 1 -

第6条 后期服务	- 1 -

6.1 后续技术服务	- 1 -

第7条 合同价款与支付	- 1 -

7.1 合同价款与调整	- 1 -

7.2 定金或预付款	- 1 -

7.3 进度款支付	- 1 -

7.4 合同价款结算	- 1 -

第8条 变更与调整	- 1 -

8.1  变更范围与确认	- 1 -

8.2  变更合同价款确定	- 1 -

第9条 知识产权	- 1 -

第10条 不可抗力	- 1 -

10.1 不可抗力的确认	- 1 -

10.2 不可抗力的通知	- 1 -

第13条 责任与保险	- 1 -

第14条 违约	- 1 -

14.1 发包人违约	- 1 -

14.2 勘察人违约	- 1 -

第15条 索赔	- 1 -

15.1 发包人索赔	- 1 -

15.2 勘察人索赔	- 1 -

第16条 争议解决	- 1 -

16.3 仲裁或诉讼	- 1 -

第17条 补充条款	- 1 -

- 第一部分　合同协议书

发包人（全称）： 广东省航源实业发展有限公司

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 白云机场东区物流仓储改造 项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 一、工程概况

1.工程名称：白云机场东区物流仓储改造项目超前钻勘察服务

2.工程地点：广州市白云区人和镇和花都区新华街道、花东镇交界处，距广州市中心海珠广场的直线距离约28公里。

3.工程规模、特征：本项目为单体框架钢结构仓库，4层，共24米高；其中首层高10米，最大单跨跨度为38米，总建筑面积约16992平方米。

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：

（1）按照设计图纸完成超前钻钻孔和钻孔回灌工作；

（2）进行土样室内试验、原位试验；

（3）形成书面勘察报告；

（4）提供工程桩收桩标高的意见；

（5）配合进行超前钻部分的桩基础分部工程验收工作；

（6）具体详见本合同附件1：技术服务要求。

2.技术要求：具体详见本合同附件1：技术服务要求。

3.工作量：暂定为1200米。

- 三、合同工期

1.开工日期：自本合同签订之日起3天。

2.成果提交日期：自本合同签订之日起14天。

3.合同工期（总日历天数）14天（包含全部提交勘察成果文件）。

- 四、质量标准

质量标准：见本合同附件1：技术服务要求，以及国家及地方相关规范、标准和规程。

- 五、合同价款

1.合同价款预计总金额：人民币（大写）      (¥      元)

2.综合单价：人民币      元/米

3.合同价款形式：本合同采用综合单价包干报价，暂定工程量为：1200米。综合单价在整个合同实施过程中不作调整，结算时按照合同双方确认的实际工程量乘以本合同综合单价结算（凡“空钻”、“超钻”长度均不予计量），综合单价已包括合同实施过程中所有实物工作收费、技术工作收费、税金、利润、管理费、地上地下障碍物清除费、城建控制点购买费、测量放线费、机械设备工作面平整费、机械设备进出场费、标志桩的制安费及保护费、专利的使用费、专有技术的使用费、技术秘密的使用费等全部费用，以及办理政府部门的相关手续所需费用。

- 六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）本合同附件1：技术服务要求；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）询价文件及其附件；

（6）中标通知书；

（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

3.发包人与勘察人一致同意不适用通用合同条款第8条的约定，代以之专用合同条款第17条。

- 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 九、合同生效

自双方签字盖章之日起生效。

- 十、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。

（以下无正文）

（本页无正文，为签字盖章页）

发包人：（印章）               勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

- 第二部分　通用合同条款

- 具体详见《建设工程勘察合同》（GF—2016—0203）通用合同条款部分。

- 第三部分　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义： /

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：

（1）合同协议书；

（2）本合同附件 ：技术服务要求；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）询价文件及其附件；

（6）中标通知书；

（7）其他合同文件。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件： /

1.3.2 适用技术标准

特别要求： /

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担： /

### 1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路生活服务楼411房

发包人指定的接收人：陈璐琳

发包人指定的联系方式：020-36062627

勘察人接收文件的地点：___________________________________

勘察人指定的接收人：_____________________________________

勘察人指定的联系方式：___________________________________

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定： /

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料： /

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：在作业期间严格按照国家和地方现行法律法规及相关标准、规范，做好安全技术交底，服从发包人相关部门的日常管理和检查。

### 2.3 发包人代表

姓名：陈璐琳 联系方式：020-36062627

授权范围：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本合同约定工作的质量、工期、进度、安全、文明施工进行监督检查；协调施工现场及外部有关事宜。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：不允许分包。

### 3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________

授权范围：全权处理合同履行过程中与勘察人有关的一切事宜。

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况： /

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： /

## 第5条 成果资料

### 5.2 成果份数

具体详见本合同附件1：技术服务要求。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：本合同约定的成果文件通过政府勘测成果备案手续后，即视为验收通过。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: /

后续技术服务费用约定： /

后续技术服务时限约定： /

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：本合同综合单价在整个合同实施过程中不作调整。

7.1.2 本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价款调整因素和方法： /

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：现场作业风险、市场风险和国家政策性调整风险系数、税金等所有关于本合同实施的相关因素。

风险范围以外合同单价调整因素和方法：本合同综合单价在整个合同实施过程中不作调整。

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法： /

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定： /

### 7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额: / _或预付款的金额： /

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法： /

7.2.3双方签订本合同之日，勘察人应一次性向发包人银行账户交纳履约保证金人民币16200元（人民币壹万陆仟贰佰元整）；发包人开具等额增值税普通发票。

待成果验收通过后，经发包人确认，勘察人按约履行本合同且不拖欠任何违约金，发包人凭勘察人的履约保证金发票原件，无息返还该保证金。若勘察人不能提供履约保证金发票原件，可凭加盖公章或签字的发票复印件及情况说明办理；否则，甲方有权扣除30%的履约保证金。

在合同履行期间，如勘察人出现本合同约定的违约行为，甲方有权在履约保证金中扣除相应违约金。

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：本合同采取一次性付款，合同实施过程中不支付进度款。

### 7.4 合同价款结算

7.4.1 勘察人向发包人提交本合同约定的成果文件且通过政府勘测成果备案手续后2天内，勘察人应向发包人提交《工程结算申请书》，以供发包人确认本合同实际工程量及最终结算价款。

7.4.2 最终合同价款支付的时间：发包人确认本合同实际工程量及最终结算价款后7天内，勘察人应将合规有效的全额最终合同价款增值税专用发票送达给发包人，发包人验收通过且合同双方确认本合同实际工程量后15天内全额支付给勘察人。

7.4.3 发包人增值税专用发票开票信息：

公司名称：广东省航源实业发展有限公司

公司地址：广东省广州市白云区机场路航云北街346栋

联系电话：020-86121782

统一社会信用代码：91440000075113501U

开户银行：中国建设银行机场路支行

银行账号：44001490106053005927

7.4.4勘察人指定收款账户信息：

开户行：

开户名：

银行账号：

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定： /

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定： /

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定： /

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定： /

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： /

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属： /

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求： /

9.5勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：勘察人在合同实施过程中采用的所有专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）： /

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定： /

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定： /

## 第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定： /

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金： /

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任： /

- 14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应向发包人支付50000元（大写伍万元整）人民币违约金。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：每延误一天支付5000元（大写伍仟元整）人民币违约金。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限： /

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任： /

## 第15条 索赔

### 15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定： /

### 15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：

（1）违约事件发生后2天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后2天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后2天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会提请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

17.1 勘察人已完全理解本合同，并承诺在合同实施过程中，本合同综合单价不因以下情况作变更调整。

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更。

- 附件1：

技术服务要求

1、依据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（GBJ15-31-2003）、设计要求和国家、地方有关基桩检测（桩端持力层超前钻）的规范及规定，采用超前钻方法进行桩端持力层检验。

2、土样按规定进行检验。

3、岩层按规定取样做天然状态轴向抗压试验。

4、钻孔深度要求：钻孔深度要求在满足有效桩长（大于等于15米）的情况下进入连续完整微风化泥质粉砂岩不小于桩入支持力层深度要求，入连续完整微风化砂岩不小于5米，并保证桩底持力层厚度不小于3米及3D（D为桩身直径）。

5、要求检测上述深度范围内岩层有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。

6、所有勘察成果必须形成书面报告按时上报询价人。成果报告份数为书面一式十六份，电子文件（光盘）一式三份。

7、超前钻期间投入现场的钻机不少于4台（套）。

8、勘察成果满足设计图纸要求、桩基施工要求，提出每根桩的终孔深度和标高。

9、勘察中，必须采取切实可靠的措施，确保地下管线、管道不因勘察而遭到损坏；保持勘察点周围的环境卫生，保护绿化；确保行人、车辆以及相关工作人员自身、勘察机具的安全；做好防火、防盗工作。

10、本要求中未尽事宜及不明之处，请按国家及地方相关规范、标准和规程执行。

11、配合发包人办理勘测成果备案手续。

12、本要求的最终解释权归属发包人。

附件2：

施工承诺书

致：广东省航源实业发展有限公司

根据我公司与广东省航源实业发展有限公司（以下简称“航源公司”）签订的《建设工程施工合同》，为确保 白云机场东区物流仓储改造项目超前钻勘察服务 作业安全、工程质量、明确双方安全责任，本单位        及负责人     郑重承诺：

一、在施工期间严格按照国家和地方现行法律法规及相关标准、规范，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从航源公司相关部门的日常管理和检查。

二、在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)标志；实行安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

三、所有工程建设施工作业人员保证经过安全教育和技术操作培训并持证上岗；特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

四、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品合格证书，确保工程材料质量保证为经过检验的合格产品，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。

五、对我公司施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录。

六、承诺文明施工，设立现场安全负责人，向相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员及第三方人员、财产安全。

七、我公司管理人员及施工人员自觉遵守航源公司管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须立即整改，并接受航源公司职能部门的检查监督，对航源公司相关部门开出的“整改通知单”的问题坚决整改。

八、承诺按照航源公司要求及时向航源公司相关部门报送工程资料。并对所报送资料的规范性、完整性负责；航源公司现场监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求我公司停工整改，我公司不得继续违章操作强行施工。

九、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全；对外各监管部门协调工作，由我公司负责，并遵守航源公司《商铺及外来施工管理规定》做好用电安全和消防安全等安全预防工作。

十、我公司承担整个施工期间全部安全责任和安全工作，如发生安全事故或被行政处罚的，责任均由我公司承担。

十一、本承诺书是施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力，安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。

承包人（盖章）：

日期：

附件3：

报价单(模板)

项目名称：白云机场东区物流仓储改造项目超前钻勘察服务

报价人：

我公司已完全理解并接受询价文件的全部内容，承诺严格按照询价文件第七条第二十四款要求与报价人签订合同，并放弃对合同条款文本进行修改，现对项目报价如下：

| 项目 | 综合单价 （元人民币/米） | 项目报价 （元人民币） |
| --- | --- | --- |
| 白云机场东区物流仓储改造项目超前钻勘察服务 |  |  |

报价人（签章）：

日期：      年    月    日

附件4：

技术服务要求

1、依据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（GBJ15-31-2003）、设计要求和国家、地方有关基桩检测（桩端持力层超前钻）的规范及规定，采用超前钻方法进行桩端持力层检验。

2、土样按规定进行检验。

3、岩层按规定取样做天然状态轴向抗压试验。

4、钻孔深度要求：钻孔深度要求在满足有效桩长（大于等于15米）的情况下进入连续完整微风化泥质粉砂岩不小于桩入支持力层深度要求，入连续完整微风化砂岩不小于5米，并保证桩底持力层厚度不小于3米及3D（D为桩身直径）。

5、要求检测上述深度范围内岩层有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。

6、所有勘察成果必须形成书面报告按时上报询价人。成果报告份数为书面一式十六份，电子文件（光盘）一式三份。

7、超前钻期间投入现场的钻机不少于4台（套）。

8、勘察成果满足设计图纸要求、桩基施工要求，提出每根桩的终孔深度和标高。

9、勘察中，必须采取切实可靠的措施，确保地下管线、管道不因勘察而遭到损坏；保持勘察点周围的环境卫生，保护绿化；确保行人、车辆以及相关工作人员自身、勘察机具的安全；做好防火、防盗工作。

10、本要求中未尽事宜及不明之处，请按国家及地方相关规范、标准和规程执行。

11、配合发包人办理勘测成果备案手续。

12、本要求的最终解释权归属询价人。