揭阳潮汕机场公司跑道除胶项目

综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

2020 年 4 月

揭阳潮汕机场公司跑道除胶项目

综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下简称发包人）对其认可的报价人进行国内综合评审，邀请合格报价人（以下简称报价人）就以下内容和有关服务提交报价：

一、项目说明

1. 项目编号：粤机场集团潮汕招〔2020〕9号

2. 项目名称：揭阳潮汕机场公司跑道除胶项目

3.项目内容：

本次除胶采用高压水冲法，除胶面积为24000平方米，分三批次实施。其中第一批次除胶面积为6000平方米，除胶位置为04#跑道着陆点区域（长350米*宽10米）和22#跑道着陆点区域（长250米*宽10米），在合同签订之日起5个工作日内开始进行除胶作业。第二批次除胶面积为12000平方米，除胶位置为04#跑道着陆点区域（长350米*宽20米）和22#跑道着陆点区域（长250米*宽20米）。第三批次除胶面积为6000平方米，除胶位置为04#跑道着陆点区域（长350米*宽10米）和22#跑道着陆点区域（长250米*宽10米）。

4.*工程限价：本工程最高投标限价为人民币24万元（大写：人民币贰拾肆万元整）。除综合评审文件另有规定外，报价为包含全部税费的价格。

5.项目位置：揭阳潮汕机场飞行区内。

6.施工条件：本工程为航后施工项目，施工时间为航班结束后至次日凌晨，计划施工时间为每日01:35至05:00，具体以当天航班实际情况为准。

7.*工期：第一批次除胶在合同签订之日起，5个工作日内开始进场除胶作业，在10个日历天内完成。第二批次除胶在接到甲方除胶通知之日起，5个工作日内到场除胶，10个日历天内完成。第三批次除胶在接到甲方除胶通知之日起，5个工作日内到场除胶，10个日历天内完成。

8.付款期限：第一批次验收合格后，支付合同总额的25%，第二批次验收合格后，支付合同总额的50%，第三批次施工结束后进总验收合格后，提供项目结算资料，经结算审定后，支付余款。乙方先开具等额增值税专用发票给甲方,甲方以银行汇款方式支付15个工作日内付款。承包商必须提供增值税专用发票。

9. 应邀文件有效期：自报价文件提交后90天之内。

10. 本公司保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。

11.如报价文件对综合评审文件中标注带“*”号条款有偏离，其报价文件将被拒绝。

- 二、*合格的报价人

1. 报价人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照。

2.报价人须具有有效的安全生产许可证。

3. 报价人须具有有效的国内民用机场场道工程专业承包二级（及以上）资质。

4.项目负责人具有有效的国家一级（及以上）注册建造师资格。

5.报价人近三年（2017年1月1日起至今）无重大事故及不良记录，并提供书面声明，包括并不限于：被行政机关责令停业、因发生安全事故投标资格被行政机关取消、财产被接管、冻结、破产以及发生民航局认定的一般地面事故征候及以上等级的航空安全事件等。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

7.本项目截止前不存在以下任一情形：

7.1 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

7.2 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录。

7.3报价人（包括独立法人及其关联公司和自然人）没有与发包人所属集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的；

8.所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gacm.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。

- 9.本项目不接受联合体投标。

三、项目要求

1.本次除胶采用高压水冲法，用高压水清洗指定区域的飞机轮胎胶印，洗净率不低于80%。

2.清洗后经跑道道面摩擦系数车测试，除胶区域跑道道面摩擦系数平均值不低于0.52。

3.除胶作业中需严格控制水压及行进速度，避免对道面造成损伤。

4.验收标准：

4.1除胶区域的跑道摩擦系数平均值不低于0.52。

4.2除胶后道面完好无损伤。

4.3验收方法为现场检验和跑道摩擦测试车测量。

4.4除胶服务结束后五个工作日内，甲方组织验收。

- 四、报价要求

1.*报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对综合评审文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

2.报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

3.若通过符合性审查的报价文件不足三家单位，评审人有权重新再次发布综合评审公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

4.报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，外包装显眼处注明“揭阳潮汕机场公司跑道除胶项目”字样。

5.递交报价文件截止时间及地点：2020年5月11日10:00时。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：陈先生，0663-6192607。

- 6.*报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

- 五、评审方式

1.评审小组

发包人将组建评审小组，负责对报价文件进行评审。

2.评审方法

2.1评审小组对递交的报价文件进行符合性审查，如通过符合性审查的报价人数量不足三家的，发包人有权再次发布综合评审公告，或者直接与通过符合性审查的报价人谈判；

2.2如通过符合性审查的报价人数量为3家或3家以上的，则采用综合评分的方式产生中选报价人。如果两个或两个以上报价人综合评分相等，由评委根据报价人的综合实力投票表决；

2.3本项目评审采用综合评分法,满分为100分。评审包含价格、商务与技术三部分,其中价格50分、商务与技术50分，所有得分保留两位小数，第三位四舍五入。报价人的最终得分=报价得分+商务与技术得分。

3.报价文件初审

评审小组首先根据公告中的相关规定及商务、技术要求对所有报价文件进行符合性审查。全部符合要求的报价文件为有效的报价文件，并进入下一阶段的详细评审。

符合性审查表

| 审查项目 | 要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.符合公告“二、合格报价人资质要求” |  |
|  | 2.报价是固定价且是唯一的，没有超出最高限价。 |  |
|  | 3.提交报价函并按要求盖章。 |  |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |  |
|  | 5.报价有效期为报价截止日起90天。 |  |
|  | 结论 |  |

注：1）每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2）“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。

3） 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4） 报价人的报价可能低于其成本价，该报价人又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，经评委会评定，确定其为低于成本的，该报价文件无效。

4.评审细则

| 序号 | 评审项目 | 评 审 内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审 | 项目报价 | 50 | 价格得分计算方法如下： 1.以通过资格性及符合性审查并经算术校核的投标人的总报价中的算术平均值（当所有进入价格评审的报价人的数目大于或等于7时，须去掉一个最高价和一个最低价再计算算术平均值））为评标基准价。 2.投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（1－¦投标报价－评标基准价¦／评标基准价）×50。基准价和价格得分的计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。 项目报价不可高于最高限价金额，否则报价文件按作废处理。 |
| 2 | 商务评审 | 财务状况 | 3 | 1、2019年度流动比率 （1）2≤流动比率，得1分； （2）1≤流动比率＜2，得0.5分； （3）流动比率＜1，得0分。 2、2019年度资产负债率 （1）资产负债率≤50%，得1分； （2）50%＜资产负债率≤75%，得0.5分； （3）75%＜资产负债率，得0分。 3、2019年度纳税人信用等级 （1）A级，得1分； （2）B级，得0.5分； （3）其余不得分。 备注：1.必须提供2019年度经审计的财务报告，否则不予认可。2.提供证书复印并加盖投标人公章，原件备查。 |
| 3 |  | 资质证书 | 3 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证资格证书、具有ISO14001环境管理体系认证资格证书、具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分； 备注：提供证书复印并加盖投标人公章，原件备查。 |
| 4 |  | 同类业绩 | 10 | 1、评分标准 （1）若提供国内4E(含）以上民用机场跑道除胶项目业务业绩，则每提供一个，得 2分； （2）同一业绩不重复加分，本项合计最高得10分。 2、 有效业绩指： （1）单个合同签订时间范围：2017年 1 月 1 日起至今； （2）单个合同的除胶面积不少于2万平方米； （3）业绩合同内容：国内4E(含）以上民用机场跑道除胶项目； （4）证明文件： 合同关键页并加盖公章。其中须体现买方、业绩合同金额、合同签订时间、服务内容、项目应用地；否则视为无效证明文件。 |
| 5 |  | 项目负责人 | 4 | 项目负责人具有国内4E（含）及以上用机场跑道除胶项目管理业绩，每个业绩得 1分。同一业绩不重复加分，本项合计最高得4分。 有效业绩指：单个合同内容为国内4E（含）以上民用机场跑道除胶项目；签订时间范围为2017年 1 月 1 日起至今，单个合同的除胶面积不少于2万平方米。 证明文件：提供项目负责人在所在单位的社保部门出具的近半年的社保证明、项目负责人管理经验证明（发包人证明）、合同关键页且需加盖单位公章，否则不予认可。其中合同关键页须体现买方、业绩合同金额、合同签订时间、服务内容、项目应用地，否则视为无效证明文件。 |
| 6 | 技术评审 | 项目组织管理方案 | 8 | 制订《揭阳潮汕机场跑道除胶项目组织管理方案》（8分） （1）评分标准： A、依据服务要求编制，方案中应包含人员配置、除胶工作计划。按照报价人的方案为依据，从优至劣的程度由高至低进行排名，依据排名进行打分； B、未提供《揭阳潮汕机场跑道除胶项目组织管理方案》的，得 0 分。 （2）评分分值： 优，得8分；良，得6 分；一般，得 4 分；差，得2分。 |
| 7 |  | 项目技术方案 | 8 | 制订《揭阳潮汕机场跑道除胶项目技术方案》（8分） （1）评分标准： A、依据服务要求编制，方案中应包含试验段测试、水压控制、除胶效果。按照报价人的方案为依据，从优至劣的程度由高至低进行排名，依据排名进行打分； B、未提供《揭阳潮汕机场跑道除胶项目技术方案》的，得 0 分。 （2）评分分值： 优，得8分；良，得6 分；一般，得 4 分；差，得2分。 |
| 8 |  | 不停航施工安全管理方案 | 8 | 制订《揭阳潮汕机场跑道除胶项目不停航施工安全管理方案》（8分） （1）评分标准： A、按照机场航后不停航施工的特点，编制项目不停航施工安全管理方案，方案应包含航后进退场管理、防止道面损伤措施、FOD防范措施等施工安全措施。按照报价人的方案为依据，从优至劣的程度由高至低进行排名，依据排名进行打分； B、未提供《揭阳潮汕机场跑道除胶项目不停航施工安全管理方案》的，得 0 分。 （2）评分分值： 优，得8分；良，得6 分；一般，得 4 分；差，得2分。 |
| 9 |  | 主要除胶设备自有情况 | 6 | 高压清洗系统为跑道除胶的主要设备，若属于报价人自有设备的，得6分。 证明文件：报价人需提供对应设备发票复印件并加盖所在单位公章。 |

5.推荐成交候选人名单

评审小组根据最终评审的结果推荐成交候选人，提请发包人审批。

6.结果公示

发包人在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台（wz.gdairport.com）上将评审结果进行公示。

7.合同的订立

发包人在公示完毕后20个工作日内与中选报价人签订合同，征集文件、报价文件及双方确认的澄清文件及承诺等，均作为合同的组成部分，具有法律约束力。如果中选报价人放弃或者没有按照规定签订合同，发包人有权取消其中选资格。

5.8未中选报价人无权要求发包人对未中选原因进行解释，发包人也无义务解释和说明落选原因。所有报价人的报价文件不予退还。

- 六、报价文件格式要求

1. 价格部分；

2. 自查表；

3. 资格性文件；

4. 商务与技术部分；

5. 服务方案或服务承诺，主要包括对报价人综合实力、服务内容、服务标准、服务承诺、服务响应情况等进行说明或承诺（格式自拟）；

6.《合作商登记表》（登录wz.gdairport.com注册后打印）；

7.“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）经营异常名录或严重违法失信企业名单页面截图；

8.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人或企业经营异常名录页面截图；

9. 商务技术评分文件；

10.其他报价文件资料（如有）。

3.2以上资料复印件须加盖单位印章，并用A4纸规格按顺序自编目录及页码装订成册。

3.3报价文件的份数为正本一份，副本三份，要求正本使用盖章原件，副本可以是复印件。

3.4报价文件正本应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位的公章。报价文件需密封递交，签封处加盖公章。外包装显眼处注明“                    项目”字样。如果因密封不严、标记不清而造成报名文件过早启封、失密等情况，发包人概不负责。

- 附件：报价文件格式

报价文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：揭阳潮汕机场公司跑道除胶项目

报价人名称：

日期：             年      月      日

## 一、价格部分

### 1.1报价函

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司：

依据贵方揭阳潮汕机场公司跑道除胶项目的综合评审公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交报价文件正本1份，副本3份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受公告文件的各项要求，遵守公告文件中的各项规定，按公告文件的要求提供报价。

2.有效期为递交报价文件之日起90天，中选人/成交人报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部公告文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解公告文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中选资格。

报价人：

地址：

电话：

电子邮件：

报价人（法定代表人授权代表）代表签字：

报价人名称(公章)：

日期：

### 1.2 报价一览表

项目名称：揭阳潮汕机场公司跑道除胶项目

| 项目内容 | 项目报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 揭阳潮汕机场公司跑道 除胶项目 | 万元 |  |

注：此表一式两份，一份装在一单独的小信封内密封，封口盖公章；然后

将该信封与投标文件正本一同装在大信封内，封口盖公章；另一份装

订在投标文件正本中；

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：     年   月   日

## 二、自查表

| 评审内容 | 报价文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.符合公告“2.合格报价人” | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 2.报价是固定价且是唯一的，没有超出最高限价。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 3.提交报价函。报价文件完整，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 5.全部满足公告第2至4的要求。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 6.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 7.报价有效期为报价截止日起90天。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：    年     月    日

### 三、资格性文件

### 3.1法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司：

兹授权             同志，为我方签署报价文件及签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述综合评审项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权单位：      （盖章）     法定代表人：       （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

说明：

1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.授权权限：全权代表本公司参与上述综合评审项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

3.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

4.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

3.2非招标采购项目企业诚信承诺函

非招标采购项目企业诚信承诺函

致：               （采购单位名称或采购代理机构）

我司  （合作商名称）       承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情形：

一、 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

二、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

三、不存在其它失信情况。

合作商名称（公章）：

合作商授权代表姓名、职务（印刷体）：

合作商授权代表签字：

日  期：       年       月     日

3.3关于我司与采购人及其关联公司诉讼或仲裁纠纷的承诺书

关于我司与采购人及其关联公司诉讼或仲裁纠纷的承诺书

致：               （采购单位名称或采购代理机构）

我司      （合作商名称）    保证我司（包括独立法人及关联公司和自然人）与采购人及其关联公司不存在诉讼或仲裁纠纷，不存在拒不履行法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形，特此承诺！

合作商名称（公章）：

合作商授权代表姓名、职务（印刷体）：

合作商授权代表签字：

日  期：       年       月     日

### 3.4营业执照副本

### 3.5其他资质证明文件复印件

### 3.6报价人登陆广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台（wz.gdairport.com）系统打印的供应商资格登记表（加盖公章）。

## 四、商务与技术部分

### 4.1报价人概况

（1）报价人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 成立时间 |  |
|  | 职工总数 | 人 |  |  |
|  | 资产情况 | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  | 流动资产 | 万元 |  |
|  | 营业总额 |  | 利润总额 |  |
| 单位简介及优势 |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（2）其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 4.2承诺函

我公司郑重声明，在参加本次综合评审项目近三年在经营活动中没有重大违法违纪记录，无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。

我司同时郑重承诺报价文件中提供的所有文件（其中包括服务、商务文件）均为真实、有效的。在本次综合评审报价活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 4.3企业同类项目业绩列表

| 根据商务与技术评审细则中的业绩评审标准来提供项目业绩 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目金额 | 工作内容 | 完成时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |