揭阳潮汕机场工作区张拉膜车棚迁改

项目综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

2020年1月

揭阳潮汕机场工作区张拉膜车棚迁改

项目综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“发包人”）对揭阳潮汕机场工作区张拉膜车棚迁改项目进行公开综合评审，邀请国内合格承包商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、 项目说明

1、项目编号：粤机场集团潮汕招〔2020〕2号

2、项目名称：揭阳潮汕机场工作区张拉膜车棚迁改项目

3、项目地点：揭阳潮汕国际机场工作区

4、项目内容：揭阳潮汕机场工作区张拉膜车棚迁改项目内容包含两部分：（1）将工作区地勤楼与公寓楼之间停车场原有钢结构和张拉膜拆除。（2）按照设计施工图纸和有关资料及说明，利用原有钢结构及张拉膜重新安装指定区域。

5、*最高限价：本项目设置的总报价最高限价为人民币199499.87元，绿色施工安全防护措施费为1173.2元，报价人的报价为总价包干，不予调整。如报价超出最高限价的将被拒绝。本项目报价为人民币含税报价，报价应包含完成本项目内容所需的一切费用。

6、付款方式：签订合同10个工作日内，预付合同总价款的20%，项目竣工验收合格，结算造价经审定后，收到承包人提供的增值税专用发票和结算资料，15个工作日内付77%款项。本项目结算时预留合同金额的3%作为质保金，质保期1年。

7、总工期为 15个日历日（自开工之日起算），其中，报价人需在确定项目成交之日起15日内，完成钢结构及张拉膜的拆除及重新安装。

8、钢结构张拉膜安装质量标准应当符合现行国家标准《钢结构设计规范》的基本要求，坚固结实耐用，可回收利用不变形。

9、本项目施工区域在机场工作区内，报价人需按业主要求做好现场安全文明措施。

10、本项目的工程量控制价中的绿色施工安全防护措施费为固定额，报价人不得变更。

11、发包人对综合评审文件具有最终解释权。

二、*报价人资格要求

1. 报价人应是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

2. 报价人必须具有主管部门颁发的钢结构专业承包三级以上（含）资质，具备钢结构的制作安装能力；

3、所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确承包商的登记信息，登记为合格的候选承包商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

4、本项目报价截止前报价人未被列入以下系统相关名录或名单复印件：

① 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

② 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录。

5、报价人（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的；

6、本项目不接受联合体形式报价。

三、递交报价文件须知

1、报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，报价文件需包含发包人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对综合评审文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

2、报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

3、若通过符合性审查的报价文件不足三家单位，发包人有权重新再次发布综合评审公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

4、递交报价文件截止时间及地点：2020年1月15日上午14:00。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：陈先生，0663-6192607。

5、报价人必须严格保守秘密，未经发包人许可，不得将本综合评审文件内容对外公开。

四、报价文件要求

1、报价函（附格式）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3、钢结构专业承包三级以上(含三级)（复印件加盖公章）。

4、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

5、非招标采购项目企业诚信承诺函（附式样）；

6、国家企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单页面截图；信用中国失信被执行人或企业经营异常名录页面截图；

7、应邀人（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的承诺书（附式样）；

8、网上竞价项目采购文件响应承诺书（附式样）；

9、合作商登记表；

10、商务技术评分文件、企业类似项目业绩（自 2016 年 1 月 1日至今完成过钢结构项目业绩）。

11、工程量清单报价书

报价文件一正三副，副本可以是复印件（副本与正本内容不符时，以正本为准，报价文件封面加盖公章及骑缝章）。

五、成交办法

1、评审采用综合评分法，满分 100 分。其中价格得分90分，偏离基准价的，按评分办法扣分。商务技术得分10分，提供同类项目业绩和企业认证证书。综合计分后最高得100分。

2、发包人依据评审标准和方法，对报价文件进行评审和比较，评分排名第一的候选人为成交人，发布成交通知书，作为合同签订依据。未成交人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料，发包人没有义务向报价人解释落选原因。

3、若通过符合性审查的应邀单位不足三家，则发包人有权重新再次发布综合评审公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

六、评分办法

评审采用综合评分法，综合评分最高分的，得第一名。评分按价格分和商务分分别计分并相加计算总分的方式进行，各评分项目分数分配如下：

1、价格得分（90 分）

按以下原则计算基准价及报价人的报价得分：

评标委员会对各报价人资质及报价进行审核，确定符合要求的报价人。根据投标人报价高低评分，其中报价最低者得90分，次低者得85分，报价第三低者得80分，以此类推。超出控制价的报价，按作废处理。

2、商务得分（10分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业安全许可 | 2 | 提供企业安全生产许可证书的,得2分； （提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） |
|  | 企业认证 | 2 | 提供质量管理体系认证证书，得2分。（提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） |
| 2 | 企业业绩 | 6 | 企业2016年1月1日至今已完成质量合格的类似业绩，每提供一项得2分，最高得6分。 类似业绩的指标为：自2016 年1月1日至今已完成20万元以上（含本数）的钢结构施工工程业绩。所提供业绩应不同于招标公告中投标人合格条件中的业绩，提供同一业绩的，该项业绩不得分。金额以中标通知书为准，须提供中标通知书和合同关键页复印件。 |

七、报价文件格式

1、 报价函

报价函

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司：

依据贵方XXXXXXX项目(项目名称）的综合评审文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（报价人名称）提交下述报价：

我方已仔细研究了                  项目的全部内容，我方报价为         元人民币，工期    个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受综合评审文件的各项要求，遵守综合评审文件中的各项规定，按综合评审文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部评审文件。我方已完全清晰理解报价的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：

电话：                传真：

日期：     年    月   日

2、法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：

身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

法定代表人授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

法定代表人（负责人）：　　　（签名）

授权单位：（盖章）

年　月　日

授权委托证明书

（　）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

3、非招标采购项目企业诚信承诺函

非招标采购项目企业诚信承诺函

致：               （采购单位名称或采购代理机构）

我司  （合作商名称）       承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情形：

一、 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

二、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

三、不存在其它失信情况。

合作商名称（公章）：

合作商授权代表姓名、职务（印刷体）：

合作商授权代表签字：

日  期：       年       月     日

4、关于我司与采购人及其关联公司诉讼或仲裁纠纷的承诺书

关于我司与采购人及其关联公司诉讼或仲裁纠纷的承诺书

致：               （采购单位名称或采购代理机构）

我司      （合作商名称）    保证我司（包括独立法人及关联公司和自然人）与采购人及其关联公司不存在诉讼或仲裁纠纷，不存在拒不履行法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形，特此承诺！

合作商名称（公章）：

合作商授权代表姓名、职务（印刷体）：

合作商授权代表签字：

日  期：       年       月     日

5、 网上竞价项目采购文件响应承诺书

网上竞价项目采购文件响应承诺书

致：               （采购单位名称或采购代理机构）

我司  （合作商名称） 保证提交的  （项目名称）  报价文件所有内容与贵司（单位）的采购文件要求完全响应，无任何偏差，特此承诺！

合作商名称（公章）：

合作商授权代表姓名、职务（印刷体）：

合作商授权代表签字：

日  期：       年       月     日