揭阳潮汕机场航站区停车场应急快速通道

建设工程项目（第二次）综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

2020年1月

揭阳潮汕机场航站区停车场应急快速通道

建设工程项目（第二次）综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“发包人”） 对揭阳潮汕机场航站区停车场应急快速通道建设工程项目（第二次）进行公开评审，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

- 一、项目说明

1、项目编号：粤机场集团潮汕招〔2020〕1号

2、项目名称：揭阳潮汕机场航站区停车场应急快速通道建设工程项目（第二次）。

3、项目实施地点：揭阳潮汕国际机场航站楼停车场内（SWA标志与升旗台之间横向区域）。

4、资金来源：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司企业自筹。

5、综合评审内容：

揭阳潮汕机场拟在停车场内修建一条长约400米，宽度4米的道路（具体位置见图纸），道路现状为：部份为现有车行道，部份为绿化带，部份为人行道，（具体情况见现场），施工需要对施工区域部的绿化带、人行道等进行拆除，道路建设后，需进行相关的恢复工作。

施工区域范围情况较为特殊，有可能存在大型施工车辆无法进场，同时需要夜间施工、赶工的情况，请各报价人综合考虑；另外，施工区域有地下管线，需要征得相关部门同意后，办理相关手续后方可以施工。

6、*最高限价：本项目设置的总报价最高限价为人民币58万元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。本项目报价为人民币含税报价，报价应包含完成本项目内容所需的一切费用。

7、付款方式：签订合同10个工作日内，预付合同总价款的10%，项目竣工验收合格，结算造价经审定后，收到报价人所提供的增值税专用发票和结算资料，15个工作日内，付到合同总价款的97%。本项目结算时预留合同金额的3%作为质保金，质保期1年。

8、总工期为30个日历日（自开工之日起算），其中，报价人需在确定项目成交之日起日内，完成快速通道建设并交付使用，其它恢复工作。

9、本工程执行国家现行技术标准和技术规范，质量按国家相关的规定进行目标管理，工程质量按国家现行的验收规范和标准进行验收评定道路施工质量标准应当符合现行国家标准，因不可抗力的原因造成的工期延误，在得到建设单位的认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

10、本项目施工区域在揭阳潮汕机场航站楼停车场内，报价人需按发包人要求做好现场安全文明措施。其中，道路施工两侧的围护，该项目费用暂列入其他项目的暂估价，结算时按实结算，但总金额不超过该项费用。

11、发包人对综合评审文件具有最终解释权。

二、*报价人资格要求

1、 报价人应是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、投标人须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质，并持有有效的《安全生产许可证》。

3、所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确承包商的登记信息，登记为合格的候选承包商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

4、本项目报价截止前报价人未被列入以下系统相关名录或名单复印件：

① 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

② 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录。

5、报价人（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的；

6、*本项目不接受联合体形式报价。

三、递交报价文件须知

1、 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，报价文件需包含发包人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对综合评审文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

2、 报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

3、若通过符合性审查的报价文件不足三家单位，发包人有权重新再次发布公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

4、 递交报价文件截止时间及地点：2020年1月22日上午10:00。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：尤先生，0663-6192607。

5、报价人必须严格保守秘密，未经发包人许可，不得将本综合评审文件内容对外公开。

四、报价文件要求

1、报价函（格式自拟）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3、市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质，并持有有效的《安全生产许可证》（复印件加盖公章）。

4、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

5、非招标采购项目企业诚信承诺函（附式样）；

6、国家企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单页面截图；信用中国失信被执行人或企业经营异常名录页面截图；

7、应邀人（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的承诺书（附式样）；

8、网上竞价项目采购文件响应承诺书（附式样）；

9、合作商登记表；

10商务技术评分文件、企业类似项目业绩（自 2016 年 1 月 1 日至今完成过道路工程或停车场业绩）。

11、工程量清单报价书

报价文件一正三副，副本可以是复印件（副本与正本内容不符时，以正本为准，报价文件封面加盖公章及骑缝章）。

五、成交办法

1、符合性审查

2、综合评分

评审采用综合评分法，满分 100 分。其中价格总得分70分，商务评审总得分30分。

- 价格评审得分（60分）

价格分数按以下原则计算基准价及报价人的报价得分：

基准价＝所有合格报价的算术平均值；

如报名为6家及6家以上单位的，则扣除一个最低报价和一个最高报价后再计算基准价；如报名为5家及5家以下，则不扣除最低报价和最高报价，按所有合格报价的算术平均值计算。

偏离基准价的，按评分办法扣分；评标基准价报价得分为60分，投标报价每低于评标基准价 1%减 1 分，高于评审基准价 1%减2 分，最低得 0 分。超出控制价的报价，按作废处理。计算结果四舍五入，保留 2 位小数。

（2）商务评审得分（40分）

商务评审细则

| 评审内容（各投标人横向评比） |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 质量体系认证 （提供证明材料复印件加盖公章） | 具备质量管理体系认证证书的得2分，不具备不得分。 | 2 |
| 企业安全生产许可证书 | 提供企业安全生产许可证书的,得2分。（提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） | 2 |
| 企业业绩 | 2016年以来完成过合同金额在50万（含）以上的市政工程项目施工业绩的，每个业绩得1分。 本项合计最高不超过3分。 注：提交施工合同或交（竣）工验收证明复印件，日期以交工或竣工日期为准，同一业绩不重复。 | 3 |
| 企业信誉 | 自2015年以来，连续三年或以上获市级或以上“守合同重信用”证书情况得3分，连续两年获市级或以上“守合同重信用”证书情况得2分，获一次市级或以上“守合同重信用”证书情况得1分。 提供证书复印件加盖公章。不提供不得分。 | 3 |

| 施工的重点与难点分析及计划实施方案（包括平面布置图、施工设备及材料的进场计划、劳动力安排、施工进度计划及横道图、组织方案等）（10分） | 优秀： 对区域内的施工流程特点、难点和重点的分析准确，计划方案中平面布置图、施工设备及材料的进场计划、劳动力安排、施工进度计划及横道图安排完全合理，各项准备工作计划及施工部署、组织方案针对性强，完全可行。 | 10分 |
| --- | --- | --- |
|  | 良好： 对区域内的施工流程特点、难点和重点的分析准确，计划方案中平面布置图、施工设备及材料的进场计划、劳动力安排、施工进度计划及横道图安排较为合理，各项准备工作计划及施工部署、组织方案针对性较强，较为可行。 | 7-9分 |
|  | 一般： 有区域内的施工流程特点、难点和重点的分析，计划方案中平面布置图、施工设备及材料的进场计划、劳动力安排、施工进度计划及横道图安排基本合理，各项准备工作计划及施工部署、组织方案有一定的针对性，可行性一般。 | 4-6分 |
|  | 较差： 没有针对区域内的施工流程特点、难点和重点的分析，计划方案中平面布置图、施工设备及材料的进场计划、劳动力安排、施工进度计划及横道图、组织方案不完整或无可行性。 | 1-3分 |
| 安全文明生产措施方案（5分） | 优秀： 能针对业主的项目特点及行业管理特点，提出切实合理的安全文明施工措施，对特殊工作界面，提出安全保障措施 | 优秀：4-5分 |
|  | 良好： 安全措施较合理有保证措施，特殊工作界面有涉及到 | 良好：2-3分 |
|  | 一般： 安全措施简单、对各界面施工及安全保证措施不充分 | 一般：1分 |
| 项目现场管理团队实力（项目组织、机构和人员等，须附团队人员证明材料复印件）（5分） | 根据项目的组织架构，专业、主要管理和技术人员配备、类似项目经验等进行评分。 | 优秀：4-5分 良好：2-3分 一般：1分 |
| 提出缩短工期的方案（5分） | 投标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对项目的特点充分认识，对本招标工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的施工方案。（提出缩短工期方案应当包含拟投入的各种机械设备名称、数量及人数等三项具体内容） | 优秀：4-5分 良好：2-3分 一般：1分 |
| 与业主配合的措施（5分） | 投标人结合项目实施过程中，就需业主配合的各种可能的有关事项，提出相应的具体配合的思路、措施和做法，包括施工组织、人员机械安排、工程变更、结算、响应等具体事项。 | 优秀：4-5分 良好：2-3分 一般：1分 |
| 合计 |  | 40分 |

备注：综合评审文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

六、附件

1、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系       （投标人单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人：（法人公章）：

法定代表人签名：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证复印件（双面）

2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系  （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托（单 位 名 称） 的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认被授权人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：   （签字）性别 ：年龄：________

身份证号码：职务：______

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权委托有效日期：年月日至年月日

被授权人身份证复印件（双面）

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

3、非招标采购项目企业诚信承诺函

非招标采购项目企业诚信承诺函

致：               （采购单位名称或采购代理机构）

我司  （合作商名称）       承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情形：

一、 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

二、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

三、不存在其它失信情况。

合作商名称（公章）：

合作商授权代表姓名、职务（印刷体）：

合作商授权代表签字：

日  期：       年       月     日

4、关于我司与采购人及其关联公司诉讼或仲裁纠纷的承诺书

关于我司与采购人及其关联公司诉讼或仲裁纠纷的承诺书

致：               （采购单位名称或采购代理机构）

我司      （合作商名称）    保证我司（包括独立法人及关联公司和自然人）与采购人及其关联公司不存在诉讼或仲裁纠纷，不存在拒不履行法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形，特此承诺！

合作商名称（公章）：

合作商授权代表姓名、职务（印刷体）：

合作商授权代表签字：

日  期：       年       月     日

5、 网上竞价项目采购文件响应承诺书

网上竞价项目采购文件响应承诺书

致：               （采购单位名称或采购代理机构）

我司  （合作商名称） 保证提交的  （项目名称）  报价文件所有内容与贵司（单位）的采购文件要求完全响应，无任何偏差，特此承诺！

合作商名称（公章）：

合作商授权代表姓名、职务（印刷体）：

合作商授权代表签字：

日  期：       年       月     日