揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程文物考古调查勘探服务招标公告

（代招标文件）

招标公告

招标人：广东民航机场建设有限公司

日  期：   二〇一七年四月

受委托，广东民航机场建设有限公司（以下简称“招标人”）负责开展揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程项目前期工作，现我公司就该项目的文物考古调查勘探服务进行招标，邀请有相应资质的服务商（以下简称“投标人”）进行报价。

招标项目名称：揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程文物考古调查勘探服务。

一、项目基本信息

本期扩建机场飞行区跑道北端延长400米，长度至3200米，道面宽45米，两侧道肩各宽7.5米。跑道北端土面区平整长度按340米控制。飞行区宽度考虑跑道、平行滑行道的建设，以及升降带的平整、下滑台保护区需要按495米控制。

平行滑行道向北延长400米，长度为3200米，道面宽23米，两侧道肩按E类飞机使用标准设置，各宽10.5米。现有平滑道肩宽度由7.5米拓宽至10.5米。

新建北端联络道，宽度为30米，两侧道肩10.5米。

站坪向北扩建长度为345.5米，宽度为368米，可新增11C类和8个B类(公务机)停机位，站坪总机位数达40个（9B26C3D2E）。新建2条联络道与平滑连接，并建设站坪区间第二滑行道段。站坪北侧建设约15180平方米特种车及设备停放区。

新征用地约600亩，项目估算投资约9.2亿元（含征地拆迁费）。截至目前，项目已进行了可行性研究，编制完成《揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程可行性研究报告》。

有关该工程项目的更多资料，请向招标人咨询索取。

# 二、招标服务要求

1、揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建配套项目文物考古调查勘探，编写工作报告；

2、代建设单位完成项目文物考古报批，负责取得各级政府主管部门的批复意见。

3、咨询服务内容和范围：

1）中标的咨询服务单位（承包人）根据建设单位提供的图纸、资料，收集调研相关信息，对揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程的用地范围内开展文物考古调查及勘探，编制工作报告，并负责项目文物考古报批，取得政府主管部门的批复意见。工作内容包括：

（1）按照合同约定收集文献资料，开展全面的文物考古调查；

（2）实施必要的考古勘探；

（3）根据调查和勘探成果编制工作报告；

（4）代建设单位开展工作报告的报批工作，并取得政府主管部门的批复意见，满足揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程报批的要求。

4、工作报告编制依据、内容和深度要求如下：

（1）承包人交付的成果必须符合本项目国家和所属地区有关的文物保护法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定。

（2）承包人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。

（3）承包人交付的成果内容和深度必须满足各级文物保护部门的审批要求。

5、 投标人应自行对项目现场和其周围环境进行考察和检查，按照招标文件以及合同条款的规定，充分考察项目现场的各种情况和条件，包括地上建筑物、地下情况、交通、水电、自然条件，周边人文环境、协调、检测报批或许可办理、作业范围、复杂程度以及不利的情况和可能出现的风险等，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

6、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7、 投标人不得因踏勘现场的行为使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的自身或他人的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。投标人应承担踏勘现场的一切责任和风险。

# 三、投标费用

1、不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

# 四、咨询服务期限、周期与进度计划：

1、咨询服务期限

咨询服务期限为从合同生效之日起至揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程文物考古调查及勘查工作报告取得最终批复为止。

咨询服务周期

| 阶段 | 主要活动 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 工作计划书和编制大纲 | 包括以下内容： a、编制工作的实施方案； b、项目团队组建； c、制订项目工作进度计划； d、提出工作需求。 | 中标通知书发出后 5个工作日 |
| 文物考古调查及勘查工作报告 编制 | 现场调研、集资，并根据业主提供的图纸、资料、收集调研相关信息，进行现场勘查，编制完成工作报告。 | 中标通知书发出后 1个月 |
| 工作报告报批，取得批复意见 | 按国家及地区有关法律法规等要求，申请项目报批，协调审批部门，取得各级政府文物保护主管部门批复意见。 | 中标通知书发出后 45天 |

成果

（1）揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建工程文物考古调查勘查工作报告（符合审批要求）；

（2）各级政府文物保护主管部门批复意见。

（电子文件均为micro office word文件，doc格式，并可编辑。）

五、投标人合格条件：

1） 投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格;

2）投标人为具有考古发掘团体资质（由国家文物局颁发的考古发掘资质证书）的单位；

3）投标人需符合《广东省文物局关于对揭阳潮汕机场跑道延长及站坪扩建项目用地范围进行文物考古工作的通知》（粤文物函〔2017〕97号）要求（通知要求详询招标人）；

4） 本项目不接受联合体投标。

5）投标人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gamc.cn/）上完成合作商承包人注册。

# 六、投标文件内容

1、投标文件需阐述开展工作的方案及实施计划、完成工作的时限，包含费用报价及构成说明（报价为含税价格）；

2、单位及项目负责人业绩证明材料；

3、提供法定代表人证明书或法人代表授权委托书（原件，授权委托书参考格式附后）；

4、提供法人代表身份证或被授权人身份证（复印件即可）；

5、提交“公平竞争承诺书”（参考格式附后）。

6、项目工程招标控制价：本项目招标限价为15万元（全费用包干，包括报告书编制、评估及报批费用以及公示、座谈会、听证会、专家评估会务费等一切费用）

# 七、投标要求

1、投标报名及递交投标文件截止时间：2017年4月24日9:30；

2、投标人需将投标文件于规定的递交投标文件截止时间前送达，招标人将在投标报名及递交投标文件截止时间现场开标，开标时， 所有参与报名的投标人现场递交投标文件并现场见证开标，现场签字确认，超过投标报名及递交投标文件规定时间送达的投标文件招标人将予以拒绝。

3、投标文件需包含招标人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效标书；

4、投标人需对投标文件予以密封，投标文件为一正四副，（以上资料需按格式要求加盖公章，投标文件封面加盖公章,盖骑缝章）；

5、若响应报价只有一家单位，招标人有权重新再次招标，或者可与投标人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准，投标人需无条件同意此项要求。

# 八、评审方式

（一）若响应报价不止一家单位，以费用报价作为评比标准，取报价最低者。

（二）若响应报价只有一家单位，报价人提交的报价不确定成为最终报价，若招标人与投标人再进行谈判，则以谈判后的价格为准，投标人需无条件同意此项要求。

# 九、 联系方式

单位名称：广东民航机场建设有限公司（咨询部）

联系人：钟工

联系电话：020-36063162

地址：广州市白云区人和镇白云机场东南工作区空港四路工程建设指挥部414室

邮编：510470

邮箱：zhongzhj@gdairport.com

同类项目业绩清单

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 合同执行时间 | 合同金额 | 完成的起止时间 | 用户名称、联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ┇ |  |  |  |  |  |  |

注：1、请提供合同（主要内容）的复印件（加盖公章）；

- 业绩时限详见公告要求。

- 投标人提供的合同复印件应与上表相对应。

投标人全称（盖公章）：            授权代表（签名）：            日期：

专业人员一览表

拟委派本项目负责人及各类专业人员一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 所属专业 | 资格证书及证件号 | 履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中第一行填写项目负责人的情况；

2、提供专业技术人员的专业资格证书复印件，并加盖公章。

投标人全称（盖公章）：授权代表（签名）：日期：

法人授权委托书

现本人 法人代表姓名 代表本单位授权 被授权人姓名 为本公司的合法代理人，对 招标项目名称 的招标项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该招标项目有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。

本授权书于签字日期后生效，特此声明。

法定代表人（签名、单位盖章）：

日期：

被授权人（签名）：

日期：

公平竞争承诺书

本公司承诺有良好的历史诚信记录，对 招标项目名称 的招标项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

单位名称（盖章）

年  月  日