白云机场扩建工程项目部项目施工监理询价招标公告

根据  发改基础[2014]595  号批准，并且本工程具有资金证明，  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 现对 白云机场扩建工程项目部项目 工程施工进行施工监理询价招标，选定承包人。

一、工程名称： 白云机场扩建工程项目部项目施工监理

二、招标单位： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

联系人： 陈卓宇       联系电话：  020-28235593

招标代理机构：

联系人：                联系电话：

招标监督机构： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部监察审计部

投诉电话： 020- 36063110

- 建设地点：  位于广州白云国际机场内,毗邻经三路和纬二路

四、工程概算投资额： 约  2700 万元

五、资金来源： 企业自筹

六、标段划分及各标段招标内容、规模

- 1、标段划分：  本项目只设 一 个标段

- 2、招标内容：按照招标项目的设计要求和国家规范，完成招标范围中的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收结算决算阶段以及缺陷责任期（保修期）全过程监理,主要包括：1）工程项目的三大控制（即工程的投资、质量、进度控制）；两大管理（合同管理、信息管理）；一协调（包括施工现场的管理；各施工单位的现场协调；施工区域与机场管理单位等的协调等）；文明施工管理；施工安全管理；环境保护、技术咨询；2）监理规划和监理实施细则的编制；3）工程资料的审批、竣工文件的编制归档等；4）中标单位必须按国家、地方有关工程建设监理规范或条例执行施工监理工作。

3、承包方式：

根据招标文件、技术要求，施工图纸及其他有关资料和说明，从开工报告批准之日起至项目施工完毕竣工验收合格，预计约10个月。

按本次合同范围及合同工期内为总价一次包干，不作调整；

承包商自行解决住宿及相关工作以外的基本场地及设施。

4、 监理目标：

投资控制目标：做好项目的投资控制，不超过工程资金计划。

进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，至工程完工施工总工期预计为10个月。

质量控制目标： 工程质量达到合格工程。

安全文明控制目标：达到广东省、广州市安全文明施工的有关文件规定的管理要求，工程无重大安全事故。

5、监理服务期：包括本工程项目的施工准备期、施工期、竣工结算期、竣工验收期、质量保修期满全过程的监理服务期（质量保修期为工程竣工验收合格后两年）。

施工准备阶段监理服务期：自签订监理合同之日起至工程开工令下发之日止。

施工阶段监理服务期：为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，至相关施工工程验收合格为止，此阶段服务期为10个月。

保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格之日起至完成保修期服务为止，此阶段服务期为24个月。

6、监理人员的专业配套要求：1名总监理工程师：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为 房屋建筑工程 ，注册执业单位为本公司。

专业监理管理人员最低配套要求：具备建筑、结构专业各1名工程师，电气专业1名工程师，给排水1名等专业工程师，安全监理员和资料员各1名（可根据工程进度及建设单位要求派驻现场，应满足施工时监理人员旁站监理的要求）。

- 7、规模：用地25892平方米，新建宿舍楼（含食堂）和办公楼，道路、停车场、大门等以及相关的机电、弱电、给排水等项目。其中宿舍楼约2949平方米（为二层砼结构，建筑高度最高约11.80m），办公楼约5330平方米（为四层砼结构，建筑高度最高约21.80m）。

七、公告发布、报名及递交资格审查申请文件时间

公告发布日期（含本日）：2015年 5 月 29 日至2015 年 6  月 4  日

递交报价文件截止时间：2015年6月5日9:50，迟于截止时间递交的报价文件，将被拒绝。

开标时间：2015年  6 月 5  日   上午：  10:00

地点：  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部二楼会议室

请各投标人的法定代表人或其有效授权委托人务必准时出席，并须带本人身份证（原件）以供招标人审查，否则作弃权处理。

如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。

八、投标人合格条件

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。

3、投标人具有承接本工程所需的 工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级以上资质。

4、项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为 房屋建筑工程 ，注册执业单位为本公司。

5、投标人自2012 年 1 月 1 日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指第3点所述资质方能承接的工程）。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。

6、资格审查前，投标人须建立企业诚信档案（A类IC卡）及拟担任本项目总监理工程师须是本企业（IC卡）中的在册人员。诚信档案（A类IC卡）应在有效期内。

7、投标人已按照附件二的内容签署盖章的投标申请人声明。

8、报价人需对报价文件予以密封。

9、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

10、报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gamc.cn/）上完成合作商注册。

九、正式投标人的确定方式

1、满足资格预审合格条件的投标申请人多于等于3名时，取全部满足资格预审合格条件的投标申请人为正式投标人。

2、满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

十、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省机场管理集团有限公司非招标采购管理规定》的相关规定执行。

十一、投标申请人报名时须提交的资料详见附件一《投标申请人报名提交资料一览表》，（一式三份，一份正本二份副本，若正本与副本有不一致，以正本为准），《投标申请人报名提交资料一览表》中没有要求提交的资料，不作为资审不合格的依据。

十二、报价要求及报价单：投标申请人根据项目有关资料和服务组织方案进行自主报价，报价参考现行的建设工程监理与相关服务收费管理规定。本项目监理服务收费为固定报价，最高限价 49 万元。招标人在各项应邀指标均符合本招标文件要求的情况下，与最接近各投标人投标报价算术平均值的投标申请人成交。若有报价相同的情况，则各项应邀指标优者为中标人。

十三、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的，向招标人书面提出。

受理部门： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

电话： 020- 36063043

地址：广州市白云区人和镇白云国际机场东南工作区横三路

十四、本公告在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络平台（网址：http://wz.gamc.cn/）发布，本公告的修改、补充，也是在此平台上发布。

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

二〇一五  年 五 月 二十九 日

附件一：

投标申请人报名提交资料一览表

投标项目名称：白云机场扩建工程项目部项目施工监理      投标申请单位（盖章）：

| 确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 招标人或招标代理机构 投标申请人 接收资料人员签名： 的代表签名： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  | (此栏不需申请人填写) |  |
| 1. | 广州建设工程投标报名申请表 (一式两份,不用装订) |  |  | 原件 |  |  |
| 2. | 投标申请公函（同以下资料装订为一本） |  |  | 原件 |  |  |
| 3. | 企业法定代表人证明书 |  |  | 原件 |  |  |
| 4 | 投标人代表的法定代表人授权委托书 |  |  | 原件 |  |  |
| 5 | 企业营业执照副本复印件 |  |  | 核对原件 |  |  |
| 6 | 企业资质证书副本复印件 |  |  | 核对原件 |  |  |
| 7 | 拟担任项目总监理工程师注册执业证书 复印件 |  |  | 核对原件 |  |  |
| 8 | 2011年1月1日至今企业类似工程监理业绩证明材料复印件 | （投标申请人在此填写工程名称以及工程所属业主名称、地址、联系人及联系电话） |  |  |  |  |
|  |  | 中标通知书或免招标相关证明 |  | 核对原件 |  |  |
|  |  | 监理合同 |  | 核对原件 |  |  |
|  |  | 竣工验收报告或竣工验收证明 |  | 核对原件 |  |  |
| 9 | 投标人按照附件二的内容签署盖章的投标申请人声明 |  |  | 原件 |  |  |

注： 1、《广州建设工程投标报名申请表》应使用标准格式，（详见广州建设工程交易中心网站http://www.gzzb.gd.cn）。

2、本表原件审核情况栏及备注栏，投标申请人须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

3、本表“报名提交资料要求”中核对原件备查指投标申请人需在投标报名时提交原件供核查，并确保在招标期间应招标人和建设行政管理部门及工程招标监督机构提出要求后2日内提供原件复查。

4、投标申请人如提交两项以上业绩资料，可将本表第8项按照原格式扩展。

5、本表一式两份，一份附于报名资料内作为报名资料目录，另一份交回投标申请人的代表。两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。

本表中如有修改，修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。

6、本表中没有要求提交的资料，不作为资审不合格的依据。

8、投标申请人应尽量提供“企业类似工程业绩证明材料”项的业主地址、联系人及联系电话，未提供或提供不准确的，不被认定为资审不合格，但将影响招标人对投标人业绩的核查效率。

附件二：

投标申请人声明

广州市城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报名截止日期前三年内，本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准）。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业：

年   月   日

法定代表人签字：

(企业公章)