广州白云国际机场股份有限公司

飞行区管理部特种作业车辆停车场改造项目

询价文件

广州白云国际机场股份有限公司

地址：广州市白云国际机场南工作区自编一号

2019年11月

目录

第一章 采购公告	1

第二章 报名人须知	3

第四章 用户需求书	12

第五章 合同格式	15

# 采购公告

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）对飞行区管理部特种作业车辆停车场改造项目进行公开采购，特发布如下公告：

一、报名人相关条件

1、报名人须是具有独立民事责任能力的中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营，提供相关证明材料复印件并加盖公章；

2、报名人须具备建设行政主管部门核发的房建工程专业承包贰级（或以上）资质，提供资质证书复印件并加盖公章；

3、报名人必须未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果截图并加盖公章）；

4、报名人须具有一般纳税人资格。

5、报名人须提供由第三方出具的经审计的2017年度和2018年度财务报表；

6、报名人近三年无重大事故及不良记录并提供书面声明，包括并不限于：被责令停业、报名人资格被取消、财产被接管、冻结、破产等；

7、本项目不接受联合体报名人；

二、 投标文件的提交和截止时间

  - 投标人应按投标须知前附表所规定的时间和地点提交投标文件，并办理好送达签认手续。

  - 投标文件在投标截止时间前送达询价人（与送达签收日期为准）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，询价人不予受理。

除投标须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

投标文件提交地址： 广州市白云国际机场南工作区空港二路横四路飞行区管理部

联系人：李工  联系电话：83271559

2、在规定的报名期间，投标文件提交的供应商不足3名时，采购人有权：

① 发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。

② 重新询价。

三、报名人需提供的资料

1、法定代表人（负责人）证明书或授权证明文件；

2、营业执照、一般纳税人相关证明文件（原件或复印件加盖公章）；

3、相关资质证明文件（复印件加公章）；

4、报名人登记表；

5、报名文件（纸质版加盖公章）。

# 报名人须知

一、报名须知

1、报名人须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由报名人自行承担。

2、一切与报价有关的费用，均由报名人自理。遇到不可抗力因素，采购人有权对评审时间、地点进行变更并以书面形式通知报名人。

二、报价须知

1、报名人应按文件的要求编写报价文件，报价文件应当对采购人采购文件提出的实质性要求和条件做出响应。提交的报价文件中必须同时提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

2、合格报名人的资格要求：

（1） 报名人须是具有独立民事责任能力的中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营，提供相关证明材料复印件并加盖公章；

（2）报名人须具备建设行政主管部门核发的房建工程专业承包贰级（或以上）资质，提供资质证书复印件并加盖公章；

（3）报名人必须未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果截图并加盖公章）；

（4） 报名人须提供由第三方出具的经审计的2017年度和2018年度财务报表。

（5） 报名人近三年无重大事故及不良记录并提供书面声明，包括并不限于：被责令停业、报名人资格被取消、财产被接管、冻结、破产等；

（6）本项目不接受联合体报名。

3、报价单位代表

参加报价的报名人代表必须持有合法的授权委托书，负责评审过程中的说明、澄清、更正、报价等工作。

4、报价文件组成

报名人提交的报价文件由以下部分和报名人及代表所做的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括但不限于以下文件：

（1）报价单（以工程量清单为报价单）

（2）承诺函；

（3）资质文件：

①营业执照复印件；

②资质证书复印件；

③法人代表证明书或法人委托授权书（详见格式模版）；

④合作商登记表；

以上资质复印件要求加盖公章，有一项未提交，视为无效报名人。

（4）施工组织方案：报名人根据采购文件提供的有关资料，自行勘察现场（如有需要，可请采购人带领看现场），并根据勘查情况编制施工组织方案。

5、报价要求：报名人根据现场勘查情况、工程量（见附件）进行自主报价，报价可参考现行的、最新的、有效的政府相关建筑工程计价文件和造价信息。

6、不允许偏离的条款

（1）采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报名文件中对重要条款有偏离，则是报名人的风险。

（2）项目报名文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报名人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

7、报价文件的递交：

（1）报价文件要求一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，所有正本和副本统一装入封套内密封，在封口骑缝处加盖报名人乙方公章。封套外应注明项目名称、报价单位的名称和地址。按采购人指定日期递交。

（2）报名人应在规定的截止时间前将报名文件递交给报名地点；在截止时间后送达的报名文件将被拒绝，并原封退还给报名人。

8、如参与本次报名单位少于3家的，采购人有权修改相关采购文件条款，重新发布采购公告。

三、限价说明

本项目最高限价为人民币1,629,327.73元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。本项目报价为人民币含税报价。

四、评审方法

1、评审小组

本项目的评审工作由依规组建的评审小组完成。

2、报名文件的有效性审定

（1）评审小组将审查项目报名文件是否完整、报名人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报名文件的总体编排是否有序。

（2）在详细评审之前，评审委员会要审查每份项目报名文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报名文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、重要条款（加“▲”号）条件和规格相符，没有重大偏离的报名文件。

（3）如果项目报名文件实质上没有响应采购文件的要求，其报名文件将可能被拒绝。

（4）符合性审查：详见附表。

- 询价、评审、中标

一、评审方法

1、评审方法采用“综合评分法”。通过符合性审查的供应商，评审小组将依次按照价格评审、商务评审、技术评审进行客观评分及横向比较，最终总分最高者为该项目第一候选人。

2、通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入评审。

二、询价小组

1、本次采购依法由广州白云国际机场股份有限公司组建询价评审小组。

2、询价小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

3、本项目授权询价小组推荐3名中标候选人供采购人审批。

三、评审步骤

1、符合性审查

（1）评审委员会按照符合性审查标准（详见附表）对通过资格审查的报名文件进行审查。只有通过符合性审查的报名人则进入下一阶段的评审。

（2）通过符合性审查的报名人数量不足3个时，本次询价失败。采购人分析失败原因，修正询价文件后，重新组织询价。

2、详细评审

（1）报名人的商务、技术和价格总分为100分。

根据询价文件中确定的评分比例，进行打分。各部分所占的分值如下：

| 项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35 | 30 | 35 |

（2）评委单独对报名人的商务、技术文件进行评审，独立打分。

所有评委对报名人商务、技术打分的算术平均值即为该报名人的商务、技术得分，将报名人的商务得分、技术得分加和为商务技术综合得分（小数点后保存两位有效数，四舍五入），详见商务、技术评审细则（详见附表）。

（3）评委对报名人报价进行评审，得出报名人的价格得分，按如下标准记分（仅有通过符合性审查进入价格评审阶段的报名人报价才进入价格评审及计算）：

（a）首先分析报名报价的合理性，对合理的报名报价才进行评分。如果报名人的总报价超出最高限价，其报名将被认定为无效报名。

（b）对价格的评分主要以报名人报价与评审基准价之间的比例确定报名人此部分的得分。报名人的价格得分范围为0～35分。

以全部进入价格评审的报名人的评审价平均值作为基准价，当评审价等于基准价时，价格分为35分；评审价高于基准价1%从35分中扣0.2分，评审价低于基准价1%从35分中扣0.1分，按线性关系计算价格得分，价格分最低为0分。

（4）报名人的最终得分为：商务得分＋技术得分＋价格得分。

附件1：资格审查标准

资格审查标准

| 序号 | 评审项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名人资格条件 | 1、报名人须是具有独立民事责任能力的中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营，提供相关证明材料复印件并加盖公章； 2、报名人须具备建设行政主管部门核发的房建工程专业承包贰级（或以上）资质，提供资质证书复印件并加盖公章； 3、报名人必须未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果截图并加盖公章）； 4、报名人须具有一般纳税人资格。 5、报名人须提供由第三方出具的经审计的2017年度和2018年度财务报表； 6、报名人近三年无重大事故及不良记录并提供书面声明，包括并不限于：被责令停业、报名人资格被取消、财产被接管、冻结、破产等； 7、本项目不接受联合体报名人； |

注：栏目各项填写“○”或“×”。全部符合方可视为通过符合性检查，在结论栏中填写“通过”，否则为“不通过”。

附件2：商务评审细则

商务部分：30分

| 序号 |  | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 企业资质 | 12 | 1.具有房建工程专业承包贰级（或以上）资质；二级以上（不含二级）得6分； 2.具有建筑装修装饰工程专业承包资质得3分； 3.具有城市及道路照明工程专业承包资质工程专业承包资质得3分。 |  |
| 2 |  | 企业财务状况 | 5 | 资产负债率为20%（含20%）以内的得5分； 资产负债率为20%-30%（含30%）的得3分； 资产负债率为30%-50%（含50%）的得1分； 资产负债率为50%以上的不得分； 注： 资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%（负债总额、资产总额以2018年度经第三方出具的审计报告为准）。 |  |
| 3 |  | 项目经理素质 | 5 | 项目经理具备建筑工程专业一级（含有效期内的临时建造师）或以上注册建造师执业资格得2分； 同时具备建筑相关专业高级工程师资格证书的得5分；否则不得分。 |  |
| 4 |  | 管理体系 | 6 | 报名人具备质量管理体系认证证书的得2分； 具备环境管理体系认证证书的得2分； 具备职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 上述证书须有效，本项最高得6分。 （需提供证书复印件） |  |
| 5 | 企业信用 |  | 2 | 获得“守合同重信用”单位得2分。 |  |
|  | 合计 |  | 30 |  |  |

附件3：技术评审细则

技术部分：35分

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 标准分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部组织机构情况（8分） | 项目组人员中的专业技术人员（建筑、结构、造价等专业）每1名为注册工程师或高工得 3分；每 1名为工程师或助理工程师得 2分；其他不得分。（同一人员取最高分值，不得重复计算）。本项最多得5分。上述人员须提供近一年社保缴纳证明及资格证明，否则不得分。 | 5 |  |
|  |  | 除上述人员外，拟投入人员包括至少1名质检员、1名安全员、1名材料员、1名资料员和机械员1名（即上述五类人员同时配备）得3分，每少一类人员减1分，减完为止。上述人员须提供近一年社保缴纳证明及资格证明，否则不得分。 | 3 |  |
| 2 | 工期计划 （4分） | 工期计划目标对比询价文件要求提前10天或以上完工 | 4 |  |
|  |  | 工期计划目标对比询价文件要求提前5~9天完工 | 2 |  |
|  |  | 工期计划目标对比询价文件要求提前1~4天完成 | 1 |  |
| 3 | 劳动力投入措施 （4分） | 施工高峰期拟投入的劳动力数量超过60人，需提供承诺书 | 4 |  |
|  |  | 施工高峰期拟投入的劳动力数量超过40人，需提供承诺书 | 2 |  |
|  |  | 施工高峰期拟投入的劳动力数量超过20人，需提供承诺书 | 1 |  |
| 4 | 施工技术方案 （4分） | 科学合理，有针对性 | 4 |  |
|  |  | 可行 | 2 |  |
|  |  | 基本合理 | 1 |  |
| 5 | 安全施工保证措施（4分） | 安全施工保证措施科学、具体、可行、各项措施落实 | 4 |  |
|  |  | 安全施工保证措施较明确、较具体、较可行、较易落实 | 2 |  |
|  |  | 安全施工保证措施一般 | 1 |  |
| 6 | 质量保证体系及措施（4分） | 质量体系完善，措施有力, 有针对性 | 4 |  |
|  |  | 质量体系较完善，措施合理 | 2 |  |
|  |  | 质量体系及措施一般 | 1 |  |
| 7 | 安全文明施工措施（4分） | 文明施工及安全管理体系科学、保证措施明确 | 4 |  |
|  |  | 文明施工及安全管理体系较科学、保证措施较明确 | 2 |  |
|  |  | 文明施工及安全管理体系及保证措施一般 | 1 |  |
| 8 | 施工机械设备配置 （3分） | 施工机械设备设备配置先进、高档 | 3 |  |
|  |  | 施工机械设备设备配置合理，经济 | 2 |  |
|  |  | 施工机械设备设备配置一般，低档 | 1 |  |
| 得分总计 |  |  |  |  |

四、中标供应商的确定

1、推荐中标候选供应商名单：本项目推荐三名中标候选人。取价格、商务、技术评审总得分最高的供应商为第一候选人，以此类推。

2、根据询价小组的评审结果，采购人依法确定中标供应商。

# 第四章  用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：飞行区管理部特种作业车辆停车场改造项目

2、项目地点：广州白云国际机场东南工作区

3、项目内容：钢架结构斜面彩钢屋面特种车辆停车棚900㎡、特种车辆停车棚280㎡（单车位规格：500cm×1000cm×350cm）、车辆维修地沟槽2个，每个规格0.8cm×100cm×250cm。值班用房、配件仓库：约400平方米，其中值班用房10平方，签到室18平方，拖拉机维修、保养车间300平方米，备品备件仓库72平方米，主要采用型钢檩条，压型板（防火）采用工厂加工制作等

4、项目工期：60个日历天，自签订合同之日起计算。

5、项目采购最高限价：人民币 1,629,327.73  元

6、承包方式：

(1)本工程在工程量清单及合同内容范围内执行总价包干（设计变更、工程量增减及合同约定可调整的除外）；

(2)根据项目需求、技术要求及其他有关资料和说明，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包调试测试、包竣工验收；

(3)按国家规定由报名人缴纳的各种税费（包含开具增值税专用发票）已包含在本工程造价内，由报名人向相关部门缴纳。

二、项目要求

1、报价单位

（1）单位资质：报名人须具备建设行政主管部门核发的房建工程专业承包贰级（或以上）资质，提供资质证书复印件并加盖公章；

（2）根据提供的有关资料，自行勘察现场（如有需要，可请采购人带领看现场），并根据勘查情况编制施工方案；

2、报价要求：报价单位根据现场勘查情况和施工方案、工程量表等对工程涉及所有内容进行自主报价，报价可参考现行的、最新的、有效的政府相关建筑工程计价文件和造价信息，出具规范的报价文件。

3、质量保修期：

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

3.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

3.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

3.3装修工程为二年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。留工程款3%为工程质量保修金，在工程竣工验收合格满壹年后10个工作日内，发包人以银行汇款方式无息支付给承包人。

4、验收标准：现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家施工及验收质量标准。

三、施工要求

1、材料要求

（1）施工所使用的材料必须符合环保、施工等要求、具有出厂质量保证书、说明书、合格证、性能检测报告等。

2、其他要求

（1）严格按照国家、行业相关施工规范进行施工，注意施工安全，严格做好安全施工措施，包括施工人员要佩戴防护用品，施工现场不能抽烟、生明火等；若施工中发生安全事故，一切责任由乙方承担；

（2）施工期间要做好施工安排，严格按照建设工程相关施工规范进行施工；

（3）工期限制在60 个日历天以内，自合同签订之日起计算；

（4）乙方的施工人员必须具备相应专业技术，且按照施工方案和甲方的管理要求进行施工；

（5）施工过程中清理出来的垃圾不得长期在现场堆放，须及时清运，以免造成环境污染；

（6）施工完毕要确保场地整洁，无垃圾残留；

（7）因施工方原因造成施工中出现的各种设备设施损坏及人员伤亡事故，一切责任由施工方承担。

（8）施工方需根据项目现场实际情况，制定针对性施工方案；合理安排施工时间。严禁因施工影响办公楼正常上班，如施工方多次影响办公楼正常运作且不配合甲方管理，甲方有权终止合同；一切后果由乙方承担。

（9）因乙方原因造成本工程工期延误时，甲方每逾期一天，扣减工程款1000元；因乙方原因造成本工程延期超过10天及以上的，甲方有权解除合同。

# 第五章 合同格式

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：飞行区管理部特种作业车辆停车场改造项目

工程地点： 广州白云国际机场东南工作区

发 包 人：  广州白云国际机场股份有限公司

承 包 人：

第一部分  协  议  书

发包人:（全称）    广州白云国际机场股份有限公司

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：飞行区管理部特种作业车辆停车场改造项目

工程地点：广州白云国际机场内

二、工程内容与承包范围

承包范围：飞行区管理部特种作业车辆停车场改造项目

承包方式：实行固定单价，按实际工程量结算。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：  60  天。

暂定从   2019  年  11  月  01  日开始施工，至  2019   年  12 月    30日竣工完成，具体开工日期需在现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，以签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

★四、质量标准

工程质量标准：以国家和行业颁发的有关规定验收为合格

五、合同价款

暂定总金额（大写）：      （人民币）¥：      元。最高结算金额不超过 ¥：      元，本合同价款为含税价，包含增值税等税费，其中：增值税税率根据国家财政部税率调整而作相应调整。

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、未提及事项依照《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）执行。

4、承包人的投标文件及其附件（另册）

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同由双方签名并盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式柒份，具有同等法律效力，其中发包人执伍份，承包人执贰份。

（以下无正文）

（签章页）

| 发包人（盖章）： |  | 承包人（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 广州白云国际机场股份有限公司 |  |  |
| 法定代表人（签字）： |  | 法定代表人（签字）： |
| 或委托代理人（签字）： |  | 或委托代理人（签字）： |
| 办公场所：广州市白云国际机场南工作区自编一号 |  | 办公场所： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 电话：020-36063566 |  | 电话： |
| 纳税人识别号：914400007250669553 |  | 传真： |
| 开户银行：广发银行广州白云机场支行 |  | 开户银行： |
| 银行账号：101008516010003163 |  | 银行账号： |
|  |  | 联 行 号： |

- 第二部分  通用条款

(省略，详见SF-2019-0204广州市建设工程施工合同通用条款）

# 第三部分    专用条款

1．合同文件及解释

1.1组成合同的其他文件：  按通用条款执行。

## 2．语言及适用的法律、标准与规范

2.1 约定适用的法律、行政法规的名称：  《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律法规。

2.2 约定适用的标准、规范的名称：  国家及地方现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规定和验收标准。

3. 施工设计图纸

3.1 发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：                  /

（2）提供的数量：                  /

3.2 承包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：合同签订后，7个工作日之内

（2）提供的数量：   7  份

- 监理工程师答复的时间： 收到施工设计图纸后，3个工作日之内

- 4. 专项批准事件的签认

4.1 专项批准事件的签认人选

- 监理工程师：

姓名：                  职务：

- 造价工程师：

姓名：                  职务：

- 建造师：

姓名：                  职务：

## 5. 发包人

5.1 发包人完成下列工作的约定

- 施工场地具备施工条件的完成的时间：已具备。

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：  发包人提供水电接驳点，施工临时用水、用电设施由承包人自行负责。

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：    已经开通并能够满足施工需要。

- 提供施工所需的有关资料的时间：    承包人在开工前可向发包人索要地下管线资料，但承包人应自行调查核实资料，并承担由此引起的重任和损失。

- 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：   另行协商。

- 现场交验的时间：     工程竣工后10个工作日之内。

- 提供标准与规范的时间：              /

- 组织图纸会审和设计交底的时间：      开工前10个工作日。

- 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：      承包人应对施工场地及周围地下管线、建筑物、构筑物之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施，相关费用已包含在合同价中。

委托承包人办理的工作有：               /

## 6. 承包人

6.1 遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：       /        。

6.2 承包人完成下列工作的约定

（1） 提交支付申请和工程款额报告期限

□ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

R 另作约定： 支付期限以月为单位，承包人在每个支付期结束后的7天内，提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式六份。

（2） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：        /

（3） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：    /

（4） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定： 承包人应对施工场地及周围地下管线、建筑物、构筑物之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施，相关费用已包含在合同价中 若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经发包人批准采取特殊保护处理的，承包人应对上述内容所采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

（5） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：  按广州市建委有关文明施工工地管理条例及发包人要求执行。

- （6）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

□ 按通用条款第82.2款规定提交。

R 另作约定： 在竣工验收前，承包人需提供以下资料给发包人，包括但不限于：竣工验收申请报告、竣工结算文件、工程量签证单、施工周报等。

6.3承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：    费用自理。

## 7. 发包人代表

7.1 发包人代表及其权力的限制

（1） 发包人任命（        ）为发包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                           邮政编码：     /

联系电话：                           传真号码：     /

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：                    /

## 8. 监理工程师

8.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

（1） 监理人：                             法定代表人：

（2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

8.2 需要发包人批准的其他事项：     /

## 9. 造价工程师

9.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1） 工程造价咨询人（如有）：                  法定代表人：

（2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

9.2 需要发包人批准的其他事项：                /

## 10. 承包人代表

10.1 承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

## 11. 工程担保

11.1 承包人提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额：（大写）                  （小写           元）

（2） 提供履约担保的时间：

R 签订本合同时；

□ 另作约定：

12. 保险

12.1 委托承包人办理保险的事项有：

R 通用条款第32.1款的第（1）项；

R 通用条款第32.1款的第（2）项；

R 通用条款第32.1款的第（3）项；

R 通用条款第32.1款的第（4）项。

R 通用条款第32.1款的第（5）项。

## 13. 进度计划和报告

13.1承包人编制每周及每月施工进度报告和修订进度计划的约定：承包人应在每周周一编制每周施工进度报告及上周施工情况汇总报告并提交给发包人；承包人应在每月第二个工作日之前编制每月施工进度报告及上月施工情况汇总报告并提交给发包人。

13.2承办人编制工程量签证单的约定：承包人应在每周周一提交上周施工工程量签证单给发包人。

## 14. 开工

14.1 监理工程师在本合同签订后的（   3  ）天内签发开工令。

□ 按通用条款规定的时间。

R 另作约定： 承包人将监理工程师签发的开工令提交给发包人代表，由发包人代表签署后生效。

## 15.暂停施工和复工

15.1 承包人原因造成暂停施工的其他原因：                /

## ★16. 质量标准、目标

★16.1 约定的工程质量及验收标准

（1）合同工程质量标准：  根据有关行业的规定执行，并满足设计要求，符合国家及行业现行验收标准，一次验收合格。

16.2 质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。

（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：                    /

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

## ★17. 绿色施工安全防护

17.1绿色施工安全防护的要求：

R 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

其中：施工扬尘污染防治措施：

用工实名管理：

17.2 治安管理：

R 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

## 18.发包人供应材料和工程设备

18.1 约定供应的材料和工程设备

R 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

18.2 发包人供应材料和工程设备的结算方式：

## 19. 承包人采购材料和工程设备

19.1 承包人采购材料和工程设备

R 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

□ 另作约定：

19.2 承包人供货要求： 材料及工具设备需具有产品合格证书或相关合格证明

19.3 发包人依法指定的生产厂家和供应商：                /

发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级： 按国家标准执行

## 20. 材料和工程设备的检验试验

20.1 见证取样检验试验的材料和工程设备

（1） 种类：                        /

（2） 检测机构：                    /

## 21. 施工设备和临时设施

21.1 承包人配置施工设备和临时设施

R 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

□ 另作约定：

21.2 发包人提供的施工设备和临时设施：                /

## 22. 隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

## 23．工程变更

23.1 承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：                  /

## ★24. 竣工验收

★ 24.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：   根据有关行业的规定执行，并满足设计要求，符合国家及行业现行验收标准，一次验收合格。

24.2 竣工清场

R 按通用条款规定。

□ 另作约定：

24.3施工队伍的撤离

R 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

□ 另作约定：

## 25. 缺陷责任与质量保修

25.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期：   自工程竣工验收后十年内。

25.2 质量保修期计算

质量保修期：    自工程竣工验收后一年内。

## 26. 工程量

26.1 清单工程量包括的工作内容

□ 按通用条款规定。

□ 另作约定：

## ★27. 暂列金额

27.1 合同工程的暂列金额为   /  元。

## ★28. 误期赔偿费

28.1 误期赔偿费

（1） 每日历天应赔偿额度为     1000           元。

（2） 误期赔偿费的最高限额

R 按通用条款规定为合同价款的5%，即       元。

□ 另作约定：

## ★29. 合同价款的约定与调整

29.1合同价款的方式

□总价合同。

本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用                      计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包            等总价包干。

合同总价中包括的风险范围：                               ；

风险费用的计算方法：                                      ；

风险范围以外合同价款调整方法：                                。

本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及

时，变更项目的工程造价采用                       计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                                                       计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。

其它调整内容：                                                           。

本合同项目的结算造价确定方式：                                   。

□单价合同

本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准                   以及            计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金以及        等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准                   和           计价办法，以及图纸、           等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及        等计算的结算造价。

综合单价包含的风险范围：                                            。

风险费用的计算方法：                                                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：                            。

在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准                   以及            计价办法，以及图纸、           等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：

1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。

3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用定额计价办法，依据广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价，工程量按                         计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用          。

招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用      。

措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                 调整。

其它调整内容：                                                      。

本合同项目的结算造价确定方式：                                     。

R 按实结算合同。

本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质量要求、保养期要求、     /    等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依据有关规范、规定，采用        清单              计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、 工程造价咨询单位 审核后，按审核价        形成的承包价（暂定合同价）。

本合同项目结算时，项目的结算造价采用        清单          计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按    清单                 计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的   /      规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按  清单计价方式                   计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按 清单计价方式                     计算。如采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

其它调整内：                          /                                 。

本合同项目的结算造价确定方式：                                         。

- 其它价格形式：

## 30. 工程变更事件

30.1 调整承包人报价偏差的方法

R 按通用条款的规定调整。

□ 按照下列方法调整：

## 31. 工程量偏差事件

31.1 调整分部分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：

R 按通用条款的规定调整。

□ 按照下列方法调整：

31.2 调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费：

R 按通用条款的规定调整。

□ 按照下列方法调整：

## 32. 现场签证事件

32.1 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

□ 按通用条款的规定的时间提交。

R 另作约定： 每周第一个工作日提交上周现场签证报告

## ★33. 预付款

33.1 预付款的约定及管理

（1） 预付款的约定

□ 没约定预付款的，本条不适用。

R 约定预付款的，预付款的金额为      元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

（2） 预付款的最高限额

R预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%，即   30  %，即         元。

□ 另作约定：

33.2 提交预付款支付申请期限：

□ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

R 另作约定：合同签订后，发包人支付合同总价的30%即      元给承包人。

## ★34. 进度款

34.1 约定支付期限和提交支付申请

（1） 支付期限、比例

R 以月为单位，支付比例：按实际工程量支付 。

□ 以季度为单位，支付比例：                                              。

□ 以形象进度为准，具体为：

1）

2）

□实施施工过程结算方式，具体为：

□ 其它方式：

## 35. 竣工结算

35.1

（1）竣工结算的程序和时限：

□ 按通用条款的规定办理。

R 另作约定：  在完成竣工验收后，承包人将经过发包人、监理单位确认后的工程项目结算文件在7个工作日之内发给发包人，包括但不限于：竣工结算审核申请表、结算报告、工程量签证单、施工周报、设计图纸、施工图纸等

（2）施工过程结算约定：

1、施工过程结算的程序：

2、施工过程结算节点：

□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：

□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：

□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：

□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：

R其它：   按月为单位进行结算

3、施工过程结算价款的编制与核对：               /

4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：              /

5、施工过程结算支付时限：                       /

6、分段结算的其他约定：                       /

35.2

（1）竣工结算文件清单：

R（1）工程结算书

R（2）工程量计算书

R（3）钢筋抽料表（如有）

R（4）工程承包合同

R（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）

R（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）

R（7）图纸会审记录（如有）

R（8）设计变更单（如有）

R（9）工程洽商记录（如有）

R（10）监理工程师通知或发包人施工指令（如有）

R（11）会议纪要（如有）

R（12）现场签证单

R（13）材料设备单价呈批审核单（如有）

R（14）综合单价呈批审核单（如有）

R（15）招标文件、答疑纪要（如有）

R（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书（如有）

R（17）发包人供应材料收货验收签收单（如有）

R（18）其他结算资料（如有）

R（19）工期履行审核表（如有）

R（20）移交资料签收表（如有）

□（21）其它

（2）发包人对送审结算资料的具体要求：               /

## ★36. 结算款

36.1 提交竣工支付申请

（1） 竣工支付期限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

R 另有约定：    在完成竣工验收，且承包人将经过发包人、监理单位确认后的工程项目结算文件发给发包人后，同时承包人在7个工作日之内向发包人提交项目竣工支付申请       。

## ★37. 质量保证金

37.1 质量保证金的约定与扣留

（1） 质量保证金的约定

□ 按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即                     元。

R 另有约定： 质量保证金为结算审核总价3%。

（2） 质量保证金的扣留

□ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

R 另有约定：     质量保证金为竣工结算审核总价的3%,发包人向承包人开具等额收据，质保期满后如无质量异议质保金无息退还。

## 38. 合同争议

38.1 调解或认定

争议调解或认定机构：

R 按通用条款的规定。

□ 另有约定：

（1）

（2）

（3）

38.2 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

□ 向中国广州仲裁委员会申请仲裁。

R 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 39. 保密要求

39.1 提供保密信息的期限： /

## 40. 合同份数

40.1 约定提供合同文件

提供合同文本：

□ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

R 另有约定：合同一式柒份，具有同等法律效力，其中发包方执伍份，承包方执贰份。

工程质量保修书

发包人：（全称）  广州白云国际机场股份有限公司

承包人：（全称）

为保证                   （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括屋面防水、卫生间、室内装饰、室内外防水、天花吊顶、天花装饰、墙面装饰、地面装饰以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1.1屋面防水工程及墙面防渗漏工程

1.2电气管线工程

1.3给排水工程

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  二    年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    二      年；

4．供热、供冷系统工程为    /  个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为   二     年；

6．其他项目                                   。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

6.4  本质量保修书一式  柒  份，具有同等法律效力，其中甲方执  伍  份，乙方执  贰  份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                         年     月    日

- 附件二

廉 政 合 同

发包人：（全称）  广州白云国际机场股份有限公司

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式  柒  份，具有同等法律效力，其中甲方执  伍  份，乙方执  贰  份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）

年     月     日                         年     月    日